ĮPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu

Nr. 1K-227

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gegužės 5 d. įsakymo

Nr. 1K-161 redakcija)

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 10-001-05-03-03 „Gerinti susisiekimą oro transportu“, dalinė priemonė (toliau – dalinė pažangos priemonė) |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą |
| Plėtros programa | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo plėtros programa (toliau – Susisiekimo plėtros programa) |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės laukiamAS pokyTIS

Pažangos priemone sprendžiama problema ir šalinamos priežastys Pažangos priemone „Gerinti susisiekimą oro transportu“ bus siekiama prisidėti prie Susisiekimo plėtros programos 5.3. uždavinyje „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“ įvardintos 1 problemos „Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ ir ją lėmusių priežasčių sprendimo: 3. „Žemas Lietuvos oro uostų junglumo ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas“: - 3.1 „Esama oro uostų infrastruktūra neatitinka išaugusių keleivių srautų pajėgumų, kyla iššūkių užtikrinant aplinkosaugos bei skrydžių saugos reikalavimus“. - 3.2 „Trūksta tiesioginių skrydžių krypčių, mažas esamų bei naujų skrydžių dažnis“ Detali problemų ir priežasčių analizė pateikta Susisiekimo plėtros programos pagrindime. Šiame etape rengiama dalinė pažangos priemonė „Gerinti susisiekimą oro transportu“, kurioje nagrinėjamos veiklos (poveiklės), kurių įgyvendinimui yra numatytos valstybės biudžeto lėšos 2022 m. ir 2023 m. Numatoma, kad prie anksčiau įvardintų priežasčių sprendimo prisidės šios veiklos: - (3.1 priežastis) Vilniaus oro uosto (toliau – VNO) infrastruktūros gerinimas, statant naują VNO išvykimo terminalą su būtina įranga ir rekonstruojant esamą atvykimo terminalą; - (3.2 priežastis) analitinė veikla, kurią įgyvendinant numatoma išanalizuoti Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiausias tikslines rinkas, kurioms būtinas susisiekimas oro transportu, identifikuoti ir išanalizuoti skrydžių skatinimo modelius, kuriais galėtų būti patenkinti Lietuvos susisiekimo oro transportu su strateginėmis kryptimis poreikiai ir padidintas šalies pasiekiamumas oro transportu, parengti Lietuvos susisiekimo oro transportu su strateginėmis kryptimis poreikius geriausiai tenkinančio skrydžių skatinimo modelio verslo planą. - (3.2 priežastis) ilgalaikio ir tvaraus skrydžių skatinimo modelio, paremto rinkos ekonomikos investuotojo principu, kuris patenkins Lietuvos susisiekimo oro transportu poreikius, susijusius su Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiomis tikslinėmis rinkomis, ir padidins šalies pasiekiamumą oro transportu, įgyvendinimas. Skrydžių skatinimo modelis yra parengtas vadovaujantis ankstesniame punkte nurodytos analitinės veiklos rezultatais. Dalinė Pažangos priemonė prisideda prie Susisiekimo plėtros programos 5.4 uždavinyje „Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę“ įvardintos 1 problemos „Neišnaudojamas susisiekimo sistemos potencialas kurti didesnę sektoriaus vertę didinant susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą ir teikiant paslaugas“ 1 priežasties „Nepakankamai išvystyta kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų kelių, oro transporto infrastruktūra“ sprendimo: pagerinus oro uostų infrastruktūrą, bus sudarytos sąlygos didesniam susisiekimo oru sektoriaus potencialo išnaudojimui, ir 6.1 uždavinio „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ įvardintos problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ 2.1 1 priežasties „Viešasis transportas ir jo infrastruktūra ne visiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms“ sprendimo, gerinant oro transporto infrastruktūrą, bus atsižvelgta į individualius poreikius turinčius asmenis. Pažymima, jog dalinėje pažangos priemonėje nurodytas pasiekti Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius (11 mln. keleivių) planuojamas pasiekti 2030 m., o jo pasiekimui užtikrinti Lietuvos oro uostai planuoja vykdyti ir kitas veiklas. Šios veiklos (nebaigtinis veiklų sąrašas pateiktas žemiau) yra planuojamos įtraukti į dalinę pažangos priemonę. Atkreipiamas dėmesys, kad planuojamos įtraukti pažangos priemonės veiklos planuojamos pradėti įgyvendinti 2025 m. ir vėlesniais metais, todėl šiuo metu yra ruošiami detalūs skaičiavimai, atliekama kaštų ir alternatyvų vertinimo analizė siekiant identifikuoti tikslų šių veiklų poveikį. Galutiniais atliekamų analizų rezultatais bus papildyta ši dalinė pažangos priemonė. Pažymėtina, jog šios dalinės pažangos priemonės apimtyje ateityje gali būti įtraukiamos papildomos veiklos, tokios kaip (sąrašas nebaigtinis): - naujojo keleivių atvykimo terminalo (T5), kuris, remiantis rengiamu VNO vystymo bendruoju planu, numatomas statyti pietinėje VNO dalyje prie esamo keleivių išvykimo-atvykimo terminalo, statybos; - VNO T1 – T3 keleivių terminalo rekonstrukcija; - VNO transporto prieigų infrastruktūra – (i) konstruoti pagrindinį VNO prieigų transporto mazgą suformuojant naują stovėjimo aikštelių tinklą prie esamo T1 terminalo ir statomo T4 terminalo modulio, (ii) suformuoti alternatyvų privažiavimo kelią iš Vikingų g. pusės, (iii) įrengti naują stovėjimo aikštelę prie būsimo T5 terminalo. Pabrėžtina, kad šios planuojamos veiklos prisidės ne tik prie esamų (pvz. Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičiaus rodiklio), tačiau ir prie papildomų dalinės pažangos priemonės rodiklių pasiekimo, t. y. skirtos siekti papildomų ir (ar) didesnių nei lentelėje apačioje nurodytų dalinės pažangos priemonės rodiklių. Rengiamos pažangos priemonės suderinamumas su kitomis pažangos priemonėmis Aukščiau įvardinta problema iš dalies sprendžiama ir kitomis Susisiekimo ministerijos planuojamomis įgyvendinti pažangos priemonėmis, kurios kartu su šia rengiama daline pažangos priemone papildo viena kitą: - 10-001-05-03-01 ,,Gerinti susisiekimą kelių transportu“, kuri gerins vietinio susisiekimo kelių techninius parametrus bei vystys jungtis (Via Baltica), netiesiogiai prisidės prie geresnio oro uostų junglumo, greitesnio ir patogesnio jų pasiekiamumo. Tuo tarpu dalinės pažangos priemonės veiklos Nr. 1 investicijos orientuotos į VNO tarptautinio susisiekimo oro transportu keleivių srautų aptarnavimo gerinimą; - 10-001-05-03-02 ,,Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“, kuria siekiama užtikrinti greitą ir patogų susisiekimą geležinkelių infrastruktūra. Abi šios priemonės ateityje papildys viena kitą, nes gerinant geležinkelių infrastruktūrą, bus sudarytos geresnės sąlygos greičiau ir patogiau pasiekti Lietuvos oro uostus geležinkelių transportu. Į pažangos priemonės ,,Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ veiklų rinkinį įtraukus europinės vėžės Rail Baltica tiesimą, bus įvertinti konkurencijos aspektai Lenkijos (Varšuvos) ir Latvijos (Rygos) kryptimis. Pažangos priemone siekiamas pokytis Pažangos priemonės veiklomis siekiamas pokytis geriausiai apibūdinamas 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) nustatytais poveikio rodikliais ir Susisiekimo plėtros programoje nustatytais rezultato rodikliais. Įgyvendinus Pažangos priemonę siekiama prisidėti prie NPP plano 5 strateginio tikslo 5.3 uždaviniui ,,Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“ nustatyto poveikio rodiklio ir jo siektinos reikšmės 2030 m. pasiekimo: - Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius (2019 m. – 92 vnt., 2025 m. – 110 vnt., 2030 m. – 120 vnt.). Daline pažangos priemone bus siekiama šių rodiklių: Rodiklio šaltinis; Rodiklio pavadinimas; Matavimo vienetas; Pradinė reikšmė; Tarpinė reikšmė 2025 m.; Galutinė reikšmė, pasiekimo terminas; Rodiklio reikšmės rezultatas įgyvendinus dalinę pažangos priemonę (2030 m.). Poveikio rodikliai. Nacionalinis pažangos planas; 5.3.4. Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius; Vnt.; 92 (2019); 110; 120 (2030); 14. Rezultato rodikliai. Susisiekimo plėtros programa; Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius; mln. keleivių; 6,5 (2019); 7,5; 11; 2,387*. Produkto rodikliai. Pažangos priemonės; Pastatytas naujas terminalas; Vnt.; 0 (2021); n/a; 1 (2025); 1. Parengtas verslo planas; Vnt.; 0 (2021 ); n/a; 1 (2022); 1. Skrydžių kryptys, kurių pasiekiamumui užtikrinti įgyvendinamos skatinimo priemonės; Vnt.; 0 (2021 ); n/a; 14 (2030); 14. *Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus veiklą Nr. 1 ir veiklą Nr. 3. Veiklų aprašymus žr. III skyriuje. Anksčiau vykdytos intervencijos Veiklos, kuriomis buvo gerinamas susiekimas oro transportu Lietuvoje, buvo įgyvendinamos ir anksčiau, vykdytos intervencijos buvo skirtos orlaivių judėjimui, skrydžių ir aviacijos saugumui reikalingos infrastruktūros gerinimui, skrydžių valdymo diegimui, skrydžių skatinimui ir pan. Skrydžių skatinimui buvo vykdytos šios intervencijos: - Lietuvos oro uostuose yra įgyvendinamos oro bendrovių veiklos skatinimo programos, kuriomis oro bendrovėms, iš Lietuvos oro uostų vykdančioms skrydžius, atitinkančius skatinimo programose nustatytas sąlygas, yra taikomos orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio ir (ar) orlaivio saugumo rinkliavų lengvatos. - Lietuvos oro uostai įgyvendina 2015 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-227(1.5 E) „Dėl Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo oro vežėjams, siekiantiems pradėti naujus maršrutus, taisyklių patvirtinimo“ maršrutų skatinimo programą oro vežėjams, kuria siekiama paskatinti oro vežėjus pradėti skrydžius naujomis kryptimis ir prisidėti prie esamų maršrutų plėtros. - 2018 m. liepos 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 3-337/4-440 „Dėl šalies ekonominei ir socialinei plėtrai gyvybiškai svarbaus maršruto nustatymo“, kuriuo maršrutui Vilnius (VNO) – Londono Sitis (LCY) buvo nustatyta pareiga teikti viešąsias reguliarias oro susisiekimo paslaugas. Vadovaujantis šiuo įsakymu bei 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1008/2008 „Dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių“ nustatytus bendruosius pareigos teikti viešąsias paslaugas principus, 2019 m. gegužės 1 d. – 2023 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu vykdomas reguliarus skrydis tarp VNO ir LCY oro uostų. Reguliarus skrydis jo įgyvendinimo laikotarpiu finansuotas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirtomis asignavimų lėšomis įgyvendinant Ekonomikos konkurencingumo didinimo programą. Pažymėtina, jog tiek Lietuvos oro uostuose taikomos rinkliavų lengvatos, tiek ir de minimis pagalba, nors ir yra efektyvios atliekant palaikomąją skrydžių skatinimo funkciją, tačiau dėl sąlyginai nedidelio finansinio paramos dydžio nėra pakankamos užtikrinti tvarų ir ilgalaikį skrydžių skatinimą Lietuvai strategiškai svarbiomis kryptimis. Pvz. de minimis priemonės trūkumas – maksimali de minimis pagalbos vienam oro vežėjui suma per 3 metų laikotarpį gali siekti tik iki 200 tūkst. Eur. Vertinant, kad vienos krypties skrydžių vykdymo kaštai gali viršyti ir 2 – 4 mln. Eur per metus, šios pagalbos priemonės suma nėra pakankamai veiksminga paskatinti skrydžius didesne apimtimi. Dėl šios priežasties, jog de minimis ir (ar) rinkliavų lengvatos nėra pakankamos priemonės, 2018 m. buvo pradėtas įgyvendinti pareigos teikti viešąsias reguliarias oro susisiekimo paslaugas projektas Vilnius (VNO) – Londono Sitis (LCY) kryptimi. Viešosios paslaugos principo (PSO) esmė – tik pagal su Europos komisija suderintą schemą, galimybė užtikrinti skrydžius į fiziškai nutolusius regionus ar itin didelės ekonominės svarbos taškus, kai nėra alternatyvaus susisiekimo. PSO priemonės tikslas – kompensuoti vežėjo veiklos nuostolius vykdant skrydžius šaliai aktualia kryptimi. Sutartis dėl dviejų kasdienių skrydžių Vilnius (LCY) – Londonas City (LCY) oro uostas pasirašyta penkeriems metams su oro linijų bendrove LOT. Svarbi aplinkybė, kad kompensavimo mechanizmas gali būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu alternatyvus susisiekimas yra akivaizdžiai sukuriantis laiko praradimus ir joks vežėjas neišreiškia ketinimų aktualia kryptimi skraidyti komerciniais pagrindais, be kompensacijų. Šios priemonės trūkumas – nuostolių kompensavimas neužtikrina abiejų sutarties pusių suinteresuotumo siekti maksimalaus krypties pelningumo, viešosios susisiekimo paslaugos pirkimas turi būti suderintas su Europos Komisija pagal galiojantį PSO reguliavimą, schemos plačias taikymo galimybes maršrutų plėtrai riboja ES teisės aktuose nustatyti kriterijai ir griežti reikalavimai PSO taikymui. Atsižvelgiant į Lietuvos oro uostų dispozicijoje esančias skrydžių skatinimo priemones darytina išvada, jog jos nėra pakankamos užtikrinti ilgalaikį, tvarų ir efektyvų skrydžių skatinimą, todėl šioje pažangos priemonėje siūlomas įgyvendinti rizikos pasidalinimo partnerystės modelis yra tinkamiausias reikšmingam rezultatui pasiekti. Oro uostų infrastruktūra be valstybės biudžeto lėšų buvo finansuojamos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšomis: - priemonė Nr. 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“, kurios tikslas – pagerinti skrydžių saugą, aviacijos saugumą, taip pat sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Buvo remiamos tokios veiklos: skrydžių saugą ir aviacijos saugumą didinančios infrastruktūros, įrangos ir skrydžių valdymo įrangos diegimas ir modernizavimas tarptautiniame Vilniaus oro uoste, trūkstamų riedėjimo takų įrengimas, skirtas orlaivių manevravimo trukmei sumažinti, ir esamų kilimo–tūpimo takų bei riedėjimo takų techninių parametrų pagerinimas, kuris sumažins skleidžiamą aviacijos triukšmą tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Išorinis suderinamumas Dalinėje pažangos priemonėje nagrinėjamos veiklos atitinka Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projekto „Ateities susisiekimo sistema“ 141.3 iniciatyvą, kuria numatoma užtikrinti tolygią susisiekimo tinklo plėtrą, ir 141.4 iniciatyvą, kuria numatoma užtikrinti Lietuvos pasiekiamumą oru strateginėmis kryptimis, bei šioms iniciatyvoms įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatytus 5.7.9. „Parengti ir patvirtinti skrydžių strateginėmis kryptimis vykdymo verslo planą, siekiant užtikrinti susisiekimą oru su Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiomis tikslinėmis rinkomis“ ir 5.7.22. „Išplėsti oro uostų infrastruktūrą (padidinti keleivių terminalų pajėgumus nuo 5 iki 9 mln. keleivių per metus) – rekonstruoti Vilniaus ir Kauno oro uostų terminalus ir didinti skrydžių saugą, rekonstruojant Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo taką“ veiksmus. Nagrinėjamos veiklos suderinamos su Nacionaline reformų darbotvarke, kurios 303 punkte įvardijamos nepakankamos transporto jungtys, kurios mažina Lietuvos konkurencingumą ir riboja bendrosios rinkos naudą, nurodoma, kad plėtojama Lietuvos oro uostų infrastruktūra ir skrydžių krypčių skaičius. Nagrinėjamos veiklos taip pat atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano numatytus veiklų prioritetus ir sprendinius, susijusius su susiekimo oru transportu gerinimu (206, 207 ir 266 punktai). Dalinės pažangos priemonės veiklos Nr. 1–2 taip pat atitinka Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. plano prioritetines kryptis, uždavinius ir priemones bei Lietuvos aviacijos gairėse iki 2030 metų nurodytas strateginių tikslų įgyvendinimo kryptis. Pažangos priemonės veikla, kuria bus įgyvendinamas ilgalaikis ir tvarus skrydžių skatinimo modelis, taip pat prisidės prie 2023 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo Nr. 4-393/3-335 „Dėl Verslui ir atvykstamajam turizmui svarbių maršrutų, kurių kryptingam pasiekiamumui užtikrinti gali būti įgyvendinamos skrydžių skatinimo priemonės, sąrašo patvirtinimo“ įgyvendinimo. Šiuo įsakymu patvirtintas verslui ir atvykstamajam turizmui svarbių maršrutų, kurių kryptingam pasiekiamumui užtikrinti gali būti įgyvendinamos skrydžių skatinimo priemonės, sąrašas.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) pasitarimo 2022 m. balandžio 27 d. protokolo Nr. 17 2.8.1 punktą, kuriame nurodyta, kad gavus nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojo (Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos) pritarimą, alternatyvos gali būti nelyginamos ir nagrinėjama tik viena alternatyva tais atvejais, kai pažangos priemonė ar atskiros jos veiklos yra skirtos konkrečiam Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane nustatytam veiksmui įgyvendinti ir joms įgyvendinti reikalingą finansavimą numatyta skirti 2022 metais. Nagrinėjamos veiklos Nr. 1 ir Nr. 2 atitinka Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatytus 5.7.9. „Parengti ir patvirtinti skrydžių strateginėmis kryptimis vykdymo verslo planą, siekiant užtikrinti susisiekimą oru su Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiomis tikslinėmis rinkomis“ ir 5.7.22. „Išplėsti oro uostų infrastruktūrą (padidinti keleivių terminalų pajėgumus nuo 5 iki 9 mln. keleivių per metus) – rekonstruoti Vilniaus ir Kauno oro uostų terminalus ir didinti skrydžių saugą, rekonstruojant Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo taką“ veiksmus. 2022 metais valstybės biudžeto lėšas numatyta skirti konkrečiam Lietuvos oro uostų projektui „Naujojo Vilniaus terminalo statyba su būtinąja įranga ir esamo išvykimo terminalo rekonstrukcija“ ir analitinei veiklai – verslo planui parengti, siekiant užtikrinti susisiekimą oru strateginėmis kryptimis su Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiomis tikslinėmis rinkomis, todėl alternatyvos šioje dalinėje pažangos priemonės veiklos Nr. 1 ir Nr. 2 nevertinamos ir toliau nagrinėjamas vienintelis konkrečių veiklų (poveiklių) rinkinys. Pažangos priemonės veiklos Nr. 3 apibūdinimui pateikiamas alternatyvų vertinimas tolesnėje šio skyriaus dalyje. Veikla Nr. 1 „Vilniaus filialo naujojo terminalo statyba su būtinąja įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija“ Aprašymas. Veikla skirta padidinti VNO keleivių srauto pralaidumą, pastatant naują keleivių terminalą su būtinąja įranga ir rekonstruojant esamą atvykimo terminalą. Lietuvos oro uostai (toliau – LTOU) duomenimis 2019 m. Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose buvo aptarnautas rekordinis keleivių skaičius – 6,5 mln. keleivių, iš jų 5 mln. tarptautiniame Vilniaus oro uoste (toliau – VNO). Dėl Covid-19 viruso sukeltos pasaulinės pandemijos keleivių srautai labai sumažėjo: 2020 m. Lietuvos oro uostuose buvo aptarnauta 1,8 mln. keleivių, iš jų 1,3 mln. VNO. Tačiau pandemijai slūgstant, aptarnautų keleivių skaičius po truputį didėja: 2021 m. iš viso buvo aptarnauta 2,47 mln. keleivių (37 proc. daugiau lyginant su 2020 m.), iš kurių VNO – 1,9 mln. keleivių (45 proc. daugiau lyginant su 2020 m.), 2022 m. II ketvirčio duomenimis, visuose oro uostuose jau aptarnauta 1,5 mln. keleivių, iš jų 1,1 mln. VNO. Remiantis Eurocontrol prognozėmis oro transporto sektorius Europos Sąjungoje priešpandeminį (2019 m.) lygį turėtų pasiekti 2024 m., t. y. prognozuojama kad VNO aptarnautų keleivių skaičius siekti 5 mln. gali jau 2024 m. VNO yra didžiausias Lietuvos oro uostas, aptarnaujantis didžiausius keleivių srautus. Esamas keleivių terminalo pralaidumas yra 3,5 mln. keleivių per metus. Vertinant pagal Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) paslaugos lygio koncepcijos (ang. k. Level of Service Concept (toliau – LoS)) optimalų lygį, VNO neatitinka optimalaus siūlomo standarto (žr. 1 lentelė). 1 lentelė. IATA LoS Optium ir VNO 2019 m. faktinių rodiklių palyginimas Rodikliai; 2019 m. situacija; IATA kokybės standartas; Sukurta per VNO rekonstrukciją po veiklos Nr. 1 įgyvendinimo. Keleivių pralaidumas; 1150/val.; -; 2400/val.. Registracijos stalai (vnt.); 28; 30; 32 (įskaitant 10 savitarnos atidavimo bagažo punktų). Įlaipinimo vartai (vnt.); 11; -; 18. Aviacijos saugumo ir eilių zona (kv. m/kel.); 0,65; 1,00; 1,20. Aviacijos saugumo linijos (vnt.); 7; -; 14. Pasų patikra ir eilių zona išvykimo zonoje (kv. m/kel.); 0,89; 1,00; 1,05. Pasų patikra ir eilių zona atvykimo zonoje (kv. m/kel.); 0,54; 1,00; 1,15. Bagažo tvarkymo sistemos pralaidumas išvykstant (vnt./val.); 900; 1427; 1500. Pasų patikra; 6 atvykimo zonoje 8 išvykimo zonoje; -; 12 (6+6 ABC) atvykimo zonoje 12 (6+6 ABC) išvykimo zonoje. Šiuo metu VNO yra atliekamas laiko tarpsnių derinimas siekiant palengvinti oro uoste skrydžius atliekančių arba ketinančių atlikti oro vežėjų darbą (2 lygis pagal IATA Pasaulinių oro uostų laiko tarpsnių derinimo gaires (angl. k. Worldwide Airport Slot Guidelines (toliau – WASG)). Laiko tarpsnių derinimo (angl. planned opperations) alternatyva yra pereiti prie pilno koordinavimo (angl. k. slot coordinated) procedūros (3 lygis pagal IATA WASG). Taikant šį būdą, tik oro uosto tvarkaraščių derinimo koordinatoriui suteikus leidimą planuotai veiklai naudoti visą oro uosto infrastruktūrą, oro vežėjui būtų suteikiamas konkretus laikas ir diena atvykimui arba išvykimui. Tokio dydžio oro uostui kaip VNO, tai reikštų didelius pajamų praradimus, nes tiesiog būtų ribojami skrydžiai. Planuojama veikla norima pagerinti teikiamų paslaugų kokybę keleiviams ir panaikinti „butelio kakliukus“ (angl. k. bottleneck), kurie susidaro aviacijos saugumo patikroje, pasienio kontrolės postuose bei laipinimo vartuose. Dauguma IATA LoS optimalaus scenarijaus lygio rodiklių priklauso nuo ploto, kurio padidinti neatliekant VNO rekonstrukcijos nėra įmanoma nepabloginant vieno iš rodiklių įvardytų 1 lentelėje. NPP horizontalieji principai: - darnaus vystymosi horizontalus principas. Veikla prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi: - 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ įgyvendinimo. - Lygių galimybių visiems horizontalus principas. Veikla prisidės prie lygių galimybių rodiklio „Neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas“, kurio vienas iš sudedamųjų dalių yra fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas, pasiekimo. Veiklos rezultatais (pastatytu nauju keleivių terminalu) galės naudotis visos visuomenės grupės, įskaitant ir asmenis, turinčius individualių poreikių. - Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Tikslinė grupė. Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – VNO keleiviai, kurių iki šiol daugiausia buvo 5 mln. per metus (2019 m.). Po veiklos įgyvendinimo VNO bus sudarytos sąlygos aptarnauti 7,8 mln. per metus. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir verslininkai. Projektų vykdytojas. LTOU, valdanti tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos, vystanti koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlanti platų paslaugų spektrą bei užtikrinanti aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Siekiami rezultatai. Pastatytas naujas Vilniaus filialo terminalas su būtinąja įranga ir rekonstruotas išvykimo terminalas. Vilniaus oro uosto keleivių terminalo pralaidumas nuo 1150 keleivių per valandą padidintas iki 2400 keleivių per valandą. Finansavimo apimtis. Veiklos įgyvendinimui reikalingų lėšų suma – 60 390 000 Eur. Iš valstybės biudžeto 2022 m. numatyta skirti 4 000 000 Eur. Lėšų poreikis rangos darbams nustatytas viešųjų pirkimų metu. Veiklos (poveiklės) Nr.; Veiklos (poveiklės) pavadinimas; Finansavimo suma, tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšos; Privačios lėšos, LTOU. 1.; Vilniaus filialo naujojo terminalo statyba su būtinąja įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; 4 000 000; 56 390 000. Finansavimo forma. Valstybės biudžeto lėšų skyrimas (dotacija). Veikla Nr. 2 „Lietuvos susisiekimo oro transportu su strateginėmis kryptimis poreikius geriausiai tenkinančio skrydžių skatinimo modelio verslo plano parengimas“ Aprašymas. Pasitelkus ekspertines kompetencijas numatoma išanalizuoti Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiausias tikslines rinkas, kurioms būtinas susisiekimas oro transportu, identifikuoti ir išanalizuoti skrydžių skatinimo modelius, kuriais galėtų būti patenkinti Lietuvos susisiekimo oro transportu su strateginėmis kryptimis poreikiai ir padidintas šalies pasiekiamumas oro transportu, parengti Lietuvos susisiekimo oro transportu su strateginėmis kryptimis poreikius geriausiai tenkinančio skrydžių skatinimo modelio verslo planą. Parengto verslo plano pagrindu bus planuojami pažangos veiksmai, siekiant įgyvendinti NPP uždavinį „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“, bei siekti nustatyto poveikio rodiklio padidinti skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičių. Finansavimo apimtis. Veiklos įgyvendinimui reikalingų lėšų suma – 262 000 Eur (su PVM). Lėšų poreikis nustatytas viešųjų pirkimų metu. Finansavimo forma. Valstybės biudžeto lėšų skyrimas (dotacija). Veikla Nr. 3 „Ilgalaikio ir tvaraus skrydžių skatinimo modelio įgyvendinimas“ Aprašymas. Lietuva yra vienintelė valstybė regione, neturinti savo oro vežėjo, o iki šiol taikomos skrydžių skatinimo intervencinės priemonės, aprašytos II skyriuje, nors ir turi labai svarbų ir reikšmingą poveikį, tačiau atlieka labiau palaikomąją funkciją (LTOU skaitinimo programos) arba sprendžia taškines problemas (pareiga teikti viešąsias reguliarias oro susisiekimo paslaugas VNO – LCY maršrutu). Esama situacija ne visais atvejais sudaro sąlygas užtikrinti tvarų ir ilgalaikį susisiekimą šalies ekonomikai ir turizmui svarbiausiomis kryptimis, todėl susiduriama su reikšmingais iššūkiais užtikrinant Lietuvos ekonomikos vystymuisi būtinų susisiekimo krypčių / skrydžio tinklelio formavimą. Atsižvelgiant į šiuos Lietuvos susisiekimo oru iššūkius, siūloma pažangos priemonės veika bus įgyvendinamas tiesioginis instrumentas, skirtas gerinti Lietuvos pasiekiamumą su ekonomikos plėtrai svarbiomis tikslinėmis rinkomis. Siūlomas modelis yra lankstus ir sukurtas taip, kad galėtų būti replikuojamas įgyvendinant ne viena ar dvi, o dešimtis skirtingų skrydžių krypčių, tad šis modelis geriausiai atitinka Lietuvos tikslus, siūlo geriausius rezultatus ir ekonominį veiksmingumą priimtinu rizikos lygiu ir turi didžiausią sėkmės potencialą. Taigi, siūlomas modelis prisidės sprendžiant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos „Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ priežastį „Trūksta tiesioginių skrydžių krypčių, mažas esamų bei naujų skrydžių dažnis“. Pažymėtina, kad siūlomas įgyvendinti rizikos pasidalinimo partnerystės modelis buvo pasirinktas pažangos priemonės veiklos Nr. 2 apimtyje įvertinus šias skrydžių skatinimo alternatyvas – galimus modelius (Nr. 1, 2, 3): - Rizikos pasidalinimo partnerystės modelis (veikimo principai aprašomi žemiau). - Virtualios oro transporto bendrovės modelis. Pagal ekspertų nagrinėtą modelį Nr. 2, Virtuali oro transporto bendrovė yra bendrovė, perduodanti visas savo funkcijas vykdyti trečiosioms šalims. Tai taikytina ir oro transporto bendrovės oro susisiekimo operacijoms. Virtualiai oro transporto bendrovei lieka virtualios oro transporto bendrovės pavadinimas ar prekės ženklas bei rinkodaros ir bilietų platinimo funkcijos (nors šios funkcijos taip pat galėtų būti perduotos vykdyti išoriniam tiekėjui). Atlikus visapusišką (įskaitant socialinės ir ekonominės naudos) vertinimą buvo nustatyta pagrįsta prielaida, kad virtualios oro transporto bendrovės modelis bus nesėkmingas, taip pat nebuvo rastas nei vienas sėkmingas pavyzdys aviacijos rinkoje, kuriuo būtų galima pagrįsti tokią veiklą. - Su viešąją paslauga susijusių įsipareigojimų (VPSĮ) modelis. VPSĮ modelis įgyvendinamas vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 24 d. reglamento (EB) Nr. 1008/2008 16 straipsnyje nustatytais bendraisiais VPSĮ principais bei papildomomis gairėmis, paskelbtomis 2017 m. (2017/C 194/01). Atlikus visapusišką (įskaitant socialinės ir ekonominės naudos) vertinimą nustatyta, kad VPSĮ yra tinkama priemonė remti maršrutus, kurie komerciniu požiūriu yra visiškai neperspektyvūs ir šis modelis turėtų būti vertinamas kaip atsarginis variantas tais atvejais, kai maršrutas negali atsirasti pagal ekonomiškai pagrįstą susitarimą. Taip pat pažymėtina, jog ribota apimtimi taip pat buvo vertintos ir šios galimos skrydžių skatinimo alternatyvos: (i) įteisintas rinkodaros rėmimas, (ii) kelionių lėktuvu bankai ir (iii) nacionalinio vežėjo steigimas. Dėl savo ribotų pritaikymo galimybių, ribotų poveikio skrydžių skatinimui galimybių ir (ar) ypatingai didelių kaštų bei rizikos šios alternatyvos išsamiau nenagrinėjamos. Taigi, alternatyvų įvertinimas nustatė, jog rizikos pasidalijimo partnerystė (modelis Nr. 1) yra geriausias pasirinkimas. Taikant šį modelį galima vystyti daugelį maršrutų, kurie, atsižvelgiant į prognozes, greičiausiai būtų komerciškai tvarūs ilguoju laikotarpiu. Rizikos pasidalijimo partnerystės modelis pagal sąnaudų ir naudos balansą siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį visuomenei ir leidžia apriboti Lietuvos Vyriausybei tenkančią riziką. Vadovaujantis pažangos priemonės veiklos Nr. 2 rezultatais sukurtas ilgalaikis ir tvarus skrydžių skatinimo modelis, paremtas rinkos ekonomikos investuotojo principais ir kuris bus įgyvendinamas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu tarp LTOU ir skrydžius konkrečiu maršrutu vykdysiančios oro bendrovės. Susitarimais tarp LTOU ir oro bendrovės yra siekiama sumažinti galimą oro bendrovės riziką pradedant skrydžius tarp konkrečių oro uostų. Įgyvendinant rizikos partnerystės susitarimą bus sudaroma sutartis tarp LTOU ir oro bendrovės, atrinktos viešo ir skaidraus konkurso būdu, o susitarimas privalo atitikti rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio veiklos vykdytojo (toliau – angl. Market Economy Investor Principle arba MEIP) kriterijus. MEIP kriterijais siekiama įvertinti, ar, esant panašioms aplinkybėms, įprastomis rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis panašaus dydžio privatus investuotojas galėtų įvykdyti tokią investiciją. MEIP kriterijai reikalauja, jog prieš sudarant sutartį turi būti parengtas konkretaus maršruto verslo planas visam sutarties įgyvendinimo laikotarpiui, kuris turės pagrįsti, kad maršrutas bus komerciškai tvarus ir sutarties įgyvendinimo pabaigoje užtikrins veiklos pelną abiems sutarties pusėms. Pabrėžtina, jog siūlomas įgyvendinti rizikos pasidalinimo partnerystės modelis ir jo įgyvendinimui numatomas naudoti viešosios lėšos nėra valstybės pagalba, kadangi viešųjų įstaigų (įskaitant valstybei priklausančias akcines bendroves) vykdomais ekonominiais sandoriais kitai sandorio šaliai nesuteikiama jokio pranašumo, jeigu tie sandoriai vykdomi įprastomis rinkos sąlygomis. Todėl tokio pobūdžio sandoriai ir jų metu vykstantis finansavimas nelaikomi valstybės pagalba, apie tokius sandorius Europos Komisijai pranešti nereikia. Kaip minėta prieš tai, esminė rizikos pasidalinimo partnerystės modelio sąlyga – maršruto komercinis tvarumas, leidžiantis užtikrinti konkrečios sutarties įgyvendinimo pabaigoje veiklos pelną. Kiekvienos krypties atveju, prieš sudarant sutartį su oro bendrove, bus parengtas verslo planas, kuriuo siekiama įvertinti, krypties atsiperkamumą. Jeigu atsiperkamumas nebus pakankamas, toks sandoris neatitiktų įprastų rinkos sąlygų ir būtų laikytinas valstybės pagalba – esant tokiai situacijai Lietuvos oro uostai rizikos pasidalinimo partnerystės dėl tokio neatsiperkančio maršruto nesudarys. Nėra iš anksto nustatyto baigtinio rizikos pasidalijimo partnerystės parametrų sąrašo. Kiekvieno konkretaus maršruto atveju rizikos pasidalijimo partnerystės parametrai yra komplektas: (i) išankstinių LTOU sąlygų, nustatytų skaidriame ir viešame konkurse bei (ii) derybų su oro bendrove rezultatas. Vis dėlto visi šie rizikos pasidalijimo partnerystės parametrai privalo prisidėti prie svarbiausio reikalavimo, kad vertinant ex ante sudarytas sandoris leistų per sutarties galiojimo laikotarpį palaipsniui padidinti LTOU pelningumą. Rizikos partnerystės susitarime nustatomos skrydžio, kurį vykdys oro bendrovė, sąlygos: (i) oro uostai, tarp kurių bus vykdomi skrydžiai, (ii) skrydžių dažniai ir laikai, (iii) lėktuvo dydis ir kitos konkrečiam maršrutui galimai aktualios sąlygos. Įgyvendinant rizikos partnerystės sutartį ypač didelis dėmesys bus skiriamas pinigų srautų tarp LTOU ir oro bendrovių subalansavimui. Žemiau pateikiamas pavyzdinis rizikos pasidalinimo partnerystės pinigų srautų modelis. Įgyvendinant pažangos priemonės veiklą Nr. 2 buvo vertinama daugiau nei 30 skrydžių krypčių, potencialas iš skirtingų LTOU valdomų oro uostų. Galiausiai buvo identifikuotos 14 krypčių, kurioms rizikos pasidalinimo partnerystės modelio pritaikymas, pagal veiklos Nr. 2 rezultatus, įgyvendinimo metu buvo pats perspektyviausias (žr. sąrašą žemiau). - Vilnius – Amsterdamas - Palanga – Amsterdamas - Vilnius – Londono Hitrou - Vilnius – Krokuva - Vilnius – Miunchenas - Vilnius – Paryžiaus CDG - Vilnius – Paryžiaus Orli; - Vilnius – Dublinas - Vilnius – Geteborgas - Palanga – Hamburgas - Vilnius – Hamburgas - Vilnius – Berlynas - Kaunas – Varšuva - Vilnius – Oslas. Pažymėtina, jog tai nėra galutinis ar baigtinis krypčių sąrašas, kurių susisiekimui užtikrinti turėtų būti įgyvendinamas rizikos pasidalinimo partnerystės modelis, ir tai nurodoma šios pažangos priemonės Nr. 2 veiklos rezultatuose: „Vis dėlto, reikėtų pripažinti, kad ši veiklos programa yra hipotetinė ir tam tikra prasme skirta padėti nustatyti biudžetus ir įvertinti galimą schemos pinigų srautų pobūdį. Iš tiesų tai, kokie maršrutai bus siūlomi konkrečiais metais, priklausys nuo to, kokia bus bendresnė įmonės „Lietuvos oro uostai“ ir oro transporto bendrovės derybų eiga. Kaip aprašyta anksčiau, schemoje taip pat reikėtų atsižvelgti į ad hoc maršrutus, kurie nėra atrinkti kaip tiksliniai, arba į maršrutus iš tikslinio sąrašo, svarstomų vykdyti su kitomis oro transporto bendrovėmis ar pagal kitus veiklos pasiūlymus. Daugeliu atžvilgiu turėtų būti remiamasi maršrutų skaičiumi per metus, o ne konkrečiu maršrutu. Būtinas tam tikras kintamumas, atspindintis tai, kad kai kurie maršrutai atsiras greičiau nei kiti, ir kad nuspėti, kurie būtent, yra sunku“ Kaip nurodoma pažangos priemonės Nr. 2 veiklos rezultatuose, kiekvienas susitarimas tarp LTOU ir konkrečios skrydį vykdysiančios oro bendrovės bus unikalus, tačiau privalės atspindėti pagrindinius iš anksto LTOU nustatytus skrydžiui keliamus reikalavimus, tokius kaip minimalus skrydžių dažnis ir laikas, minimalus lėktuvo dydis. Vadinasi, konkretaus maršruto operatoriui, t. y. skrydžius konkrečia kryptimi vykdysiančiai oro bendrovei atrinkti LTOU skelbs atvirą, skaidrų ir konkurencingą konkursą, kuriame bus apibrėžtos dalyvavimo atrankoje ir sutarties vykdymo sąlygos. Tikslinė grupė. Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – LTOU valdomų trijų oro uostų, t. y. Vilniaus, Kauno ir Palangos keleiviai (įskaitant atvykstančius turistus ir užsienio investuotojus). Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir verslininkai ir Lietuvos institucijos (įskaitaint Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybę). Projektų vykdytojas. LTOU, valdanti tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos, vystanti koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlanti platų paslaugų spektrą bei užtikrinanti aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Siekiami rezultatai. Įgyvendinant skrydžių skatinimo modelį iki 2030 m. užtikrinti susisiekimą su ne mažiau nei 14 Lietuvos ekonomikai svarbių krypčių. Finansavimo apimtis. Veiklos įgyvendinimui reikalingų lėšų suma – 31 780 000 Eur. Lėšų poreikis nustatytas parengtame verslo plane įgyvendinant dalinę pažangos priemonės veiklą Nr. 2. Pažymėtina, jog šios lėšos apima tiek valstybės biudžeto, tiek ir Lietuvos oro uostų lėšas, kurios bus skiriamos modeliui įgyvendinti. Bendras įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis pasiskirsto tokia proporcija: - 9 000 000 Eur – valstybės biudžeto lėšos pirmuosius dvejus projekto įgyvendinimo metus; - 22 780 000 Eur – LTOU lėšos likusį veiklos įgyvendinimo laikotarpį. Pažymėtina, kad aukščiau nurodyta proporcija veiklos įgyvendinimui gali keistis atsižvelgiant į faktines veiklos įgyvendinimo aplinkybes, pvz. maršrutų, kuriems vykdyti bus įgyvendinamas rizikos pasidalinimo partnerystės modelis, skaičius tam tikrais veiklos įgyvendinimo metais ir šių maršrutų kryptys. Taip pat pažymima, kad visai rizikos pasidalinimo partnerystės veiklai pasiekus brandą, kuomet pajamos, generuojamos iš vienų maršrutų gali padengti reikiamas investicijas kitiems rizikos pasidalinimo partnerystės maršrutams, modelio finanansimui valstybės biudžeto lėšomis poreikio nebebus. Taigi, pateikta lėšų pasiskirstymo proporcija veiklos vykdymo eigoje gali kisti aukščiau pateiktų priežasčių. Finansavimo forma. Valstybės biudžeto lėšų investavimas į LTOU įstatinį kapitalą ir LTOU lėšos. Akreipiamas dėmesys, jog LTOU veikla (vadovaujantis bendrovės įstatais) yra susijusi su efektyviu bendrovei pavestos infrastruktūros valdymu ir jos vystymu, taip pat pareiga garantuoti aukščiausią skrydžių saugos ir aviacijos lygį. Pagrindiniai LTOU veiklos objektai yra modernios infrastruktūros kūrimas ir jos veikimo užtikrinimas. Vadinasi, pirmoji ir pagrindinė funkcija, kurią atlieka LTOU – jai pavestos oro susisiekimo infrastruktūros valdymas ir vystymas. LTOU taip pat turi teisę vykdyti kitas įstatymams neprieštaraujančias veiklas, pvz. skrydžių skatinimą. Iki šiol oro uostai šias veiklas vykdė administruojant (i) de minimis skrydžių skatinimo programą ir (ii) Vilnius (LCY) – Londonas City (LCY) skrydžio, įgyvendinto pagal PSO reguliavimą, sutartį, taip pat taikant rinkliavų lengvatas. Pažymėtina, jog šios skrydžių skatinimo veiklos savo esme yra (buvo) subsidijos / dotacijos. Atsižvelgiant į Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. plano prioritetines kryptis, uždavinius ir priemones bei Lietuvos aviacijos gairėse iki 2030 metų nurodytas strateginių tikslų įgyvendinimo kryptis, LTOU buvo paskirta įgyvendinti pažangos priemonės veiklos Nr. 2 rezultatais sukurtą skrydžių skatinimo priemonę, paremtą rizikos pasidalinimo partnerystės modeliu. Pažymėtina, jog kitaip nei iki šiol vykdytos skrydžių skatinimo priemonės, planuojamas įgyvendinti rizikos pasidalinimo partnerystės modelis yra susijęs su investicinėmis rizikomis, t. y. ex ante atliktas maršruto atsiperkamumas įgyvendinant sutartį gali nepasiteisinti ir planuoti grąžos rodikliai būtų pasiekti ne visa planuota apimtimi. Darkart pabrėžiama, kad pažangos priemonės veiklos Nr. 3 finansiniai rodikliai, priklausomai nuo daugybės aplinkybių, kurių ne visas LTOU gali kontroliuoti, faktiškai gali keistis, tad pažangos priemonės veiklos Nr. 2 rezultatuose suplanuoti finansiniai srautai gali keistis. Vadinasi, ši skrydžių skatinimo veikla, paremta rizikos pasidalinimo partnerystės modeliu, kuri, pagal LTOU įstatus ir bendrovei pavestas funkcijas, yra antrinė, gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį pagrindinių funkcijų, susijusių su infrastruktūros valdymu ir vystymu, įgyvendinimui. Atsižvelgiant į tai ir siekiant valdyti galimas finansines rizikas, modelio įgyvendinimui finansuoti pasirinktas (i) įstatinio kapitalo didinimo bei (ii) LTOU nuosavų lėšų investavimo modelis.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad alternatyvos nėra nagrinėjamos, siekiant įvertinti įgyvendinamų veiklų (poveiklių) naudą, vadovaujantis viešai paskelbta skaičiuokle, apskaičiuota planuojamų įgyvendinti veiklų ekonominės naudos ir išlaidų santykio reikšmė: Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1; Terminalo Vilniaus oro uoste statyba, įrangos įrengimas ir esamo terminalo rekonstrukcija, verslo plano parengimas, ilgalaikio ir tvaraus skrydžių skatinimo modelio įgyvendinimas; 2,68. Detalūs planuojamų įgyvendinti veiklų ekonominės naudos ir išlaidų santykio skaičiavimai pateikti pažangos priemonės skaičiuoklėje, juos atliekant remtasi šiomis prielaidomis: - Vadovaujantis LTOU generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-127 „Dėl ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“ patvirtintais normatyvais, pastatų nusidėvėjimo terminas yra 40 metų, o įrangos – 12 metų (žr. skaičiuoklės darbalaukio „Prielaidos“ E23 ir E24 celes). Pažangos priemonės ataskaitiniu laikotarpiu (iki 2052 m.) numatomos reinvesticijos įrangai kas 12 metų. Likutinė pastatų ir įrangos vertė skaičiuojama tiesiniu metodu. - Aptarnautų keleivių skaičiaus duomenų šaltinis – LTOU internetinės svetainė https://www.ltou.lt/lt/aviacines-paslaugos/skrydziu-statistika/vno-2. Aptarnautų keleivių skaičiaus prognozės iki 2032 m. (žr. skaičiuoklės darbalaukį „Keleivių srautų info“) yra sudarytos LTOU ekspertų (2022 m. rugsėjo mėn.), vadovaujantis dviejų tipų prielaidomis: - globalios rinkos: - tarptautinių aviacijos organizacijų prognozėmis. Naudotasi naujausiomis prognozėmis, siekiant įvertinti galimą srautą Europos ir pasaulio mastu bei apibrėžti galimas rizikas – karinius veiksmus prieš Ukrainą, infliacijos tempus, pandemiją. Skaičiuoklėje pateiktoje prognozėje naudotos prognozės: IATA (nevertinta karo įtaka), Tarptautinės oro uostų tarybos Europoje (ang. Airports Council International Europe), Tarptautinės oro uostų tarybos (ang. Airports Council International), Eurocontrol; - Lietuvos banko ir Europos centrinio banko makroekonominėmis prognozėmis. - vidinės rinkos: - aviacine statistika bei retrospektyvia informacija. Įvertintas vyraujantis sezoniškumas, kuris artimas priešpandeminiam lygmeniui, kiekvienos oro bendrovės orlaivių informacija (orlaivio tipas, svoris, užpildymas pagal kryptį) bei žemų kaštų oro bendrovių, tradicinių vežėjų ir nereguliarius skrydžius vykdančių oro bendrovių užimama rinkos dalis. Spartesnis atsistatymas nustatytas, siekiant grįžti į priešpandeminį lygmenį ir jį palaikyti, įvertintas pasikeitęs keleivio portretas bei įpročiai. Vėlesniais laikotarpiais vyraujantis natūralus, iki pandemijos vyravęs augimo lygmuo; - oro bendrovių tvarkaraščiais. Remtasi oro bendrovių tvarkaraščių koordinatoriui pateiktais naujausiais tvarkaraščiais, tvarkaraščiai sulyginti su oro bendrovių pardavimo sistemose pateikta informacija, derybų bei susitikimų su oro bendrovėmis gauta informacija ir kt. Atsižvelgiant į LTOU ekspertų atliktus skaičiavimus, 2030-2032 m. keleivių srautų augimas sudarys 3 proc. kasmet (žr. skaičiuoklės darbalaukį „Keleivių srautų info“, P9 ir Q9 celes). Nuo 2033 m. daroma prielaida, kad keleivių skaičiaus kitimas išliks toks pat – 3 proc. augimas kasmet Laikoma, kad tai pagrįsta ir pakankamai atsargi prognozė. - Veiklos „Ilgalaikio ir tvaraus skrydžių skatinimo modelio įgyvendinimas“ investicijų bei ekonominės naudos ir išlaidų santykio skaičiavimai atlikti parengtame verslo plane įgyvendinant dalinę pažangos priemonės veiklą Nr. 2. - Į pažangos priemonės 10-001-05-03-02 ,,Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ veiklų rinkinį įtraukus europinės vėžės Rail Baltica tiesimą, bus įvertinti konkurencijos aspektai Lenkijos (Varšuvos) ir Latvijos (Rygos) kryptimis. VNO keleivių srautai į Varšuvos ir Rygos oro uostus sudaro po 4 proc. - Investicinės veiklos išlaidos nustatytos atlikus vertinimą, įgyvendinus projektą ir jo neįgyvendinus pagal panašaus Kauno oro uosto plėtros projektą, kuriuo buvo vykdoma terminalo plėtra, įkainius pritaikius 2022 m. (žr. skaičiuoklės darbalaukio „Prielaidos“ 43-62 eilutes). - Investicinės veiklos pajamos skaičiuojamos įvertinus paskutinių 5 metų LTOU pajamas Vilniaus oro uoste ir aptarnautų keleivių skaičių per metus. Atsižvelgiant į tai kad VNO projektinis aptarnautų keleivių pralaidumas yra 3,5 mln., o 2019 m. buvo aptarnautas rekordinis keleivių skaičius – 5 mln., ir įvertinus 1 lentelėje pateiktus duomenis, daroma prielaida, kad VNO aptarnautų keleivių skaičiui per metus viršijus 5 mln., visi kiti papildomi keleiviai yra dėl įgyvendinamos investicinės veiklos. Todėl pajamos yra skaičiuojamos nuo papildomų keleivių (žr. skaičiuoklės darbalaukio „Prielaidos“ 64-96 eilutes). - Socialinė ekonominė nauda pradedama skaičiuoti nuo kitų metų po veiklos Nr. 1.1. įgyvendinimo pabaigos (žr. skaičiuoklės darbalaukio „Prielaidos“ 107-114 eilutes). - Naudos komponentas (laiko sutaupymas) pasirinktas, vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika (skaičiavimus žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos“ 110 ir 113 eilutes). - Atsižvelgiant į IATA paslaugos lygio koncepciją, įvertinus esamą ir būsimą VNO infrastruktūrą, daroma prielaida, kad įgyvendinus investicinę veiklą kiekvienas VNO aptarnautas keleivis sutaupys apie 5,75 min. laiko. Skaičiuoklės darbalapyje „Rodikliai“ pateikiami NPP ir Susisiekimo plėtros programoje nustatytų rodiklių prognozuojamų pasiekti reikšmių rezultatai įgyvendinus dalinę pažangos priemonės veiklas Nr. 1 ir Nr. 3 (detalius skaičiavimus žr. skaičiuoklės darbalaukio „Rodikliai“ celę I8). Papildomai veiklos Nr. 3 įgyvendinimas prisidės prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano rodiklio „Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius“ pasiekimo (žr. skaičiuoklės darbalaukio „Rodikliai“ celę I6).

___________________________

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“.

Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021 –2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“

LTOU internetinė  prieiga: https://ltou.lt/lt/aviacines-paslaugos/marsrutu-pletros-skatinimo-programos/oro-bendroviu-veiklos-skatinimo-programos

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

2020 metų Nacionalinė reformų darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-86 „Dėl Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. plano patvirtinimo“.

Lietuvos aviacijos gairės iki 2030 metų, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 3-331.

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

LTOU internetinė  prieiga: https://www.ltou.lt/lt/aviacines-paslaugos/skrydziu-statistika/ltou

Internetinė prieiga: https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-forecast-update-2021-2027

Internetinė prieiga: https://www.iata.org/en/services/consulting/airport-pax-security/level-of-service/#tab-1

Internetinė prieiga:  https://www.iata.org/contentassets/4ede2aabfcc14a55919e468054d714fe/wasg-edition-2-english-version.pdf

Pavyzdžiui konkurso sąlygos Vilniaus oro uostas – Londono Sičio oro uostas skrydžio operatoriui atrinkti. Internetinė prieiga: https://ltou.lt/lt/aviacines-paslaugos/marsrutu-pletros-skatinimo-programos/operatoriaus-atranka

Internetinė prieiga: https://www.ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fdocuments%2Ffiles%2FPriemoniu+skaiciuokle_v1_0_20210211.xlsm

Internetinė prieiga: https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-03-01-01/

Internetinė prieiga: https://www.aci-europe.org/economic-forecasts.html

Internetinė prieiga: https://aci.aero/2022/06/28/the-impact-of-covid-19-on-airportsand-the-path-to-recovery/

Internetinė prieiga: https://www.eurocontrol.int/news/eurocontrol-3-year-forecast-2022-2024#:~:text=It%20is%20now%20expected%20that,result%20of%20rapidly%2Devolving%20events

Internetinė prieiga: https://www.lb.lt/uploads/documents/files/news/2022%2006%2017%20Makroekonomini%C5%B3%20prognozi%C5%B3%20vie%C5%A1as%20pristatymas.pdf

Internetinė prieiga: https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/ecana/html/table.lt.html

Internetinė prieiga: https://www.ltou.lt/uploads/documents/images/apie-oro-uostus/veikla/statistika-ir-techniniai-duomenys/LTOU_infografikas_2022_II%20ketvirtis_bendras_LT.jpg

Internetinė prieiga: https://www.iata.org/en/services/consulting/airport-pax-security/level-of-service/#tab-1