2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-02 „SKATINTI DARNŲ JUDUMĄ“

PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 10-001-06-01-02 ,,Skatinti darnų judumą“ |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 6.1 uždavinys. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą |
| Plėtros programa | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo plėtros programa (toliau – Susisiekimo plėtros programa) |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

ĮGYVENDINUS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ LAUKIAMAS POKYTIS

Pažangos priemone sprendžiama problema ir šalinamos priežastys Kaip nurodyta Susisiekimo plėtros programoje, pažangos priemone „Skatinti darnų judumą“ (toliau – Pažangos priemonė) prisidedama prie Susisiekimo plėtros programos 5.3. uždavinyje „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“ įvardintos problemos „Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ sprendimo ją lėmusios priežasties „Skirtingų transporto rūšių integralumo trūkumas“ šalinimo, 5.4. uždavinyje „Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę“ įvardintos problemos „Neišnaudojamas susisiekimo sistemos potencialas kurti didesnę sektoriaus vertę didinant susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą ir teikiant paslaugas“ sprendimo ir lėmusios priežasties „Viešojo transporto integralumo tarp skirtingų transporto rūšių ir nacionalinio, regioninio bei vietinio lygmenų trūkumas, nevienodas paslaugų prieinamumas“ šalinimo ir 6.1. uždavinyje „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ įvardintos problemos ,,Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ sprendimo ir ją lėmusių priežasčių „Viešasis transportas ir jo infrastruktūra ne visiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms" ir „Netolygiai išvystyta bevariklio transporto infrastruktūra“ šalinimo. Detali problemos ir priežasčių analizė pateikta Susisiekimo plėtros programos pagrindime. Pažangos priemone bus siekiama prisidėti prie Susisiekimo plėtros programos 6.1. uždavinyje „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ įvardintos problemos ,,Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ (toliau – Problema) sprendimo ir ją lėmusių priežasčių „Viešasis transportas ir jo infrastruktūra ne visiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms" (toliau – 1 Priežastis) ir „Netolygiai išvystyta bevariklio transporto infrastruktūra“ (toliau – 2 Priežastis) šalinimo. Rengiama Pažangos priemonė prie Problemos 1 Priežasties šalinimo tiesiogiai neprisidės. Ją šalins pažangos priemonėje Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ ir regioninėje pažangos priemonėje Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ numatytos veiklos su joms įgyvendinti numatytomis investicijomis. Šioje Pažangos priemonėje bus stebimas vienas iš darnaus judumo dėmenų, susijęs su viešojo transporto pritaikymu asmenims su specialiais pagalbos poreikiais (detalesnį sąsajos aprašymą žr. šio skyriaus pastraipose „Pažangos priemonės suderinamumas su kitomis pažangos priemonėmis“ ir „Pažangos priemone siekiamas pokytis“). Rengiama Pažangos priemonė, kurioje nagrinėjamos dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymo veiklos, tiesiogiai šalins Problemos 2 Priežastį. Veiklų įgyvendinimo pradžia numatyta 2024 m., finansavimui numatytos 2021–2027 m. ES investicijų programos (toliau – 2021–2027 m. ESFIP), valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP)) ir savivaldybių biudžetų lėšos. Pažangos priemonės suderinamumas su kitomis pažangos priemonėmis Susisiekimo plėtros programoje įvardinta Problema sprendžiama ir kitomis Susisiekimo ministerijos įgyvendinamomis pažangos priemonėmis, kurios kartu su šia rengiama Pažangos priemone papildo viena kitą: - pažangos priemone Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“, kuri prisidės prie išmetamų ŠESD kiekio ir oro taršos mažinimo skatindama netaršių ir visai netaršių transporto priemonių įsigijimą ir joms įkrauti ar papildyti alternatyviaisiais degalais reikalingos infrastruktūros plėtrą, o skatindama įsigyti netaršias viešojo transporto priemones, kurios turės būti pritaikytos asmenims su specialiaisiais pagalbos poreikiais, tiesiogiai turės įtakos Pažangos priemonės stebėsenos rodiklio „Viešojo transporto parko, pritaikyto individualių poreikių asmenims, dalis“ pasiekimui. Pažangos priemonė „Skatinti darnų judumą“ ŠESD mažinimo tikslų sieks vystydama dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą; - regionine pažangos priemone Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“, kuria bus įgyvendinami darnaus judumo sprendiniai miestuose, kurių vienas iš jų yra bevariklio transporto integracija. Šioje pažangos priemonėje numatytos veiklos bus įgyvendinamos tik darnaus judumo miestuose planus Europos Sąjungos fondų 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio lėšomis parengusiose savivaldybėse; - pažangos priemone Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ sprendžia problemą „Neišnaudojamas susisiekimo sistemos potencialas kurti didesnę sektoriaus vertę didinant susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą ir teikiant paslaugas“. Šioje priemonėje nagrinėjamos veiklos, susijusios su paskatų naudoti kombinuotą krovininį transportą įvedimu (intermodalinių terminalų plėtra), siekiant į jį perkelti dalį krovinių ir taip sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, palyginus su išmetamu ŠESD kiekiu, jei kroviniai būtų gabenami tik kelių transportu. Abi priemonės papildo viena kitą, nes pažangos priemonė prisidės prie išmetamų ŠESD kiekio ir oro taršos mažinimo vystydama dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą, o pažangos priemonė „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ šių tikslų sieks ieškodama geriausių intermodalinės logistikos grandinių panaudojimo būdų bei užtikrindama intermodaliniam transportui reikalingos infrastruktūros įrengimą; - pažangos priemone Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ sprendžiamos TEN-T kelių pagrindinio ir visuotinio tinklo būklės gerinimo ir kelių su asfalto danga dalies nuolatinio didinimo valstybinės reikšmės kelių tinkle problemos. Kompleksiškai rekonstruojant TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklo kelius bei kitus valstybinės reikšmės kelius dažnai tuo pačiu, projektų apimtyje rekonstruojami ir įrengiami taip pat ir pėsčiųjų ir dviračių takai. Pažangos priemonės skaičiuoklės darbalapyje „Objektų sąrašas“ eilutėse Nr. 127-138 galima pamatyti, kuriuos konkrečiai dviračių ir pėsčiųjų takų objektus planuojama įrengti arba rekonstruoti kompleksiniuose valstybinės reikšmės kelių projektuose. Pažangos priemonė susijusi su Susisiekimo plėtros programoje numatyta pažangos priemone Nr. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“, kuri spręs Susisiekimo plėtros programoje įvardintą problemą „Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis“. Įgyvendinant minimos priemonės veiklas, numatyta diegti eismo saugos priemones valstybinės reikšmės keliuose ir geležinkeliuose. Tuo tarpu Pažangos priemonė prie problemos sprendimo prisidės vystydama ir rekonstruodama dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą šalia valstybinės reikšmės kelių. Taip bus sudarytos sąlygos saugiam dviratininkų ir pėsčiųjų eismui įrengiamos arba rekonstruojamos infrastruktūros ruožuose. Pažangos priemone siekiamas pokytis Pažangos priemonės veiklomis siekiamas pokytis geriausiai apibūdinamas 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane (toliau – Nacionalinis pažangos planas) nustatytais poveikio rodikliais ir Susisiekimo plėtros programoje nustatytu rezultato rodikliu. Įgyvendinus pažangos priemonę, siekiama prisidėti prie Nacionalinio pažangos plano 6 strateginio tikslo 6.1. uždaviniui ,,Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ nustatyto poveikio rodiklio, jo siektinos reikšmės 2030 m. pasiekimo: „Kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje“ (2017 m. – 5,7 proc., 2025 m. – 9 proc., 2030 m. – 12,3 proc.) ir Susisiekimo plėtros programoje nustatyto rezultato rodiklio, jo siektinos reikšmės 2029 m. pasiekimo: Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (2029 m. – 23 788 naudotojai per metus). Pažangos priemonėje taip pat siekiama Susisiekimo plėtros programoje nustatyto rezultato rodiklio „Viešojo transporto parko, pritaikyto individualių poreikių asmenims, dalis“ (2030 m. – 55 proc.). Šio rodiklio pasiekimui tiesiogiai įtakos turės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ ir regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ veiklų, susijusių su netaršių viešojo transporto priemonių, kurios privalo būti pritaikytos asmenims turintiems specialiųjų pagalbos poreikių, įsigijimo skatinimu, įgyvendinimas. Anksčiau vykdytos intervencijos Veiklos, kuriomis buvo gerinama dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra, buvo įgyvendinamos ir anksčiau, tačiau visos vykdytos intervencijos nebuvo pakankamos siekiant užsibrėžtų tikslų. Intervencijų nepakankamumą, o tiksliau – augantį jų poreikį lėmė šie susiję veiksniai: 1. Iki 2021 m. tarp Lietuvos institucijų trūko vieningo strateginio požiūrio ir nuoseklaus ilgalaikio veiksmų plano atnaujinant ir plėtojant dviračių takus. Pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimas ir plėtra buvo nenuosekli ir neužtikrinanti šio tinklo vientisumo net ir tose tinklo dalyse, kurios kritiškai būtinos kelių naudotojams (išilgai gyvenviečių arba tarp gyvenviečių), kad žmonės galėtų pasiekti darbo vietas bei gauti socialines ir kitas paslaugas nedidelius atstumus nukeliaudami dviračiais arba pėsčiomis. 2. Nepakankamas finansavimas. Didžiausia viešųjų investicijų dalis skiriama kelių ir geležinkelių sektoriui, siekiant užtikrinti strateginių valstybei svarbių projektų įgyvendinimą. Iki 2022 m. kiekvienais metais pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimui ir plėtrai buvo skiriama tik iki 20 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, todėl pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas buvo tvarkomas fragmentiškai, didžioji šio tinklo dalis šiuo metu yra fiziškai nudėvėta ir prastos kokybės (šį faktą patvirtino ir AB „Via Lietuva“ dar 2020 m. atliktas pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros įvertinimas). Todėl dviratininkai dažnai renkasi mažiau saugų važiavimą tiesiog kelių kelkraščiais. Dalyje Lietuvos gyvenviečių, nesant vientisų ir sutvarkytų pėsčiųjų takų, gyventojai priversti keliauti pėsčiomis kelių kelkraščiais, o tokios kelionės yra labai nesaugios. Dėl finansavimo trūkumo Lietuvoje kritiškai trūksta visiškai naujo pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo, kuris papildytų esamą infrastruktūrą. Lietuvoje vien išilgai gyvenviečių trūksta apie 600 km pėsčiųjų ir dviračių takų. Dėl minėtų priežasčių šio tinklo atnaujinimo ir plėtros srityje reikalingas proveržis skiriant daugiau lėšų ir ypač būtina išnaudoti Europos Sąjungos paramos teikiamas galimybes pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo atnaujinimui. Preliminariai planuojama, kad, norint tinkamai atnaujinti ir racionaliai išplėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, nuo 2024 m. iki 2030 m. kiekvienais metais prie jau suplanuotų ES investicijų pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimui ir plėtrai reikia skirti iki 40 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. 3. Didėjanti dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtros, tame tarpe ir investicijų finansavimo spraga dėl reikšmingų geopolitinių pokyčių, 2022 m. sutrikdytos pasaulinės statybinių medžiagų ir žaliavų tiekimo grandinės, visų atvežtinių statybinių medžiagų pabrangimo ir augančios infliacijos. Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos veiklos buvo finansuojamos 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos lėšomis: - Priemonė Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, kurios tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Šios priemonės galimi pareiškėjai buvo savivaldybių administracijos, galimi partneriai – AB „Via Lietuva“ (buvusi AB Lietuvos automobilių kelių direkcija) ir privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešos ir privačios partnerystės būdu). Investicijų suma – 10,2 mln. Eur (Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF)). Ši priemonė įgyvendinta regioninio planavimo būdu, finansavimo limitus paskirsčius 10-čiai Lietuvos apskričių. Finansuota veikla – pėsčiųjų ir dviračių takų ir dviračių juostų tiesimas ir rekonstrukcija. Įgyvendinus šią priemonę buvo nutiesta 51,08 km naujų ir rekonstruota 30,61 km dviračių ir (ar) pėsčiųjų dviračių takų; - Priemonė 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“, kurios tikslas – vadovaujantis parengtais darnaus judumo mieste planais, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas miestuose. Šios priemonės galimi pareiškėjai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybių administracijos, galimi partneriai – esami ar būsimi viešosios transporto infrastruktūros ir (arba) intelektinės transporto sistemos, susijusios su planuojama pagal projektą vykdyti veikla, valdytojai (juridiniai asmenys), AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (dabar - Via Lietuva), privatūs juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti keleivių ir bagažo vežimo veiklą (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu). Investicijų suma – 19,3 mln. eurų (ERPF). Finansuotos veiklos: - intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste; - miesto gatvių ir kitos transporto infrastruktūros pritaikymas viešojo transporto poreikiams, lyninio transporto diegimas; - miesto transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; - viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų, dviračių infrastruktūros ir jos sistemų diegimas ir plėtra (privačiojo ir viešojo transporto jungties aikštelės (angl. Park&Ride), dviračių ir viešojo transporto jungties aikštelės (angl. Bike&Ride), viešųjų dviračių dalijimosi sistemos (angl. Bike Sharing), elektrinių transporto priemonių (išskyrus elektromobilius) viešosios įkrovimo prieigos, dviratininkų keltuvai kalvotose vietovėse ir dviratininkų ir pėsčiųjų persikėlimo per vandens telkinius priemonės, dviračių saugojimo infrastruktūra); - viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra. Įgyvendinus šią priemonę buvo įrengti 375 dviračių stovai ir 150 dviračių saugyklų/statymo aikštelių. Paminėtina, kad AB „Via Lietuva“ 2022–2023 metais nutiesė 5 dviračių takų ruožus Klaipėdos, Tauragės, Šiaulių ir Klaipėdos apskrityse, iš viso 22 km. Investicijų suma buvo 8,08 mln. eurų valstybės biudžeto (Kelių plėtros ir priežiūros programos (toliau – KPPP) lėšų (detalų objektų sąrašą žr. pažangos priemonės skaičiuoklės darbalapyje „Objektų sąrašas“ eilutėse Nr. 134-142). Išorinis suderinamumas Pažangos priemonėje nagrinėjamos veiklos atitinka Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projekte ,,Ateities susisiekimo sistema“ numatomą iniciatyvą (141.1.), kuria siekiama plėtoti darnią transporto sistemą. Pažangos priemonė taip pat įgyvendins 2021–2027 m. ESFIP trečiojo politikos tikslo „Geriau sujungta Europa“ 3.2 konkretų uždavinį ,,Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą“. Investicijų programoje identifikuota viena iš veiksmo rūšių – plėtoti dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą šalia valstybinės reikšmės kelių, prioritetą teikiant vientisų dviračių trasų įrengimui šalia valstybinės reikšmės kelių sujungiant jas su savivaldybių dviračių takais, kurią įgyvendinant planuojama nutiesti ne mažiau kaip 98,04 km dviračių takų. Planuojamos veiklos siejasi su: - Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planu, jo prioritetinėmis kryptimis, uždaviniais ir priemonėmis; - Nacionaline reformų darbotvarke, kurios 47.3 punkte įvardintas siekis šalia inovacijų, išteklių naudojimo efektyvumo, energijos jungčių, dėmesį sutelkti į darnų transportą; - Nacionaline klimato kaitos valdymo darbotvarke, kurios 27.1.5.2 papunktyje numatytas tikslas užtikrinti dviračiams ir pėstiesiems skirtos infrastruktūros plėtrą, sukuriant patrauklų, saugų dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą, integruotą į bendrą transporto sistemą, nutiesiant ar rekonstruojant ne mažiau kaip 600 km naujų ar esamų dviračių ir pėsčiųjų takų ir 27.2.4 papunktyje numatytą tikslą vystyti alternatyvių nuosavam automobiliui kompleksiškai suderinti keliavimo būdų patrauklumą ne tik miestuose, bet ir šalies mastu, kurių vienas komponentas būtų dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra; - Nacionaliniu oro taršos mažinimo planu, į kurio nuostatas yra įtrauktos priemonės, susijusios su dviračių takų infrastruktūros plėtra miestuose ir prie valstybinės reikšmės kelių; - Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų, t. y. 27 punktu, numatančiu darnių transporto sistemų ir kokybiškos bei atsparios infrastruktūros kūrimą, ir papildo 11 tikslo 11.2 papunkčiu numatytas priemones iki 2030 m. suteikti galimybę naudotis saugiomis, prieinamomis ir pasiekiamomis darniomis transporto sistemomis, gerinant kelių eismo saugumą, plečiant viešąjį transportą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų asmenų, moterų, vaikų, asmenų su negalia ir pagyvenusių žmonių poreikiams; - Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, kurio 282 punkte yra numatyti darnios kelionės struktūros ir mobilumo prioritetai, 283 punkte numatyta plėtoti bevariklio transporto infrastruktūrą regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens susisiekimo paslaugas teikiančių centrų priemiestinėse jungtyse, urbanizuotose teritorijose ir jų periferijose bei parengti Lietuvos bevariklio transporto trasų bendrą vystymo programą; - Nacionaliniu dviračių ir pėsčiųjų takų plėtros žemėlapiu, kuriame įvertinta esama dviračių infrastruktūra, Susisiekimo ministerijos kartu su AB „Via Lietuva“ ir savivaldybėmis nustatytas bendras infrastruktūros plėtros poreikis ir svarbiausios jungtys; - Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginėmis gairėmis, kurių 6.5 poskyryje kalbama apie pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo atnaujinimą ir plėtrą.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Susisiekimo plėtros programoje įvardintos Problemos 2 Priežasties (infrastruktūros trūkumo) pašalinimui galimos tik investicinės veiklos, t. y. nėra teisinių, reguliacinių ar kitų veiklų, kurios įrengtų trūkstamus dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros komponentus. Pažangos priemonės veiklos ir poveiklės planuojamos atsižvelgiant į Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros prie valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetinį sąrašą (toliau – Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros prioritetinis sąrašas), į kurį įtraukti objektai visoje Lietuvoje atitinka svarbius visuomenei kriterijus ir veiksnius, pagal kuriuos nustatytas kiekvieno objekto įvertinimas balais. Aukštesnis objekto vertinimo balas lemia jo vietą prioritetiniame sąraše. Projektų svarba visuomenei vertinta ir eilė sudaryta, nustatant, ar pėsčiųjų ir dviračių takas atitinka minėtame įsakyme nurodytus kriterijus: - 1 kriterijus: planuojamas takas sujungia gyvenvietes į nenutrūkstamą takų tinklą, kai jungties ilgis yra iki 10 km; - 2 kriterijus: Planuojamas takas gyvenvietėse turi tęsinius; - 3 kriterijus: Planuojamas takas sujungia gyvenvietes su traukos centrais, kurie nutolę nuo jos iki 15 km); - 4 kriterijus: Planuojamas takas sujungia gyvenvietę ir teritoriją, kurioje kuriamos darbo vietos (LEZ, pramoninės teritorijos ir kt.); - 5 kriterijus: Planuojamas takas sutampa su „EuroVelo“ trasa arba yra trasos tęsinys; - Papildomi reikšmingi veiksniai, į kuriuos atsižvelgiant skirti balai: nukentėjusių pėsčiųjų ir dviratininkų skaičius konkrečiame take; vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI), aut./parą (vertinami bendras ir krovininių automobilių intensyvumas kelyje), prie kurio yra/planuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas). Sudarius Susisiekimo ministerijos plėtros programoje nurodytos Problemos 2 Priežasties šalinantį veiklų rinkinį, kitos alternatyvos nebuvo vertintos vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 89.4.3. papunktyje nurodyta išimtimi (galima pagrįsti, kad yra tik vienas pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdas) ir atsižvelgiant į tai, kad: - Susisiekimo plėtros programoje įvardintai Problemos 2 Priežasčiai pašalinti galimos tik investicinės veiklos; - Planuojami finansuoti objektai atrinkti pagal patvirtintas metodikas ir sudarytus prioritetinių eilių sąrašus (pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros prioritetinį sąrašą). Pažangos priemonėje nagrinėtas veiklų rinkinys – ,,Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas“ (1.1. Dviračių transporto plėtros gairių parengimas; 1.2. Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas šalia valstybinės reikšmės kelių Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (ERPF); 1.3. Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas šalia valstybinės reikšmės kelių (KPPP), jam atlikta Sąnaudų ir naudos analizė, siekiant įvertinti pažangos priemonės teikiamą naudą. Veikla Nr. 1.1. Dviračių transporto plėtros gairių parengimas Pasitelkus ekspertines Susisiekimo ministerijos kompetencijas numatoma parengti dokumentą, kuriame būtų sudaryta aiški ir visas tikslines sritis apimanti dviračių transportą skatinanti veiklos koncepcija, suvienodinti šios veiklos kriterijai bei kryptys valstybiniu, regioniniu ir savivaldybių lygmeniu. Dokumento tikslas – inicijuoti ir skatinti veiklas, pritaikyti metodus ir strategijas, kuriomis būtų pasiekta optimali dviračių transporto plėtra. Veikla Nr. 1.2. Dviračių ir pėsčiųjų infrastuktūros vystymas šalia valstybinės reikšmės kelių Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (ERPF) Atsižvelgiant į 2021–2027 m. ESFIP numatytus teritorinius apribojimus (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas), ribotas ES lėšas įgyvendinant pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros projektus, bei į Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros prioritetinį sąrašą įtrauktų objektų parengtumą, planuojama įrengti 17 objektų. Į projektų sąrašą įtraukti du reikšmingo Lietuvos turizmo vystymui Smiltynės-Nidos pėsčiųjų ir dviračių tako ruožai (toliau – ruožai), kuriems reikalinga rekonstrukcija ir ES finansavimo galimybių išnaudojimas, įvertinant tako svarbą tarptautiniam turizmui. Minėti ruožai rekonstruojami įgyvendinant investicijų projektus: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida ruožo nuo 16,52 iki 31,36 km rekonstravimą, įrengiant taką“ ir „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida ruožo nuo 31,36 iki 33,895 km, rajoninių kelių Nr. 2211 ruožo nuo 0 iki 2,108 km ir Nr. 2210 ruožo nuo 0 iki 1,871 km rekonstravimas, įrengiant taką“. Šių projektų įgyvendinimas reikšmingai pagerins takų tinklo Vakarų regione kokybę. Pažymėtina šio tako ir rekonstruotinų jo ruožų svarba tiek Lietuvai, tiek Neringos savivaldybei: - Minėti takai yra svarbi tarptautinių dviračių trasų „EuroVelo 10/EuroVelo 13” tinklo dalis. Vadovaujantis normatyviniais teisės aktais, siekiant išlaikyti kokybiškų takų sprendinių vientisumą ir kokybę, visose „EuroVelo 10/Eurovelo 13” tinklo tarptautinėse dviračių trasose privaloma įrengti 3,5 m pločio standarto pėsčiųjų ir dviračių takus. Jei EuroVelo takas šio standarto neatitinka, jis turi būti rekonstruojamas, kad atitiktų minėtą tarptautinio standarto reikalavimą. Regioniniame parke (tako plotis ribojamas iki 2,5 m., tačiau ir šio pločio esami takai nesiekia. Šiuo metu takų pločiai neatitinka minėtų tarptautinių standartų, nes yra tik nuo 1,5 m iki 2 m pločio, todėl takai turi būti rekonstruoti kuo greičiau; - Takai yra vieni iš intensyviausiai naudojamų Lietuvoje. Jau 2021 metais buvo pasiektas vienas didžiausių dviračių eismo per parą intensyvumas – iki 125 dviračių per valandą; - Takai kaip draugiška aplinkai Žalioji infrastruktūra, yra strateginio Neringos savivaldybės darnaus judumo plano svarbi dalis, nes yra neatsiejama formuojamos draugiškos aplinkai ir neutralios klimatui susisiekimo infrastruktūros šiame unikaliame Regioniniame parke dalis, tačiau jų panaudojimas taps efektyviu tik juos rekonstravus; - Takų rekonstrukcija ir išplatinimas būtina ir kitiems svarbiems regiono poreikiams, įskaitant žmonių saugumo ir gamtos išsaugojimo. Rekonstruotu taku galės naudotis specialusis transportas (gaisrinė) gaisrų prevencijos ir aplinkosaugos tikslais ir gaisrų, jei jie kiltų, atvejais. Tai labai svarbi takų funkcija, turint omenyje Neringos regioninio parko unikalumo išsaugojimo svarbą, nes ypač sezono metu Neringoje gaisrų pavojus yra realus. Konkretūs šios veiklos objektai taip pat atitinka Strateginio valdymo metodikoje pateiktus bendruosius projektų atrankos kriterijus, t. y. objektai prisideda prie 6.1. uždavinyje „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ įvardintos Problemos 2-os Priežasties sprendimo, sieks Susisiekimo plėtros programoje numatyto rodiklio, sieks 2021–2027 m. ESFIP numatytų rodiklių. Šių objektų projektų vertinimas bus atliktas vadovaujantis finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Detalų objektų sąrašą žr. pažangos priemonės skaičiuoklės darbalapyje „Objektų sąrašas“. Pažymėtina, kad pasikeitus aplinkybėms, konkrečių objektų sąrašas gali būti tikslinamas (keičiamas), išlaikant finansavimo šaltinyje nustatytus apribojimus. Veiklos suvestinė Objektų sk.; Teritorija; Objektų vertė, Eur; Finansavimo šaltiniai, Eur; Km. 2021-2027 ESFIP (ERPF); KPPP; Savivaldybių biudžeto lėšos. 17; Vidurio ir Vakarų Lietuva; 55 410 045,30; 25 000 000,00; 29 453 979,30; 956 066,00; 98,04. Veiklai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 796 redakcija) skirtas virškontraktavimas 12 800 000 eurų (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 Smiltynė–Nida ruožams nuo 0,010 iki 2,029 km, nuo 0,011 iki 1,829 km, nuo 15,576 iki 31,232 km, nuo 31,249 iki 34,050 km, nuo 34,074 iki 34,217 km rekonstruoti, įrengiant 22,489 km takų). Veikla Nr. 1.3. Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas šalia valstybinės reikšmės kelių (KPPP) Šioje veikloje numatoma įrengti likusius kitus į Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros prioritetinį sąrašą įtrauktus, bet dar neįrengtus 62 objektus. Veiklos objektai atitinka Strateginio valdymo metodikoje pateiktus bendruosius projektų atrankos kriterijus, t. y. projektai prisideda prie 6.1. uždavinyje „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ įvardintos Problemos Priežasties sprendimo. Detalų objektų sąrašą žr. skaičiuoklės darbalapyje „Objektų sąrašas“. Pažymėtina, kad pasikeitus aplinkybėms konkrečių objektų sąrašas gali būti tikslinamas (keičiamas). Veiklos suvestinė Objektų sk.; Teritorija; Objektų vertė, Eur; Finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur; Km. KPPP; Savivaldybių biudžeto lėšos. 62; Visa Lietuva; 116 470 186,25; 116 149 880,9 ,00*; 320 305,35; 265,751. * Rodomos planuojamos lėšos nuo 2024 m. Objektų sąraše yra objektų, kurie pradėti įgyvendinti nuo 2022 m. KPPP investicijos patirtos 2022–2023 m. periode (2 721 630 Eur), finansavimo plane nerodomos. Veiklų 1.2. ir 1.3. objektai atitiks 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane įvardintus horizontaliuosius principus arba nedarys jiems neigiamo poveikio: - darnaus vystymosi horizontalųjį principą. Veiklos prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ (kaip dviračių naudotojų sk.) įgyvendinimo; - lygių galimybių visiems horizontalųjį principą. Tiesiogiai prie šio principo įgyvendinimo neprisidės, t. y. veikloms nebus numatyti specialūs reikalavimai, susiję su šio principo įgyvendinimu, tačiau įgyvendinus pažangos veiklas, vadovaujantis galiojančiais techniniais reglamentais, bus sukurta bevariklio transporto infrastruktūra, kuria galės naudotis visi be išimties asmenys; - inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalųjį principą. Veiklos šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Veiklų 1.2. ir 1.3. tikslinė grupė. Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – šalia sukurtos arba rekonstruotos dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros gyvenantys vietiniai gyventojai ir atvykstantys svečiai. Netiesioginiai naudos gavėjai – valstybinės reikšmės kelių, prie kurių įrengta arba rekonstruota infrastruktūra, naudotojai.. Veiklų 1.2. ir 1.3. projektų vykdytojas. AB „Via Lietuva“, vykdanti valstybės specialųjį įpareigojimą valdyti kelius bei organizuoti saugių eismo sąlygų užtikrinimą ir koordinavimą įgyvendinant eismo saugos priemones keliuose. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad alternatyvos, vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos 89.4.3 p. nuostatomis, nėra nagrinėjamos, siekiant įvertinti įgyvendinamų veiklų (poveiklių) naudą, vadovaujantis viešai paskelbta skaičiuokle, apskaičiuota planuojamų įgyvendinti veiklų ekonominės naudos ir išlaidų santykio reikšmė: Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1; Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas; 1,12. Skaičiuoklės darbalapyje ,,Objektų sąrašas“ pateikiami šios Pažangos priemonės apimtyje iki 2030 m. planuojami įrengti ir rekonstruoti objektai. Visos prielaidos daromos remiantis šiuo metu (2024 m. rugsėjo 1 d.) turimais duomenimis; tikslios objektų vertės, naudos, kilometražas, priežiūros ir kitos išlaidos bus nustatyti rengiant projekto(-ų) investicinį(-ius) projektą(-us) ir alternatyvų analizę. Atsiradus objektyvioms priežastims, Pažangos priemonė gali būti tikslinama ir pildoma. Detalūs planuojamų įgyvendinti veiklų ekonominės naudos ir išlaidų santykio skaičiavimai pateikti Pažangos priemonės skaičiuoklėje. Atliekant minėtus skaičiavimus, remtasi šiomis prielaidomis: - Dviračių takų naudingo tarnavimo laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į Valstybinės reikšmės kelių ir žemės apskaitos veiklos vadovą (Leidimas 2.0), patvirtintą AB „Via Lietuva“ (tuo metu – Lietuvos automobilių kelių direkcijos) generalinio direktoriaus 2023 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VE-139 (toliau – Vadovas); - Atsižvelgiant į dviračių takų naudingo tarnavimo laiką, priimama, kad ataskaitinio laikotarpio trukmė yra 25 metai (žr. skaičiuoklės darbalapį „Pradžia“); - Likutinė vertė nurodyta darbalapio ,,Alternatyva 1“ E.1.L eilutėje. Skaičiavimai pateikti darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutėse Nr. 40–48. Atsižvelgiant į tai, kad investicijos atliekamos nuo 2024 m. iki 2030 m., todėl likutinė vertė minėtu laikotarpiu skaičiuojama proporcingai nuo atliekamų investicijų; - Įgyvendinant veiklas bus plėtojama dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra, kuri nebus apmokestinta naudojimosi mokesčiais. Veiklos 1.2 ir 1.3 pajamų negeneruos; - Atsižvelgiant į tai, kad pėsčiųjų ir dviračių takų nusidėvėjimo normatyvas yra 25 m. (skaičiuoklės ataskaitinis laikotarpis), reinvesticijos neplanuojamos; - Veiklų priežiūros išlaidos apskaičiuotos vadovaujantis AB „Kelių priežiūra“ pateiktais duomenimis. Vertinama, kad pirmus 10 eksploatacijos metų dviračių ir pėsčiųjų takų priežiūra vasaros sezono metu bus mažesnė. Po 10 metų dėl jų eksploatacijos, prisideda papildomos išlaidos dėl poreikio užtaisyti pavienes išdaužas iki 1 m2 ploto, atsiradusius pavienius plyšius. Atsižvelgiant į tai, kad investicijos atliekamos nuo 2024 m. iki 2030 m., išlaidos minėtu laikotarpiu skaičiuojamos proporcingai nuo įrengtų ir rekonstruotų dviračių takų km skaičiaus (skaičiavimus žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva)“ eilutėse Nr. 51–65). Po 15–20 metų tako eksploatacijos reikia atlikti vienkartinės periodinės priežiūros darbus – dangos dėvimojo sluoksnio atnaujinimą. Šių darbų kainos gali svyruoti vidutiniškai tarp 30 000–45 000 Eur su PVM už kilometrą priklausomai nuo pasirinkto metodo ir dangos konstrukcijos. Daroma prielaida, kad po 20 m. (2045 m.) bus atliekamas dangos sluoksnio atnaujinimas, skaičiuojamos vidutiniškai 40 tūkst. Eur išlaidos už 1 km (žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva)“ langeliai AA63 ir AA64). Veiklos priežiūros išlaidos bus finansuojamos iš tęstinių valstybės biudžeto (KPPP) lėšų; - Socialinė ekonominė nauda pradedama skaičiuoti nuo kitų metų po priemonės įgyvendinimo pradžios; - Naudos komponentai (kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (toliau – KTPES), oro taršos, anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (toliau – ŠESD), nelaimingų atsitikimų sumažėjimas) pasirinkti vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika (toliau – vertinimo metodika) (skaičiavimus žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutėse Nr. 97, 199, 200, 288). Atsižvelgiant į tai, kad investicijos bus vykdomos nuo 2024 m. iki 2030 m., minėtu laikotarpiu naudos skaičiuojamos proporcingai nuo įrengtų ir rekonstruotų dviračių takų kilometrų skaičiaus; - Įvertinus tai, kad įrengus naują ir rekonstravus esamą dviračių infrastruktūrą, vietos gyventojams ir atvykstantiems žmonėms bus sudarytos sąlygos asmeninėms kelionėms vietoj automobilių rinktis dviračius ir galimas pasirinkti visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimo priemones (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.), daroma prielaida, kad lengvųjų automobilių eismas įrengiamos ir rekonstruojamos infrastruktūros ruožuose 10 proc. bus sumažintas 10 proc. (skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutė Nr. 73); - Atsižvelgiant į šiltėjantį Lietuvos klimatą, stebint dviratininkų tendencijas, vertinama, kad Lietuvoje dviračiais patogiai galima naudotis apie 8 mėnesius (t. y. apie 245 dienas) per metus (skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutė Nr. 72); - Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys imami iš viešai skelbiamos AB „Via Lietuva“ statistikos. Atsižvelgiant į tai, kad įrengiama ir rekonstruojama dviračių infrastruktūra, daroma prielaida, kad daugiau žmonių savo kelionėms vietoj lengvųjų automobilių pasirinks dviračius, naudų skaičiavimuose naudojami lengvųjų automobilių VMPEI duomenys (žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutę Nr. 85); - Vadovaujantis Vadovo 6.1.1. lentele, prognozuojama, kad lengvųjų automobilių VMPEI padidėjimas 2024–2030 m. laikotarpiu bus 0,7 proc., o 2031–2049 m. 0,2 proc. (žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutę Nr. 90). - Atsižvelgiant į tai, kad, vertinant socialinę-ekonominę naudą, skaičiuojant KTPES sutaupymus nėra tikslinga vertinti kelio dangos nelygumo sumažėjimo, vadovaujantis vertinimo metodika (172 psl.) KTPES vertė pasirenkama esant IRI (kelio dangos nelygumo indeksas) 3. KTPES sutaupymai skaičiuojami pagal vertinimo metodikos 2.4-3 intarpe pateiktą pavyzdį. Detalius skaičiavimus žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutėse Nr. 93–97; - Vertinant oro taršos ir ŠESD sumažėjimą vadovaujamasi VĮ Regitra duomenimis, Europos monitoringo ir vertinimo programos (EMEP) ir Europos aplinkos agentūros gairėmis, Lietuvos nacionaline išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos 2023 m. ataskaita už 1990–2021 m., Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos duomenimis, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis. Detalius skaičiavimus žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutėse Nr. 103–200; - Daroma prielaida, kad, įrengus ir rekonstravus dviračių takų infrastruktūrą, bus išvengta eismo įvykių, susijusių su pėsčiaisiais ir dviratininkais. Detalius skaičiavimus žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutėse Nr. 205–288; - Eismo įvykių statistika imama iš VšĮ Transporto kompetencijų agentūros viešai skelbiamų duomenų. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad, įrengus ir rekonstravus dviračių infrastruktūrą, būtų išvengta 2 žūčių per 3 metus, per 1 metus būtų išvengta 3 sunkiai sužeistų ir 8 lengvai sužeistų asmenų (žr. skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutėse Nr. 263–266; - Skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos Via Lietuva“ eilutėse Nr. 292–312 pateikiami skaičiavimai kaip bus siekiamas pažangos priemonės rezultatas „Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius“. Skaičiuojant rezultatą, buvo vertinama, kad įrengtos ir rekonstruotos infrastruktūros apimtyje vidutinis automobilio nuvažiuojamas atstumas, kur bus pakeistas automobilis į dviratį, yra 5,5 km, vadovaujamasi prielaida, kad automobilyje važiuoja 1,2 keleivio, sukurta infrastruktūra gyventojai naudosis ne tik kasdienėms kelionėms (į darbą, mokyklą, parduotuvę ir pan.) bet ir poilsiui, rekreacijai, vertinama, kad tokių kelionių galėtų sudaryti apie 25 proc. kasdienių kelionių, įrengta ir rekonstruota infrastruktūra taip pat naudosis ir keliaujantys dviratininkai, manoma, kad jie galėtų sudaryti 10 proc. kasdienių kelionių dviračiais.

____________________________

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“.

Internetinė prieiga: https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/PP%2Bpagrindimas_2022-03-15.docx.pdf

Vilnius, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybėms darnaus judumo planams įgyvendinti.

2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

Duomenų šaltinis Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginės gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-340 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginės gairių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. XIV-72 ,,Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

Patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3-86 „Dėl Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. plano patvirtinimo“.

2020 metų Nacionalinė reformų darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XIV-490 ,,Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“.

Nacionalinis oro taršos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr.  371 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darnus-judumas/nacionalinis-dviraciu-ir-pesciuju-taku-pletros-zemelapis/

Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginės gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-340 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginės gairių patvirtinimo“.

Patvirtintas LR susiekimo ministro 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 6-3448 „Dėl dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros prie valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetinio sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3-100 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 6-3448 „Dėl dviračių  ir pėsčiųjų infrastruktūros prie valstybinės reikšmės kelių plėtros prioritetinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Internetinė prieiga: https://vialietuva.lt/wp-content/uploads/2024/05/Ministro-isakymas-del-Prioritetinio-dviraciu-saraso-Nr.-3-100-2024-03-21.pdf)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“.

Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act887?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb

Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/81(2024 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 2024/8-11 redakcija).

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/visuomeninio-transporto-ir-darnaus-judumo-skatinimas-paspirtukai-dviraciai-dalijimosi-paslauga-ir-pan-2024-01

https://lakd.lt/eismo-intensyvumas.

https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/duomenu-teikimas/statistika/transporto-priemones-2?filesyear=2021&filesquery=

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/%C5%A0ESD%20apskaitos%20ir%20kt%20ataskaitos/NIR_2023.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-chapter2-1.pdf

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/siltnamio-efekta-sukeliancios-dujos-1/es-atl-prekybos-sistema/informacijos-mainu-centras/lietuvoje-taikomos-kuro-grynosios-silumines-vertes-ir-ismetamu-tersalu-faktoriai/

https://tka.lt/katalogas/eismo-ivykiu-statistika-lietuvoje/#tab-1