LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

2024  METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2025-03-

Vilnius

2025 m.

TURINYS

VADOVO PRANEŠIMAS...........................................................................................................................3

I SKYRIUS. STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS...........................................4

II SKYRIUS. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS......................................................................................6

2.1. PROGRAMA 10-001 (F) „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“..............................................10

2.2. PROGRAMA 10-002 (V) „Susisiekimo ministerijos valdymo programa“...........................................23

III SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI...................................................................................24

Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 135 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 11  d. nutarimo Nr. 25 redakcija) nuostatomis.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos planas patvirtintas susisiekimo ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-20 (susisiekimo ministro 2024 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 3-438 redakcija).

# VADOVO PRANEŠIMAS

Susisiekimo sektorius yra viena iš svarbiausių Lietuvos ekonomikos sričių.

2025 m. pagrindiniai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) prioritetai:

- kelių būklės gerinimas, regionų junglumo ir saugumo didinimas;

- transporto sektoriaus plėtra;

- susisiekimo sektoriaus žalinimas, skaitmenizacija ir inovacijų skatinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad apie 40 proc. valstybinės reikšmės asfaltuotų kelių Lietuvoje neatitinka dangos būklės indekso reikalavimų, o didelė dalis kelių siekia kritinę ribą, didžiausią dėmesį skirsime šalies kelių būklei gerinti – tiek civiliniam, tiek kariniam mobilumui svarbiems keliams tvarkyti, žvyrkeliams asfaltuoti, diegiant inžinerines eismo saugumo priemones – nustatytoms avaringoms vietoms, „juodosioms dėmėms“ keliuose ir įskaitinių eismo įvykių skaičiui mažinti. Siekdami gerinti šalies junglumą šalies viduje ir su Europos Sąjungos (toliau – ES) transporto infrastruktūros tinklais, toliau tęsime kelių transporto jungties „Via Baltica“, kelių „Vilnius–Utena“ ir „Kaunas–Prienai–Alytus“ projektų, europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ įgyvendinimą. Sprendžiant klimato kaitos ir oro taršos iššūkius, ES investicijų pagalba numatome tęsti alternatyvių degalų naudojimo skatinimą transporto sektoriuje.

Įgyvendindama prioritetus ir vykdydama veiklą, Susisiekimo ministerija ir jos reguliavimo srities institucijos vadovausis aiškumo ir skaidrumo principais – visuomenė ir kitos suinteresuotos šalys tiek viešojoje, tiek socialinėje erdvėje bus informuojamos apie priimamus sprendimus ir vykdomą veiklą. Laiku, nuosekliai ir aiškiai pateikiama informacija turėtų padėti visuomenei geriau suprasti priimamų sprendimų priežastis ir kurti pasitikėjimą tiek Susisiekimo ministerija, kaip institucija, tiek visa Vyriausybe ir jos vykdomais darbais. Ypatingą dėmesį skirsime bendradarbiavimui, nes prioritetų įgyvendinimas ir prisiimti įsipareigojimai apima ne vien tik transporto ir ryšių valstybės veiklos sritį, tačiau reikalauja ir kitų sektorių ar suinteresuotų grupių įsitraukimo, sprendimų ir veiklų.

Susisiekimo ministras

Eugenijus Sabutis

I SKYRIUS. STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Susisiekimo ministerija prisideda prie šių 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) strateginių tikslų siekimo: „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ (NPP-05), „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ (NPP-06) ir „Stiprinti nacionalinį saugumą“ (NPP-10).

NPP-05 tikslo poveikio rodikliai nurodyti 1 lentelėje. Už NPP-06 tikslo poveikio rodiklius atsakinga Aplinkos ministerija, už NPP-10 tikslo – Krašto apsaugos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija. 2024 m. veiklos ataskaitoje nurodomi NPP poveikio rodikliai ir jų reikšmės, kurie buvo nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 797 redakcijoje3.

1 lentelė. Strateginio tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ (NPP-05) poveikio rodikliai

| Poveikio rodiklis (matavimo vienetas) | Pradinė poveikio rodiklio reikšmė (metai) | Faktinės poveikio rodiklio reikšmės |  |  | Siektina poveikio rodiklio reikšmė | NPP nustatytos siektinos poveikio rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2030 m. |
| 1. Transporto paslaugų eksportas (mln. Eur) | 7 028 (2019) | 9 518 | 9 401 | 10 200,0* | 8 000 | 10 000 |
| 2. Lietuvos skaitmeninio junglumo infrastruktūros indeksas (DESI subindeksas) | 19 (2019 ) | 23 (2021) | nuo 2021 m. nestebi DESI subindekso, naujesnių duomenų nėra |  | 15 | 5 |
| 3. Lietuvos vieta ES transporto infrastruktūros ir paslaugų švieslentėje** | 14 (2018) | 14 (2018) | Europos Komisija nepublikuoja Transporto infrastruktūros ir paslaugų švieslentės |  | 12 | Ne žemesnė nei 10 |

* Šioje lentelėje ir toliau tekste 2024 m. reikšmės pateikiamos išankstinės (preliminarios)

Lietuvos banko duomenimis, palyginti 2024 m. I-III ketv. laikotarpio duomenis su 2023 m. I-III ketv. laikotarpiu, bendras Lietuvos paslaugų eksportas augo 13 proc. Bendroje paslaugų eksporto dalyje transporto paslaugos 2024 m. sudarė 48,1 proc., atitinkamai 2023 m. – 47,8 proc. Lietuvos transporto paslaugų eksportas 2024 m. I-III ketv. laikotarpius buvo 13,9 proc. didesnis, nei jis buvo 2023 m. atitinkamu laikotarpiu (1 grafikas).

1 grafikas. Lietuvos paslaugų eksporto ir Lietuvos transporto eksporto apimčių dinamika

13,9 %

13,0%

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas

Lietuvos užimama centrinė pozicija tarp Vakarų Europos ir Šiaurės šalių turėjo didelę įtaką transporto paslaugų eksporto plėtrai. Didėjant ES rinkos svarbai, Lietuvos transporto įmonės didino investicijas į transporto priemonių parką, sugebėjo pasinaudoti dėl augančios tarptautinės prekybos išaugusia transporto paslaugų paklausa. Prie veiklos rezultatų prisideda ir tai, kad įmonėms pavyko surasti naujų prekybos partnerių Vakarų šalių rinkose. Išankstiniais duomenimis, 2024 m. transporto paslaugų eksporto apimtis sieks apie 10,2 mlrd. Eur ir 8,5 proc. viršys 2023 m. pasiektas transporto paslaugų eksporto apimtis (2 grafikas).

2 grafikas. Transporto paslaugų eksporto apimčių dinamika, mln. Eur

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas, 2024 m. faktiniai duomenys  – išankstiniai duomenys

Didžiausią Lietuvos transporto paslaugų dalį sudaro eksportas į ES šalis, iš kurių didžiausią dalį sudaro transporto paslaugos į Vokietiją (apie 25 proc.). Lietuvos transporto paslaugų eksportas 2024 m. I–III ketv. jis sudarė 77,5 proc. (6 100,0  mln. Eur), atitinkamai 2023 m. I–III ketv. laikotarpyje – 80,5 proc. (5 560,4 mln. Eur).  Pagrindinėse transporto eksporto rinkose, palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, augimas pastebimas su Danija (+29,8 proc.), Lenkija (+25,2 proc.), Nyderlandais (+8,3 proc.), Prancūzija (+4,5 proc.). Sumažėjo transporto paslaugų eksportas į Rusiją (-33,3 proc.), Baltarusiją (-17,2 proc.), Italiją (-9,7 proc.).

Susisiekimo ministerija daug dėmesio skyrė vežėjų konkurencinei aplinkai. Sudarytos vienodos konkurencinės (važiavimo) sąlygos Lietuvos vežėjams – sukurta skaidri ir atvira derybų sistema, užtikrinanti su valstybės institucijomis ir Lietuvos vežėjams atstovaujančiomis asociacijomis suderintos pozicijos laikymąsi. Pakeista Lietuvos ir trečiųjų šalių atstovų dvišalių derybų dėl kelionės leidimų kvotų nustatymo ir apsikeitimo jomis sistema.

Prie Lietuvos transporto paslaugų eksporto augimo prisideda transporto sektoriuje vykdomi investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinus sukuriama konkurencinga, patraukli, saugi transporto infrastruktūra, sudaranti transporto paslaugas teikiančioms įmonėms palankias sąlygas plėsti verslą ir teikti kuo daugiau paslaugų.

Iš esmės galima teigti, kad ministerijos strateginis tikslas pasiektas. Tikslo pasiekimą atspindintys svarbiausi susisiekimo sektoriaus rodikliai, taip pat aprašomi ataskaitos II skyriuje, parodo, kad susisiekimo sektorius išlieka kertiniu šalies ekonomikos ramsčiu. Įgyvendinant susisiekimo sektoriaus investicinius projektus, modernizuojama transporto infrastruktūra, teikiamos konkurencingos ir kokybiškos transporto ir ryšių paslaugos, dėl ko išlieka gana aukšti, patys svarbiausi ir parodantys, kad veikla vykdoma teisinga linkme, gyventojų ir verslo pasitenkinimo judumu rodikliai.

Susisiekimo ministerija ir 2025 m. tęs pradėtus darbus, kuriant tokią sistemą, kad žmonėms judėti tiek miestuose, tiek tarp jų būtų kuo patogiau, paprasčiau ir saugiau, skirtas biudžeto lėšas sieks investuoti į patogią, saugią ir aplinką tausojančią transporto infrastruktūrą, pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų plėtrą.

II SKYRIUS. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

2 lentelė. Valstybės veiklos srityse įgyvndinamos programos, pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, jų asignavimai ir kitos lėšos bei poveikio rodikliai

| Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio kodas | Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arbą tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio pavadinimas | Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur) |  |  |  | Poveikio rodiklių reikšmės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planas (įskaitant patikslinimus) | Vykdymas | Plano vykdymo proc. | Vykdymas nuo pažangos uždavinio įgyvendinimo pradžios | Faktinio poveikio rodiklio reikšmė |  | Siektina poveikio rodiklio reikšmė | Faktinė poveikio rodiklio reikšmė |  | Poveikio rodiklio pasiekimo proc. | Siektina poveikio rodiklio reikšmė |  |  |  |
|  |  | 2024 m. | 2024 m. | 2024 m. |  | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2024 m. |  | 2024 m. | 2025 m. |  |  | 2030 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 10 | TRANSPORTAS IR RYŠIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-001 (F) | PROGRAMA: Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-001-05-03 | Pažangos uždavinys: gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugą | 549 689,0 | 479 016,2 | 87,1 | 493 342,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-05-03-01 | TEN-T pagrindinio tinklo dalis, atitinkanti Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus (procentai) |  |  |  |  | 25 | 36 | 45 | 45 |  | 100 | 50 |  |  | 100 |
| E-10-001-05-03-02 | Nutiesta europinės geležinkelio vėžės (pietų-šiaurės kryptimi su Vilniaus jungtimi) dalis (procentais) |  |  |  |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 37,5 |  | 145,3 | 78,6 |  | 100 |  |
| E-10-001-05-03-03 | Elektrifikuotų geležinkelių dalis, palyginti su bendru geležinkeliu ilgiu (procentai) |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 100 | 25 |  | 35 |  |
| E-10-001-05-03-03-04 | Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius (vienetais) |  |  |  |  | 98 | 100 | 100 | 115 |  | 115 | 115 |  |  | 120 |
| E-10-001-05-03-05 | Valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalies sumažėjimas (procentai) |  |  |  |  | 39,41 | 36,16 | 33,85 | 42,13 |  | 80,3 | 30 |  | 17 |  |
| E-10-001-05-03-06 | Žuvusiųjų keliuose skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų |  |  |  |  | 44 | 55 | 48 | 41 |  | 117,0 | 45 |  | 30 |  |
| E-10-001-05-03-07 | Sunkiai sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija (procentai) |  |  |  |  | -13,5 | -24,5 | -20 | -33,7 |  | 168,5 | -25 |  | -50 |  |
| 10-001-05-04 | Pažangos uždavinys: gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę | 53 378,6 | 50 973,8 | 95,5 | 19 725,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-05-04-01 | Keleivių vežimas visų rūšių viešuoju transportu (mln. keleivių) |  |  |  |  | 308,8 | 329,8 | 375 | 345,9 |  | 92,2 | 405 |  | 420 |  |
| E-10-001-05-04-02 | Krovinių vežimas visų rūšių transportu (mln. tonų) |  |  |  |  | 140 | 159 | 138 | 172,6 |  | 125,1 | 165 |  | 170 |  |
| E-10-001-05-04-03 | Transporto sektoriaus įmonės, diegusios inovacijas (procentai) |  |  |  |  | 45,4 | - | 47,4 | 45,4 (2022 m.) |  | - | 49,1 |  | 60 |  |
| E-10-001-05-04-04 | Namų ūkių, turinčių galimybę naudoti 100 Mbps spartos interneto ryšį, dalis (procentai) |  |  |  |  | 86 | 86 | 88 | 88,1 |  | 100,1 | 100 |  |  | 100 |
| E-10-001-05-04-05 | 5 G ryšio aprėptyje esančių namų ūkių miestų teritorijose dalis (procentai) |  |  |  |  | 70 | 90 | 92 | 97,5 |  | 106,0 | 95 |  |  | 100 |
| 10-001-06-01 | Pažangos uždavinys: Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą | 46 842,5 | 30 144,4 | 64,4 | 27 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-06-01-01 | Transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu (procentai) |  |  |  |  | 43,05 | 43,47 | 49,5 | 43,47 (2023 m.) | - |  | 11,3 |  |  | -14 |
| E-10-001-06-01-02 | Transporto sektoriuje išmetamo NOx kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu (procentai) |  |  |  |  | -21,7 | -24,7 | -48 | -24,7 (2023 m.) | - |  | -49,5 |  |  | -51 |
| E-10-001-06-01-03 | Atsinaujinčių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju energijos suvartojimu transporto sektoriuje (procentais) |  |  |  |  | 6,68 | 7,2 | 6,8 | 7,2 (2023 m.) | - |  | 11 |  | 15 |  |
| E-10-001-06-01-04 | Sutaupytas transporto sektoriuje energijos kiekis, GWh |  |  |  |  | - | - | 1 600,1 | n. d. | ---- - |  | 8 183,7 | 10 911,6 |  |  |
| E-10-001-06-01-05 | Kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje (procentais) |  |  |  |  | - | - | 8,7 | n. d. |  | - | 9 | 12,3 |  |  |
| E-10-001-06-01-06 | Kelionių traukiniais dalis bendroje kelionių struktūroje (procentais) |  |  |  |  | 1,5 | - | 1,3 | 1,6 | 123,1 |  | 1,6 | 1,9 |  |  |
| E-10-001-06-01-07 | Geležinkelių ir vidaus vandenų transporto dalis, palyginti su visu krovinių transportu (procentai) |  |  |  |  | - | 18 | 18 | 16,1 |  | 89,4 | 42 |  | 45 |  |
| 10-001-11-01 | Tęstinės veiklos uždavinys: Užtikrinti optimalų transporto (kelių, vandens, geležinkelių ir oro) pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą, koordinuoti šių sričių veiklą | 822 286,1 | 818 135,1 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-11-01-01 | Transporto sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė (mln. Eur) |  |  |  |  | 5 390 | 7 050 | 6 900 | 7 500* |  | 108,7 | 6 950 |  |  | 7 500 |
| E-10-001-11-01-02 | Gyventojų pasitenkinimas judumu (procentai) |  |  |  |  | 55,2 | 55,4 | 50,6 | 56,8 |  | 102,7 | 50,7 |  |  | – |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso: |  | 1 217 760,1 | 1 123 878,3 | 92,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jo: 1.1. valstybės biudžeto lėšos |  | 715 517,1 | 714 575,1 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  | 16 574,0 | 16 508,3 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 485 108,1 | 392 286,3 | 80,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 560,9 | 508,6 | 90,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | 254 436,1 | 254 391,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: 2.1.skolintos lėšos |  | 108 610,8 | 108 610,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Valstybės rezervas |  | 624,4 | 624,4 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Solidarumo lėšos |  | 145 200,0 | 145 156,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 10-001 programai (1+2+3+4) |  | 1 472 196,2 | 1 378 269,5 | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-002 (V) | 2 PROGRAMA: Susisiekimo ministerijos valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-002-11-01(P) | Uždavinys: Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą | 9 288,3 | 9 196,1 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-10-002-11-01-01 | Įgyvendinta einamaisiais metais numatytų Susisiekimo ministerijos koordinuojamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų (procentai) |  |  |  |  | 100 | 75 | 100 | 80 |  | 80 | 100 |  |  | 100 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso: |  | 9 288,3 | 9 196,1 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jo: - valstybės biudžeto lėšos |  | 8 909,0 | 8 837,4 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 372,0 | 351,6 | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 7,3 | 7,1 | 97,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 10-002 programai (1+2+3+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO 1 IR 2 PROGRAMOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso: |  | 1 227 048,4 | 1 133 074,4 | 92,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Iš jo: valstybės biudžeto lėšos |  | 724 426,1 | 723 412,5 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  | 16 574,0 | 16 508,3 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 485 480,1 | 392 637,9 | 80,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 568,2 | 515,7 | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | 254 436,1 | 254 391,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: skolintos lėšos |  | 108 610,8 | 108 610,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės rezervas |  | 624,4 | 624,4 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solidarumo lėšos |  | 145 200,0 | 145 156,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 10 valstybės veiklos sričiai „Transportas ir ryšiai“ (1 +2 + 3+ 4) |  | 1 481 484,5 | 1 387 465,6 | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Valstybės duomenų agentūra tikslius duomenis skelbs 2025 m. II ketv.

2. 1. Programa 10-001 (F) „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“

Pažangos uždavinių įgyvendinimo pasiekimai

5.3. pažangos uždavinys „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis,  užtikrinti eismo saugumą“

Išliekant sudėtingai geopolitinei situacijai regione nacionaliniam saugumui svarbios infrastruktūros vystymas yra vienas iš pagrindinių Susisiekimo ministerijos prioritetų. Todėl labai svarbu, kad pagrindiniam transeuropinio transporto tinklui (toliau – TEN-T) Lietuvoje priskirti keliai atitiktų ES nustatytus reikalavimus. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija ir geležinkelių infrastruktūros tobulinimas yra svarbūs ir reikšmingi ES kariniam ir civiliam mobilumui.

Pagrindiniam TEN-T kelių tinklui Lietuvoje priskiriami du keliai – tarptautiniai transporto koridoriai „Via Baltica“ ir A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Magistralinis TEN-T tinklo kelias E67 „Via Baltica“ yra vienas iš pagrindinio TEN-T tinklo kelių, strateginio Šiaurės jūros–Baltijos pagrindinio tinklo – transporto koridoriaus dalis. Šis kelias yra svarbus ir ES kariniam mobilumui. Dėl didelio vietinio ir tarptautinio krovininio eismo intensyvumo nerekonstruoti ruožai priskirtini prie nesaugių ir avaringų kelių.

2024 m. buvo baigtas modernizuoti techniškai sudėtingiausias „Via Baltica“ kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožas (I ruožas) nuo Pietarių iki Skardupių k. (56,83–72,50 km), kurio ilgis – 16 km. Modernizavimo darbai, kurių metu kelio atkarpoje įrengta plati naujų kelio statinių infrastruktūra (pastatyti 5 viadukai, 4 tiltai, 3 tuneliniai pravažiavimai, 10 žiedinių sankryžų, 45 km jungiamųjų kelių, didžiausia bei kol kas moderniausia Lietuvoje poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelė), atlikti vos per 16 mėnesių. 2024 m. taip pat pradėtas rekonstruoti paskutinis kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožas iki Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos (85–97,06 km). Magistralinis kelias A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai yra svarbi tarptautinio tranzitinio eismo jungtis, projekto įgyvendinimas suteiks didelę naudą ne tik vietiniam, bet tarptautiniam tranzitiniam eismui. Europos kelių tinkle bus užtikrintos saugios eismo sąlygos, atitinkančios transporto srautus, kelių kategorijai keliamus ES reikalavimus bei nustatytus tarptautinius standartus (Reglamentas Nr. 1315/2013), taip pat bus pagerinta transporto paslaugų kokybė, sudarytos patogios sąlygos tarptautiniam bei vietiniam civiliam ir kariniam susisiekimui, sutrumpės kelionės laikas, sumažės eismo įvykių rizika, pagerės TEN–T kelių infrastruktūros Lietuvos teritorijoje įvaizdis.

Magistralinis kelias A1 yra TEN-T kelio E85 dalis, vedanti Rytų–Vakarų kryptimi, ir vienas iš intensyviausių ir avaringiausių kelių Lietuvoje. Kelyje fiksuojamas didžiausias Lietuvoje vietinio ir tarptautinio eismo intensyvumas. 2024 m. baigtas statyti magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km esantis vidurinis A. Meškinio (Kleboniškio) tiltas – pastatyti du nauji tiltai po dvi eismo juostas. Šie naujai pastatyti tiltai skirti tranzitiniam eismui važiuojant iš Vilniaus pajūrio link ar iš pajūrio Vilniaus kryptimi. 2024 m. taip pat buvo vykdomi didžiausios apimties automagistralės A1 Vilnius–Kaunas– Klaipėda atnaujinimo darbai nuo 2014 m. – atnaujinta 37 km. Atliktų darbų dėka kelyje padidėjo eismo pralaidumas ir saugumas, sutrumpėjo kelionės laikas (tai mažina kelių transporto priemonių eksploatacines sąnaudas, oro taršą), taip pat tikimasi, kad  sumažės įskaitinių eismo įvykių skaičius.

Magistralinis kelias A14 Vilnius–Utena yra visuotinio TEN-T tinklo dalis, taip pat yra vienas intensyviausių kelių šalyje ir vienintelis magistralinis kelias su cementbetonio danga, kuri yra susidėvėjusi, deformuota ir kelia pavojų eismo saugai. 2024 m. baigti magistralinio kelio A14 Molėtai–Utena ruožo nuo Molėtų iki Utenos kapitalinio remonto darbai (atnaujintas 30 km kelio ruožas) ir beveik 2 km ilgio ruožo tvarkymo darbai Utenos mieste. Taip pat pasirašytos sutartys dėl dviejų ruožų nuo 21,5 km iki 28,4 km ir nuo 28,4 km iki 39,2 km (nuo Nemenčinės-Maišiagalos sankryžos iki Pociūnų, beveik 18 km) rekonstravimo. Planuojama iki 2025 m. pabaigos atnaujinti 74,1 km šio kelio. Projekto įgyvendinimas prisidės prie saugesnio ir efektyvesnio susisiekimo sąlygų pagerinimo sausuma ir reikšmingai padidins Lietuvos valstybinės reikšmės kelių junglumą kaip atskira TEN-T tinklo jungtis su regionais.

Geopolitinės situacijos kontekste karinio mobilumo jungčių stiprinimas išlieka tarp prioritetinių Lietuvos tikslų, karinio kontrmobilumo priemonių, siekiant didinti atgrasomąjį ir gynybinį valstybės potencialą, įgyvendinimas – specialusis valstybės įpareigojimas AB „Via Lietuva“. 2024 m. AB „Via Lietuva“ aktyviai vykdė dvigubos paskirties – karinės ir civilinės – kelių infrastruktūros pritaikymo darbus. 2024 m. buvo tęsiami darbai šalia Rūdninkų poligono – sutvarkyti trys kelio Nr. 176 Pirčiupiai– Jašiūnai ruožai (0–1,450 km, 1,450–9,590 km, 14,325–21,809 km), kurių bendras ilgis – 16 km. Baigti darbai valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose Nr. 3917 Mikašiūnai–Rūdninkai (0,000–3,393 km), Nr. 5203 Ąžuolijai–Juodšiliai–Jašiūnų g. (19,882–22,438 km), kurie tarnauja kaip jungiamieji ir (ar) privažiavimo keliai.

„Rail Baltica“ projektas yra plyno lauko geležinkelio transporto infrastruktūros projektas, kurio tikslas yra integruoti Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą, sujungiant Helsinkį, Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių, Varšuvą. 2024 m. pagrindiniai „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo darbai vyko vystant „Rail Baltica“ geležinkelio liniją ruože nuo Kauno iki Latvijos sienos – aktyvūs geležinkelio sankasos ir susijusių inžinerinių statinių statybos darbai vykdomi 29,2 km atkarpoje: tęsiamas atskirų geležinkelio linijos ruožų techninis projektavimas; statomas tiltas ties Jonava per Nerį (ilgiausias tiltas Baltijos šalyse, tilto ilgis 1,5 km); vykdomi sankasos ir inžinerinių statinių rangos darbai ruožuose Šveicarija-Žeimiai ir Žeimiai-Šėta (30 km); sudaryta rangos darbų sutartis sankasos ir inžinerinių statinių statybai 17 km ruože tarp Šėtos ir Ramygalos bei vykdomi kiti rangos darbų ir medžiagų pirkimai darbams kitose atkarpose atlikti; vykdomas Panevėžio mazgo teritorijų planavimas ir kt.

Siekiant gerinti transporto junglumą šalies viduje, AB „LTG Infra“ 2024 m. tęsė elektrifikavimo programos įgyvendinimą geležinkelio tinklo ruože Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) ir Vilniaus geležinkelio mazge. Ruože Kaišiadorys–Klaipėda vykdyti kontaktinio tinklo (pamatų, atramų, gembių) statybos darbai. Vilniaus geležinkelio mazge 2024 m. gruodžio mėn. baigti pagrindiniai statybiniai darbai, pradėtas techninis elektros energijos įjungimo į kontaktinį tinklą įvertinimas. Geležinkelių tinklo elektrifikavimo programa apjungia elektrinių bei elektrinių-baterinių keleivinių traukinių įsigijimą (17 vnt.).

Labai svarbus valstybinės reikšmės kelių kokybės rodiklis – kelių dangos būklės indeksas (toliau – DBI), kuris, priklausomai nuo kelių reikšmės, gali būti vertinamas nuo labai geros būklės (DBI nuo 0 iki 1), iki labai blogos būklės (nuo 4 iki 5) penkiabalėje sistemoje. Atitinkamai rodiklis parodo, kokia valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga dalis netenkina nustatytų reikalavimų palyginti su bendru valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga tinklu. Suminis kelio DBI – tai apibendrinantis būklės indeksas, apibūdinantis kelio dangos būklę, įvertinant saugumo, komforto ir kitus indeksus.

2024 m. planuota dalį valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių DBI reikšmė viršija leistinas ribas, sumažinti iki 33,85 proc., išankstiniais duomenimis – ši dalis siekia 42,13 proc. Deja, esant nepakankamam finansavimui kelių būklei gerinti, prognozuojama, kad 2025 m. tokių kelių dalis sudarys 42,63 proc. (3 grafikas).

3 grafikas. Valstybinės reikšmės kelių dangos būklės indekso (DBI) dinamika, proc.

Duomenų šaltinis: AB „Via Lietuva“

Kokybiškas pasiekiamumas oro tranportu – būtina Lietuvos ekonomikos plėtros sąlyga,  buvo ir yra svarbu užtikrinti tinkamą skydžių saugos aviacinio saugumo priemonių lygį, skatinti naujų maršrutų atsiradimą bei keleivių srauto augimą Lietuvos oro uostuose. Siekiant gerinti susisiekimą oro transportu, tęsiamas ilgalaikio ir tvaraus skrydžių skatinimo modelio įgyvendinimas. Pasirinktas rizikos pasidalinimo partnerystės modelis pagal sąnaudų ir naudos balansą siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį visuomenei, leidžia apriboti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tenkančią riziką ir vystyti daugelį maršrutų, kurie, atsižvelgiant į prognozes, greičiausiai būtų komerciškai tvarūs ilguoju laikotarpiu. Šiai veiklai pradėti vykdyti buvo skirtos lėšos AB Lietuvos oro uostai (toliau – AB LOU) įstatiniam kapitalui didinti.

2024 m.  besitęsianti geopolitinė situacija dėl Rusijos karinių veiksmų prieš Ukrainą, įvairūs veiklos iššūkiai toliau veikė civilinės aviacijos įmones, formavo ir AB LOU veiklos rezultatus. 2024 m. taikant oro bendrovių veiklos oro uostuose skatinimo ir maršrutų augimo skatinimo programas iš Lietuvos oro uostų skrydžiai buvo vykdomi 115 krypčių (2023 m. – 100 krypčių) (4 grafikas).

4 grafikas. Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius (vnt.)

Šaltinis. AB LOU

2024 m. buvo pritrauktos naujos oro bendrovės, prisidėjusios prie susisiekimo gerinimo: tradicinė oro bendrovė „Aegean“, siūlanti susisiekimą su Graikijos salomis, ir žemų kaštų oro bendrovė „Play Airlines“, jungianti Lietuvą su Islandija.  Buvo siūlytos naujos kryptys (Vilnius – Lisabona, Vilnius – Krokuva, Vilnius – Reikjavikas, Vilnius – Atėnai, Vilnius – Diuseldorfas, Vilnius – Oslas, Kaunas – Piza, Kaunas – Berlynas, Kaunas – Zadaras, Kaunas – Belfastas, Palanga – Amsterdamas),  sparčiai didinami strategiškai svarbių krypčių dažniai.

Tiek naujai atidaryti maršrutai, tiek prieš pandemiją buvusių krypčių ir įprastinio sezoniškumo atkūrimas ir plėtra turi reikšmingą įtaką valstybės ekonomikai – taip sudaroma patrauklesnė aplinka tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti, skatinama dvišalė prekyba, auga atvykstamasis srautas, o tai tiesiogiai veikia aviacinius srautus bei oro uosto pajamas.

Eismo sauga nepraranda svarbos. Žuvusiųjų skaičius Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose 1 mln. gyventojų 2024 m. yra 25,5 proc. mažesnis nei jis buvo 2023 m. (5 grafikas).

5  grafikas. Žuvusiųjų keliuose skaičiaus 1 mln. gyventojų per metus dinamika, vnt.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos Policija

2024 m. žuvo 37 žmonėmis mažiau  (123 eismo dalyviai), nei jų žuvo 2023 metais (160 eismo dalyvių) (6 grafikas). Nors įgyvendinant saugaus eismo užtikrinimo priemones kiekvienais metais siekiama, kad šis skaičius mažėtų, tačiau dėl daugelio priežasčių rodiklis dar gana aukštas.

6  grafikas. Avarijų, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičiaus keliuose dinamika, vnt.

23,1%

-0,4%

0,8%

Šaltinis: Lietuvos policija, VšĮ Transporto kompetencijos agentūra

2024 m. eismo įvykių, palyginti su 2023 m., padidėjo nežymiai, tik 0,8 proc., sužeistųjų skaičius sumažėjo 0,4 proc., žuvusiųjų skaičius sumažėjo 23,1 proc. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, 2024 m. 37 proc. visų žuvusiųjų buvo automobilių vairuotojai (45 žuvusieji), 27 proc. – pėstieji (33 žuvusieji), 13 proc. – motociklų vairuotojai (16 žuvusiųjų), ir 23 proc. žuvusiųjų sudarė kiti eismo dalyviai (keleiviai, dviratininkai) (29 žuvusieji).

Dėl vairuotojų kaltės žuvo net 87 proc. visų žuvusiųjų (107 žuvusieji). Pagrindinė priežastis –  pasirinktas nesaugus greitis ar leistino greičio viršijimas, saugaus eismo taisyklių nesilaikymas (reikalavimo duoti kelią nesilaikymas, pėsčiųjų nepraleidimas pėsčiųjų perėjimuose, įvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą, lenkimo taisyklių pažeidimai ir kt.). Pagal šalies regionus didžiausia pažanga pasiekta Tauragės ir Šiaulių apskrityse – čia žuvusiųjų keliuose atitinkamai sumažėjo apie 70 ir 40 proc. Situacija pablogėjo Klaipėdos ir Telšių apskrityse  – atitinkamai žuvusiųjų skaičius padidėjo 20 ir 33 proc.

Susisiekimo ministerija kartu su AB „Via Lietuva“, kitais socialiniais partneriais kiekvienais metais įgyvendina įvairias inžinerines saugaus eismo priemones, vykdo aktyvią ir didelės apimties socialinę reklamą, švietėjišką veiklą. Tačiau statistika gerinant eismo saugumą yra ir didelis iššūkis, nes teigiamoms tendencijoms ateityje išlaikyti būtinos nuolatinės bendros visų institucijų ir eismo dalyvių pastangos, atsakingas elgesys, atidumas ir pagarba vienų kitiems kelyje.

5.4. pažangos uždavinys „Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę“

Analizuojant keleivių vežimą, Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. visomis transporto rūšimis vežta 345,9 mln. keleivių, arba 16,5 mln. keleivių (5,0 proc.) daugiau, nei faktiškai buvo vežta 2023 m. (329,4 mln. keleivių). Vidutiniškai apie 5 proc. keleivių vežama  oro, geležinkelių ir vandens transportu, o  apie 95 proc. keleivių – kelių transportu (7 grafikas).

2024 m. dėl toliau vyraujančios geopolitinės situacijos regione, aviacijos įmonės fiksuoja makroekonominių rodiklių kitimus. Skrydžių bendrovės, siekdamos sumažinti avialinijų patiriamus kaštus, ieško galimybių, kaip pritraukti kuo didesnį keleivių skaičių. 2024 m. visuose trijuose Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius augo, iš viso 2024 m. aptarnauta 10,0 proc. daugiau keleivių, nei 2023 m.

7 grafikas. Keleivių vežimo pagal transporto rūšis dinamika, mln. keleivių

5%

9,1%

10,0%.

10,7 %

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Atsižvelgdama į tai, kad daugiausia keleivių vežama kelių transportu, Susisiekimo ministerija daug dėmesio skiria viešojo transporto ir infrastruktūros plėtrai, siekiant didinti keliavimo viešuoju transportu patogumą ir patrauklumą, kartu mažinant asmeninių transporto priemonių naudojimą ir kuro suvartojimą.

Keliavimą geležinkelių transportu pasirinko 5,5 mln. keleivių arba 9,1 proc. daugiau nei tuo pačiu periodu 2023 m. Teigiamos įtakos keliaujančiųjų skaičiaus augimui turi kasmet tobulinamas ir atnaujinamas keleivių poreikius atitinkantis tvarkaraštis, vykdomos tikslinės rinkodaros kampanijos, bilietų pardavimo kanalų plėtra, riedmenų parko atnaujinimas ir kitos priemonės, didinančios keliavimo traukiniais patrauklumą bei skatinančios tvarų judumą. Įdiegus naują traukinių bilietų pardavimo sistemą (angl. „Smart Ticketing“), 2024 m. pabaigoje keleiviams pradėti siūlyti dinaminės kainodaros principu pagrįsti bilietų pardavimai. Tai įgalina individualizuoti kelionių pasiūlymus, kurti tikslines auditorijos grupes, taikyti bilietų kainas, atsižvelgiant į traukinių prieinamumą, laiką, sezoną ir kitus pasirinktus parametrus. Taip pat nuo 2024 m. antrojo pusmečio keleiviai turi galimybę įsigyti bilietus ir bilietų pardavimo automatuose (bilietomatai).

Skatinant daugiarūšio transporto naudojimą šalyje ir partnerystę su viešojo transporto vežėjais tęsiamas projekto „jungtinis bilietas“ įgyvendinimas, siūlant keleiviams įsigyti jungtinį traukinio ir autobuso bilietą didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Populiariausiu vietinio susisiekimo maršrutu išlieka maršrutas Vilnius–Kaunas (36,9 proc. visų vietinių vežimų), kuriuo per 2024 m. keliavo apie 2 mln. keleivių (2023 m. – 1,7 mln., 2022 m. – 1,5 mln. keleivių).

2024 m. laivais atvykusių ir išvykusių iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto keleivių skaičius siekė 381,1 tūkst. – tai 7 proc. daugiau nei prieš metus, kai keleivių skaičius siekė 355,7 tūkst. 2024 m. 17 proc. visų keleivių sudarė keleiviai, atvykę kruiziniais laivais. Kruiziniais laivais atvykusių keleivių skaičius 2024 m. siekė 64,3 tūkst. – 53 proc. daugiau nei prieš metus (2023 m. – 42,2 tūkst.).

2024 m. vidaus vandens kelių transportu keliavo 18,8 proc. daugiau keleivių nei 2023 m. Daugiausiai keleivių yra pervežama vidaus keltais, apie 96 proc. visų keliaujančių vidaus vandens kelių transportu.

2024 m. Lietuvos oro uostuose 7 proc. aptarnauta daugiau skrydžių (56,8 tūkst. vnt.), nei jų buvo aptarnauta 2023 m. (53,1 tūkst. vnt.) (8 grafikas).

8 grafikas. Lietuvos oro uostuose aptarnaujamų skrydžių skaičius (tūkst. vnt. per metus)

Duomenų šaltinis. AB LOU

Per 2024 m. bendrai visuose trijuose Lietuvos oro uostuose pavyko atstatyti ir viršyti prieš pandemiją 2019 m. buvusį aptarnautų keleivių skaičių (6,5 mln. keleivių). Iš viso 2024 m. Lietuvos oro uostuose aptarnauta 6,6 mln. keleivių, t. y. 10 proc. daugiau nei 2023 m. (9 grafikas).

9  grafikas. Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius (mln. žmonių per metus)

Duomenų šaltinis. AB LOU

Dėl didėjančio skrydžių skaičiaus ir sparčiai augančių keleivių srautų Lietuvos oro uostams vis dar kyla iššūkių, siekiant suvaldyti keleivių procesus ir užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei keleivių patirtį. Pagrindinės klientų patirties veiklos sritys, išskirtos 2024 m. laikotarpiui buvo: infrastruktūros priežiūra ir naujojo Vilniaus terminalo plėtra, švaros ir saugumo užtikrinimas kelionės procese, klientų aptarnavimo kompetencijų vystymas, klientų pažinimas per atliekamus tyrimus ir apklausas,  oro uosto bendruomenės vystymas, įtraukiant darbuotojus ir partnerius. Daug dėmesio buvo skiriama klientų aptarnavimo standarto įgyvendinimui ir mokymams, atliekama periodinė kokybės kontrolė darbuotojams bei oro uosto partneriams, teikiamas grįžtamasis ryšys, aptarimai, diskusijos dėl keleivių patirties gerinimo.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. visomis transporto rūšimis vežta 172,6 mln. t. krovinių, arba 16,6 mln. t. (10,6 proc.) daugiau nei faktiškai buvo vežta 2023 m. (156,0 mln.t.), daugiausiai krovinių buvo vežta kelių transportu – apie 80 proc. visų vežtų krovinių, geležinkelių transportu – apie 15 proc., vandens transportu – apie 5 proc. (10 grafikas). Didžiausią dalį visų gabenamų krovinių sudaro tarptautiniai pervežimai, kuriuos daugiausiai lemia kaimyninių šalių politika pervežimų klausimais, ekonominiai pokyčiai regione, pasaulinių rinkų tendencijos ir kt. Krovinių vežimui kelių transportu didelę reikšmę turi kuriama patogi susisiekimo keliais infrastruktūra.

10 grafikas. Krovinių vežimo pagal transporto rūšis dinamika, mln. t.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

11,3%

15,2%

-5,5%

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Geopolitinė padėtis regione, sankcijų taikymas Rusijos ir Baltarusijos vežėjams reikšmingai paveikė pastarųjų metų krovinių vežimo geležinkeliais apimtis Lietuvoje. Eliminavus sankcionuotus krovinių srautus ir ženklia dalimi mažėjant tranzito apimtims, krovinių vežimo apimtys mažėjo beveik perpus: nuo 51,1 mln. tonų 2021 m. iki 25,7 mln. tonų 2024 m. Geležinkelių transportu per 2024 m. pervežta 25,7 mln. tonų krovinių, t. y. 5,8 proc. mažiau nei 2023 m. Daugiausiai vežta naftos ir jos produktų, statybinių medžiagų bei žemės ūkio kilmės produktų. Šių krovinių grupių pervežimai sudarė 67 proc. visų 2024 m. geležinkeliais vežtų krovinių kiekio.

AB „LTG Cargo“, siekdama didinti krovinių pervežimo geležinkelio transportu apimtis, didelį dėmesį skyrė verslo plėtrai Lietuvos vidaus rinkoje. Santykinė vietinių pervežimų dalis bendrose pervežimo apimtyse 2024 m. išaugo iki 62,6 proc., tuo tarpu ankstesniais laikotarpiais sudarė apie trečdalį vežtų krovinių kiekio. Vietiniai pervežimai, palyginti su 2023 m., išaugo 4,4 proc. iki 16,1 mln. tonų. Tarptautiniai pervežimai, bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarę 37,4 proc., palyginti su 2023 m., sumažėjo beveik 19 proc. ir siekė 9,6 mln. tonų.

2024 m. AB „LTG Cargo“ toliau didino verslo atsparumą ir dar labiau sugriežtino krovinių gabenimo kontrolę. Nors prekių tranzitas į / iš Rusijos ir Baltarusijos tęsiamas, pervežimų apimtys sparčiai mažėja – 2023 m. tranzitu per šalies teritoriją vežamų krovinių kiekis sumažėjo 19,2 proc. iki 6,1 mln. tonų. Dėl sankcijų ženkliai sumažėjus krovinių vežimo geležinkeliu srautams, siekiama dalį jų kompensuoti vykdant intermodalinių vežimų plėtrą. Didinant intermodalinius pervežimus į / iš Klaipėdos jūrų uostą, plėtojami intermodaliniai šaudyklinio konteinerinio traukinio Vilnius–Klaipėda–Vilnius (konteineriams gabenti) ir „Baltic Gates Train“ (puspriekabėms transportuoti) maršrutai. Nors intermodalinių pervežimų konteineriniais traukiniais apimtys dėl mažėjančių siuntų iš Kinijos per 2024 m., palyginti su 2023 m., sumažėjo 135 proc. iki 105,4 tūkst. TEU, tačiau intermodalinių pervežimų puspriekabių traukiniais apimtys nuosekliai auga. Šie vežimai organizuojami nuo 2021 m. ir, palyginti su šiuo periodu, išaugo beveik 2 kartus – nuo 2 562 puspriekabių 2022 m. iki 5 266 puspriekabių vežtų 2024 m.

2024 m., kaip ir 2023 m., AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – AB KVJUD) turėjo prisitaikyti prie geopolitinių įvykių pasaulyje sąlygotų pokyčių. 2024 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste buvo perkrauta 35,5 mln. t. krovinių, arba apie 8 proc. daugiau nei 2023 m. (11 grafikas).

11 grafikas. Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, mln. t

Šaltinis: AB KVJUD  duomenys

2024 m. vienu iš svarbiausių tikslų AB KVJUD išliko Klaipėdos uosto, kaip krovinių paskirstymo centro, veiklos apimties didinimas. Klaipėdos uosto krovos augimui 2024 m. didžiausios įtakos turėjo 1 mln. tonų augusi iškasenų ir statybinių medžiagų krova bei po 0,9 mln. tonų augusi ro-ro ir konteinerių krova. Konteinerių krova 2024 m. bendroje Klaipėdos uosto krovos struktūroje išliko didžiausia, sudaranti 28 proc. visos uosto krovos. Trečius metus iš eilės Klaipėdos uosto krovinių konteineriuose (TEU) krova perkopė 1 mln. TEU ribą. 2024 m. iš viso buvo perkrauta 1,07 mln. TEU krovinių konteineriuose. Taip pat 2024 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos uostą pasiekė pirmasis grūdų krovinys, atgabentas vidaus vandens keliu – Nemunu.

Siekiant gerinti skaitmeninį junglumą, 2022 m. antroje pusėje, įvykdžius 5G ryšiui plėtoti skirtus radijo dažnių aukcionus, pradėta sparti 5G ryšio tinklų plėtra, kuri turėjo teigiamos įtakos skaitmeninės infrastruktūros 5G aprėpties rodiklio pasiekimui. 2024 m. pradžioje Lietuvos magistralinių kelių valdytojas AB „Via Lietuva“ kartu su mobiliojo ryšio operatoriais prisijungė prie Baltijos šalių konsorciumo ir pateikė bendrą paraišką Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimui gauti, siekiant įgyvendinti Tarptautinio 5G ryšio transporto koridoriaus projektą „Via Baltica“ magistralėje. 2024 m. pabaigoje Europos Komisija paskelbė, kad Baltijos valstybių Tarptautinio 5G koridoriaus projektas buvo atrinktas kaip finansuotinas bei su konsorciumo nariais pasirašytos dotacijų sutartys. Projektas pradėtas įgyvendinti 2025 m.

2023 m. sukūrus teisinę aplinką inovacijų skatinimo priemonei „Sandbox“ (liet. – smėliadėžė) įgyvendinti, kuria siekiama skatinti susisiekimo inovacijas – skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems būtinas 5G ryšys, kūrimą, testavimą ir vystymą, 2024 m. pradėti įgyvendinti projektai, kurių apimtyje testuojami ir vystomi inovatyvūs sprendimai, skirti  patogesnėms kelionėms viešuoju transportu, išmaniajam automobilių parkavimui, vairuotojų mokymui ir testavimui, išmaniosios sistemos logistikos sektoriui ir pan., taip pat startuolių idėjos siuntų pristatymo ir krovinių vežimo maršrutų optimizavimui, sprendimai autonomiškai valdomoms judėjimo priemonėms bei kt.

2024 m. Skaitmeninio dešimtmečio ataskaitos duomenimis, Lietuvos pasiekimai 5G ryšio diegimo ir aprėpties srityje yra labai geri –  98,9 proc. apgyvendintų šalies vietovių yra padengta 5G ryšiu, šalis gerokai viršija ES vidurkį (89 proc.), o vidutinis metinis augimas atitinka ES vertę. Nors per pastaruosius ketverius metus fiksuotojo labai pralaidaus elektroninių ryšių tinklo (VHCN) aprėptis Lietuvoje didėjo, šio tinklo aprėpties augimas sustojo ties 78 proc. riba. Į patalpas įvestų šviesolaidinių linijų (FTTP) aprėptis taip pat auga nežymiai ir siekia 78,1 proc. (šiuo metu ji vis dar viršija ES vidurkį – 64 proc.), todėl Lietuva įneša teigiamą indėlį, siekiant ES skaitmeninio dešimtmečio tikslų. Tikėtina, kad Lietuvoje plačiajuosčio ryšio plėtra sulėtėjo dėl to, kad pagrindiniai veiksmai yra nukreipti į 5G tinklų plėtrą, dar neįgyvendinti itin spartaus ryšio infrastruktūros projektai, taip pat reikalingos papildomos investicijos, siekiant gigabaitinio junglumo tikslo Lietuvoje įgyvendinimo.

Susisiekimo ministerija, siekdama įgyvendinti Lietuvos ir ES strateginiuose dokumentuose nustatytus  itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus – užtikrinti, kad iki 2025 m. visiems Europos namų ūkiams būtų prieinamas interneto ryšys, kurio sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir kuri gali būti padidinta iki gigabitinės, toliau  įgyvendino Lietuvos Respublikos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros 2021–2027 m. plane numatytas priemones. 2024 m. buvo įgyvendinamas projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ (toliau – ISRI), kurio tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio „baltosiose teritorijose“ socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams bei duomenų perdavimo paslaugų tiekėjams. Gigabitinės spartos ryšio prieigą kaimiškose / nutolusiose vietovėse yra planuojama suteikti 5 000 subjektų. 2024 m. pasirašyta ISRI projekto finansavimo sutartis ir pradėti pirmieji projekto įgyvendinimo darbai. Rangovams suprojektavus dalį šviesolaidinių kabelių linijų, išduoti pirmieji leidimai pradėti linijų tiesimo darbus. Per 2024 m. itin spartaus ryšio galimybė sudaryta 618 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų. Objektai prijungti itin spartaus ryšio mobiliųjų operatorių bazines stotis prijungus prie šviesolaidinio tinklo ar šviesolaidinėmis linijomis.

Taip pat pradėtas įgyvendinti itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtros projektas (toliau – ISRI-2), statant ryšio bokštus ir tiesiant šviesolaidines kabelių linijas, kurio tikslas užtikrinti gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą šalies „baltosiose teritorijose“ esantiems namų ūkiams ir įmonėms. 2024 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir pradėti  pirmieji ISRI-2 projekto įgyvendinimo darbai.

Ilguoju laikotarpiu projektų vykdymo metu sukurta plačiajuosčio ryšio infrastruktūra ir jos teikiamos galimybės tikėtina turės teigiamą poveikį paslaugų prieinamumui ir naudojimui „baltosiose teritorijose“, ir prisidės prie skaitmeninio junglumo, taip pat ir ne mažesnės kaip 100 Mb/s spartos užtikrinimo. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, šiuo metu galimybę naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio prieiga turi 88,1 proc. Lietuvos namų ūkių. „Eurobarometro 2024“  duomenimis, 78 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad didelės spartos interneto ryšio prieinamumas ir įperkamumas žymiai pagerintų jų kasdienį skaitmeninių technologijų naudojimą.

6.1. pažangos uždavinys „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyvių  degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti  transporto sukeliamą aplinkos taršą“

Transporto sektoriaus žalinimas ir taršos mažinimas išlieka vienos iš svarbiausių Susisiekimo ministerijos plėtros programos 2022–2030 m. spręstinų problemų. Susisiekimo ministerija, įgyvendindama NPP 6.1. pažangos uždavinį, siekia sumažinti transporto sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) ir azoto oksidų koncentracijos (toliau – NOx) kiekį, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu: iki 2030 m. ŠESD kiekis turi būti sumažintas iki -14 proc., o NOx kiekis – -51 proc.

Vienos svarbiausių užduočių, siekiant sušvelninti klimato kaitą ir sumažinti ŠESD ir NOx išskyrimą transporto sektoriuje, apima darnaus judumo kultūros skatinimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą, skatinant alternatyviųjų energijos šaltinių (degalų) naudojimą transporte bei tam reikalingos infrastruktūros sukūrimą, taip pat –  transporto parko atnaujinimą. Todėl Susisiekimo ministerija, skirdama dėmesį ŠESD ir transportui būdingų oro teršalų daliai Lietuvoje mažinti, tęsia 2022 m. pradėtą įgyvendinti NPP 6.1. uždavinio priemonę „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“: iš Modernizavimo fondo nuo 2022 m. birželio 2 d. iki 2024 m. pabaigos iš viso išmokėta kompensacijų virš 25 mln. Eur 7 tūkst. elektromobiliams įsigyti (fiziniams asmenims išmokėta 15,9 mln. Eur beveik 4,7 tūkst. elektromobilių, juridiniams asmenims – 9,2 mln. Eur  2,3 tūkst. elektromobilių įsigyti), tęsiami 2023 m. paskelbti kvietimai teikti paraiškas ES (Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė) lėšomis įsigyti elektra arba vandeniliu varomas transporto priemones viešajam sektoriui, (išmokėta 110 tūkst. Eur 23 elektromobiliams įsigyti), viešai prieinamų įkrovimo prieigų plėtros skatinimui (patvirtinta ir vertinama paraiškų už 7,8 mln. Eur, 789 įkrovimo prieigoms įrengti, pasirašytos sutartys dėl 2 vandenilio papildymo stotelių įrengimo), taip pat suteikta 54,8 mln. Eur dotacija 275 ekologiškiems miesto ir priemiestiniams autobusams įsigyti. 2024 m. paskelbtas naujas kvietimas dėl viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros skatinimo sunkiajam elektriniam transportui, parengtas naujo kvietimo projektas dėl viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtros skatinimo savivaldybėse, parengusiose Darnaus judumo planus. Biodujų pildymo infrastruktūros plėtros kvietimas, negavus iki nustatyto termino paraiškų, nepratęstas.

Šalies transporto sektoriuje net 97,5 proc. ŠESD išmeta kelių transportas, o 54,1 proc. viso šio kiekio sudaro lengvųjų transporto priemonių išmetamas ŠESD. Vienu iš pagrindinių iššūkių išlieka tai, kad nors gyventojų šalyje mažėja, automobilių kiekis ir jų naudojamo kuro kiekis ir toliau auga, automobilių parkas išlieka senas. 2024 m. pabaigoje šalyje buvo registruota 1,85 mln. lengvųjų automobilių (2023 m. – 1,79 mln. vnt.), iš jų beveik 67 proc. – varomi dyzelinu, vidutinis amžius – apie 15 m.  Elektromobilių skaičius šalyje, palyginti su 2023 m., padidėjo  44,3 proc. (2023 m. pabaigoje buvo 19,4 tūkst. vnt., 2024 m. pabaigoje – 28 tūkst. vnt.). Viešai prieinamų įkrovimo prieigų skaičius 2024 m., palyginti su 2023 m., padidėjo 56,3 proc. (2023 m. pabaigoje buvo 1,6 tūkst. vnt., 2024 m. pabaigoje –  2,5 tūkst. vnt.). Taip pat 2024 m. pabaigoje šalyje registruoti 599 elektriniai autobusai / troleibusai iš 8 144 vnt. ir tik 8 elektra varomi vilkikai iš ~ 108 tūkst. vnt.

Atsižvelgiant į tai, kad  transporto sektorius sukelia apie trečdalį visos ŠESD taršos, Susisiekimo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis aktyviai vykdė veiklas, nustatytas Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 metams (toliau – NEKS planas), kurio projektas, po visų priemonių esminės peržiūros, tikslinimų ir papildymo naujomis priemonėmis, pateiktas Europos Komisijai ir 2024 m. patvirtintas Vyriausybės nutarimu. Esminės atnaujinto NEKS plano priemonės orientuotos į platesnį alternatyviųjų degalų (toliau – AD) naudojimą, AD varomų visų klasių transporto priemonių naudojimo skatinimą, joms įkrauti/papildyti (elektra, vandeniliu, biodujomis) reikalingos infrastruktūros vystymą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, patrauklumo naudotis viešuoju transportu didinimą, darnaus judumo mieste planų ir su jais susijusių priemonių (pvz., mažos taršos zonos miestuose) įgyvendinimą, bevariklio transporto naudojimo skatinimą (pvz., dviračių takų plėtra), visuomenės ir verslo informavimą, siekiant keisti keliavimo įpročius, ekonomišką ir ekologišką vairavimą, geležinkelių elektrifikavimą ir patrauklumo naudotis geležinkeliu didinimą, intermodalinių vežimų skatinimą, tvaresnių degalų tiekimą oro uostuose, orlaivių įkrovimą elektra, vidaus ir jūrų uostų atnaujinimą, pritaikymą AD varomiems laivams, tokių laivų įsigijimą ir kt. veiklas.

Įsigyjamos naujos viešojo transporto priemonės turi būti ne tik netaršios, bet ir pritaikytos asmenims su negalia ir riboto judumo asmenims. 2024 m. duomenimis, viešojo transporto priemonių Lietuvoje pritaikymas asmenims su negalia ir riboto judumo asmenims siekia 41 proc., ir šis pasiekimo procentas augs kasmet palaipsniui, nes Transporto veiklos pagrindų įstatymas vežėjus įpareigojo nuo 2022 m. lapkričio 1 d. pirmą kartą Lietuvoje registruoti tik asmenims su negalia ir riboto judumo asmenims pritaikytus autobusus, troleibusus ir keleivinius laivus.

2024 m. balandžio mėn. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2023/1804 dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, kuriuo panaikinama Direktyva 2014/94/ES (toliau – Reglamentas) 2024 m. buvo pakeistas Alternatyviųjų degalų įstatymas (toliau – AD įstatymas), siekiant suvienodinti nuostatas. Įstatymo pakeitimu atnaujinti nacionaliniai elektromobilių įkrovimo infrastruktūros vystymo šalia valstybinės reikšmės kelių tikslai, nustatyta prievolė užtikrinti vienam elektromobiliui tenkančią minimalią įkrovimo galią (kW), o operatoriams – užtikrinti reglamente nustatytas atsiskaitymo už įkrovimo paslaugas galimybes. Taip pat atnaujinti įkrovimo prieigų statinių ir dinaminių duomenų rinkimo ir skelbimo reikalavimai, kuriais operatoriai turi teikti daugiau duomenų apie jų valdomas įkrovimo prieigas. Nustatyti reikalavimai vystyti įkrovimo infrastruktūrą ir sunkiosioms transporto priemonėms. Taip pat 2024 m. pabaigoje buvo parengti AD įstatymą įgyvendinančių įsakymų projektai dėl Viešai prieinamų įkrovimo prieigų informacinės sistemos ataskaitų, siekiant didinti vartotojų informuotumą ir dėl Viešai prieinamų įkrovimo prieigų pritaikymo jomis naudotis visoms visuomenės grupėms ir asmenims, siekiant didinti prieinamumą ir elektromobilumo tikslų pasiekimą.

2024 m. buvo tęsiamas savivaldybių parengtų arba keičiamų savivaldybių teritorijose esančiuose vietinės reikšmės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešai prieinamų įkrovimo prieigų planų derinimas.

2024 m. pabaigoje buvo parengtas Transporto sektoriuje naudojamų alternatyviųjų degalų rinkos plėtojimui ir atitinkamos infrastruktūros diegimui skirtos nacionalinės politikos sistemos projektas (toliau – Projektas), kuris pateiktas Europos Komisijai.  Parengtas Projektas apima: rinkos dabartinės padėties ir būsimos raidos, kiek tai susiję su transporto sektoriuje naudojamais alternatyviaisiais degalais, vertinimą, taip pat alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtros vertinimą atsižvelgiant į galimybę naudotis alternatyviųjų degalų infrastruktūra vykdant įvairiarūšį vežimą; nacionalinius tikslus ir uždavinius bei planuojamas ar patvirtintas priemones, būtinas privalomų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, bei įgyvendinimui vykdomą ar suplanuotą finansavimą.

Susisiekimo ministerijos užsakymu buvo tęsiama 2023 m. pradėta viešinimo kampanija „Persėsk į EV“, siekiant skatinti visuomenę, verslą ir viešąjį sektorių persėsti į elektromobilius ir informuoti apie taikomas skatinimo priemones, tarp jų – kompensacijas elektromobiliams įsigyti, taip pat informuoti apie viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros vykdomą plėtrą ir taikomas skatinimo priemones.

Siekiant  skatinti darnų įvairiarūšį judumą šalyje ir mažinti  transporto sukeliamą aplinkos taršą, 2024 m. buvo patvirtintos naujos Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės. Nuo šiol visa bevariklio transporto inžinerinė infrastruktūra – dviračių, pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengiamos dviračių gatvės – turės būti projektuojama ir tiesiama vadovaujantis šiuo normatyviniu statybos techniniu dokumentu. Šios taisyklės gerokai pagerins dviračių infrastruktūros naudojimo kokybę – vartotojams ja bus patogiau ir saugiau naudotis. Naujosiose Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėse numatyti pagrindiniai planavimo principai leis suplanuoti visos reikiamos teritorijos (miesto, rajono, regiono ar nacionalinio lygmens) bevariklio transporto infrastruktūros tinklą, pagrįsti tinklo sudedamųjų dalių poreikį ir hierarchiją, detalizuoti visus galimus techninius sprendimus ir kt.

2024 m. AB „Via Lietuva“ toliau vykdė darnaus judumo infrastruktūros plėtrą šalyje – prie valstybinės reikšmės kelių įrengta 65,6 km pėsčiųjų ir dviračių takų, iš kurių 39,5 km naujų ir 26,1 km suremontuotų. Didžiausias vykdytas darnaus judumo projektas – pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė – Nida ruožų, kurių bendras ilgis beveik 22 km, rekonstravimas. Šis projektas paskatins darnų judumą Kuršių nerijoje – mažins ŠESD emisijas ir transportui būdingų oro teršalų dalį, prisidės prie dviračių infrastruktūros tinklo plėtros mūsų šalyje, pagerins sąlygas gamtiniu ir kultūriniu požiūriu vertingas teritorijas pasiekti bevarikliu transportu. Rekonstruotu taku važiuoti saugiau, patogiau, be to, juo gali naudotis specialusis transportas (gaisrinė, aplinkosaugininkai).

2024 m. AB „Via Lietuva“  įgyvendino aplinką tausojantį projektą – ant triukšmą mažinančių užtvarų netoli Vilniaus buvo sumontuoti saulės moduliai, kurių pagaminta žalioji energija pradėta naudoti pagrindinės šalies automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda kelio ženklų apšvietimui. 2024 m. vykdyti ir kiti aplinkosauginiai projektai – įrengta 8,19 km triukšmo valdymo priemonių, 50,22 km laukinių gyvūnų apsaugos sistemų.

AB KVJUD, vykdydama veiklą, skiria vis didesnį dėmesį darniai plėtrai ir aplinką tausojančioms priemonėms įgyvendinti. Siekiant išsaugoti ir gerinti aplinkos būklę, mažinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos įtaką aplinkai, investuojama į tvarų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pramonės komplekso augimą. 2024 m. vykdyti vandeniliu ir elektra varomo atliekų surinkimo laivo, skirto atliekoms iš į Klaipėdos uostą atvykstančių laivų surinkti, statybos darbai, pasirašyta sutartis dėl naujų locmanų katerių, naudojančių alternatyviuosius degalus, įsigijimo bei pradėti laivų projektavimo darbai. Taip pat 2024 m. buvo pasirašyta sutartis dėl elektros tiekimo laivams nuo kranto (angl. onshore power supply) stotelėms, skirtoms ro-ro laivams, įrengti. Siekiant plėtoti tvarią laivybą ir alternatyvių degalų naudojimą, 2024 m. buvo tęsiami žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos plėtros Klaipėdos uoste ir vandenilio pildymo punktų įrengimo darbai. 2024 m. balandžio 5 d. Klaipėdos uostas kartu su dar 5 Europos uostais – Antverpeno–Briugės, Rygos, Talino, Helsinkio, Hamina Kotkos jūrų uostais – ir konteinerių vežimo paslaugas teikiančia Singapūro įmone „X-Press Feeders“ pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo įsipareigota uostuose plėtoti alternatyvių degalų, tarp kurių ir metanolis, tiekimo į laivus infrastruktūrą, skatinti aplinkai draugiškų degalų naudojimą, kurti žaliuosius laivybos koridorius. Pirmasis metanoliu varomas šios įmonės laivas „Eco Umande“ Klaipėdos uoste apsilankė 2024 m. rugsėjo mėn.

2.2. Tęstinės veiklos uždavinių įgyvendinimo pasiekimai

11.1 tęstinės veiklos uždavinys „Užtikrinti optimalų transporto (kelių, vandens, geležinkelių ir oro), pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą, kooridinuoti šių sričių veiklą“

Įgyvendinant programos tęstinės veiklos uždavinį siekiama užtikrinti subalansuotą transporto, pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą. Buvo tęsiami regioninės ir vietinės reikšmės kelių tinklo modernizavimo ir remonto darbai, užtikrinama kelių priežiūra ir eismo sauga, plėtojama vandens transporto sistema modernizuojant jūrų ir vidaus vandenų transporto infrastruktūrą ir sudarant sąlygas vystyti daugiarūšį (multimodalinį) ir įvairiarūšį (intermodalinį) transportą, atnaujinama ir modernizuojama viešoji geležinkelių infrastruktūra, gerinama keleivių aptarnavimo kokybė Lietuvos oro uostuose.

2024 m. AB „Via Lietuva“ tęsė ne tik strateginių kelių infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimą, bet ir atliko regioniniam susisiekimui svarbių  krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcijas. Vis dėl to iššūkiu išlieka tai, kad Lietuvos kelių būklė netenkina visuomenės poreikių, nors pastarųjų metų darbų mastas leido stabilizuoti Lietuvos kelių būklę ir sudarė sąlygas planuoti gerėjimą. 2024 m. iš viso buvo atnaujinta beveik 321 km valstybinės reikšmės kelių. 2024 m. pradžioje Lietuvoje buvo apie 5,5 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga. 2024 m. išasfaltuota 51 km žvyrkelių (nuo 2016 m.  jų išasfaltuota 1 905 km), taip pat sutvarkyti 39 tiltai ir viadukai, įgyvendinti kiti valstybei ir visuomenei svarbūs kelių infrastruktūros gerinimo projektai. Sutvarkyta ir naujai įrengta 151 žiedinė ir vieno lygio (šviesoforais reguliuojamos ir nereguliuojamos) sankryža. Taip pat 2024 m. buvo rekonstruota daugiau nei 66 km pėsčiųjų ir dviračių takų.

Nuolatinė ir periodinė valstybinių kelių priežiūra, kelių remontai 2024 m. buvo ir toliau išlieka esminė racionali priemonė užtikrinant saugų ir komfortišką judumą jau sukurtais keliais, sudaranti prielaidas išsaugoti jau įvykdytas investicijas. Siekiant užtikrinti kelių priežiūros kokybę, 2024 m. buvo atlikti prevenciniai patikrinimai 1 625 kilometruose, kurių metu buvo vertinama atliekamų nuolatinės ir periodinės priežiūros darbų kokybė.

Atsižvelgdama į tai, kad daugiausia keleivių vežama kelių transportu, Susisiekimo ministerija daug dėmesio skiria viešojo transporto ir infrastruktūros plėtrai, siekdama didinti keliavimo viešuoju transportu patogumą ir patrauklumą, kartu mažinant asmeninių transporto priemonių naudojimą ir kuro suvartojimą. Panaudojant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšas buvo baigtas miesto ir vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parkų atnaujinimas, 2024 m. pabaigoje savivaldybės turėjo įsigijusios 189 ekologiškas transporto priemones.

AB „LTG Infra“, siekdama užtikrinti saugą ir sklandų pagrindinių veiklų tęstinumą, 2024 m. toliau vykdė pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo darbus, įgyvendino iešmų keitimo programą, remontavo defektinius tiltus, pervažas, pakeitė kondicionavimo sistemas infrastruktūros objektuose, vykdė kitus turto atnaujinimo darbus. AB „LTG Infra“, siekdama, kad kelionės traukiniais būtų lengvai pasiekiamos keleiviams, turintiems negalią, įgyvendino maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia stoties teritorijoje projektą – buvo renovuotos stočių prieigos, įrengiami pandusai, įspėjamosios juostos bei kitos priemonės. Iki 2024 m. pabaigos visi pagrindiniai lauko darbai užbaigti 29 stotyse, vidaus darbai 23 stotyse. Užbaigtas Vilniaus geležinkelio stoties pastato pertvarkymas, kuriuo didinamas Vilniaus stoties patrauklumas keleiviams, stotis pritaikoma komerciniams tikslams. Rekonstruoti pėsčiųjų viadukai Vilniaus ir Kaišiadorių stotyse, pritaikant juos žmonėms su negalia.

2024 m. AB Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – AB VVKD)  eksploatavo 479 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių.  Per 2024 m. papildomai buvo pasiruošta eksploatuoti Alytaus ir Alytaus rajono vandens kelių ruožas, kuris leido pailginti kelią 12 km. daugiau nei 2023 m. Planuojama, kad 2027 m. eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ilgis siek 500 km (12 grafikas).

12 grafikas. Eksploatuojamų vandens kelių ilgis, km

Duomenų šaltinis: AB VVKD

Navigacijos trukmės ilginimas yra vienas svarbiausių AB VVKD prioritetų.  2024 m. pradžioje, neįprastai anksti atšilus orams ir nestebėjus ledonešio grėsmės, navigacijos sezonas pradėtas kovo 11 d. Navigacijos sezono pabaiga paskelbta 2024 m. lapkričio 30 dieną. Šių metų navigacijos sezonas truko rekordiškai ilgai ir pailgėjo 24 dienom. Iš viso 2024 m. navigacija buvo išlaikyta 265 paras (13 grafikas).

13 grafikas. Navigacijos trukmė, paros

Duomenų šaltinis: AB VVKD

2024 m. buvo vykdoma Marvelės krovininio uosto infrastruktūros plėtra, pradėti vykdyti infrastruktūros darbai, kurie apima 10 000 m² naujos trinkelių dangos įrengimą, lietaus vandens surinkimo sistemų ir betoninės atraminės sienelės statybą. Taip pat buvo vykdomi vidaus vandens infrastruktūros plėtros darbai bendradarbiaujant kartu su Alytaus miesto ir rajono, taip pat Druskininkų savivaldybių administracijomis.

Vykdoma veikla, įgyvendinamos įvairios priemonės ir TEN-T kelio E41 modernizavimo darbai lemia registruotų vandens transporto priemonių skaičiaus augimą, kuris nuo 2018 m. iki 2024 m. padidėjo 24,9  proc. arba 5 590  vnt. (14 grafikas).

14 grafikas. Registruotų vandens transporto priemonių skaičius, vnt.

Duomenų šaltinis: Lietuvos transporto saugos administracija

Augantis laivybos potencialas pastebimas ne tik Kaune ir uostamiestyje, Nemuno upės aukštupyje (Prienuose, Birštone ir Druskininkuose), bet ir visoje Lietuvoje.

2024 m. Susisiekimo sektoriaus valstybės valdomos įmonės (toliau – VVĮ) ir toliau  veiklą vykdė esant sudėtingoms geopolitinėms sąlygoms ir ekonominiam neapibrėžtumui regione. Tačiau, nežiūrint į tai, VšĮ Valdymo koordinavimo centro duomenimis, 2024 m. pirmą  pusmetį transporto sektorius išliko trečias pagal dydį Lietuvos ekonomikos sektorius po energetikos, miškininkystės sektorių, lenkiantis tokius sektorius kaip statyba ir nekilnojamojo turto operacijos.

Kad pasiekiama gerų rezultatų transporto srityje rodo tokio rodiklio, kaip transporto ir logistikos sektoriaus sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės (toliau – BPV) augimas (15 grafikas). Išankstiniais duomenimis, 2024 m. transporto ir logistikos sektoriuje BPV sukurta 3,8 proc. daugiau nei 2023 m.

15 grafikas. Transporto ir logistikos sektoriuje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės dinamika, mln. Eur

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Lietuva, turėdama išplėtotą  transporto infrastruktūrą, yra svarbi transporto ir logistikos paslaugų valstybė, todėl susisiekimo sektoriaus indėlis į bendrą šalies sukuriamą BPV yra reikšmingas. Transporto ir logistikos sektoriaus sukuriamos BPV indėlis į visą šalies ekonomiką sudaro apie 12 proc.

Susisiekimo sektoriaus VVĮ 2024 m. už 2023 m. sumokėjo 47,2 mln. Eur dividendų ir tai yra 3,3 karto daugiau nei buvo sumokėta 2023 m. už 2022 m. dividendų ir pelno įmokų. (3 lentelė).

3 lentelė. Pagrindiniai Susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių veiklos rodikliai (mln. Eur)

| Akcinė bendrovė | Pajamos |  | Grynasis pelnas |  | Sumokėti dividendai ir pelno įmokos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 m. (faktas) | 2024 m. (laukiamas) | 2023 m. (faktas) | 2024 m. (laukiamas) | 2023 m. už 2022 m. | 2024 m. už 2023 m. |
| 1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupė | 452,6 | 494,2 | 21,4 | 40,9 | 0,0 | 13,0 |
| 2. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 58,6 | 59,2 | 27,9 | 21,8 | 7,7 | 19,6 |
| 3. AB „Smiltynės perkėla“ | 8,0 | 9,9 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 0,5 |
| 4. AB Vidaus vandens kelių direkcija | 4,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. AB Lietuvos oro uostai | 60,0 | 63,5 | 5,5 | 3,9 | 3,0 | 5,1 |
| 6. AB „Oro navigacija“ | 30,8 | 33,5 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2,3 |
| 7. AB „Kelių priežiūra“ | 129,3 | 134,4 | 4,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8. AB „Via Lietuva“ | 19,0 | 22,2 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. AB Lietuvos paštas | 110,4 | 113,1 | 5,2 | 1,6 | 0,0 | 3,1 |
| 10. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | 17,4 | 16,6 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 1,7 |
| 11. AB „Viamatika“ | 8,2 | 9,5 | 2,1 | 2,3 | 0,3 | 1,5 |
| 12. AB „Detonas“ | 4,0 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Viso VVĮ: | 903,2 | 965,5 | 73,3 | 80,7 | 14,2 | 47,2 |

Duomenų šaltinis: Susisiekimo ministerijos suvestiniai duomenys

Pertvarkius valstybės įmones į akcines bendroves, susisiekimo sektoriuje nuo 2024 m. nebeliko valstybės įmonių teisine forma valdomų įmonių. Susisiekimo ministerijos pavaldume esančių akcinių bendrovių 2024 m. veiklos laukiami finansiniai rezultatai geri:

- gautos pajamos (965,5 mln. Eur) sudaro 99,6 proc. planuotų gauti pajamų (969,5 mln. Eur) per 2024 m. ir 6,9 proc. didesnės nei 2023 m. (903,2 mln. Eur);

- EBITDA (267 mln. Eur) yra 6,7 proc. didesnė nei planuota (250,3 mln. Eur) per 2024 m., o EBITDA marža yra tokia pati kaip ir buvo 2023 m. (~28 proc.) ir viršija 2024 m. planuotą (25,8 proc.);

- grynasis pelnas (80,7 mln. Eur) yra beveik 1,5 karto didesnis nei planuota uždirbti (54,3 mln. Eur) grynojo pelno per 2024 m., o grynojo pelno marža (8,4 proc.) taip pat 1,5 karto didesnė nei planuota (5,6 proc.) ir viršija 2023 m. turėtą pelno maržą (8,1 proc.).

Vienas iš Susisiekimo ministerijos siekių – skaidri, maksimalią naudą valstybei kurianti ministerijos bei visų jos reguliavimo srities įmonių ir įstaigų veikla. Susisiekimo ministerija, siekdama, kad sektoriaus veikla atitiktų gyventojų poreikius ir lūkesčius, vykdo klientų patirties valdymo tyrimus, pasitelkdama Net Promoter Score (toliau – NPS) rodiklį ir tyrimų metodologiją, t. y. tiria klientų (piliečių) pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities transporto sektoriaus įmonių teikiamomis paslaugomis. 2024 m. gyventojų pasitenkinimas judumu sudarė 56,8 proc., o tai yra 2,7 proc. daugiau nei buvo 2023 m. (16 grafikas.)

16 grafikas. Gyventojų pasitenkinimas judumu, proc.

Duomenų šaltinis: Susisiekimo ministerijos suvestiniai duomenys

Prie aukščiausio nuo matavimo pradžios klientų rekomendavimo indekso (NPS) rezultato daugiausiai prisidėjo puikūs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Lietuvos geležinkelių ir Lietuvos oro uostų teikiamų paslaugų vertinimai, visų šių įmonių klientų rekomendavimo indeksas viršijo 60 proc. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto paslaugų kokybės vertinimo tyrime geriausiai įvertinta locmano kompetencija, vilkikų paslaugos prieinamumas ir kokybė, laivo švartavimo saugumas. Lietuvos geležinkelių klientai teigiamai reagavo į bendrovės pastangas ir toliau gerinti klientų kelionės patirtį. Lietuvos oro uostų atliekame kokybės vertinimo tyrime geriausiai buvo įvertintas Kauno oro uostas, nuo kurio ne daug atsiliko Palangos oro uostas.

2.2. Programa 10-002 (V) „Susisiekimo ministerijos valdymo programa“

11.1 tęstinės veiklos uždavinys „Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą“

Įgyvendinant programos tęstinės veiklos uždavinį buvo koordinuojama ministerijos veikla ir Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų, įgyvendinančių Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, vykdymas.

2024 m. buvo įgyvendinami šie veiksmai:

6.9 veiksmas. Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, padidinti elektrifikuotų Lietuvos geležinkelių tinklą nuo 7,97 iki 25 proc. viso geležinkelių tinklo.

Per 2024 m. buvo tęsiamos geležinkelių elektrifikacijos projekto veiklos: intensyviai bendradarbiauta derinant reikalingą dokumentaciją traukos pastočių ir kontaktinio tinklo rangos darbams tarp skirtingų institucijų. Vyko intensyvūs statybos darbai Lentvario, Žeimių, Linkaičių, Tarvainių traukos pastotėse (Lentvario pastotė baigta ir prijungta prie Litgrid tinklo, Žeimių, Linkaičių ir Tarvainių traukos pastotėse atlikta 98 proc. darbų, derinamos jų prijungimo prie Litgrid tinklo detalės ir darbų apimtys). 2024 m. taip pat baigti kontaktinio tinklo rangos darbai Vilniaus mazge, atliekami ruožo bandymai, rengiamos kontaktinio tinklo kadastrinės bylos ruožo pridavimui.

Dėl karinio konflikto Ukrainoje įvedus sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, buvo apsunkintos galimybės įsigyti geležinkelių elektrifikacijos projektui reikalingus signalizacijos sistemų komponentus ir laiku vykdyti projekto darbus. Atnaujinta rangos bei projektavimo darbų programa, kurios pagrindu įvertinta reali rangos darbų pabaiga – 2026 m.

6.10 veiksmas. Išvystyti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius bei jų infrastruktūrą (uostai ir prieplaukos) ir integruoti juos į bendrą Lietuvos transporto sistemą, padidinant vidaus vandenimis pervežamų krovinių kiekį nuo 1,5 tūkst. tonų (2019 m.) iki 100 tūkst. tonų (2024 m.).

Vykdant veiksmą buvo įgyvendintas projektas „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ – atlikti bunų statybos darbai (rekonstruotos esamos arba pastatytos naujos) valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelyje Nemuno upėje nuo Kauno iki Atmatos žiočių. Pastatytos 553 bunos Kauno m., Kauno r., Šakių r., Jurbarko r. ir sudarytos geresnės sąlygos krovininei laivybai Nemuno upe užtikrinti. AB VVKD jau yra sudariusi susitarimų su krovinių vežėjais, kurių susidomėjimas krovinine laivyba auga. Tai yra pigesnė, efektyvesnė ir poveikį aplinkai mažinanti krovinių gabenimo alternatyva krovininiam kelių transportui. Vandens keliais galima plukdyti bet kokios rūšies krovinius, didžiausia ekonominė nauda gaunama transportuojant nestandartinių gabaritų, labai sunkius ir birius krovinius. Nors 2024 m. planuotas pervežamų krovinių kiekis nepasiektas, tačiau jis ženkliai padidėjo –  jei 2019 m. vidaus vandenų transporto priemonėmis pergabenta  1,5 tūkst. tonų, tai 2024 m. – 43,4 tūkst. tonų krovinių.

6.11 veiksmas. Įgyvendinti saugaus eismo priemones ir iki 2024 m. sumažinti žūčių skaičių bent 20 proc.

Pagal turimus duomenis, institucijoms sėkmingai įgyvendinant Memorandumo Vizija nulis ir kitas saugaus eismo priemones, 2024 m. pavyko sumažinti avaringumo rodiklius. Palyginti 2020 m. ir 2024 m., žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius sumažėjo nuo 175 iki 123, t. y. 29,7 proc.

6.12 veiksmas. Įgyvendinti magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius–Utena rekonstrukcijos projektą iki 2024 m., rekonstruojant 31,321 km.

Magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius–Utena rekonstrukcijos projektas įvykdytas. Visi asfaltavimo darbai ruože nuo Molėtų iki Utenos, įskaitant ir ruožą Utenos mieste, yra baigti. Iš viso rekonstruota 31,321 km. 2025 m. bus vykdomi kitų šio kelio ruožų rekonstrukcijos darbai.

6.13 veiksmas. Plėtoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros pajėgumus (įgyvendinti bangolaužių rekonstrukciją, gilinti laivybos kanalą, plėtoti uosto krantines, parengti projektinius sprendinius dėl pietinės uosto dalies plėtros ir pritaikymo uosto reikmėms), siekiant pagerinti laivybos ir krovos uoste sąlygas ir 2024 m. perkrauti ne mažiau kaip 31,6 mln. tonų.

Plėtojant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą rekonstruoti bangolaužiai (molai) ir 1 579 m uosto krantinių, išgilintas laivybos kanalas. Atlikti darbai pagerino kruizinių laivų švartavimo, konteinerių krovos, laivų remonto veiklų ir susisiekimo su Kuršių nerija sąlygas. Taip pat parengti projektiniai sprendiniai dėl pietinės uosto dalies plėtros, išvystymo ir pritaikymo uosto reikmėms. Parengta susijusios plėtros studija bei pietinės uosto dalies plėtros ir pritaikymo uosto reikmėms projektiniai pasiūlymai. Sprendiniai atsispindi patvirtintoje poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje (2024-06-20 gautas PAV sprendimas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtra galima pagal ataskaitoje įvertintą 4A alternatyvą). Toliau vykdomi techniniai parengiamieji projektiniai ir tyrinėjimų darbai dėl pietinės uosto dalies išvystymo (atlikti inžineriniai geologinių tyrimų lauko darbai, atliekami mėginių laboratoriniai tyrimai), parengti dokumentai viešojo pirkimo procedūroms, kad būtų galima parinkti statybos rengėją.

Dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos ir taikomų sankcijų dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje Klaipėdos uoste prarasti baltarusiški ir rusiški kroviniai, kurie ankstesniais metais sudarydavo trečdalį uosto krovos. Tačiau uosto veikla diversifikuojama, siekiama pritraukti naujų laivybos linijų, didinti konteinerių krovą, plėtojama pietinė uosto dalis, siekiant į ją pritraukti naujas veiklas. 2024 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste buvo perkrauta (bendrai) 35,46 mln. tonų krovinių, t. y. 8 proc. daugiau palyginti su 2023 m.

III. SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI

4 lentelė. VVĮ pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Valstybės valdomos įmonės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) | Faktinės rodiklių reikmės |  | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) |  | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |  | Laukiamas faktas už 2024 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 m. | 2023 m. |  |  | 2024 m.* | 2025 m.** | 2026 m.** | 2027 m.** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. AB Lietuvos paštas | Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | 15,0 | 13,9 | Pelningumas | Metinė nuosavo kapitalo grąža proc. | ≥3,0 | X | X | X | 3,5 |
|  |  |  |  |  | Vidutinis metinis koreguotas EBITDA, mln. Eur | X | ≥4,1 |  |  | X |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis grynosios skolos santykis su nuosavu kapitalu, kartais | ≤0,8 | X | X | X | 0,8 |
|  | Metinis grynosios skolos santykis su nuosavu kapitalu, kartai | 0,4 | 0,3 |  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartai | X | ≤1,7 |  |  | X |
| 2. AB „Lietuvos geležinkeliai” | Vidutinis metinis koreguotas EBITDA pelningumas, proc. | 30,5 | 25,8 | Pelningumas | Vidutinis metinis koreguoto EBITDA pelningumas, proc. | ≥25 | ≥ 27 |  |  | 30,0 |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis grynosios skolos santykis su koreguotu EBITDA, kartai | ≤ 6 | ≤ 4 |  |  | -0,2 |
|  | Metinis grynosios skolos santykis su koreguota EBITDA, kartai | -0,4 | -0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. AB KVJUD | Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | 4,5 | 5,2 | Pelningumas | Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | ≥2,1 | X | X | X | 4,1 |
|  |  |  |  |  | Metinis EBITDA pelningumas, proc. | X | ≥50 |  |  | X |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis grynosios skolos santykis su EBITDA, kartai. | ≤ 4 | ≤ 5 |  |  | 0,80 |
|  | Metinis grynosios skolos santykis su EBITDA, kartai | 0,03 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. AB „Kelių priežiūra” | Vidutinė nuosavo kapitalo grąža ROE iš komercinės veiklos, proc. | -7,2 | 4,4 | Pelningumas | Vidutinė nuosavo kapitalo grąža ROE iš komercinės veiklos, proc. | ≥6,9 | X | X | X | 8,9 |
|  |  |  |  |  | Komercinės veiklos pelningumas prieš mokesčius (EBT), proc. | X | ≥5,0 | ≥5,1 | ≥5,2 | X |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,1-0,2 | X | X | X | 0,14 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,09 | 0,15 |  | Metinis finansinių skolų iš kredito institucijų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | X | ≥0,15 |  |  | X |
| 5. AB Lietuvos oro uostai | Metinė EBITDA, mln. Eur | 15,4 | 24.7 | Pelningumas | Metinė EBITDA, mln. Eur | ≥ 17 | ≥ 21 | ≥ 23 | ≥ 24 | 20,5 |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 1-1,5 | X | X | X | 0,6 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,4 | 0,3 |  | Grynosios metinės finansinės skolos santykis su EBITDA, kartais | X | ≤ 5,5 |  |  | X |
| 6. AB „Via Lietuva“ | Vidutinė metinė EBITDA, mln. Eur | 2,3 | 3,6 | Pelningumas | Vidutinė metinė EBITDA, mln. Eur | ≥ 57 | X | X | X | 3,7 |
|  |  |  |  |  | Metinis koreguotas EBITDA, mln. Eur | X | 3,8 | 4,0 | 4,3 | X |
|  |  |  |  | Investicijų finansavimo struktūra | Atliekamų investicijų dalis kitomis nei KPPP lėšomis (skolintomis, ES arba kitomis) finansuoti ≥ 30, proc. | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | 66 |
|  | Investicijų finansavimo struktūra, proc. | 6 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. AB „Oro navigacija“ | Koreguotas EBIT pelningumas, proc. | 8,6 | 7,5 | Pelningumas | Koreguotas EBIT pelningumas, proc. | ≥3 | ≥6,3 |  |  | 5.6 |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | ≥0,08-≤0,3 | 0,04-0,08 | 0,03-0,1 |  | 0,3 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | Metinis EBITDA pelningumas, proc. | 27,6 | 21,9 | Pelningumas | Metinis EBITDA pelningumas, proc. | ≥ 33 | X | X | X | 25,3 |
|  |  |  |  |  | Metinis EBITDA, mln. Eur | X | ≥5,7 | ≥6,0 | ≥6,3 | X |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | ≤1 | ≤1 |  |  | 0,5 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. AB „Smiltynės perkėla” | Vidutinis metinis EBITDA pelningumas, proc. | 20,0 | 28,7 | Pelningumas | Vidutinis metinis EBITDA pelningumas, proc. | ≥23 | ≥ 30 |  |  | 34.6 |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,5-1,9 | ≤ 2,5 |  |  | 1,3 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,7 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. AB „Viamatika“ | Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | 8,0 | 34,4 | Pelningumas | Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | ≥12 | X | X | X | 31,0 |
|  |  |  |  |  | Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | X | ≥ 15 |  |  | X |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,1-0,2 | riba 0,1-0,2 karto |  |  | 0,1 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,3 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. AB „Detonas” | Vidutinė metinė EBITDA, mln. Eur | 1,0 | 0,9 | Pelningumas | Vidutinė metinė EBITDA, mln. Eur | ≥0,5 | X | X | X | 0,9 |
|  |  |  |  |  | Vidutinis metinis EBITDA, tūkst. Eur | X | ≥668 |  |  | X |
|  |  |  |  | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, 2022-2024 m. riba 0,1-0,3 karto | 0,1-0,3 | X | X | X | 0,13 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,2 | 0,1 |  | Koreguotas metinis finansinių skolų santykis su EBITDA, kartais | X | ≤ 3 |  |  | X |
| 12. AB Vidaus vandens kelių direkcija | Metinė EBITDA, tūkst. Eur | 35 | 392 | Pelningumas | Metinė EBITDA, tūkst. Eur | ≥ 36 | X | X | X | 439 |
|  |  |  |  |  | Grynasis metinis pelnas, tūkst. Eur | X | 30 | 40 | 50 | X |
|  | Atliekamų investicijų skolintomis arba ES lėšomis finansuoti, proc. | 74 | 100 | Investicijų finansavimo struktūra | Atliekamų investicijų skolintomis arba ES lėšomis finansuoti, ≥ 50 proc. | 50 | ≥ 50 |  |  | 77 |

*2024 m. siektini pagrindiniai finansiniai rodikliai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-05-18 nutarimu Nr. 509 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metų laikotarpiu patvirtinimo“.

**2025-2027 m. siektini pagrindiniai finansiniai rodikliai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-12-11 nutarimu Nr. 1074 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2025–2027 metų laikotarpiu patvirtinimo“.

5 lentelė. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Viešosios įstaigos pavadinimas | Strateginis tikslas arba programos tikslas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) | Faktinės rodiklių reikmės | Laukiamas 2024 m. įvykdymas | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 m. |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) | Saugi civilinės aviacijos veikla | Komercinės aviacijos avarijų kiekis, vnt. | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | EASA TKA nustatytų D kategorijos trūkumų ištaisymas nustatytais terminais, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Siekti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros gerinimo ir vykdyti švietėjišką veiklą | Įgyvendinti Vyriausybės ir Susisiekimo ministerijos paskirtąsias priemones saugai keliuose gerinti, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Surengti susitikimai su klientais ir kelių transporto atstovais, vnt. | X | X | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | Siekti, kad Lietuvos aviacijos sistema atitiktų aplinkosaugos reikalavimus ir veiktų efektyviai | Vėlavimai Vilniaus FIR maršruto paslaugų oro erdvėje, min. | X | X | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  |  | Siekti, kad aviacinio saugumo užtikrinimo sistema gebėtų užkardyti visas neteisėtas veikas civilinėje aviacijoje | Aviacijos saugumo (ūkio subjektų) sistemos pažeidimai, vnt. | 0 | 0 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
|  |  | Padidinti TKA teikiamų paslaugų skaitmenizacijos lygį | Skaitmenizuotų TKA teikiamų paslaugų kiekis, proc. | X | X | 0 | 20 | 30 | 40 |
|  |  | Pagerinti TKA teikiamų paslaugų kokybę | Klientų pasitenkinimo indekso (NPS) tyrimo rezultatas, proc. | X | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  |  | Stiprinti komandos įsitraukimą | Darbuotojų įsitraukimas, proc. | X | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 2. | VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ | Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė | Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius, augančiais sk. | 5834 | 6050 | 6400 | 7000 | 7500 | 8000 |
|  |  |  | Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos, augančiais sk. | 1956 | 2040 | 2100 | 2180 | 2280 | 2350 |
|  |  |  | Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius, augančiais sk. | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
|  |  |  | Prijungtų socialinę ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius, augančiais sk. | 0 | 500 | 2500 | 5000 | - | - |
|  |  |  | Surinkta, išanalizuota ir skelbta informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Klientų aptarnavimo kokybė | Įstaigos klientų pasitenkinimas, proc. | 94,18 | 95,64 | 94 | 94 | 95 | 95 |
|  |  | Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas | Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, proc. | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  | Nepageidaujama darbuotojų kaita, proc. | 2,13 | 4,2 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas | Sukurti ir įdiegti inovatyvūs sprendimai, augančiais sk. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|  |  |  | CO2 kiekis kg sąlyginiam tinklo elementui | 298,98 | 291 | 284 | 279 | 274 | 269 |
|  |  |  | KWh kiekis sąlyginei paslaugai | 311,27 | 310 | 308 | 306 | 304 | 302 |

_____________________________

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6282e960927c11ed8df094f359a60216

2024-2026 m. SVP keitimas 20241210.pdf

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 797 redakcija)

Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį | Lietuvos bankas

2024-IV-ketvircio-ataskaita.pdf

Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas

Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas

matavimo vienetas, 20 pėdų ilgio konteinerio ekvivalentas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“

Susisekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 3-415 „Dėl Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo“.

2024 metų pirmasis pusmetis – palankus VVĮ susisiekimo ir energetikos sektoriams - VKC | Valdymo koordinavimo centras

Rezultatai už 2024 m. bus skelbiami 2025 m. I pusmečio pabaigoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“