2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-01 „GERINTI SUSISIEKIMĄ KELIŲ TRANSPORTU“

PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 10-001-05-03-01 ,,Gerinti susisiekimą kelių transportu“ (toliau – Pažangos priemonė) |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 5.3 uždavinys. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugą |
| Plėtros programa | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo plėtros programa (toliau – Susisiekimo plėtros programa), 2024–2028 m. laikotarpis. |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

ĮGYVENDINUS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ laukiamAS pokyTIS

Pažangos priemone sprendžiamos problemos ir šalinamos jų priežastys 1. Sprendžiama problema: Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio. Spręstinos problemos priežastys: 1.1. Esamos kelių infrastruktūros kokybiniai techniniai parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų, trūksta būtinų infrastruktūros komponentų; 1.2 Skirtingų transporto rūšių integralumo trūkumas. Planuojamos ir įgyvendinamos Pažangos priemonės veiklos (poveiklės) tiesiogiai prisideda prie minėtos Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos ir jos priežasčių sprendimo. Informacija, kaip Pažangos priemonė prisidės prie kitų Susisiekimo plėtros programoje įvardintų problemų sprendimų, pateikiama dalyje Pažangos priemonės suderinamumas su kitomis pažangos priemonėmis. Naujausi akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (toliau – AB Via Lietuva) atlikti TEN-T ir krašto kelių dangos būklės (toliau – DBI) tyrimai rodo, kad viena esminių esamo kelių tinklo problemų yra neatitinkanti normatyvų (efektyvumo reikalavimų) kelio danga, kuri turi reikšmingą įtaką susisiekimo kokybei. TEN-T ir krašto kelių, įtraukiamų į pažangos projektų sąrašą, dangos būklės indekso reikšmės, paskaičiuotos 2023 m. būklei, pateikiamos lentelėje: Eil. Nr.; Valstybinės reikšmės kelių projektai, priskirtini pažangai; Normatyvinis DBĮ, kuris turi būti ne didesnis kaip*; DBĮ pagal 2023 m. laboratorinius matavimus. TEN-T pagrindinio tinklo keliai; 3,0. 1.; Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 16,465 iki 23,32 km rekonstravimas; 3,0; 1,56. 2.; Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas (A5-I); 3,0; 2,74. 3.; Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas (A5-II); 3,0; 0,00 (baigiamas rekonstruoti). 4.; Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstravimas (A5-III); 3,0; 0,00 (baigiamas rekonstruoti). 5.; Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 85 km iki 97,06 km rekonstravimas (A5-IV); 3,0; 2,59. 6.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį); 3,0; 0,00 (baigiamas rekonstruoti). 7.; A1 Vilnius-Kaunas Klaipėda 87,335 km esančio tilto per Kruną rekonstravimas​; 3,0; 3,73. 8.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas Klaipėda nuo 99,29 iki 100,47 km (Pietinis tiltas per Nerį) kapitalinis remontas; 3,0; 4,05. TEN-T visuotinio tinklo keliai. 8.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 21,50 iki 28,40 km rekonstravimas; 3,0; 4,62. 9.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimas; 3,0; 4,62. 10.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 39,207 iki 51,55 km rekonstravimas; 3,0; 1,43. 11.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 51,55 iki 59,00 km rekonstravimas; 3,0; 4,96. 12.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 59,00 iki 64,332 km rekonstravimas; 3,0; 4,96. 13.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinis remontas; 3,0; 4,96. 14.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 79,510 iki 93,726 km kapitalinis remontas; 3,0; 4,96. 15.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 93,726 iki 95,653 km rekonstravimas; 3,0; 5,0. 16.; Valstybinės reikšmės Krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimas (ruožas 11,60-19,48 km); 3,5; 1,81. 17.; Valstybinės reikšmės Krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimas (ruožas 19,48-31,10 km); 3,5; 2,91. 18.; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo 15,55 iki 25,75 km rekonstravimas; 3,0; 2,32. 19.; Zarasų aplinkkelio tiesimas; planuojamas naujas kelias. 20.; Tunelinio pravažiavimo 10,127 km, eismo mazgo, po magistraliniu keliu A2 Vilnius-Panevėžys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys nuo Nesvyžiaus g. 9,276 km, iki nuvažiavimo į tunelinį viaduką 9,912 km rekonstravimas; 3,0; 2,98** 2,13**. Krašto keliai, vedantys į TEN-T kelius ir krašto keliai, svarbūs kariniam mobilumui; 3,5. 21.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai–Anykščiai ruožo nuo 28,169 iki 36,056 km rekonstravimas; 3,5; 4,44. 22.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,10 km rekonstravimas; 3,5; 3,16. 23.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 6,10 iki 10,985 km rekonstravimas; 3,5; 4,26. 24.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 23,074 iki 27,054 km rekonstravimas; 3,5; 4,01. 25.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 km iki 35,123 km rekonstravimas; 3,5; 4,5. 26.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 6,04 iki 11,65 km rekonstravimas; 3,5; 4,42. 27.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimas; 3,5; 4,35. 28.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 0,00 iki 8,00 km rekonstravimas; 3,5; 4,29. 29.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 8,00 iki 14,32 km rekonstravimas; 3,5; 3,89. 30.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 14,32 iki 17,26 km rekonstravimas; 3,5; 3,85. 31.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 10,985 iki 15,405 km rekonstravimas; 3,5; 0,00 (baigiamas rekonstruoti). 32.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožų nuo 0,00 iki 1,4500 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas; 3,5; 4,34. 33.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožų nuo 1,4500 iki 9,590 km kapitalinio remonto projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas; 3,5; 4,34. 34.; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožų nuo 14,325 iki 21,809 km kapitalinio remonto projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas; 3,5; 3,51. * Kuo geresnė dangos būklė, tuo DBI reikšmė mažesnė. Baigiamų rekonstruoti kelių, kurių rekonstravimas vyko 2023 m., dangos būklė nematuota, suprantant, kad jos atnaujinimo procesas vykdomas. ** Projektas apima du homogeninius kelio ruožus skirtingomis kryptimis, todėl lentelėje įrašytos dvi DBI reikšmės. Taip pat pažymėtina tas, kad šis projektas įgyvendinamas dėl būtinumo įrengti tunelinį viaduką saugesnio eismo užtikrinimui. Pažymėtina, kad DBI duomenys kartu su vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) ir eismo įvykių, kurių metu žūsta arba sunkiai sužeidžiami žmonės, yra pagrindiniai kriterijai, kurių pagrindu AB Via Lietuva, vykdanti Specialųjį valstybės įpareigojimą ir planuodama investicijas, privalo spręsti, kuriuos krašto kelius būtina rekonstruoti arba kapitaliai remontuoti pirmiausia, ir, jei projektai atitinka Susisiekimo plėtros programoje, Lietuvos 2022–2030 m. Susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijoje ir Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2025 m. strateginėse gairėse nurodytus prioritetus ir uždavinius, organizuoja ir valdo visus būtinus procesus, kad projektai būtų įgyvendinti. Detalesni sprendžiamos problemos ,,Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ priežasties „Esamos kelių infrastruktūros kokybiniai techniniai parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų, trūksta būtinų infrastruktūros komponentų“ komponentai: - Nepakankami ir netenkinantys visuomenės poreikių esamų TEN-T kelių kokybiniai (būklės) parametrai. Esamame kelių tinkle trūksta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/2013 (toliau – Reglamentas Nr. 1315/2013) nustatytų būtinų infrastruktūros komponentų - aplinkkelių, jungiamųjų kelių, intelektinių transporto sistemų, eismo saugumo elementų, individualių poreikių turintiems žmonėms pritaikytų infrastruktūros elementų, aplinkosauginių priemonių. Numatomos priežastį šalinančios veiklos: TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas juos rekonstruojant, kapitaliai remontuojant ir įgyvendinant kokybinius atnaujinimus (įrengiant papildomas eismo juostas, viadukus, dviejų lygių sankryžas, „žaliuosius“ tiltus gyvūnams ir kt.), sudarančius galimybę optimizuoti transporto srautų intensyvumą ir sudaryti kelių naudotojams galimybę sutaupyti kelionės laiką įdiegtų naujovių dėka; naujų tiltų projektavimas ir statyba; aplinkosauginių priemonių diegimas. - Nepakankami ir netenkinantys visuomenės poreikių esamų valstybinės reikšmės krašto kelių, ypač - krašto kelių, vedančių į TEN-T kelius, kokybiniai (būklės) parametrai. Krašto kelių, vedančių į TEN-T kelius rekonstravimas yra numatytas 2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje (toliau – 2021–2027 m. investicijų programa) kaip viena iš svarbių 3-ojo šios programos prioriteto 3.2 uždavinio veiklų. 2020 m. krašto keliai (krašto kelių ruožai), kurių suminio DBI reikšmė viršija leistinas ribas, sudarė 39,7 proc. visų valstybinės reikšmės krašto kelių, o 2023 m. – 39,21 proc. Minėti duomenys rodo, kad pokyčiai gerinant šios kategorijos kelių būklę turi būti vykdomi ir toliau. Be to, daugelyje krašto kelių arba probleminiuose jų ruožuose kelio dangos plotis neatitinka šių kelių kategorijai nustatyto normatyvinio pločio ir šis neatitikimas yra viena iš eismo įvykių riziką sąlygojančių priežasčių. Numatoma problemos priežastį šalinanti veikla: kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba, visų pirma – kelių, vedančių į TEN-T kelius, rekonstravimas, bendrai finansuojant tokius projektus Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. - Nepakankami ir netenkinantys visuomenės poreikių esamų valstybinės reikšmės rajoninių kelių kokybiniai (būklės) parametrai: 2020 m. beveik 43 proc., o 2023 m. – 36,26 proc. rajoninių kelių vis dar buvo žvyrkeliai. Mažinant Lietuvos regionų ekonominio vystymosi skirtumus, gerinant regionų gyventojų ekonomines ir socialines sąlygas bei siekiant sukurti visuose Lietuvos regionuose infrastruktūrą, kurioje būtų sąlygos kurti naujas darbo vietas, būtina užtikrinti kokybiškai naują ir saugų susisiekimą. Numatoma priežastį šalinanti veikla: ekonominiu požiūriu atsiperkančių žvyrkelių asfaltavimas. Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos ,,Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ priežasčiai ,,Esamos kelių infrastruktūros kokybiniai techniniai parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų, trūksta būtinų infrastruktūros komponentų“ pašalinti galimos tik investicinės veiklos, t. y. nėra teisinių, reguliacinių ar kitų veiklų, kurios pagerintų kokybinius techninius parametrus ir įrengtų trūkstamus infrastruktūros komponentus. Investicijos ženkliai gerins šių objektų kokybę, funkcionalumą ir kelionių saugumą – numatomas naujų jungčių įrengimas, infrastruktūros pritaikymas individualiųjų poreikių turintiems žmonėms, dangos būklės kokybinių parametrų ir tuo būdu – dangos būklės indekso gerinimas, eismo saugą ir judumo darnumą didinantys kelių pločio ir eismo juostų skaičiaus didinimo sprendimai, valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcijos užtikrinant tam tikruose keliuose dvigubos paskirties mobilumo galimybes, aplinkosaugos ir skaitmeninimo sprendimai, ekonomiškai atsiperkančių žvyrkelių asfaltavimas ir pan. Veiklose numatomas ne tik dangos būklės gerinimas – pavyzdžiui, veikla 1.3. ,,Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba“ orientuota ir į kelio pločio padidinimą iki reikalaujamo, nes šie keliai neatitinka reikalaujamo pločio ir dėl to yra nesaugūs, todėl jų parametrai bus ne tik atstatyti, bet ir pagerinti. 2. Sprendžiama problema: Lietuvoje eismo saugos lygis – žemesnis negu ES vidurkis. Spręstina problemos priežastis – trūksta inžinerinių eismo saugumo priemonių ir sprendinių, o esama infrastruktūra dažnai netenkina saugumo parametrų. Eismo sauga valstybinės reikšmės keliuose yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Pagrindinės priemonės užtikrinti saugų eismą – inžinerinių eismo saugos priemonių diegimas, eismo saugos valdymas, saugios visuomenės elgsenos keliuose formavimas ir kitos. AB Via Lietuva, vykdydama valstybinės reikšmės kelių valdytojui deleguotas funkcijas ir tikslą kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai ir išmanų susisiekimą Lietuvos keliais, 2023 metais įgyvendino šias svarbiausias priemones gerinant susisiekimą Lietuvos valstybinės reikšmės keliais ir eismo saugą: - Pertvarkyta 11 vieno lygio sankryžų; - Suremontuota ir nutiesta 49,2 km pėsčiųjų ir dviračių takų. Įrengti 4 pėsčiųjų ir dviratininkų praėjimai skirtinguose lygiuose, sudarant galimybę pažeidžiamiems eismo dalyviams saugiai pereiti judrius kelius; - Įrengtos, pertvarkytos arba atnaujintos 176 pėsčiųjų perėjos, atitinkančios eismo saugos kriterijus ir pritaikytos žmonėms su specialiaisiais poreikiais, taip pat 2023 m. buvo pradėti darbai dar 119 nesaugių perėjų; 2024 m. planuojama tęsti nesaugių perėjų remontą didesnėmis apimtimis; - Įrengtos 176 inžinerinės eismo saugos priemonės, valdančios važiavimo greitį gyvenvietėse, vietose, kuriose buvo didžiausia rizika įvykti eismo įvykiams, kurių priežastis - viršijamas leistinas važiavimo greitis; - Įrengta 30 eismo saugos priemonių 19-koje juodųjų dėmių; - Įrengta apie 137 km apsauginių kelio atitvarų, ten, kur šalikėlės kėlė riziką eismo saugai, transporto priemonėms nuvažiavus nuo kelio; - Įrengta apie 30 km apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų; - Tęsiant 2022 m. darbus, 2023 m. papildomai įrengta 16 vnt. greičio kontrolės įrenginių. Iš viso valstybinės reikšmės keliuose 2023 m. veikė 135 VGMS ruožai (270 įrenginių) ir 78 momentinio greičio matuokliai (MGM), išdėstyti pavojinguose taškuose. Šie matuokliai fiksuoja greičio pažeidimus, kelių mokesčio sumokėjimo, techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės draudimo galiojimą; - Įrengta 30 kelių oro sąlygų stotelių (KOS) ir modernizuotos 126. Saugų eismą užtikrinančių ir įdiegtų inovatyvių skaitmenizuotų eismo valdymo priemonių dėka geriau valdomi transporto srautai ir užtikrinamas darnesnis judumas, t. y. sukuriama papildoma nauda visuomenei per naujoves ir inovacijas. 2024 m. AB Via Lietuva planuoja ir toliau diegti priemones, didinančias eismo saugą, yra planuojama įrengti, atnaujinti arba pertvarkyti daugiau pėsčiųjų perėjų, tęsti sankryžų rekonstravimą, diegti eismo saugos priemones juodosiose dėmėse, plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą pagal 2021–2027 m. investicijų programoje ir Susisiekimo ministerijos nustatytus šio tinklo plėtros prioritetus. Vienas iš naujų planuojamų pažangos projektų, kurio įgyvendinimas užtikrins saugesnį ir efektyvesnį eismą itin intensyviais transporto srautais pasižyminčiame Vilniaus regione, važiuojant magistraliniu Vilnius–Panevėžys keliu link Ukmergės, yra naujo Tarandės tunelinio viaduko statyba. Via Lietuva jau paskelbė viešojo pirkimo konkursą dėl Tarandės tunelio statybos darbų atlikimo. Susisiekimo ministerija tunelio statybų projektui skyrė dalinį finansavimą. Tarandės tunelio statybos yra numatytos 2025 metais. 3. Sprendžiama problema: Neišnaudojamas susisiekimo sistemos potencialas kurti didesnę sektoriaus vertę didinant susisiekimo sistemos infrastruktūros panaudojimo efektyvumą ir teikiant paslaugas. Spręstinos problemos priežastys: 3.1. Nepakankamai išvystyta kelių, geležinkelių ir vidaus vandens kelių, oro transporto infrastruktūra; 3.2. Inovatyvių ir skaitmenizuotų sprendimų trūkumas susisiekimo sektoriuje. 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane, 2022–2030 m. susisiekimo plėtros programoje bei 2021–2027 m. investicijų programoje pažymima viena iš esminių Lietuvos kelių infrastruktūros problemų – neužtikrinamas automobilių transportui skirto kelių tinklo junglumas, trūksta svarbių jungčių. Egzistuojant šiai problemai, neužtikrinamas efektyvus susisiekimas automobilių transportui, nepakanka sąlygų vystyti verslus Lietuvos regionuose ir pritraukti užsienio ir Lietuvos investuotojus. Dėl aplinkkelių stokos neužtikrinama miestų ir rajonų centruose gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė ir visuomenės sveikata dėl to, kad per miestus ir rajonų centrus nutiestais keliais, nesant aplinkkelių, važiuoja sunkusis krovininis transportas, be to, didėja ir kito transporto judėjimo intensyvumas, todėl didėja triukšmo ir aplinkos taršos neigiamas poveikis gyventojams. Numatomos priežastį šalinančios veiklos: naujų aplinkkelių projektavimas ir tiesimas, inovacijų ir skaitmenizuotų sprendimų diegimas valstybinės reikšmės keliuose. Siekiant sutelkti kuo daugiau išteklių investicijų finansavimui, nagrinėjamos galimybės naujus projektus (pvz. Zarasų aplinkkelio, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožų, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai) įgyvendinti viešosios ir privačiosios partnerystės būdu. Galutiniai sprendimai dėl projektų finansavimo galimybių bus priimti parinkus racionaliausią projektų finansavimo struktūrą. 4. Sprendžiama problema: Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje. Spręstinos problemos priežastis – Viešasis transportas ir jo infrastruktūra ne visiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms. ES žaliasis kursas nustato gaires ir reikalavimus ES šalims-narėms tvarumo (įskaitant ir aplinkosaugos) srityje, mažinant ilgalaikį neigiamą klimato kaitos poveikį ir anglies dvideginio ir kitų ŠESD išmetimo į aplinką įtaką bei pasekmes ES šalių ekonomikai, žmonėms ir gamtai. Europos Vadovų Taryba 2020 m. pritarė EK iškeltam tikslui sumažinti ŠESD išmetimą 55 proc. iki 2030 m. ES institucijų ilgalaikiai reikalavimai Lietuvai apima klimato atšilimo mažinimo ir aplinkosaugos tikslus, tame tarpe: - transporto sektoriaus išmetamos ŠESD, palyginti su 2005 m. lygiu, 2021–2030 m., -14 proc.; - kasmetinis pokytis, palyginti su 2016–2018 m. lygiu, -3,6 proc. Numatomos priežastį šalinančios veiklos dera su kelių tinklo kokybės parametrų neatitikimus šalinančiomis veiklomis, nes kokybinių pokyčių ir naujovių įgyvendinimas rekonstruojant ir kapitaliai remontuojant kelius sukuria dvejopas galimybes prisidėti prie Lietuvai, kaip ES narei, keliamų tikslų dėl ŠESD: 1) naujovės, įgyvendinamos rekonstruojant, kapitaliai remontuojant arba plėtojant kelių tinklą sukuria esmines prielaidas sutaupyti kelionių laiką ir 2) naujovių dėka sudarius galimybes kelių naudotojams visu kelio pločiu judėti optimaliai, sumažinama spūsčių keliuose susidarymo rizika ir tokiu būdu sumažinama ŠESD emisija dėl eismo sutrikdymo keliuose išvengimo. Naujai kuriama infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Išsami problemų ir priežasčių, dėl kurių reikalingos neatidėliotinos investicijos į kelių tinklo kokybės ir saugaus eismo gerinimą, analizė pateikta Susisiekimo plėtros programos pagrindime. 5. Sprendžiama problema: Transporto infrastruktūra nepritaikyta tarptautiniam kariniam judumui. Spręstinos problemos priežastys: 5.1. Trūksta infrastruktūros jungties taškų su vakaruose esančiomis sąjungininkėmis; 5.2. Transporto infrastruktūra neatitinka kariniam judumui reikalingų techninių parametrų. Susisiekimo ministerija 2022 metais kartu su AB Via Lietuva parengė dvigubos paskirties (civiliam ir kariniam mobilumui) svarbių projektų sąrašą ir tais pačiais metais, derinant finansavimo veiksmus su Finansų ministerija, buvo parengtas principinis finansavimo modelis ir struktūra. Via Lietuva, valdydama projektus, kuriuos įgyvendinant rekonstruojami dvigubos paskirties kelių ruožai, nuo 2023 m. naudoja ir planuoja toliau naudoti struktūrizuotą projektų finansavimo modelį: nacionalinio biudžeto lėšas (Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau –KPPP) ir valstybės biudžeto lėšas, skiriamas dvigubos paskirties kelių finansavimui) ir trijų ES paramos fondų – Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP), Sanglaudos (toliau –SaF), Europos Regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšas. Tokiu būdu struktūrizuotas sutelktinis finansavimas sudaro prielaidas tam, kad KPPP lėšos ir toliau būtų skiriamos ir kitiems prioritetams įgyvendinti – magistralinių kelių rekonstrukcijoms, valstybinės reikšmės kelių, įskaitant krašto ir rajoninius kelius, remontams, blogos būklės tiltų rekonstrukcijoms ir remontams bei kitiems prioritetiniams projektams. 2023 m. AB Via Lietuva parengta projektų finansavimo struktūra ir skirtas finansavimas dvejopos paskirties ir kariniam mobilumui svarbiems projektams. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2023 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 593 ir 2023 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 973 „Dėl lėšų skyrimo“ skyrė iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 148,422 mln. Eur ir 2,5 mln. Eur dvejopos paskirties ir kariniam mobilumui svarbių projektų valstybinės reikšmės keliuose išlaidoms apmokėti, t. y. iš viso buvo skirta 150,9 mln. Eur (visos šios lėšos per 2023 metus buvo panaudotos 100 proc.). PAGRINDINIAI įvykdyti ir vykdomi KARINIO MOBILUMO PROJEKTAI Via Baltica ir kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Svarbiausi įgyvendinami tarptautinės svarbos dvigubos paskirties mobilumo projektai yra tarptautinės reikšmės transporto koridoriuose esantys valstybinės reikšmės magistralinio kelio Via Baltica A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožas nuo 56,83 iki 97,07 km, kuris įgyvendinamas keturiais etapais (padalintas į keturis ruožus), kurio du ruožai jau rekonstruoti, taip pat valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda viduriniojo tilto (per Nerį) ir viadukų, esančių šio kelio ruože nuo 99,03 iki 100,47 km,, rekonstravimas. Išsami informacija apie šiuos su svarbiausius strateginės reikšmės dvigubos paskirties kelių projektus pateikiama Susisiekimo ministerijos ir Via Lietuva tinklalapyje. Rūdininkų karinio poligonų privažiuojamųjų kelių vystymo projektas Šis poligonas yra vienas iš svarbiausių karinio mobilumo projektų, siekiant gerinti mobilumo sąlygas vis labiau augančiam Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkių naudojimo poreikiui. Nauja kelių infrastruktūra sudarys galimybę sunkiajai karinei technikai patekti į poligoną. Projekto apimtyje numatoma išplatinti važiuojamąsias kelių dalis, įrengti stipresnes kelio dangų konstrukcijas, kurios gali atlaikyti karinės technikos apkrovas, bus tvarkomi kelio statiniai. 2023 metais buvo pasirašytos projektavimo bei projektavimo ir statybos sutartys dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5203 Ąžuolijai–Juodšiliai–Jašiūnų g. bei 3917 Mikašiūnai–Rūdininkai. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4415 Pabradė–Meškerinė nuo 5,258 iki 11,128 km projektas Projektas pradėtas ir užbaigtas 2023 m. Įgyvendinant šį projektą kelio dangos konstrukcija įrengta su voluojamojo betono danga. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė rekonstravimo projektas Šis kelias yra svarbus užtikrinant karinio mobilumo poreikius dėl Pabradės poligone vykdomų Lietuvos kariuomenės ir NATO pratybų. Šis kelias reikšmingas ir turizmui, nes rekonstruojamo ruožo dalis patenka į Natura 2000 (Labanoro regioninis parkas) buveinių apsaugai svarbią teritoriją, taip pat juo pasiekiamas kultūros paveldo objektas (bažnyčios pastatų kompleksas). Taip pat valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai–Pabradė yra prastos būklės – esamas kelio dangos plotis neatitinka krašto keliams keliamų reikalavimų, kelio danga nusidėvėjusi ir pažeista, deformuoti kelkraščiai. 2023 metais buvo atliekami darbai ruože nuo 10,985 iki 15,405 km ir nuo 17,925 iki 23,074 km. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 (E262) Kaunas–Zarasai–Daugpilis (Jonavos pietrytinis aplinkkelis) projektas Šis aplinkkelis pagerins susisiekimą su Rukloje dislokuotais kariniais daliniais ir sudarys geresnes sąlygas Lietuvos ir NATO sąjungininkų karinės technikos judėjimui Lietuvoje. Jonavos pietrytinis aplinkkelis rytinėje pusėje prasidės nuo kelio A6 tilto per Nerį ties Skaruliais ir tęsis piečiau šio kelio maždaug iki Šveicarijos kaimo Jonavos rajone, kur vėl susijungs su keliu A6. Aplinkkelis bus tiesiamas dviem etapais. 2023 metais buvo atnaujintas I etapo techninis darbo projektas ir pradėti techninio darbo projekto rengimo darbai II etape. Pažangos priemonės suderinamumas su kitomis pažangos priemonėmis Pažangos priemonė papildys reikšmingos dalies kitų Susisiekimo ministerijos pažangos priemonių veiklas. Kartu įgyvendinamos, tarpusavyje susijusios pažangos priemonės papildys viena kitos veiklas ir turės teigiamą sinerginį efektą: • Priemonė 10-001-05-03-06 ,,Gerinti eismo saugą“, kurios veiklas įgyvendinant - diegiant daugiafunkcę eismo kontrolės sistemą ir kitas eismo saugos priemones, siekiama didinti eismo saugos lygį keliuose. Abi priemonės ir jų rezultatai papildo vieni kitus įgyvendinant siekį mažinti eismo įvykių ir tuo pačiu - žuvusiųjų ir sunkiai sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičių. Pažangos priemonės apimtyje planuojamos veiklos ir projektai numato eismo saugos priemonių įgyvendinimą tose transporto tinklo geografinėse vietose, kuriose nenumatoma diegti saugos priemonių priemonės „Gerinti eismo saugą“ apimtyje, t.y. bus užtikrinta, kad investicijos nebus perteklinės. Pažangos priemonė generuos nelaimingų atsitikimų sumažėjimo naudą, taip prisidėdama prie Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos ,,Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis, negu ES vidurkis“ sprendimo. • Priemonė 10-001-05-03-02 „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“, kuria siekiama užtikrinti greitą ir patogų susisiekimą geležinkelių infrastruktūra. Abi priemonės papildo viena kitą įgyvendinant siekį sukurti patogias geležinkelio ir kelių transporto jungtis tiek keleiviams, tiek krovininiam transportui. Priemonė bus įgyvendinama AB Via Lietuva, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB ,,LTG Infra“ bendradarbiavimo sutarčių pagrindu įgyvendinant investicijų projektus (tame tarpe ir finansuojamus ES fondų lėšomis), kurių rezultatas – integruoti sinerginiai infrastruktūros sprendimai sutvarkant transporto infrastruktūros jungtis, didinant eismo saugumą ir optimizuojant eismo intensyvumą. Priemonės apimtyje suplanuotos veiklos orientuotos į didžiausio apkrovimo Lietuvos transporto tinklo ruožų infrastruktūros gerinimą siekiant aptarnauti juose esančius (didžiąja dalimi) vietinio susisiekimo automobilių srautus. Planuojant projekto „Via Baltica“ rekonstrukcijos veiklas, buvo įvertinti ir vietiniai bei tarptautiniai transporto srautai, eliminavus lygiagrečiai numatomus aptarnauti „Rail Baltica“ geležinkeliu numatomus aptarnauti keleivių ir krovinių srautus. Kitos Pažangos priemonės veiklos yra tokiuose Lietuvos kelių tinklo ruožuose, kuriais eismas galimas tik automobilių keliais, o kitomis transporto rūšimis vietinį eismą organizuoti efektyviai nėra galimybių. • Priemonė 10-001-05-03-03 ,,Gerinti susisiekimą oro transportu“, kuri spręs esamos oro uostų infrastruktūros neatitikimo išaugusiems keleivių srautams problemą, padės užtikrinti aplinkosaugos bei skrydžių saugos reikalavimus. Pažangos priemonė, kurią įgyvendinant gerinami vietinio susisiekimo kelių techniniai parametrai bei vystomos transporto jungtys, užtikrins geresnį oro uostų junglumą, greitesnį ir patogesnį jų pasiekiamumą. Tuo tarpu priemonės „Gerinti susisiekimą oro transportu“ investicijos orientuotos į tarptautinio susisiekimo keleivių srautų aptarnavimą. • Priemonė 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“, kurią įgyvendinant bus diegiami geriausi intermodalinės logistikos grandinių panaudojimų būdai ir užtikrinamas intermodaliniam transportui reikalingos infrastruktūros įrengimas (intermodalinių terminalų plėtra), tuo tarpu aprašoma Pažangos priemonė prisidės prie patogaus intermodalinių jungčių pasiekiamumo, intermodalinės logistikos grandinių kūrimui ir plėtojimo. Intermodalinėms logistikos grandinėms sukurti ir plėtoti būtinas geros kokybės automobilių kelių tinklas. • Priemonė 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“, kuria siekiama spręsti bevariklio transporto infrastruktūros netolygaus išvystymo problemas bei iššūkius, susijusius su viešojo transporto integralumo trūkumu. Pažangos priemonėje, kurios aprašas jau patvirtintas, nagrinėjamos veiklos, susijusios su bevariklių transporto priemonių naudojimo skatinimu, taip pat naudojimosi viešuoju transportu skatinimu, visuomenės įpročių keitimu bei švietimu, kurio tikslas – skatinti naudotis mažiau taršiomis ar visai netaršiomis transporto priemonėmis. Abiejų pažangos priemonių veiklos papildys viena kitą, kadangi viešasis transportas, taip pat ir netaršios transporto priemonės naudosis šios Pažangos priemonės veiklų rezultatais – geresniais ir saugesniais keliais. Šia Pažangos priemone sukuriamos techninės galimybės atskirti variklinių ir bevariklių transporto priemonių kelius, tokiu būdu didinant eismo saugą pertvarkomuose ruožuose. Priemonės „Skatinti darnų judumą“ apimtyje bevariklio transporto infrastruktūra bus įrengiama atskirai šios Pažangos priemonės metu numatytose vietose. Pažangos priemone siekiamas pokytis Pažangos priemonės veiklomis siekiamas pokytis geriausiai apibūdinamas 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane nustatytais poveikio rodikliais ir Susisiekimo plėtros programoje nustatytais rezultato rodikliais. Planuojamomis Pažangos priemonės veiklomis siekiama prisidėti prie Nacionalinio pažangos plano 5 strateginio tikslo 5.3 uždavinio ,,Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“ nustatytų poveikio rodiklių ir jų siektinų reikšmių 2030 m. pasiekimo: - Transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) pagrindinio tinklo dalis, atitinkanti ES nustatytus reikalavimus: 2016 m. – 7 proc., 2025 m. – 50 proc., 2030 m. – 100 proc.; - Valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalies sumažėjimas: DBI reikšmė 2018 m. – 41 proc., 2025 m. – 30 proc., 2030 m. – 17 proc.. Įgyvendinant Pažangos priemonės veiklas, ekonominio efekto naudas generuoja laiko, transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ir nelaimingų atsitikimų sumažėjimo sutaupymai (skaičiavimai pateikiami darbalapyje Alternatyva 1). Planuojami pagal šią priemonę įgyvendinti projektai ir jų finansavimo šaltiniai pateikiami Aprašo priede, kuriame yra projektų sąrašas ir jų finansavimo šaltiniai. Pažangos priemone bus siekiama šių rodiklių (pateikiama ir skaičiuoklės darbalapyje „Rodikliai“). Rodiklio šaltinis; Rodiklio pavadinimas; Matavimo vienetas; Pradinė reikšmė; Tarpinė reikšmė 2025 m.; Galutinė reikšmė, pasiekimo terminas. Nacionalinis pažangos planas; Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) pagrindinio tinklo dalis, atitinkanti ES nustatytus reikalavimus; Proc.; 7 proc. (2016); 50; 100 (2030). Valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalies sumažėjimas; Proc.; 41 proc. (2018); 30; 17 (2030). Susisiekimo plėtros programa; TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus TEN-T tinklo keliams; Proc.; 63,39 (2020 m.); 71,0; 80,5 (2030). Krašto kelių dalis, atitinkanti suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) siektiną reikšmę; Proc.; 60,31 (2020 m.); 65; 83 (2030). Europos Sąjungos 2021–2027 m. fondų investicijų programa; Naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų ar modernizuotų kelių naudotojų skaičius per metus; Kelių keleivių km per metus; 428 161 477; -; 450 628 095 (2029 m.). Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas; Kelių keleivių dienų skaičius per metus; 0 (2021 m.); -; 119 104 (2029 m.). Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T; Km; 0; 72,09 (2024 m.); 72,09 (2029 m.). Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T ); Km; 0; 15,23 (2024 m.); 60,67 (2029 m.). Anksčiau vykdytos intervencijos Kelių infrastruktūra buvo ir yra finansuojama KPPP, ES fondų, taip pat valstybės biudžeto lėšomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) nutarimais skiriamomis kariniam mobilumui svarbios infrastruktūros rekonstravimui ir remontams. Nors kelių infrastruktūros projektų finansavimas išlieka stabilus, tačiau vykdytos intervencijos nebuvo pakankamos siekiant užsibrėžtų tikslų. Intervencijų nepakankamumą, o tiksliau – augantį jų poreikį, lėmė šie susiję veiksniai: 1. Didėjantis, tačiau vis dar nepakankamas finansavimas esant poreikiui ne tik rekonstruoti blogiausios būklės kelius ir tiltus, bet sustabdyti arba bent sulėtinti esamo, jau sukurto kelių tinklo ir tiltų degradaciją. Įvertinant faktą, kad pagrindinis investicijų į valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūrą šaltinis yra KPPP lėšos, skiriamos šio šaltinio lėšos yra pagal galiojančius teisės aktus ir objektyvių ekonominių veiksnių apribotos akcizo, vinječių ir kitų pajamų įmokomis, formuojančiomis šį finansavimo šaltinį, atsižvelgiant į kitų valstybei svarbių sričių finansavimo poreikius. 2. Klimato kaitos įtaka kelių ir tiltų būklės blogėjimui. Esami valstybės skiriami ištekliai kelių infrastruktūrai yra būtini ne tik pažangos investicijoms, bet būtinajam (tęstiniam) esamų kelių ir tiltų, kurių būklė neatitinka normatyvų, remontams bei rekonstrukcijoms. 3. Geopolitinių pokyčių sąlygota infliacija ir atvežtinių statybinių medžiagų brangimas sąlygojo projektų įgyvendinimo išlaidų išaugimą. Duomenys apie Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo KPPP, Valstybės biudžeto lėšomis, skiriamomis kariniam mobilumui ir ES lėšomis dinamiką pateikti 1 pav. 1 pav. Kelių priežiūros ir plėtros programos ir ES lėšų finansavimo dinamika TEN-T tinklo kūrimo ir kelių infrastruktūros gerinimo veiklos, baigiamos finansuoti 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos lėšomis (https://vialietuva.lt/projektai pateikiama informacija apie finansuotus projektus, nurodant jų įgyvendinimo vietas): Priemonė Nr. 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“, keltas tikslas – plėtoti ir tobulinti transeuropinio transporto (TEN-T) kelių tinklą, stiprinti ir platinti kelių dangą, įgyvendinti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones, finansuota: - TEN-T kelių tinklo, įskaitant su jais susijusius privažiuojamuosius kelius ir tiesioginius jungiamuosius kelius, rekonstrukcija ir tiesimas; - Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas TEN-T kelių tinkle; - Išorės sienų ir pasienio kontrolės punktų (TEN-T tinklo) transporto infrastruktūros kartu su privažiuojamaisiais ir tiesioginiais jungiamaisiais keliais rekonstravimas ir modernizavimas. Priemonė Nr. 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“, keltas tikslas - užtikrinti eismo saugą, saugumą, taip pat įdiegti eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemą TEN-T tinkle, finansuotas intelektinių transporto sistemų (eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo) diegimas TEN-T tinkle. Priemonė Nr. 06.2.1-TID-V-507 ,,Regionų pasiekiamumo gerinimas“, keltas tikslas – padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su Europos Sąjungos TEN-T tinklu ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui, finansuota: - Valstybinės reikšmės kelių (regionų jungčių su TEN-T tinklu) rekonstravimas ir tiesimas; - eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T kelių tinklui; - intelektinių kelių transporto eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemų diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui. AB Via Lietuva tinklalapyje https://vialietuva.lt/projektai teikiama visa aktuali informacija apie AB Via Lietuva įgyvendinamus projektus, įskaitant informaciją apie projektus, bendrai finansuojamus ES EITP, SaF ir ERPF lėšomis. Priemonė Nr. 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“, kurios veikloms keltas tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones, finansuota: - eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės keliuose ir gyvenamųjų vietovių gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, įgyvendinant regionų plėtros planus ir savivaldybių strateginius veiklos planus; - vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas, įgyvendinant regionų plėtros planus, savivaldybių strateginius veiklos planus ir integruotas teritorijų vystymo programas. Išorinis suderinamumas Pažangos priemonė planuojama siekiant įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projekte ,,Ateities susisiekimo sistema“ numatomą iniciatyvą (141.3.) užtikrinti tolygią susisiekimo tinklo plėtrą, susisiekimo infrastruktūrą jungti į vieningą ir nacionaliniu mastu skirtingas transporto rūšis integruojantį tinklą. Šios programos 141.8 ir 263.7 iniciatyvos numato skirti išskirtinį dėmesį strateginiams infrastruktūriniams projektams, tarp kurių viena reikšmingiausių yra automobilių kelių jungtis „Via Baltica“ (projekto įgyvendinimas numatytas ir Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projekto ,,Veržli inovacijų ekosistema“ 5.7.19 veiksme). Pažangos priemonė taip pat įgyvendins 2021–2027 m. investicijų programos trečiojo politikos tikslo „Geriau sujungta Europa“ 3.1 uždavinį ,,Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą“. 2021–2027 m. investicijų programoje numatoma, kad ES fondų investicijomis bus kuriamas tvarus, atsparus klimato kaitai, pažangus, saugus ir įvairiarūšis transeuropinis transporto tinklas, taip pat gerinamas nacionalinis, regiono ir vietos judumas, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T keliais. 2021–2027 m. investicijų programoje identifikuotos veiksmų rūšys, siekiant užtikrinti efektyvią, nepertraukiamą transportavimo grandinę TEN-T tinkle ir gerinti skirtingų transporto rūšių junglumą Lietuvos teritorijoje. Finansuotini projektai atrinkti remiantis Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. sąraše identifikuotais prioritetiniais ruožais, įvertinus pagrindinio kelių tinklo tobulinimo ir plėtros poreikį intensyviausiuose, avaringiausiuose ir nepakankamų techninių parametrų kelių ruožuose. Planuojant rekonstruotinus TEN-T tinklo ruožus, buvo siekiama tvaraus ir efektyvaus išteklių naudojimo, todėl visi planuojami įgyvendinti projektai identifikuoti atsižvelgiant į problemines TEN-T tinklo dalis ir į tikslą iki 2030 m. transporto sektoriuje sukurti pagrindinį kelių tinklą, kurį sudaro strategiškai svarbiausios ES jungtys ir mazgai. Atitinkamai, t. y. vadovaujantis racionalaus išteklių planavimo kriterijumi planuoti ir kiti finansuotini projektai, pavyzdžiui, valstybinės reikšmės magistralinis TEN-T tinklo kelias A14 Vilnius–Utena priklauso visuotiniam tinklui ir yra vienas probleminių ir avaringiausių Lietuvoje, tai bene vienintelis kelias su cementbetonio danga, kuri yra susidėvėjusi, deformuota ir kelia didelį pavojų eismo saugai. Projekto įgyvendinimas prisidės prie saugesnio ir efektyvaus susisiekimo ir mobilumo sąlygų pagerinimo sausuma ir reikšmingai padidins Lietuvos valstybinės reikšmės kelių junglumą, kaip atskira TEN-T tinklo jungtis su regionais, pagrindiniais miestais ir ekonominiais centrais, kuriuose kasmet sukuriama daug naujų darbo vietų ir kurie yra svarbūs visuomenės ir bendruomenių socialinių paslaugų ir kultūros centrai. Įgyvendinant 2021–2027 m. investicijų programos trečiojo politikos tikslo „Geriau sujungta Europa“, 3.2 konkretų uždavinį ,,3.2. Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą“ pagal turimas jungtis su TEN-T keliais atrinkti rekonstruotini ne TEN-T kelio ruožai – krašto keliai, vedantys į TEN-T kelius, pvz. rekonstruotini valstybinės reikšmės kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožai jungiasi į TEN-T kelią Nr. A14 Vilnius–Utena, rekonstruotini valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožai jungiasi į TEN-T kelią Nr. A6 (E262) Kaunas–Zarasai–Daugpilis, ir pan. Siaura, nustatytus dangos būklės indekso parametrus viršijanti kelio danga neužtikrina saugių ir patogių eismo sąlygų, atitinkančių kelio paskirtį, ir yra esminė spraga siekiant kelių tinklo junglumo su TEN-T keliais. Visi rekonstruotini ruožai atrinkti taip, kad įgyvendinus projektus būtų žymiai patobulintos regionų jungtys su TEN-T tinklu, užtikrintos sklandesnės ir saugesnės susisiekimo sąlygos, patogus gyventojų susisiekimas su administraciniais centrais, kad būtų sukurtos sąlygos efektyviau vykdyti darbo paieškas arba saugiau nuvykti į jau turimą darbo vietą, padidėtų socialinių ir kitų būtinų paslaugų prieinamumas. Planuojamos veiklos yra suderintos su: - Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planu, jo prioritetinėmis kryptimis, uždaviniais ir priemonėmis; veiklos spręs dalį šiame plane įvardintų kelių sektoriaus silpnybių ir spręstinų problemų (pvz., pagrindinis TEN-T kelių tinklas Lietuvoje neatitinka ES reikalavimų, nustatytus reikalavimus viršijantis dangos būklės indeksas, visuotinio TEN-T tinklo ir jungčių su TEN-T tinklu trūkumas ir pan.); - Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginėmis gairėmis; - Nacionaline reformų darbotvarke, kurios 303 punktas įvardina nepakankamas transporto jungtis, mažinančias Lietuvos Respublikos konkurencingumą ir ribojančias bendrosios rinkos naudą, taip pat su 306 punktu, nurodančiu, kad siekiant geresnio miesto ir kaimo vietovių junglumo, bus rekonstruojami valstybinės reikšmės krašto keliai, diegiamos eismo saugumą užtikrinančios priemonės, plėtojama savivaldybių susisiekimo infrastruktūra. Pažangos priemonės veiklos suderinamos su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų, t. y. 27 punktu, numatančiu kokybiškos ir atsparios infrastruktūros kūrimą, ir papildo 11 tikslo 11.2 papunkčiu numatytas priemones iki 2030 m. suteikti galimybę naudotis saugiomis, prieinamomis ir pasiekiamomis transporto sistemomis, gerinant kelių eismo saugumą, plečiant viešąjį transportą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų asmenų, moterų, vaikų, asmenų su negalia ir pagyvenusių žmonių poreikiams.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos ,,Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ priežasčiai ,,Esamos kelių infrastruktūros kokybiniai techniniai parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų, trūksta būtinų infrastruktūros komponentų“ pašalinti galimos tik investicinės veiklos, t. y. nėra teisinių, reguliacinių ar kitų veiklų, kurios pagerintų kokybinius techninius parametrus ir įrengtų trūkstamus infrastruktūros komponentus. Pažangos priemonės identifikuojamos pagal kriterijus, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 14 priedu ,,Pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų atskyrimo gairės“, t. y. minėtame teisės akte nustatyta: „1. Pažangos priemonėmis laikomos priemonės, kurios atitinka šiuos kriterijus, nustatytus Strateginio planavimo metodikoje: 1.1. priemonės skirtos Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždaviniams, kurie perkeliami į nacionalines plėtros programas (toliau – nacionalinės PP), įgyvendinti; 1.2. įgyvendinant priemones patiriama bent vieno iš nurodytų tipų pažangos išlaidų: 1.2.1. naujos viešosios paslaugos sukūrimo išlaidų; 1.2.2. esamos viešosios paslaugos efektyvumo ir (arba) prieinamumo didinimo ir (arba) jos kokybės gerinimo išlaidų; 1.2.3. viešosios paslaugos perkėlimo į elektroninę erdvę išlaidų; 1.2.4. naujos įstaigos vykdomos funkcijos, kai ji susijusi su NPP pažangos uždavinių įgyvendinimu, sukūrimo išlaidų;<...>“. Pažangos priemonės veiklos buvo planuojamos atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Europos Tarybos 2024 m. birželio 13 d. Reglamento (ES) 2024/1679 nuostatas, kad Transeuropinio transporto tinklo kūrimo tikslai yra sukurti aukštos kokybės bendrą visą Sąjungą apimantį daugiarūšio transporto tinklą (4 str. 1 dalis) ir kurti <...> Europos transporto erdvę, kuri padeda užtikrinti, kad jos naudotojai gautų didesnę naudą ir <...> pridėtinę vertę. Minėtame Reglamente (6 str.) nurodoma, kad transeuropinis transporto tinklas palaipsniui plėtojamas trimis etapais: a) pagrindinį tinklą planuojama užbaigti ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d., b) išplėstinį pagrindinį tinklą planuojama užbaigti ne vėliau kaip 2040 m. gruodžio 31 d., ir c) visuotinį tinklą planuojama užbaigti ne vėliau kaip 2050 m. gruodžio 31 d. Reglamente taip pat nurodoma tinklo etapus sudaranti tinklo struktūra (10 str.) ir Europos transporto koridoriai (11 str.). Šiame reglamente nurodomas transporto koridorius Šiaurės jūra – Baltijos jūra, o visi TEN-T keliai yra nurodyti ES TEN-T kelių žemėlapyje. Planuojami finansuoti projektai prioritetizuoti įvertinus TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklo prioritetus, galimą prisidėjimą prie dvigubos paskirties – ES ir Lietuvos civilio ir karinio – mobilumo, taip pat vadovautasi AB Via Lietuva patvirtintomis ir viešai skelbiamomis prioritetinių eilių sudarymo metodikomis ir jomis remiantis sudarytomis infrastruktūros objektų prioritetinėmis eilėmis. Kaip jau minėta, DBI duomenys kartu su vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) ir eismo įvykių, kurių metu žūsta arba sunkiai sužeidžiami žmonės, yra pagrindiniai kriterijai. Visos veiklos yra didžiausio Lietuvoje intensyvumo kelių tinklo ruožuose, didžiąja dalimi naudojamuose vietiniam transportui. Vietiniam susisiekimui nėra racionalių galimybių organizuoti susisiekimą kitomis transporto rūšimis arba nukreipti kitais automobilių kelių maršrutais. „Via Baltica“ ruožas yra vienintelis ruožas, kuriame transporto srautai dalinasi su geležinkelio „Rail Baltica“ projekto planuojamais srautais. Atitinkamai, „Rail Baltica“ srautai eliminuoti iš šios Pažangos priemonės skaičiavimų. Sudarius Susisiekimo ministerijos plėtros programoje nurodytas problemos priežastis šalinantį veiklų rinkinį, Alternatyva 2 buvo vertinta, nors metodikos 81.2. papunktyje nurodyta išimtimi (kai konkretų priemonės įgyvendinimo būdą nustato ES direktyvos, reglamentai, Vyriausybės programa) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 2.3 papunkčiu, kai yra tik viena reali pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo alternatyva dėl finansavimo šaltinio apribojimų, taip pat į tai, kad: - Susisiekimo plėtros programoje įvardintai problemai pašalinti galimos tik investicinės veiklos; - reikalavimai ir konkretūs koridoriai ir keliai, sudarantys TEN-T tinklą yra patvirtinti Reglamente Nr. 2024/1679 (žr.15 psl.) bei ES TEN-T kelių žemėlapyje; - Planuojami finansuoti projektai atrinkti pagal patvirtintas metodikas ir sudarytus prioritetinių eilių sąrašus; - Priemonės apimtyje planuojamų įgyvendinti veiklų (poveiklių) atveju nėra alternatyvių susisiekimo būdų (geležinkeliu, oro ar vandens transportu), kuriais būtų galima aptarnauti esamus ir prognozuojamus keleivių ir krovinių srautus arba šių alternatyvų įgyvendinimas 2024–2030 m. laikotarpiu, įvertinant investicijų į kelių tinklą prioritetus, būtų akivaizdžiai per daug brangus (pavyzdžiui, daugelį metų intensyviai naudojamo kelio nerekonstruoti, o nutiesti naują geležinkelio ruožą būtų akivaizdžiai brangiau, nei atnaujinti jau esamą kelią). Planuodama investicijas, Susisiekimo ministerija įvertino galimą kitų transporto rūšių – geležinkelių, oro uostų, vidaus vandenų ir kitų planuojamų įgyvendinti projektų poveikį kelių eismo srauto intensyvumui. Veiklose, kuriose numatoma rekonstruoti kelius, kuriais besinaudojantis lengvasis ir krovininis transportas nepajus ,,Rail Baltica“ poveikio (1.2–1.4 veiklos), planuojamas VPMEI didinamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamų Ekonominės raidos scenarijuje prognozuojamais Bendrojo vidaus produkto augimo procentais). Pažymėtina, kad dėl nuolat kintančios geopolitinės situacijos, kuri tiesiogiai įtakoja keleivių ir krovinių srautus, ateityje srautų analizė gali būti peržiūrima. Investicijos į kelių būklės gerinimą svarbios ekonominiu požiūriu – Lietuvos krovinių vežimo kelių transportu ir logistikos sektorius yra modernus, konkurencingas Europoje, nuolat augantis ir reikšmingai prisidedantis prie šalies BVP (apie 13 proc.) kūrimo. Nors dėl geopolitinių pokyčių Europoje ir pasaulyje reikšmingai keičiasi pasaulinė išteklių tiekimo grandinė, tačiau esminio mažėjimo automobilių kelių infrastruktūros naudojimo apimtyse neprognozuojama ir automobilių kelių infrastruktūra išliks svarbiu ramsčiu ES šalių ekonomikoms. Pažangos priemonėje nagrinėtas veiklų rinkinys ,,Kelių infrastruktūros kokybinių techninių parametrų gerinimas“: 1. TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas; 2. TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas; 3. Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba; 4. Žvyrkelių asfaltavimas. Jam atlikta sąnaudų ir naudos analizė, siekiant įvertinti Pažangos priemonės teikiamą naudą. Žemiau pateikiama pagrindinė informacija apie svarbiausias veiklas, įgyvendinant Pažangos priemonę, Išsamūs jau įgyvendinamų valstybinės reikšmės keliuose projektų aprašymai pateikiami AB Via Lietuva interneto svetainėje Projektai - ViaLietuva.lt. Veikla Nr. 1. TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas: Pažangos priemonės įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti 48,126 km TEN-T pagrindinio tinklo kelio ruožų, 2021–2027 m. investicijų programos rengimo metu identifikuotų kaip labiausiai rekonstruotini: - Šiaurės jūros–Baltijos pagrindinio tinklo I transporto koridoriaus dalis – kelias E67 Via Baltica, kuri yra labai svarbi kelių jungtis Baltijos šalims ir viena iš intensyviausių ir avaringiausių atkarpų Lietuvoje, kurioje yra didelis vietinio ir tarptautinio krovininio eismo intensyvumas. Lietuvos teritoriją kelias Via Baltica kerta nuo Latvijos iki Lenkijos pasienio keliais – A10 (Panevėžys–Pasvalys–Ryga), A17 (Panevėžio aplinkkelis), A8 (Panevėžys–Aristava–Sitkūnai), A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) ir A5 (Kaunas–Marijampolė–Suvalkai). Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra (I etapas) buvo įgyvendinamas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis. Rekonstruojamas nuo Marijampolės iki Lietuvos–Lenkijos sienos ruožas Marijampolė–Suvalkai nuo 56,83 km iki 97,06 km sudarytas iš keturių ruožų. Dėl intensyvaus sunkiojo transporto eismo ir siauros kelio dangos ruožas pasižymi itin dideliu judėjimo intensyvumu ir avaringumu. Rekonstruojant kelią, numatoma jį išplatinti iki keturių eismo juostų, viduryje įrengiant skiriamąją juostą patekimui į aplinkines teritorijas abiejose magistralinio kelio pusėse įrengiant apjungiamuosius kelius, panaikinant vieno lygio sankryžas ir nuovažas nuo pagrindinio kelio, įrengiant jungiamuosius kelius, jungiančius apjungiamąjį kelią su šalutiniais keliais sankryžose. Planuojamas projektinis greitis magistraliniame kelyje (AM) – 130 km/val., apjungiamuosiuose ir jungiamuosiuose keliuose – 90 km/val. Įgyvendinus projektą, padidėjus leistinam greičiui, planuojamas keliautojų kelionės laikas sutrumpėjimas. Įgyvendinus projektą, vietinis (lėtaeigis) transporto eismas bus atskirtas nuo tranzitinio transporto eismo: tranzitinio transporto eismas vyks automagistrale, o vietinio – apjungiamaisiais ir jungiamaisiais keliais, ir šis atskyrimas sudarys sąlygas saugiau aplenkti lėtus vairuotojus, taip pat bus panaikintos vieno lygio sankryžos, įrengtos saugų eismą gerinančios priemonės. Įgyvendinant „Via Baltica“ ruožų nuo Marijampolės iki Lietuvos–Lenkijos sienos rekonstrukciją, iki šiol jau skirta 89,6 mln. eurų EITP ir 79,6 mln. eurų Sanglaudos fondo lėšų. Visos investicijos šio kelio atnaujinimui gali viršyti daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų. „Via Balticos“ modernizavimo projektas, pripažintas valstybei svarbiu projektu, pagal kuriamos naujos infrastruktūros kiekį bei statybų greitį yra didžiausias šalies kelių statybos projektas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Šiuo metu jau yra užbaigti dviejų iš keturių „Via Balticos“ ruožų rekonstravimo darbai. Įgyvendinant projektą, toliau bus rengiami specialieji planai trims „Via Balticos“ atkarpoms nuo Kauno iki Latvijos sienos. Parengus specialiuosius planus bus aišku, kaip ateityje turės keistis inžinerinė kelių infrastruktūra magistralėse A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ir A17 Panevėžio aplinkkelis. Bendrai šie planai nustatys apie 149 km „Via Balticos“ kelio būsimos rekonstrukcijos gaires. Lentelėje žemiau pateikiama projekto finansavimo struktūra 2024 m. liepos 25 d. datai: Projekto pavadinimas; Projekto vertė nurodyta sutartyje; SaF; ERPF; EITP. Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas (I ruožas); 223.600; 79.623; 48.675. Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas (II ruožas); 58.881; 18.570. Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstravimas (III ruožas); 67.658; 22.384. Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimas (IV ruožas); 187.187; iki 40.845; 44.688. Žymėjimas; Skirtas finansavimas. Numatomas gauti finansavimas, pagal preliminarią PĮP pateikimo CPVA datą iki 2024-09-30. Pateikta paraiška CINEA, teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo gautas, rengiama informacija Dotacijos sutarties pasirašymui, Dotacijos sutartį planuojama pasirašyti iki 2024 m. spalio 30 d.. - IXB tarptautinio transporto koridoriaus ir TEN-T kelio E85 (Klaipėda–Aleksandropolis) dalis, vedanti Rytų–Vakarų kryptimi – kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda – vienas iš intensyviausių ir avaringiausių kelių Lietuvoje, kuriame yra didelis vietinio ir tarptautinio krovininio eismo intensyvumas. Kelio A1 99,29–100,47 km atkarpa ties Kaunu, Kleboniškio (A. Meškinio) tiltu (viduriniuoju tiltu), kerta vieną ilgiausių Lietuvos upių – Nerį. Via Lietuva vykdo ir 2024 m. pabaigoje – 2025 m. pradžioje planuoja užbaigti kompleksinį minėto kelio ruožo su tiltu rekonstrukcijos projektą. A. Meškinio tilto projektiniai techniniai parametrai netenkino kelių transporto apkrovimo reikalavimų, neužtikrino tinkamo TEN-T tinklo pralaidumo ir eismo saugumo. Įgyvendinant kitą kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo rekonstrukcijos projektą, tiltas per Kruną turi būti rekonstruotas, nes šio tilto techniniai parametrai neatitinka reikalavimų, be to, tiltas yra svarbus dvejopam – ne tik civiliam, bet ir kariniam mobilumui. Planuojamos veiklos yra viso E85 magistralės mazgo rekonstrukcijos projekto dalys. Projekto įgyvendinimo metu būtent šioje vietoje bus vystomas žymiai didesnio pralaidumo automobilių kelių mazgas, eliminuosiantis vietinio susisiekimo automobilių kamščius ties įvažiavimais ir išvažiavimais į/iš magistralės, kadangi šio magistralinio kelio atkarpoje piko metu eismo intensyvumas viršija projektinius kelio juostų laidumo parametrus ir tai nulemia reguliarių transporto grūsčių susidarymą. Dėl šios priežasties kelio ruožo viduryje esantį dviejų eismo juostų viaduką ir tiltą, kuriuo eismas vyksta Klaipėdos kryptimi ir greitis jame yra ribojamas iki 70 km/val., planuojama nugriauti ir jo vietoje pastatyti naują, keturių eismo juostų viaduką ir tiltą. Įgyvendinus projektą, kelio ruožas bus rekonstruotas į 4 eismo juostas, abipus kelio ir skiriamojoje eismo juostoje bus įrengti apsauginiai atitvarai, įrengtas kelio apšvietimas, kuris leis sumažinti eismo įvykių skaičių. Projektuojamas greitis užbaigus rekonstravimą – 100 km/val. Šios veiklos apimtyje planuojama ir kelyje A1 Vilnius-Kaunas Klaipėda esančio Pietinio tilto per Nerį rekonstrukcija (ruože 99,29 iki 100,47 km), kadangi tilto gabaritai (plotis) neatitinka AM kategorijos keliams bei kariniam mobilumui keliamų reikalavimų. Bendra visų trijų tiltų, įskaitant vidurinįjį, esančių Kauno mieste, rekonstrukcija žymiai sumažins šiuo metu susidarančių didžiulių spūsčių kiekį ir optimizuos automobilių srautus. Vidurinysis tiltas bus skirtas tranzitiniam eismui, kuris 2018 m. LAKD (pavadinimas pakeistas į AB Via Lietuva) ir Kelių ir transporto tyrimo instituto atlikto tyrimo ,,A1 kelias Vilnius-Kaunas–Klaipėda Kauno miesto Islandijos plentas: susisiekimo infrastruktūros problemos ir jų sprendiniai“ duomenimis sudaro 40 proc., o vietinis – 60 proc. srauto. Kiti tiltai bus skirti vietiniam transportui. Veikla bus bendrai finansuojama 2021–2027 m. investicijų programos, EITP, KPPP ir laikino solidarumo įnašo lėšomis, skirtomis dvigubos paskirties (civiliam ir kariniam) mobilumui skirtomis lėšomis. Sudarius Susisiekimo ministerijos plėtros programoje nurodytas problemos priežastis šalinantį veiklų rinkinį, Alternatyva 2 buvo vertinta, nors kitos alternatyvos nebūtinai turėjo būti vertintos vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 81.2. papunktyje nurodyta išimtimi (kai konkretų priemonės įgyvendinimo būdą nustato ES direktyvos, reglamentai, Vyriausybės programa) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. pasitarimo protokolo Nr. 17 2.3 papunkčiu, kai yra tik viena reali pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo alternatyva dėl finansavimo šaltinio apribojimų, taip pat į tai, kad: - Susisiekimo plėtros programoje įvardintai problemai pašalinti galimos tik investicinės veiklos; - reikalavimai ir konkretūs koridoriai ir keliai, sudarantys TEN-T tinklą yra patvirtinti Reglamente Nr. 1315/2013, taip pat yra įvardinamas reikalavimas užtikrinti, kad TEN-T pagrindinis (core) tinklas būtų išvystytas iki 2030 m., o visuotinis – iki 2050 m.; - Planuojami finansuoti projektai atrinkti pagal patvirtintas metodikas ir sudarytus prioritetinių eilių sąrašus; - Priemonės apimtyje planuojamų įgyvendinti veiklų (poveiklių) atveju nėra alternatyvių susisiekimo būdų (geležinkeliu, oro ar vandens transportu), kuriais būtų galima aptarnauti esamus ir prognozuojamus keleivių ir krovinių srautus. Konkrečios veiklos ir jų finansavimo formos buvo pasirinktos 2021–2027 m. investicijų programos derinimo su Europos Komisija metu, vadovaujantis Reglamento Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.), identifikuojant Reglamento Nr. 1315/2013 reikalavimų neatitinkančius TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklo ruožus. Rengiant 2021–2027 m. investicijų programą, investicijos planuotos atsižvelgiant į Europos Komisijos keliamus tikslus ir numatytos tiek geležinkelių, tiek kelių TEN-T tinklo būklės gerinimui, šias skirtingas transporto rūšis matant kaip viena kitą papildančias. Planuodama investicijas, Susisiekimo ministerija įvertino galimą kitų transporto rūšių – geležinkelių, oro uostų, vidaus vandenų ir kitų planuojamų įgyvendinti projektų poveikį kelių eismo srauto intensyvumui (plačiau aprašyta 14 psl., Nr. 5–6 prielaidos). Veiklose, kuriose numatoma rekonstruoti kelius, kuriais besinaudojantis lengvasis ir krovininis transportas nepajus ,,Rail Baltica“ poveikio (1.2–1.4 veiklos). Prognozuodami VMPEI augimą, remiamės Oficialiosios statistikos portale viešai skelbiamu realiu BVP pokyčiu procentais: 2,4 proc. 2022 m., -0,3 proc. 2023 m.: https://osp.stat.gov.lt/ ir Finansų ministerijos viešai skelbiamo Ekonominės raidos scenarijuje prognozuojamais BVP augimo procentais: 1,6 proc. 2024 m., 2,9 proc. 2025–2027 m.: https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus/ ir vėlesniais metais. Pažymėtina, kad dėl nuolat kintančios geopolitinės situacijos, kuri tiesiogiai daro įtaką keleivių ir krovinių srautams, ateityje srautų analizė gali būti peržiūrima. Veikla Nr. 2. TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas. Pažangos priemonės įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti 113,193 km kelių, esančių TEN-T visuotinio tinklo sudėtyje, ruožų. Valstybinės reikšmės magistralinis TEN-T tinklo kelias A14 Vilnius–Utena yra vienas problemiškiausių ir avaringiausių Lietuvoje, tai bene vienintelis kelias su cementbetonio danga, kuri yra susidėvėjusi, deformuota ir kelia didelį pavojų eismo saugai. Rekonstruojant kelią, numatoma įrengti papildomą eismo juostą, dviračių takus, atskiriančius automobilių ir dviratininkų eismą, greitėjimo ir lėtėjimo juostas, sankryžos bus pertvarkytos įrengiant saugumo saleles ir kt. Planuojama, kad įgyvendintos priemonės reikšmingai padidins tiek kelio pralaidumą, tiek eismo saugą. Reikšmingai pagerinus dangą padidės iki šiol šį kelią dėl prastos dangos būklės aplenkdavusių keleivių ir krovininių automobilių srautas, kadangi kitos lygiavertės alternatyvos – geležinkelio ar oro transporto šia kryptimi nėra. Veiklai (magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų rekonstravimui) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 796 redakcija) numatytas 68 800 000 Eur 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų sumos viršijimas (virškontraktavimas). Šioje veikloje taip pat numatoma įgyvendinti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukciją (vienas iš Vyriausybės prioritetinių darbų, suplanuotų Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projekto ,,Veržli inovacijų ekosistema“ 5.7.21 veiksme), kurią planuojama įgyvendinti KPPP lėšomis arba pritraukiant investicijas viešosios ir privačios partnerystės būdu. Tai – vienas intensyviausių krašto kelių ruožų Lietuvoje. Naujas projektas, kurį planuojama įgyvendinti KPPP lėšomis arba pritraukiant investicijas viešosios ir privačios partnerystės būdu yra kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 15,55–25,75 km rekonstravimas. Dėl didelio eismo intensyvumo atkarpoje Vilnius–Trakai, kuri jungia Vilniaus miestą su tankiai apgyvendintu Trakų rajono centru, šiuo metu nėra užtikrinamas aukščiausias eismo kokybės lygis ir yra patiriami laiko nuostoliai. Įvertinus sparčiai augančią miesto ir rajono plėtrą ir didėjantį gyventojų tankumą yra planuojama atlikti magistralinio kelio rekonstravimą įrengiant 4 eismo juostas ir kitas naujoves užtikrinant didesnį srauto laidumą ir važiavimo greitį. Taip pat esama infrastruktūra šiame maršrute neužtikrina patogių pėsčiųjų ir dviratininkų eismo sąlygų. Įvertinus didelį šio eismo tipo poreikį, įgyvendinant projektą planuojama sukurti pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūrą nuo Vilniaus miesto centrinės dalies iki Trakų rajono centro. Prognozuojama, kad projekto rangos darbai gali kainuoti apie 120 mln. eurų. Preliminari bendra projekto kaina – 127,2 mln. eurų. Skaičiuoklėje daroma prielaida, kad kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 15,55–25,75 km rekonstravimo rangos darbai galėtų būti vykdomi 2028–2029 m. Prognozuojama projekto socialinė-ekonominė nauda visuomenei: Įgyvendinus TEN-T visuotinio tinklo kelio ir europinės reikšmės magistralės E28 (Berlynas–Gdanskas–Karaliaučius–Marijampolė–Prienai–Vilnius–Minskas), kelio A16 ruožo nuo 15,55 iki 25,75 km rekonstravimą, bus užtikrinti TEN-T kelių techniniai parametrai, kurie tenkins kelių transporto apkrovimo reikalavimus, pagerins eismo saugumą ir pralaidumą šiame intensyviame, avaringame ir nepakankamų techninių parametrų kelio ruože. Projekto įgyvendinimas turės šį ilgalaikį poveikį (naudą): sutrumpės kelionės laikas, pagerės saugaus eismo sąlygos, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius, sutrumpės kelionės laikas, sumažės kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos. Dar vienas planuojamas įgyvendinti naujas projektas visuotiniame TEN-T tinkle yra Zarasų aplinkkelio tiesimas. Šis aplinkkelis buvo numatytas Zarasų rajono Bendrajame plane ir Specialiajame planuose. Poveikio aplinkai vertinimas parengtas 2007 metais. Visa reikalinga aplinkkelio tiesimui žemė jau paimta. Aplinkkelis užtikrins patogesnį ir saugesnį Vakarų Lietuvos regiono ir tarptautinį susisiekimą, sumažins automobilių srautą Tauragės centre, tad gyventojams užtikrins švaresnę ir saugesnę aplinką. Numatoma projekto – iki 33 mln. eurų. Projektą planuojama įgyvendinti 2025 m.- 2028 m.) Nagrinėjant projekto įgyvendinimo galimybes ir atsiperkamumą, jau atlikta preliminarioji sąnaudų ir naudos analizė. Minėtos analizės metu nagrinėtos dvi projekto įgyvendinimo alternatyvos – 1-a alternatyva – nutiesus aplinkkelį krovininis transportas nebūtų apmokestinamas, ir 2-a alternatyva – kelionė krovininiu transportu būtų apmokestinta į vieną pusę važiuojant aplinkkeliu. Planuojami techniniai sprendiniai, kurie sukurs saugesnį ir darnesnį judumą: III kategorijos dviejų eismo juostų kelias, žiedinės sankryžos, vieno lygio keturšalė sankryža. Įgyvendinus šį projektą kartu bus sudarytos palankesnės sąlygos ir miesto plėtrai, naujų investicijų pritraukimui, Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio vystymosi skirtumų mažinimui. Nutiesus aplinkkelį, sumažės eismo įvykių, sumažės neigiamas taršos ir triukšmo poveikis Zarasų gyventojams, sutrumpės kelionės laikas tranzitiniam transportui, visiems eismo dalyviams pagerės eismo sąlygos. Projekto įgyvendinimas bus finansuojamas KPPP lėšomis, taip pat gali būti įgyvendinamas viešosios ir privačios partnerystės būdu. Veiklos Nr.2 projektai bus finansuojami KPPP lėšomis, dalis projektų gali būti įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu, taip pat bendrai finansuojami 2021–2027 m. investicijų programos ir KPPP lėšomis. Veikla Nr. 3. Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba; Pažangos priemonės įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti 78,055 km ne TEN-T kelio ruožų. Dalis projektų buvo identifikuoti rengiant 2021–2027 m. investicijų programą, atsižvelgiant į turimas jungtis su TEN-T keliais – valstybinės reikšmės kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožai jungiasi į TEN-T kelią Nr. A14 Vilnius–Utena, rekonstruotini valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožai jungiasi į TEN-T kelią Nr. A6 (E262) Kaunas–Zarasai–Daugpilis, ir pan. Veikla apima valstybinės reikšmės kelių ruožus, kuriuose eismas yra nesaugiausias, kelio danga per siaura (siauresnė negu 5 m) ir šių ruožų blogas stovis yra esminė spraga siekiant kelių tinklo junglumo su TEN-T keliais. 2020 m. keliai, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, sudarė 39,7 proc. visų valstybinės reikšmės (krašto) kelių, krašto keliai neatitinka kelio kategorijos (reikalaujamo dangos pločio). Veiklos investicijos priskiriamos prie pažangos lėšų atsižvelgiant į tai, kad po rekonstrukcijos keliai atitiks kelio kategorijai reikalaujamą dangos plotį, ženkliai pagerės dangos būklės indeksas, kelių pralaidumas – atitinkamai mažės tiek keleivinių, tiek krovininių transporto priemonių laikas, per kurį bus nuvažiuojamas atstumas, mažės eksploatacinės sąnaudos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Pažymėtina, kad didžiojoje dalyje šių kelių nėra jokių kitų galimų alternatyvų susisiekimui užtikrinti, o šių ruožų rekonstravimas užtikrins geresnes susisiekimo sąlygas tarp tarptautines susisiekimo paslaugas teikiančių miestų ir Lietuvos dalyje esančių miestų ir miestelių, gerins junglumą su TEN-T keliais. Ši veikla taip pat apima kariniam mobilumui svarbių projektų įgyvendinimą, įrengiant dalies Rūdininkų poligono privažiuojamųjų kelių: valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožą nuo 0,00 iki 1,4500 km, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruoža nuo 1,450 iki 9,590 km, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožą nuo 14,325 iki 21,809 km, taip valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožą nuo 10,985 iki 15,405 km. Planuojamas rekonstruoti ir kapitaliai suremontuoti kelių ilgis sudarytų iki 21,49 km. Veikla bus bendrai finansuojama iš 2021–2027 m. investicijų programos, KPPP lėšų ir Laikino solidarumo įnašo lėšų. Veikla Nr. 4. Žvyrkelių asfaltavimas; Rekonstruotini žvyrkeliai įvertinti pagal LAKD nustatytą metodiką ir sudarytą prioritetinę eilę. Iki 2028 m. numatomas išasfaltuoti 110,343 km žvyrkelių. Šis rodiklis suplanuotas atsižvelgiant į šiam tikslui preliminariai galimas skirti KPPP lėšas. Įgyvendinus veiklą, žymiai pagerės dangos būklės indeksas ir kelių pralaidumas – atitinkamai mažės tiek keleivinių, tiek krovininių transporto priemonių laikas, per kurį bus nuvažiuojamas atstumas, mažės eksploatacinės sąnaudos bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Pažymėtina, kad šiai veiklai nėra racionalių svarstytinų alternatyvų, užtikrinančių greitą ir patogų susisiekimą tarp miesto centrų ir toliau nutolusių gyvenviečių. Veikla bus finansuojama iš KPPP pažangos lėšų. Nagrinėjamos veiklos atitinka 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane įvardintą Darnaus vystymosi horizontalųjį principą ir prisidės prie ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos sričių vystymosi integralios tarpusavio sąveikos ir darnos. Dalis pažangos priemonės veiklų bus įgyvendinamos regionuose, taip skatinant labiau nutolusių teritorijų integraciją, užtikrins geresnes susisiekimo sąlygas tarp tarptautines susisiekimo paslaugas teikiančių miestų ir Lietuvos dalyje esančių miestų ir miestelių, gerins junglumą su TEN-T keliais. Asfaltuojant žvyrkelius bus sudarytos patogesnės rajonų centrų pasiekimo sąlygos, visi planuojami įgyvendinti projektai bus pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taip įgyvendinant Lygių galimybių visiems horizontalųjį principą. Naujai kuriama infrastruktūra naudosis visi asmenys, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų bruožų.. Projektų vykdytojas: AB Via Lietuva, vykdanti valstybės specialųjį įpareigojimą valdyti kelius bei organizuoti saugių eismo sąlygų užtikrinimą ir koordinavimą įgyvendinant eismo saugos priemones keliuose. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos, AB ,,LTG Infra“. Investicijos; Vertė, Eur. 1. TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas; 676 163 420. 2. TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas; 583 320 950. 3. Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba; 167 103 624. 4. Žvyrkelių asfaltavimas; 189 808 341. Iš viso; 1 616 396 335. Finansavimo šaltiniai; Vertė, Eur. 2021–2027 m. investicijų programa (SaF, ERPF); 291 756 312. CEF; 143 738 615. Laikino solidarumo įnašo lėšos; 208 366 435. Valstybės vardu skolintos lėšos; 132 313 685. KPPP; 840 221 288. Iš viso; 1 616 396 335.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Siekiant įvertinti įgyvendinamų veiklų (poveiklių) naudą, vadovaujantis viešai paskelbta skaičiuokle[1], apskaičiuota planuojamų įgyvendinti veiklų ekonominės naudos ir išlaidų santykio reikšmė: Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1; Kelių infrastruktūros kokybinių techninių parametrų gerinimas; 1,64. Alternatyva 2; Kelių infrastruktūros kokybinių techninių parametrų gerinimas; 1,46. Skaičiuoklės darbalapyje ,,Projektų sąrašas“ pateikiami šios Pažangos priemonės apimtyje 2024–2030 m. planuojami įgyvendinti projektai. Visos prielaidos skaičiuoklės parengimui darytos remiantis šiuo metu (2024 m. lapkričio 28 d.) AB „Via Lietuva“ turimais duomenimis. Tikslios projektų vertės, naudos, ruožų vieta (kilometražas), priežiūros ir kitos išlaidos bus tiksliau nustatytos rengiant kiekvieno projekto investicijų projektą ir alternatyvų analizę. Detalūs planuojamų įgyvendinti veiklų ekonominės naudos ir išlaidų santykio skaičiavimai yra pateikti Pažangos priemonės skaičiuoklėje. Skaičiavimai atlikti remiantis šiomis prielaidomis: - Planuojamos reinvesticijos yra apskaičiuojamos atsižvelgiant į kelių su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga nusidėvėjimo normatyvus[2]. Nusidėvėjimo laikotarpis šiems keliams yra 25 metai, kuris sutampa su Pažangos priemonės ataskaitiniu laikotarpiu, todėl reinvesticijos nėra numatomos. - Įvertinant pagrindinių investicijų sukurtą naudą ir investicijų į kelius nusidėvėjimo laikotarpį, buvo pasirinktas 25 metų ataskaitinis laikotarpis. - Likutinė vertė, nurodyta darbalapiuose „Alternatyva 1“ ir „Alternatyva 2“, eilutėje Nr. E.1.L, yra apskaičiuota vadovaujantis Valstybinės reikšmės kelių ir žemės apskaitos veiklos vadovu (Leidimas 2.0), kurį patvirtino AB „Via Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – Lietuvos automobilių kelių direkcija) generalinio direktoriaus patarėjo 2023 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VE-139. Remiantis patvirtintais nusidėvėjimo normatyvais, kurie išdėstyti 5 skyriuje „Kelio nusidėvėjimas“, skaičiavimai pateikti darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“, eilutėse Nr. 54–64. Atsižvelgiant į tai, kad investicijos atliekamos nuo 2022 m. iki 2030 m., likutinė vertė šiuo laikotarpiu yra skaičiuojama proporcingai atliktoms investicijoms. - Veiklos priežiūros išlaidos yra skaičiuojamos 1.1 ir 1.2 veiklų ruožuose, kur numatoma įrengti naujas eismo juostas. Vasaros ir žiemos sezono įkainiai už vieną kilometrą, atsižvelgiant į kelio skersinį profilį ir reikalaujamą priežiūros lygį, yra dauginami iš naujai įrengtų juostų kilometražo. Valstybinės reikšmės kelių nuolatinės priežiūros darbų įkainiai vasaros ir žiemos metu yra nurodyti 2023 m. gruodžio 29 d. AB „Via Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – Lietuvos automobilių kelių direkcija) ir AB „Kelių priežiūra“ pasirašytoje sutartyje Nr. S-1478 „Sutartis dėl valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir tvarkymo vykdymo“ (2024-10-03, Nr. S-1028 Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2023-12-29 sutarties Nr. S-1478 / PAR23-567 „Dėl valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir tvarkymo vykdymo", 2 priedas „Kelių priežiūros referenciniai įkainiai"). Šie įkainiai pateikiami darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“, eilutėse Nr. 72–75. Kiekvienos veiklos išlaidų apskaičiavimai yra pateikiami darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“, eilutėse Nr. 79–89, o suminiai apskaičiavimai – eilutėse Nr. 93–96. Veiklos priežiūros išlaidos, numatomos nuo 2023 m., bus finansuojamos iš tęstinių valstybės biudžeto lėšų (KPPP). 2023–2030 m. veiklos išlaidos yra apskaičiuotos atsižvelgiant į realų investicijų procentą. - Darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ eilutėje Nr. 109 pateikiami suminiai sutaupytų kapitaliniam remontui reikalingų išlaidų skaičiavimai. Daroma prielaida, kad, neatlikus investicijų, kas penkerius metus bus reikalingas esamoms eismo juostoms kapitalinis remontas, kurio išlaidos sudarytų 30 proc. iš „Alternatyvos 1“ planuojamos investicijos vertės. Šie sutaupymai nurodomi darbalapiuose „Alternatyva 1“ ir „Alternatyva 2“ eilutėje Nr. G.2. - Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys imami iš Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (KTVIS)[3]. - VMPEI duomenys koreguoti Oficialiosios statistikos portale[4] viešai skelbiamu realiu BVP pokyčiu procentais: 2,4 proc. 2022 m., -0,3 proc. 2023 m. ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamų Ekonominės raidos scenarijuje[5] prognozuojamais Bendrojo vidaus produkto augimo procentais: 1,6 proc. 2024 m., 2,9 proc. 2025–2027 m. ir vėlesniais metais. - Atsižvelgiant į VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros eksperto A. Montrimo rekomendaciją, 1.1 veikloje 2026 m. keleivių VMPEI mažinamas pagal RB RAIL AS 2024 m. paraiškoje „Rail Baltica – 1 435 mm pločio geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (IX dalis C)” (toliau – RB paraiška) planuojamus keleivių srautus Kaunas–PL/LT siena ir Kaunas–Vilnius (paraiškos 116 psl. 36 lentelė, darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ F144–F145 langeliai ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ F163–F164 langeliai). Apskaičiavus metinį keleivių skaičiaus pokytį (darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ F148 langelis ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ F167 langelis), šiuo dydžiu mažinamas keleivių VMPEI 1.1 veikloje 2026 m. (darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ G151 langelis ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ G170 langelis). - 1.1 veikloje Rail Baltica įtaka krovininių automobilių VMPEI įvertinta atsižvelgiant į RB paraiškos 130 psl. 41 lentelėje nurodytą planuojamą krovinių srautą Kaunas–PL/LT siena ir Kaunas–Vilnius (darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ L144–L145 langeliai ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ L163–L164 langeliai), darant prielaidą, kad vienas vilkikas vidutiniškai veža 20 t krovinio (darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ L147 langelis ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ L166 langelis) apskaičiuotas krovininių automobilių, kurie, tikėtina, nebevažiuos keliais, skaičius, šiuo dydžiu mažinamas krovininių automobilių srautas 1.1 veikloje 2026 m. (darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ G159 langelis ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ G178 langelis). - Atsižvelgiant į tai, kad dalis 1.1 veikloje planuojamų rekonstruoti kelių konkuruos su Rail Baltica ir kitais projektais, nuo 2027 m. prognozuojamas ne 2,9 proc., bet 1 proc. krovinių VMPEI augimas. - 1.2–1.4 veiklos nekonkuruoja su planuojamais įgyvendinti Rail Baltica ir kitais projektais. Didžiausią dalį VMPEI sudaro vietinis transportas, todėl planuojamas VMPEI didinamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamame Ekonominės raidos scenarijuje prognozuojamus Bendrojo vidaus produkto augimo procentus: 1,6 proc. 2024 m., 2,9 proc. 2025–2027 m. ir vėlesniais metais. - Socialinė ekonominė nauda pradedama skaičiuoti nuo kitų metų po priemonės įgyvendinimo pradžios. - Naudos komponentai (laiko sutaupymai, kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų (KTPES) sutaupymai, nelaimingų atsitikimų sumažėjimas) pasirinkti vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika[6]. Laiko ir KTPES sutaupymai skaičiuojami pagal metodikos 2.4-1 intarpe (167 psl.) ir 2.4-3 intarpe (173 psl.) pateiktus pavyzdžius ir šios metodikos 6 priede pateiktas atnaujintas laiko, KTPES, nelaimingų atsitikimų Lietuvoje (2024 m. kainomis) įverčių reikšmes. Kiekvienos veiklos nauda apskaičiuojama atskirai, suminius skaičiavimus žr. darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 135–137, Nr. 256–257 ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 154–156, 275–276. Darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 17–21 esanti lentelė „Investicijos pagal metus procentais“ skirta apskaičiuoti kiekvienos veiklos investicijas pagal metus. Šis procentas naudojamas skaičiuojant naudos komponentus 2023–2030 m. (kol dar ne visos investicijos atliktos, nauda skaičiuojama atsižvelgiant į realų investicijų procentą). Nuo 2031 m., kadangi planuotos investicijos atliktos 100 proc., skaičiuojama visa investicijų nauda. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimo nauda skaičiuota atskirai 1.1, 1.2 ir 1.3 veikloms, nes kitose veiklose šis naudos komponentas nevertintas. - Dėl intervencijos prognozuojamas laiko sutaupymas apskaičiuojamas atsižvelgiant į VMPEI, prognozuojamą srautų augimą, vidutinį greitį prieš ir po intervencijos. Vertinant laiko sutaupymus, 1.1–1.3 veiklose daroma prielaida, kad 60 proc. kelionių sudarys kelionės darbo reikalais, o 1.4 veikloje – 40 proc. kelionių darbo reikalais, atitinkamai pasirenkamas sutaupyto laiko paskirstymas ir įverčiai. Preliminarus vidutinis greitis prieš ir po intervencijos nurodomas darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“: prieš intervenciją – E126–E130 langeliuose, po intervencijos – H126–H130 langeliuose ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“: prieš intervenciją – E145–E149 langeliuose, po intervencijos – H145–H149 langeliuose. Numatoma, kad po intervencijos vidutinis greitis sąlygos didesnį kelių pralaidumą ir padidės. „Alternatyvoje 2“ dėl intervencijos prognozuojamas preliminarus vidutinis greitis 1.1 veiklai išlieka toks pat kaip ir „Alternatyvoje 1“, nes kelio A5 56,83–97,06 km ruože planuojamas leistino greičio apribojimas iki 130 km/val., o kelio A1 (A. Meškinio vidurinis tiltas) ruože – iki 110 km/val. Veiklai 1.2 dėl intervencijos prognozuojamas preliminarus vidutinis greitis, lyginant su „Alternatyva 1“, padidės, nes kelio A14 21,50–64,332 km ruože prognozuojamas leistino greičio padidėjimas nuo 90 iki 100 km/val. - Dėl intervencijos prognozuojamas KTPES sutaupymas apskaičiuojamas atsižvelgiant į VMPEI, prognozuojamą srautų augimą, ruožo ilgį, vidutinį kelio dangos nelygumą IRI, m/km prieš ir po intervencijos. Preliminarus vidutinis IRI, m/km prieš ir po intervencijos nurodomas darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“: prieš intervenciją – F126–F130 langeliuose, po intervencijos – I126–I130 langeliuose ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“: prieš intervenciją – F145–F149 langeliuose, po intervencijos – I145–I149 langeliuose. - Įskaitinių eismo įvykių statistika yra gaunama iš VšĮ Transporto kompetencijų agentūros viešai skelbiamų duomenų[7]. - Dėl intervencijos prognozuojamas nelaimingų atsitikimų sumažėjimas procentais nustatomas remiantis Automobilių kelių investicijų vadovo 2 priede pateiktais Tarva LT poveikio koeficientais[8]. Prielaida, kad po rekonstrukcijos 1.1 veikloje nelaimingų atsitikimų skaičius sumažės 65 proc., daroma vadovaujantis 2022 m. atliktos analizės duomenimis, kelio Via Baltica atkarpoje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (17,34–56,83 km). 2015–2018 m. šis kelio ruožas buvo rekonstruotas į 2+2 eismo juostas, buvo analizuojami 3 metų įskaitiniai eismo įvykiai iki projekto įgyvendinimo (2012–2014 m.) ir įgyvendinus projektą (2019–2021 m.). Atliktos analizės rezultatai parodė, kad eismo įvykių skaičius sumažėjo 65,7 proc. Atlikus 2020 m. įskaitinių eismo įvykių analizę, padaryta išvada, kad dėl netinkamos kelio infrastruktūros įvyko 26 proc. nelaimingų atsitikimų. Daroma prielaida, kad 1.2 ir 1.3 veiklose atlikus intervencijas nelaimingų atsitikimų skaičius sumažės 25 proc. „Alternatyvoje 2“ prognozuojamas nelaimingų atsitikimų sumažėjimas ir išvengtų eismo įvykių skaičius išlieka toks pat kaip ir „Alternatyvoje 1“, nes eismo srautas lieka nepakitęs, o siekiama eliminuoti dabartinėje (iki intervencijos) infrastruktūroje užfiksuotus nelaimingus atsitikimus. - Darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 306–312 ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 325–331 pateikiami skaičiavimai kaip bus siekiamas pažangos priemonės rezultatas „Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas, darbo dienų per metus“. Skaičiuojant dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytą laiką, keleivių valandomis per metus (darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 306–311 ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 325–330), buvo atsižvelgta į kelių ruožų ilgį, vidutinį transporto priemonių greitį prieš ir po intervencijos, užimtumo rodiklį vienoje transporto priemonėje, prognozuojamą VMPEI srauto augimą. Skaičiuojant 2023–2030 m. sutaupytą laiką, keleivių valandomis per metus, kol dar ne visos investicijos atliktos, sutaupytas laikas skaičiuojamas atsižvelgiant į realų investicijų procentą. Apskaičiavę sutaupytą laiką, keleivių valandomis per metus, jį padaliname iš vidutinio faktinio darbo valandų skaičiaus per savaitę Lietuvoje[9] (2023 m. – 38,3 val.) ir padauginame iš 5 darbo dienų per savaitę ir apskaičiuojame siekiamą rezultatą darbo dienomis per metus (darbalapiuose „Prielaidos A1 Via Lietuva“ eilutė Nr. 312 ir „Prielaidos A2 Via Lietuva“ eilutė Nr. 331). Siekiamas pažangos priemonės rezultatas nurodomas darbalapiuose „Alternatyva 1“ ir „Alternatyva 2“ eilutėje Nr. K. „Alternatyvos 2” vertinimas buvo atliktas, siekiant įsivertinti visus galimus sprendimus gerinant susisiekimą keliais ir parinkti geriausią alternatyvą. Vertinant alternatyvas, pažymėtini šie pasirinktų alternatyvų skirtumai, kurie atspindėti ir skaičiuoklėje: - „Alternatyvoje 1“ valstybinės reikšmės kelių A5 56,83–97,06 km, A1 99,03–100,47 km (A. Meškinio vidurinis tiltas), 130 11,60–31,10 km ir A16 15,55–25,75 km ruožuose planuojama esamą eismo juostų skaičių padidinti iki 2+2 eismo juostų ir valstybinės reikšmės kelio A14 21,50–64,332 km ruože planuojama esamą eismo juostų skaičių padidinti iki 2+1 eismo juostų; - „Alternatyvos 2“ skaičiavimams naudotos reikšmingesnių pokyčių prielaidos, susijusios su didesnio skaičiaus eismo juostų kai kuriuose keliuose įrengimu, kuris pareikalautų didesnių investicijų: valstybinės reikšmės kelių A5 56,83–97,06 km ir A1 99,03–100,47 km (A. Meškinio vidurinis tiltas) ruožuose planuojama esamą eismo juostų skaičių padidinti iki 3+3 eismo juostų; valstybinės reikšmės kelių A14 21,50–64,332 km, 130 11,60–31,10 km ir A16 15,55–25,75 km ruožuose planuojama esamą eismo juostų skaičių padidinti iki 2+2 eismo juostų. Nutiesus Zarasų aplinkkelį, kelionė krovininiais automobiliais būtų apmokestinta važiuojant aplinkkeliu į vieną pusę (skaičiavimai pateikiami darbalapio „Prielaidos A2 Via Lietuva“ eilutėse Nr. 130–137). Apskaičiavus ekonominės naudos ir išlaidų santykio (ENIS) rodiklį, nustatyta: nors „Alternatyva 2“, vertinant ateities perspektyvas ir augančius visuomenės poreikius, yra taip pat vertinga, tačiau saikingesnes investicijas numatanti „Alternatyva 1“, esant objektyviai ribotiems kelių tinklo priežiūros ir plėtros finansavimo ištekliams ir greitesnį investicijų atsipirkimą atspindinčiam rodikliui ENIS (1,64), yra tinkamesnė alternatyva 2024–2030 m. vykdomų ir planuojamų vykdyti veiklų požiūriu. Pažymėtina, kad išsamūs ekonominę alternatyvų vertę atspindinčių rodiklių reikšmių paskaičiavimai Pažangos aprašo „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ skaičiuoklėje ir jų analizė pateikiama pagal VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtintą skaičiuoklės rengimo metodiką ir prielaidas, tačiau skaičiavimų rezultatai turi būti peržiūrimi ir gali būti pakeisti atsižvelgiant į geopolitinius, makroekonominius, teisės aktų, strateginių prioritetų ir kitus pokyčius, kurių nebuvo galima numatyti minėtų skaičiavimų rengimo metu.. [1]https://www.ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fdocuments%2Ffiles%2FPriemoniu+skaiciuokle_v1_0_20210211.xlsm [2] AB „Via Lietuva“ (tuo metu – Lietuvos automobilių kelių direkcijos) generalinio direktoriaus patarėjo 2023 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VE-139 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos valstybinės reikšmės kelių ir žemės apskaitos procesų dokumentų tvirtinimo“. [3] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee23d880355d11ec992fe4cdfceb5666 [4] https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=2ceaa158-bcfa-400b-8b03-c13731986064#/ [5] https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus [6] Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/81. [7] https://tka.lt/katalogas/eismo-ivykiu-statistika-lietuvoje/#tab-0 [8] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70972890940511e5a6f4e928c954d72b [9] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ewhan2/default/table?lang=en

___________________________

2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

Krašto keliai, vedantys į TEN-T kelius.

Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. XIV-72 ,,Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155 ,,Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-86 „Dėl Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3-340 ,,Dėl Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginių gairių patvirtinimo“

2020 metų Nacionalinė reformų darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo“.

2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“, internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/483818/darbotvarke_DVR.pdf

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 292 ,,Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (2024 m. pavadinimas pakeistas į AB Via Lietuva) direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-228 patvirtinta ,,Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo atrankos metodika“; Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (2024 m. pavadinimas pakeistas į AB Via Lietuva) direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-81 ,,Valstybinės reikšmės kelių dangos būklės vertinimo tvarkos aprašas“; Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2017 m. rugsėjo 15 d. posėdžio protokolu Nr. 6-776 patvirtintos ,,Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodika“ ir ,,Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų (,,zebrų“) atrankos metodika“;

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (2024 m. pavadinimas pakeistas į AB Via Lietuva) 2021-04-16 įsakymas Nr. VE-62 direktoriaus įsakymas ,,Dėl sudarytos kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, rengimo ir įgyvendinimo prioritetinės eilės patvirtinimo“; VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (2024 m. pavadinimas pakeistas į AB Via Lietuva) direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. VE-80 patvirtintos ,,Krašto kelių, kuriuose neužtikrinamas leistinas važiavimo greičio režimas (išilginis kelio dangos nelygumas ≥ 5 m/km), prioritetinė eilė“, ,,Krašto kelių, kurie neatitinka kelio kategorijos (kelio dangos plotis ≤ 5 m), prioritetinė eilė“, ,,Rekonstruotinų ir remontuotinų automagistralių ir greitkelių ruožų prioritetinė eilė“,  ,,Rekonstruotinų ir remontuotinų krašto kelių ruožų prioritetinė eilė“, ,,Rekonstruotinų ir remontuotinų magistralinių kelių ruožų prioritetinė eilė“, ,,Rekonstruotinų ir remontuotinų rajoninių kelių ruožų prioritetinė eilė“.

https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155 ,,Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.