2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-06 „GERINTI EISMO SAUGĄ“

PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 10-001-05-03-06 ,,Gerinti eismo saugą“ (toliau – Pažangos priemonė |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 5.3 uždavinys. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugą |
| Plėtros programa | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo plėtros programa (toliau – Susisiekimo plėtros programa) |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės laukiamAS pokyTIS

Pažangos priemone sprendžiama problema ir šalinamos priežastys Pažangos priemonėje nagrinėjamos veiklos, susijusios su Susisiekimo plėtros programoje įvardinta problema, t. y. Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis. Priežastys: - Dauguma eismo įvykių įvyksta dėl eismo dalyvių kaltės, jiems nesilaikant Kelių eismo taisyklėse nustatytų reikalavimų. - Trūksta inžinerinių eismo saugumo priemonių ir sprendinių, o esama infrastruktūra dažnai netenkina saugumo parametrų. - Daugiau kaip pusė eisme dalyvaujančių priemonių yra techniškai netvarkingos. - Nepakankamai efektyvus gelbėjimo tarnybų darbas (pažangos priemonės numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomoje Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programoje (toliau – Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo PP) ir Viešojo saugumo stiprinimo PP). - Neefektyviai valdomos eismo įvykių rizikos. Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama problema: 10-001-05-03-06 Gerinti eismo saugą (sprendžiamos 1-3, 5 priežastys); 10-001-05-03-07 (RE) Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse (RPP priemonė) (sprendžiama 2 priežastis). Detali problemos ir priežasties analizė pateikta Susisiekimo plėtros programos pagrindime ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programoje Lietuvai (toliau – Investicijų programa), esminės tezės: - Lietuvoje vienas didžiausių ES žūstančiųjų per kelių eismo įvykius skaičius ir nors žūčių keliuose, vertinant 5 metų laikotarpį skaičius mažėja (akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – AB „Via Lietuva“) duomenimis, 2015 m. kelių eismo įvykiuose žuvo 242 asmenys, 2020 m. – 175 asmenys), tačiau vis dar yra pernelyg didelis palyginti su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėmis. - AB „Via Lietuva“ 2020 m. duomenimis, labiausiai išsiskyrė vairuotojų mirčių skaičius, kuris sudarė 40,5 proc. visų mirčių keliuose, pėsčiųjų mirčių skaičius sudarė beveik 29 proc. visų žuvusiųjų, likusių kelių eismo dalyvių, keleivių, dviratininkų ir kitų asmenų – 30 proc. visų mirčių keliuose. - 2020 m. vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse įvyko apie 63 proc. visų eismo įvykių, kuriuose buvo sužeista apie 60 proc. visų eismo įvykiuose sužeistų asmenų, o žuvusiųjų skaičius vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse sudarė apie 27 proc. visų eismo įvykiuose žuvusių asmenų. - Daugumą eismo saugą didinančių priemonių įdiegus TEN-T kelių ruožuose, akivaizdžiai pagerėjo eismo saugos situacija – TEN-T keliuose beveik nebeliko juodųjų dėmių, tačiau jų vis dar yra rajoniniuose ir krašto keliuose. - Santykinai didelis žūčių geležinkeliuose skaičius. Geležinkelių pervažų saugumas yra nuolat didinamas, įrengiamos dviejų lygių pervažos, tačiau pervažose vis dar žūsta ir sužeidžiama žmonių (3-4 asmenys per metus). - Nors vandens transportas pasižymi saugumu, siekiant išvengti eismo įvykių, būtina laiku priimti reikalingus sprendimus dėl techninių parametrų gerinimo, eismo valdymo sprendinių diegimo. Dėl dabartinių uosto techninių parametrų nuolat kyla rizika į uostą atplaukiantiems laivams, ypač esant nepalankioms oro sąlygoms. ES politika ir teisės aktų reikalavimai, kelia Lietuvai ir kitoms valstybėms-narėms du esminius uždavinius saugaus eismo užtikrinimo ir aplinkosaugos srityse: - 2030 m., palyginus su 2015 m. lygiu – 50 proc. mažiau žūčių keliuose; - 2050 m. – nulis žūčių keliuose. Įskaitinių eismo įvykių analizė, kuri VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) 2021 m. parengta pagal reprezentatyvių įskaitinių eismo įvykių duomenis, išnagrinėjus 2020 metais įvykusių 1056 įskaitinių eismo įvykių aplinkybes, rodo, kad iš minėto įvykių skaičiaus 109 eismo įvykiai buvo mirtini, 947 – įvykiai, kuriuose eismo dalyviai buvo sužeisti. Vertinant visus įskaitinius eismo įvykius pagal rūšis, nustatytos šios svarbiausios įskaitinių eismo įvykių aplinkybės: - didžiausią visų eismo įvykių dalį – 39 proc. sudarė susidūrimai (mirtiniems eismo įvykiams susidūrimai turėjo 35,8 proc., o eismo įvykiams, kurių metu eismo dalyviai buvo sužeisti, susidūrimai turėjo 40 proc. įtakos); - 34-iems proc. įskaitinių eismo įvykių įtakos turėjo nuvažiavimai nuo kelio (mirtiniems eismo įvykiams nuvažiavimai nuo kelio turėjo 19,3 proc., o eismo įvykiams, kurių metu eismo dalyviai buvo sužeisti, nuvažiavimai nuo kelio turėjo net 36 proc. įtakos). - 19 proc. sudarė eismo įvykiai su pažeidžiamiausiais eismo dalyviais – pėsčiaisiais ir dviratininkais (užvažiavimai ant pėsčiųjų – 12 proc., susidūrimai su dviračiu – 7 proc.), tačiau vertinant mirtinus eismo įvykius užvažiavimas ant pėsčiojo turėjo net 29,4 proc. įtakos, susidūrimai su dviračiu – 10,1 proc. Atlikus analizę paaiškėjo, kad bendras įskaitinių eismo įvykių skaičius, kuris įvyko dėl kelių infrastruktūros netobulumo, sudarė 26 proc., o įskaitinių eismo įvykių, kuriems kelių infrastruktūra įtakos neturėjo arba trūko informacijos – 74 proc. Analizuojant mirtinus eismo įvykius, 45 proc. jų įvyko dėl kelių infrastruktūros netobulumo, 55 proc. kelių infrastruktūra įtakos neturėjo. Eismo įvykiai, kurių metu asmenys buvo sužeisti, pasiskirstė taip: 24 proc. įvyko dėl kelių infrastruktūros netobulumo, 76 proc. kelių infrastruktūra įtakos neturėjo. Žemiau lentelėje pateiktos įskaitinių eismo įvykių pagal rūšis priežastys, iš kurių matyti, kad svarbiausios eismo dalyvių mirtimis pasibaigusios eismo įvykių priežastys: pėsčiųjų ir dviračių takų trūkumas (9,17 proc.), greičio kontrolės priemonių trūkumas bei nesaugios sankryžos (po 6,42 proc.), apšvietimo poreikis (5,5 proc.), neasfaltuotas kelias (4,59 proc.) ir kitos priežastys: Įskaitinių eismo įvykių pagal rūšis priežastys: Priežastys; Visi įskaitiniai eismo įvykiai, %; Mirtini eismo įvykiai, %; Eismo įvykiai, kurių metu asmenys buvo sužeisti, %. Greičio kontrolės priemonių trūkumas; 8,81; 6,42; 9,08. Greičio mažinimo priemonių trūkumas; 1,7; 1,83; 1,96. Nesaugi sankryža; 3,03; 6,42; 2,64. Neasfaltuotas kelias; 2,27; 4,59; 2,01. Netvarkingos pėsčiųjų perėjos; 1,8; 1,83; 1,80. Dviračių ir pėsčiųjų takų trūkumas; 1,89; 9,17; 1,06. Per mažas kreivės atpažįstamumas; 1,04; 0,92; 1,06. Prastos būklės kelias; 0,92. Siauras asfalto dangos plotis; 1,04; 0,92; 1,06. Reikalingas magistralinio kelio platinimas (eismo juostų kiekio didinimas); 0,85; 2,75; 0,63. Medžiai arti važiuojamosios dalies; 0,66; 3,67. Apšvietimo trūkumas; 0,57; 5,5. Tvorų, apsaugančių nuo gyvūnų, trūkumas; 0,57; 0,63. Kelio ženklų įspėjančių apie gyvūnus trūkumas; 0,28; 0,32. Kitos priežastys; 1,33; 1,37. Kelio infrastruktūros trūkumų nenustatyta; 74,15; 55,05; 76,35. Viso %:; 100; 100; 100. Atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus, Susisiekimo ministro patvirtintose Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginėse gairėse eismo saugos užtikrinimo priemonių diegimas yra vienas iš numatytų veiklos prioritetų ir prioritetinių investicijų sričių. Pažymėtina, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 4 straipsnyje nustatyti trys esminiai eismo saugos keliuose principai, kuriais privaloma vadovautis – antrasis nustato, kad eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės užtikrinimas yra svarbiau nei ūkinės veiklos ekonominis rezultatas. TKA ir Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA) vykdys analitines veiklas, sudarysiančias sąlygas efektyviau valdyti eismo įvykių rizikas: - Ištyrus eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, aplinkybes, parengti rekomendacijas, kaip sumažinti eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, skaičių, t. y. pašalinti nustatytas pirmines eismo įvykių priežastis (veikla perkeliama iš panaikintos Valstybinės eismo saugumo programos ,,Vizija – nulis“); - Nustatyti pagrindinius eismo saugumo rodiklius ir vykdyti jų stebėseną (veikla perkeliama iš panaikintos programos ,,Vizija – nulis“). Šioms veikloms įgyvendinti reikalingos lėšos identifikuojamos kaip tęstinės, tačiau būtinos šios Pažangos priemonės įgyvendinimui, kadangi Susisiekimo plėtros programoje numatyti rodikliai tiesiogiai priklauso nuo šių veiklų (įgyvendintų rekomendacijų dalis). Veiklų atlikimui reikalingų papildomų lėšų poreikis detalizuojamas III skyriuje Alternatyvų analizė. Pažangos priemonėje numatomos investicinės veiklos, sprendžiančios aukščiau įvardintas problemos priežastis (detaliau aprašoma šio aprašo pirmajame skirsnyje ,,Plėtros programos pažangos priemonės alternatyvos“): Eismo saugos priemonių diegimas keliuose: - Eismo kontrolės sistemų diegimas; - Sankryžų rekonstravimas; - Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas (pagal patvirtintas prioritetines eiles). Eismo saugos priemonių diegimas geležinkeliuose: - Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas; - Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas. Eismo (laivybos) sąlygų gerinimas jūrų uostuose: - Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste. Konkrečios veiklos, didinančios oro uostų transporto eismo saugą šiuo metu neidentifikuotos. Pažangos priemonę papildančios veiklos gali būti numatytos vėliau. Pažangos priemonės suderinamumas su kitomis pažangos priemonėmis Pažangos priemonė papildys šių Susisiekimo ministerijos pažangos priemonių veiklas, o kartu įgyvendinamos tarpusavyje susijusios pažangos priemonės papildys ir didins viena kitos poveikį: - 10-001-05-03-01 ,,Gerinti susisiekimą kelių transportu“, kurioje numatomos TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklo dangos būklės gerinimas, valstybinės reikšmės (krašto) kelių dangos būklės indekso gerinimas, jų dangos pločio iki nustatytų reikalavimų didinimas, žvyrkelių asfaltavimas. - 10-001-10-02-01 ,,Pritaikyti TEN-T tinklą tarptautiniam kariniam judumui“, kuri transporto infrastruktūrą pritaikys taip, kad ji atitiktų kariniam judumui reikalingus techninius parametrus, spręs infrastruktūros jungčių su Vakaruose esančiomis sąjungininkėmis trūkumą. Pažangos priemonė yra suderinama ir papildanti kitas Susisiekimo ministerijos planuojamas įgyvendinti pažangos priemones: - 10-001-05-03-02 „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“, kuria siekiama užtikrinti greitą ir patogų susisiekimą geležinkelių infrastruktūra. Abi priemonės papildo viena kitą siekdamos sukurti patogias ir saugias geležinkelio ir kelių transporto jungtis tiek keleiviams, tiek krovininiam transportui. Priemonės investicinės veiklos bus įgyvendinamos AB „Via Lietuva“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB ,,LTG Infra“ (toliau – LTGI) bendradarbiavimo sutarčių pagrindu įgyvendinant investicijų projektus (tame tarpe ir finansuojamus ES fondų lėšomis), kurių rezultatas – integruoti sinerginiai infrastruktūros sprendimai sutvarkant infrastruktūros jungtis, didinant eismo saugumą ir optimizuojant eismo intensyvumą. - 10-001-05-03-07 „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ - regioninė eismo saugos priemonė, skirta identifikuotų juodųjų dėmių ir avaringų vietų šalinimui savivaldybėms priklausančiuose keliuose. Susijusios pažangos priemonės, numatytos kitose plėtros programose: - Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonė „Gerinti specializuotos sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę, mažinant stacionarinių ir didinant ambulatorinių paslaugų vartojimą“ (sprendžiama 4 priežastis); - Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės: „Stiprinti pajėgumus ir gebėjimus valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“, „Tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą“ (sprendžiama 4 priežastis). Pažangos priemone siekiamas pokytis Pažangos priemonės veiklomis norimas pasiekti pokytis geriausiai apibūdinamas 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane nustatytais poveikio rodikliais ir Susisiekimo plėtros programoje nustatytais rezultato rodikliais. Įgyvendinus Pažangos priemonę siekiama prisidėti prie Nacionalinio pažangos plano 5 strateginio tikslo 5.3 uždaviniui ,,Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“ nustatytų poveikio rodiklių ir jų siektinų reikšmių 2030 m. pasiekimo: 5.3.6. Žuvusiųjų keliuose skaičius (2020 m. – 63 žuvusieji, tenkantys 1 mln. gyventojų, 2025 m. – 45 žuvusieji, tenkantys 1 mln. gyventojų, 2030 m. – 30 žuvusiųjų, tenkančių 1 mln. gyventojų); 5.3.7. Sunkiai sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija (pradinė reikšmė 2020 m. – 649 sunkiai sužeistieji, 2025 m. – -25 proc., 2030 m. – -50 proc. (pagal MAIS3+ metodiką)). Pažangos priemone bus siekiama: Susisiekimo plėtros programos rodiklių: - Panaikintų juodųjų dėmių dalis, proc. 60 (2020 m.), 100 proc. (2030 m.); - Žuvusiųjų ir sužeistų asmenų geležinkelių pervažose skaičius per metus nuo 1 (2020 m.) sumažinti iki 0 (2029 m.) - Žuvusiųjų asmenų TEN-T keliuose skaičius per metus nuo 54 (2019 m.) sumažinti iki 26 (2029 m.). Investicijų programos rodiklių: - Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose (113 vnt. 2029 m.); - Žuvusiųjų TEN-T tinklo keliuose skaičių per metus sumažinti nuo 54 (2019 m.) iki 26 (2029 m.); - Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičių per metus sumažinti iki 0 (2029 m.); - Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose (30 vnt. 2029 m.). Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) lėšomis finansuojamų projektų rodiklių: - Įrengtos KOS stotelės – KPPP lėšomis 2022 – 2025 m. 30 vnt.; - Rekonstruota 14 sankryžų 2025 m. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų rodiklių: - Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas) 2028 m.; - Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas, ne mažiau 330 dienų per metus (2029 m.). Į Pažangos priemonę integruota dalis panaikintoje programoje ,,Vizija – nulis“ planuotų įgyvendinti veiklų (identifikuotų kaip pažangos veiklos, kitos šioje programos Susisiekimo ministerijos planuotos įgyvendinti veiklos bus vykdomos iš tęstinių KPPP lėšų). Pažymėtina, kad Susisiekimo plėtros programoje numatyta, kad pažangos priemone ,,Gerinti eismo saugą“ turi būti siekiama ir šių rodiklių (veiklos jiems pasiekti bus numatytos vėlesniuose pažangos priemonės rengimo etapuose): - Eisme dalyvaujančių techniškai tvarkingų transporto priemonių dalis (privalomosios techninės apžiūros metu nustatytų techniškai tvarkingų transporto priemonių skaičius nuo visų į privalomąją techninę apžiūrą atvykusių transporto priemonių skaičiaus), proc. 53 (2020 m.), 85 proc. 2030 m. (veiklos bus detalizuotos vėlesnio pažangos priemonės etapo metu); - Įgyvendintų Lietuvos transporto saugos administracijos ir Transporto kompetencijos agentūros rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo dalis, proc. 50 (2020 m.), 95 proc. (2030 m.) – tam, kad šis rodiklis būtų pasiektas, iš KPPP lėšų būtina numatyti papildomą finansavimą LTSA ir TKA nurodytoms rekomendacijoms parengti. Detalesnė informacija apie siekiamus poveikio, rezultato ir produkto rodiklius, jų tarpines ir siektinas reikšmes, rodiklių reikšmių rezultatus įgyvendinus Pažangos priemonę pateikiama pažangos priemonės skaičiuoklės darbalapyje „Rodikliai“. Anksčiau vykdytos intervencijos Eismo saugos priemonių diegimas buvo ir yra finansuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“, LTGI, KPPP ir ES fondų lėšomis, tačiau vykdytos intervencijos nebuvo pakankamos, siekiant užsibrėžtų tikslų. Intervencijų nepakankamumą, o tiksliau – augantį jų poreikį lėmė šie susiję veiksniai: didelis skaičius objektų, reikalaujančių saugumą didinančių priemonių ir vis tobulėjančios saugą didinančios priemonės, taip pat: - Didėjanti kelių dangos būklės degradacija dėl klimato kaitos veiksnių ir dėl objektyvių priežasčių trūkstamo KPPP finansavimo paprastiesiems remontams ir kelių priežiūrai, nes šių investicijų dėka būtų galima pristabdyti kelių degradaciją ir vengti naujų juodųjų dėmių atsiradimo bei ateityje dar didesnių investicijų poreikio kelių ruožuose, kurių nebuvo spėta sutvarkyti tuomet, kad išdaužos ar kiti eksploatacijos metu atsiradę kelio defektai dar gali būti pašalinti sąlyginai mažomis investicijomis; - Naudojimosi valstybinės reikšmės keliais intensyvumo nuolatinis didėjimas. Šaltinis. Transporto kompetencijų agentūros parengta Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2017–2020 m., nuoroda: https://tka.lt/oro-transportas/2021/07/15/iskaitiniu-eismo-ivykiu-statistika-lietuvoje/ Didėjantis transporto priemonių skaičius, augantys krovinių ir keleivių srautai lemia poreikį ir toliau investuoti į eismo saugos gerinimo priemones visose srityse. Pažangos priemonės veiklos atrinktos, atsižvelgiant į sritis, į kurias investavus, būtų galima pasiekti didžiausią žūstančių ir sužeistų žmonių skaičiaus sumažėjimą (pvz. atsižvelgiant į TKA ataskaitoje nustatytus Tipines eismo įvykio su pėsčiaisiais vietas ir Tipines eismo įvykių infrastruktūrą planuojamas pėsčiųjų perėjų pertvarkymas; atsižvelgiant į padidėjusį ,,Juodųjų dėmių“ skaičių patvirtinta nauja ,,Juodųjų dėmių“ nustatymo ir šalinimo metodika, numatomos investicijos ,,Juodąsias dėmes“ šalinančioms nesudėtingoms ir sudėtingoms eismo saugumo priemonėms įgyvendinti). Identifikuojant sritis, į kurias būtina investuoti gerinant eismo saugą, naudoti Lietuvos kelių policijos tarnybos skelbiamos Eismo įvykių Lietuvoje statistikos, TKA parengtos Įskaitinių eismo įvykių statistikos Lietuvoje 2017–2020 m. duomenys, LTGI ,,Pervažų reitingavimo metodika pervažų modernizavimui ir rekonstrukcijai“, AB „Via Lietuva“ ir LTGI sudarytos prioritetinės eismo saugos priemonių diegimo eilės, tęsiamos panaikintoje programoje ,,Vizija – nulis“ pradėtos įgyvendinti veiklos. Išorinis suderinamumas Pažangos priemonė planuojama, siekiant įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projekte ,,Ateities susisiekimo sistema“ 141.6. papunktyje numatomą iniciatyvą diegti automatizuotas ir išmanias eismo valdymo sistemas, kurios sudarytų sąlygas saugesniam, efektyvesniam ir tvaresniam transportui, taikant įvairias informacines ir ryšių technologijas visoms keleivių ir krovinių transporto rūšims; įgyvendinti saugaus eismo gerinimo priemones, planuotas vykdyti panaikintos valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“ apimtyje, integruotas į Susisiekimo plėtros programą; skatinti intensyvų transporto skaitmenizavimo procesą, skirtą pralaidumui didinti ir transporto rūšių ir paslaugų sąveikai gerinti, prisitaikant prie geografinių ir struktūrinių logistikos pasikeitimų. Taip pat, siekiant įgyvendinti Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano numatytą veiksmą 8.2.10. Sudaryti sąlygas Kuršių Nerijos ir pajūrio mažųjų uostų infrastruktūros plėtrai, bei rengiamą Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, kuris pratęs daugumą Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės suplanuotų darbų, projektą. Pažangos priemonė taip pat įgyvendins 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – Investicijų programa) trečiojo politikos tikslo „Geriau sujungta Europa“, 3.1 konkretų uždavinį ,,Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą“. Investicijų programoje, šalia kitų projektų, numatoma toliau vystyti ir tobulinti geležinkelių infrastruktūrą, užtikrinant eismo saugą ir mažinant fatališkų nelaimingų atsitikimų skaičių, didinti kelių transporto infrastruktūros saugumą ir eismo saugą, taip prisidedant prie NPP užsibrėžtų tikslų pasiekimo eismo saugumo srityje. Planuojamos veiklos yra suderintos su: - Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planu, jo prioritetinėmis kryptimis, uždaviniais ir priemonėmis, veiklos spręs dalį šiame plane konsultantų įvardintų kelių sektoriaus silpnybių ir spręstinų problemų (mažins sužeidimų ir žūčių skaičių, naikins juodąsias dėmes, prisidės prie saugumo gerinimo geležinkeliuose ir keliuose). - AB „Via Lietuva“ parengtomis ir Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis ,,Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginėmis gairėmis“. Nagrinėjamos veiklos suderinamos su Nacionalinės reformų darbotvarkės 306 punktu, nurodančiu, kad siekiant geresnio miesto ir kaimo vietovių junglumo, bus rekonstruojami valstybinės reikšmės krašto keliai, diegiamos eismo saugumą užtikrinančios priemonės, plėtojama savivaldybių susisiekimo infrastruktūra, modernizuojama geležinkelių infrastruktūra. Pažangos priemonės veiklos suderinamos su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų, t. y. 3.5 papunkčiu, numatančiu iki 2020 metų visame pasaulyje per pusę sumažinti mirčių ir sužalojimų kelių eismo avarijose skaičių. 27 punktu, numatančiu kokybiškos ir atsparios infrastruktūros kūrimą, ir papildo 11 tikslo 11.2 papunkčiu numatytas priemones iki 2030 m. suteikti galimybę naudotis saugiomis, prieinamomis, pasiekiamomis ir darniomis transporto sistemomis visiems, gerinant kelių eismo saugumą, ypač plečiant viešąjį transportą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų asmenų, moterų, vaikų, asmenų su negalia ir pagyvenusių žmonių poreikiams. Nagrinėjamos veiklos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, Automobilių kelių transporto ir infrastruktūros vystymo sprendinius, susijusius su eismo saugos, aplinkosaugos priemonių diegimu, TEN-T tinklo vystymu, dangos būklės indekso gerinimu, žvyrkelių asfaltavimu (210, 217, 219, 223, 240 punktuose nurodyti sprendiniai). Nagrinėjamos veiklos atitinka 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane įvardintą Darnus vystymosi horizontalųjį principą ir per įgyvendinamas projekto veiklas prisidės prie ekonominės, socialinės ir aplinkos sričių vystymosi integralios tarpusavio sąveikos ir darnos. Dalis Pažangos priemonės veiklų bus įgyvendinamos regionuose, taip skatinant labiau nutolusių teritorijų integraciją, užtikrins saugesnes ir geresnes susisiekimo sąlygas visoje Lietuvoje, taip prisidėdamas prie darnaus vystymosi tikslo ,,Deramas darbas ir ekonominis augimas“ ir ,,Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra“. Veiklos taip pat prisidės prie ,,Nelygybės mažinimas“ tikslo – visi planuojami įgyvendinti projektai bus pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taip įgyvendinant Lygių galimybių visiems horizontalųjį principą. Naujai kuriama infrastruktūra naudosis visi asmenys, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų bruožų. Pažymėtina, kad atliekant Strateginio valdymo metodikos 81 punkte nurodytus veiksmus dalyvavo darbo grupės, sudarytos Pažangos priemonės projektui parengti, nariai (Susisiekimo ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, AB „Via Lietuva“, LTGI ir LTSA atstovai). Pažangos priemonės projektas darbo grupės nariams pastaboms pateiktas 2022 m. rugsėjo 8 d. el. paštu. Gautos LTGI, AB „Via Lietuva“, TKA ir LTSA pastabos aptartos 2022 m. rugsėjo 26 d. dienos darbiniame pasitarime (nutarta Pažangos priemonės aprašo projektą papildyti TKA ir LTSA veiklomis, planuojamomis finansuoti iš tęstinių KPPP lėšų), VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pastabų nepateikė. Šios pažangos priemonės, vadovaujantis Finansų ministerijos 2022 m. gegužės 24 d. raštu Nr. ((24.80Mr-01)-6K-2101453)-6K-2203242 ,,Dėl pažangos priemonių ir projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo“ su Lietuvos Respublikos finansų ministerija derinti nereikia. Siekiant įvertinti kitų suinteresuotų šalių ir socialinių - ekonominių partnerių pasiūlymus 2022 m. spalio 12 d. organizuotas viešas Pažangos priemonės projekto aptarimas. Pažangos priemonės projektas derintas su susijusiomis ministerijomis, kopiją žiniai siunčiant VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, TKA ir LTSA, AB „Via Lietuva“ ir LTGI. Lygių galimybių kontrolieriaus tarybai raštu (2022-09-09 Nr. (1.4)S-414 (2022-09-09 Nr. 1-9052) paprašius įtraukti į derinimo procesus, informacija šiai įstaigai pateikta el. paštu pakviečiant dalyvauti aptarime su socialiniais ekonominiais partneriais. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pateikė techninio pobūdžio pastabą, į kurią atsižvelgta (2022-10-14 raštas Nr. 1D-5320 (2022-10-14 Nr. 1-10129). Iš dalies atsižvelgta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktas pastabas – aprašo 8 ir 11 psl. papildyti informacija apie prisidėjimu prie darnaus vystymosi ir horizontaliųjų principų (2022-10-14 Nr. D8(E)-5344 (2022-10-14 Nr. 1-10168). Sveikatos apsaugos ministerija pastabų nepateikė. Atsižvelgta į LTSA pateiktas pastabas (2022-10-14 Nr. 15B-5814 (2022-10-14 Nr. 1-10142), (šiame etape neatsižvelgta į pasiūlymus dėl stebėsenos rodiklių keitimo – apraše nurodomi Susisiekimo plėtros programoje suplanuoti rodikliai, pasiūlymai dėl jų keitimo bus svarstomi planuojant Susisiekimo plėtros programos keitimą). Atsižvelgta į TKA pateiktas pastabas (2022-10-06 Nr. 10-1607 (2022-10-06 Nr. 1-9867).

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis priežastims pašalinti planuojamos investicinės veiklos. Priemonės alternatyvos pasirinktos, įvertinus Investicijų programos rengimo metu identifikuotus svarbiausius su eismo sauga susijusius projektus, galimus projektų vykdytojus, vienintelį esamą tikslinės grupės segmentą ir atskyrus su eismo saugos priemonių diegimu susijusias KPPP pažangos ir tęstines lėšas. Analitinės veiklos, perkeliamos iš panaikintos programos ,,Vizija – nulis“ bus vykdomos iš tęstinių lėšų (TKA ir LTSA, AB „Via Lietuva“): - Ištyrus eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, aplinkybes, iki 2030 m. parengti rekomendacijas, kaip sumažinti eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, skaičių, t. y. pašalinti nustatytas pirmines eismo įvykių priežastis. Priklausomai nuo rekomendacijų pobūdžio keliamas tikslas, kad iki 2030 m. įgyvendintų rekomendacijų dalis sudarytų 95 proc. - Nustatyti pagrindinius eismo saugumo rodiklius ir vykdyti jų stebėseną – TKA dalyvavo Europos Komisijos „Baseline“ dalinai finansuojamame projekte „Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety“ („Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas“), kuriame surinko visus planuotus rodiklius, šiuo metu atlieka skaičiavimus ir rezultatus perduoda Projekto koordinatoriui. Europos Komisija, pagal Projekto rezultatus, paskelbs ES šalių nacionalinius pagrindinius eismo saugos rodiklius ir nuo 2023 metų vykdys rodiklių metinę stebėseną vertindama šalių pažangą eismo saugos srityje. Pirmo projekto etapo metu buvo renkami 7 su eismo sauga susiję rodikliai, šiuo metu TKA dalyvauja antrame projekto dalyje (SPIs Safety Perfomance Indicators), kurioje bus toliau renkami duomenys apie 7 rodiklius bei įtraukiami 2 nauji. Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir valstybės dalyvės lėšomis (t. y. 50 proc. EK, 50 proc. valstybė dalyvė). Įvertinus pirmines Projekto sąlygas (trukmė – 2,5 metų, 2 duomenų rinkimo etapai, renkamas dvigubai didesni rodiklių skaičius) numatoma, kad iš valstybės biudžeto bus reikalingas apie 200 000 Eur finansavimas iš KPPP lėšų (2023 m. – 110 tūkst. Eur, 2024 m. – 90 tūkst. Eur). - Vykdyti eismo įvykių rizikų viešinimą, švietėjišką veiklą. Skaičiuoklėje nagrinėti investicinių veiklų rinkiniai: Alternatyva 1: Eismo kontrolės sistemų diegimas (vidutinio greičio matavimo sistemų, momentinių greičio matuoklių įrengimas, kelių oro sąlygų stotelių įrengimas). Eismo saugumo priemonių diegimas susikirtimo su geležinkeliu vietose: a) vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas diegiant eismo saugumo priemones (25 pervažos); b) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas panaikinant vieno lygio susikirtimus (2 tuneliai); c) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų (viadukų) modernizavimas (3 viadukai); Sankryžų rekonstravimas; Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas. Alternatyva 2: Greičio kontrolės sistemų diegimas;. Eismo saugumo priemonių diegimas susikirtimo su geležinkeliu vietose: a) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas panaikinant vieno lygio susikirtimus (27 viadukai); c) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų (viadukų) modernizavimas (3 viadukai); Sankryžų rekonstravimas; Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas. Veiklų vykdytojai: - TKA, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 punktu, užtikrindama eismo saugumą atlieka eismo saugumo rodiklių stebėseną ir analizę, eismo įvykių tyrimus kelių infrastruktūros saugumo požiūriu, tvarko eismo įvykių duomenis, atlieka jų stebėseną ir statistinę analizę, nustato juodąsias dėmes valstybinės reikšmės keliuose ir atlieka jų tyrimą, teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo, vykdo kitas, su eismo sauga susijusias funkcijas; - LTSA, kurios vienas iš tikslų – užtikrinti aukštą geležinkelių ir kelių transporto eismo saugos lygį; - AB „Via Lietuva“, vykdanti valstybės specialųjį įpareigojimą valdyti kelius bei organizuoti saugių eismo sąlygų užtikrinimą ir koordinavimą įgyvendinant eismo saugos priemones keliuose; - LTGI, vykdanti specialiuosius valstybės įpareigojimus. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 23 straipsnio 1 dalyje apibrėžta sąvoka Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas – šio Kodekso 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta įmonė, kuri Kodekso nustatyta tvarka yra atsakinga už viešosios geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą, eksploatavimą, atnaujinimą ir plėtrą. Kodekso 23 straipsnio 1 dalis numato, kad Kodekso ir įstatymų, kuriuose reguliuojami valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisiniai santykiai, nustatyta tvarka viešąją geležinkelių infrastruktūrą patikėjimo teise valdo, naudoja, ja disponuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoja – akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti įsteigta dukterinė bendrovė. - Palangos miesto savivaldybės administracija, kurios įsteigta savivaldybės įmonė Šventosios jūrų uosto direkcija patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Šventosios jūrų uosto žeme, akvatorija ir infrastruktūra. Pažymėtina, kad TKA skirtos KPPP lėšos turi būti papildytos panaikintoje programoje ,,Vizija – nulis“ planuotoms veikloms, kurios šioje pažangos priemonėje identifikuojamos kaip tęstinės, tačiau yra būtinos ir prisideda prie eismo saugos gerinimo, vykdyti: - Ištyrus eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, aplinkybes, parengti rekomendacijas, kaip sumažinti eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, skaičių – 80 tūkst. Eur/ metams. - Nustatyti pagrindinius eismo saugumo rodiklius ir vykdyti jų stebėseną – 100 tūkst. Eur/ metams (2023 m. – 110 tūkst. Eur, 2024 m. – 90 tūkst. Eur). Finansavimo apimtis – 71 210 274 Eur. Investicijos; Finansavimo šaltiniai; Iš viso, Eur. 2021–2027 m. IP; Valstybės biudžeto lėšos; Privačios lėšos; Savivaldybių biudžetų lėšos; EITP. - Eismo kontrolės sistemų diegimas (AB „Via Lietuva“); 1 249 268 SaF (3.1.2 veikla); 3 238 250 (KPPP); -; 4 487 518. - Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas (LTGI); 10 069 367 SaF (3.1.1 veikla); -; 2 052 380; 12 121 747. - Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas (LTGI); 16 246 398; 2 533 587; 333 424; 19 113 409. - Sankryžų rekonstravimas (AB „Via Lietuva“); -; 3 750 000 (KPPP); -; 3 750 000. - Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas (AB „Via Lietuva“, TKA); -; 21 217 600 (KPPP); 200 000; 200 000; 21 617 600. - Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste; 10 120 000; 10 120 000. Iš viso:; 27 565 033; 38 325 850; 4 785 967; 333 424; 200 000; 71 210 274. Finansavimas pagal šaltinius pamečiui: Finansavimas; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Iš viso, Eur. - Eismo kontrolės sistemų diegimas (AB Via Lietuva); 2 709 292; 1 778 226; 0; 4 487 518. ES paramos lėšos (SaF); 325 833; 923 435; 0; 1 249 268. Valstybės biudžeto lėšos (KPPP); 2 383 459; 854 791; 0; 3 238 250. - Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas (LTGI);; 3 416 573; 788 000; 6 750 289; 1 166 885; 12 121 747. ES paramos lėšos (SaF); 2 904 294; 0; 6 046 982; 1 118 091; 10 069 367. Privačios lėšos (LTGI); 512 279; 788 000; 703 307; 48 794; 2 052 380. - Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas; 472 272; 3 482 497; 10 867 385; 4 291 255; 19 113 409. ES paramos lėšos (SaF); 393 873; 2 891 552; 9 069 209; 3 891 764; 16 246 398. Privačios lėšos (LTGI ); 68 396; 524 260; 1 564 779; 376 151; 2 533 586. Savivaldybių biudžetų lėšos; 10 003; 66 685; 233 397; 23 340; 333 425. - Sankryžų rekonstravimas (AB Via Lietuva); 1 875 000; 1 875 000; 0; 3 750 000. Valstybės biudžeto lėšos (KPPP); 1 875 000; 1 875 000; 0; 3 750 000. - Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas (AB Via Lietuva); 5 790 000; 14 587 600; 840 000; 21 217 600. Valstybės biudžeto lėšos (KPPP); 5 790 000; 14 587 600; 840 000; 21 217 600. EITP; 110 000; 90 000; 200 000. Privačios lėšos (TKA); 110 000; 90 000; 200 000. 1.6. Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste; 1 120 000; 4 600 000; 4 400 000; 10 120 000. Valstybės biudžeto lėšos; 1 120 000; 4 600 000; 4 400 000; 10 120 000. Iš viso; 14 010 865; 19 208 826; 9 546 368,15; 8 407 788,; 15 267 385,4; 3 456 688,54; 69 897 921,49. ES paramos lėšos (SaF); 3 230 127; 923 435; 6 440 854,72; 3 168 049,81; 9 069 209,33; 2 792 370,05; 25 624 046. EITP; 110 000; 90 000; 200 000. Valstybės biudžeto lėšos; 10 048 459; 17 317 391; 1 960 000; 4 600 000; 4 400 000; 38 325 850. Privačios lėšos (LTGI); 512 279; 788 000; 1 135 510,72; 573 053,86; 1 564 779,51; 640 978,83; 5 214 602. Privačios lėšos (TKA); 110 000; 90 000; 200 000. Savivaldybių biudžetų lėšos; 10 002,71; 66 684,73; 233 396,56; 23 339,66; 333 423,66.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Vadovaujantis viešai paskelbta skaičiuokle, apskaičiuota planuojamų įgyvendinti veiklų alternatyvų ekonominės naudos ir išlaidų santykio reikšmės: Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1; Eismo kontrolės sistemų diegimas; Eismo saugumo priemonių diegimas susikirtimo su geležinkeliu vietose: a) vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas, diegiant eismo saugumo priemones (25 pervažos); b) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas panaikinant vieno lygio susikirtimus (2 tuneliai); c) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų (viadukų) modernizavimas (3 viadukai); Sankryžų rekonstravimas; Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas (AB „Via Lietuva“); Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste; 3,23. Alternatyva 2; Greičio kontrolės sistemų diegimas; Eismo saugumo priemonių diegimas susikirtimo su geležinkeliu vietose: a) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas panaikinant vieno lygio susikirtimus (27 viadukai); c) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų (viadukų) modernizavimas (3 viadukai); Sankryžų rekonstravimas; Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas (AB „Via Lietuva“); Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste; 2,15. Veiklų aprašymai Nagrinėtos veiklos Nr. 1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas ir alternatyva – Greičio kontrolės sistemų diegimas. Siektini rodikliai: - Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose (113 vnt. 2029 m.); - Sumažinti žuvusiųjų TEN-T tinklo keliuose skaičių nuo 54 (2019 m.) iki 26 asmenų (2029 m.); - Įrengtos KOS stotelės – 30 vnt. (KPPP lėšomis). Alternatyvoje 1 nagrinėta veikla Nr. 1.1 Eismo kontrolės sistemų diegimas (pasirinkta dėl didesnio funkcionalumo esant vienodoms abiejų veiklų kainoms, planuojama finansuoti Investicijų programos ir KPPP lėšomis). Finansavimo šaltinis; 2021–2027 IP; KPPP; Iš viso. 1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas, vnt.. 1.1.1. Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas (VGMS); 28 ruožai (56 įrenginiai); 26 ruožai (52 įrenginiai); 54 ruožai (108 įrenginiai). 1.1.2. Momentinių greičio matuoklių įrengimas; 5; 1; 6. 1.1.3. Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas; 0; 30; 30. Iš viso; 61; 83; 144. Eismo kontrolės sistema apima: Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimą – planuojama įrengti: 28 VGMS ruožus (56 įrenginius) TEN-T keliuose Investicijų programos lėšomis ir 26 VGMS ruožus (52 įrenginius) ne TEN-T keliuose KPPP lėšomis. Kelyje įrengtos transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo kameros fiksuoja transporto priemonės duomenis, užfiksuotus duomenis siunčia į vidutinio greičio skaičiavimo programinę įrangą, kuri palyginusi ruožo pradžios ir ruožo pabaigos fiksavimų duomenis apskaičiuoja vidutinį greitį. Remiantis užfiksuotais duomenimis ne tik išskaičiuojamas vidutinis greitis, bet ir patikrinama ar transporto priemonė turi galiojančią techninę apžiūrą, civilinės atsakomybės draudimą, ar sumokėtas kelių naudotojo mokestis. AB „Via Lietuva“ direktoriaus 2021 metų gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VE-239 patvirtinta Vidutinio greičio matuoklių ne gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinė eilė. Pirmuose 60 ruožų per 2017–2020 metus žuvo 129 žmonės, daugelyje šių ruožu žuvo po 2 (29 ruožai) ar 3 (11 ruožų), taip pat yra ruožų, kuriuose žuvo 4 ar net 5 asmenys (6 ruožai). Būtina pažymėti, kad netaikant inžinerinių priemonių šiuose ruožuose per 2021 metus buvo sužaloti 93 asmenys, iš kurių 11 žmonių neišgyveno. Atsižvelgiant į ankstyvuosius vidutinio greičio matavimo sistemų efektyvumo rezultatus, kurie parodė didesnį nei 70 procentų efektyvumą mažinant skaudžiausių eismo įvykių skaičių ir atsižvelgiant į tai, kad AB „Via Lietuva“ šiais metais baigia diegti vidutinio greičio sistemas, planuojama inicijuoti vidutinio greičio sistemų įrengimą pirmuose ruožuose, kurie surinko 35 balus ir kuriuose žuvo žmonės, tai yra pirmieji 60 ruožų, kuriuose turėtų būti įrengtos naujos bei iš neaktualių kelio ruožų perkeltos vidutinio greičio matavimo sistemos. 2023–2025 m. investuojant ES 2022–2027 m. Investicijų programos Sanglaudos fondo lėšas aktualiausiuose TEN-T kelių ruožuose bei ne TEN-T kelių ruožuose KPPP lėšomis planuojama įrengti 54 VGMS ruožus. 2022 m. rugsėjo mėnesį prioritetiniai ruožai šių sistemų įrengimui patikslinti, ir, atsižvelgiant į Eismo įvykių tyrimų duomenis, EKS įrengimo/perkėlimo iš neefektyvių vietų sąrašas ir ruožai TEN-T ir ne TEN-T keliuose buvo patikslinti. Vertinant statistinius duomenis ruožuose, kur jau įrengta VGMS maždaug 70 proc. sumažėjo nukentėjusiųjų skaičius vien per vienerius metus (šaltinis: https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1728711/ivertino-vidutinio-greicio-matuokliu-nauda-nukentejusiuju-sumazejo-70-proc-tinkla-zadama-plesti) Veikla apima ir momentinių greičio matuoklių įrengimą – gyvenviečių teritorijoje planuojama įrengti: 5 sistemas TEN-T keliuose Investicijų programos lėšomis (5 sistemos – 5 keliai (1 kryptimi) po 1 įrenginį) ir 1 sistemą ne TEN-T keliuose KPPP lėšomis (1 sistema – 1 kelias (1 kryptimi) po 1 įrenginį). Veiklos principas - kelyje įrengtas radaras radijo bangų pagalba fiksuoja transporto priemones, pamatuoja jų momentinį greitį bei signalizuoja kamerai fiksuoti pravažiuojančias transporto priemones. Fiksuojamos visos pravažiuojančios transporto priemonės, remiantis fiksavimų duomenimis patikrinama ar transporto priemonė turi galiojančią techninę apžiūrą, civilinės atsakomybės draudimą, ar sumokėtas kelių naudotojo mokestis. Momentiniai greičio matuokliai užtikrins leistino greičio kontrolę taškiniuose objektuose t. y. prieš perėjas, sankryžas, mokyklas ar kitus svarbius objektus, kuriuose reikalingas ypatingas vairuotojų atidumas. Nors 70 momentinių greičio matuoklių buvo įrengti dar 2020 m. pabaigoje. 2022 m. vis dar pastebima, kad šiais įrenginiais per dieną yra fiksuojama apie 900 greičio viršijimo pažeidimų, todėl kontrolė yra būtina. Kelių oro sąlygų stotelių įrengimą: AB „Via Lietuva“ įvykdytu viešuoju pirkimu buvo sudaryta sutartis dėl 30 vnt. kelių orų sąlygų (toliau – KOS) stotelių įsigijimo, suprojektavimo ir įrengimo darbų KPPP lėšomis. KOS stotelėmis surenkama orų ir kelio dangos būklės informacija: kelio dangos paviršiaus temperatūra, oro temperatūra, rasos taškas, santykinė oro drėgmė, vėjo kryptis, vėjo greitis, vėjo gūsiai, kritulių intensyvumas, kritulių tipas, matomumas, kelio dangos būklė, kelio dangos vaizdas ir kita. KOS stotelės yra reikalingos efektyvesnei kelių priežiūrai užtikrinti (leidžia skubiai reaguoti kelius prižiūrinčių įmonių darbuotojams į pablogėjusias eismo sąlygas ir taikyti atitinkamas kelių priežiūros žiemą priemones) ir suteikti aktualią informaciją vairuotojams apie eismo sąlygas. Įrengus tankesnį KOS stotelių tinklą, bus stebima daugiau kelių taškų, teikiamos tikslesnės rekomendacijos dėl kelių priežiūros veiksmų tarnyboms, taip pat vairuotojai gaus tikslesnę informaciją apie oro sąlygas bei esamą kelių būklę, todėl atitinkamai galės pasirinkti saugų važiavimo greitį, maršrutą. Alternatyvoje 2 nagrinėta veikla: Greičio kontrolės sistemų diegimas. Ši sistema apima: Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimą: kelyje įrengtos transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo kameros fiksuoja transporto priemonių duomenis, juos siunčia į vidutinio greičio skaičiavimo programinę įrangą, kuri palyginusi ruožo pradžios ir ruožo pabaigos fiksavimų duomenis apskaičiuoja vidutinį greitį. Momentinių greičio matuoklių įrengimą: kelyje įrengtas radaras radijo bangų pagalba fiksuoja transporto priemones, pamatuoja transporto priemonės momentinį greitį bei signalizuoja kamerai fiksuoti greitį viršijusias transporto priemones. Kelių oro sąlygų stotelių įrengimą: kelyje įrengta stotelė surenka orų ir kelio dangos būklės informaciją apie kelio dangos paviršiaus temperatūrą, oro temperatūrą, rasos tašką, santykinę oro drėgmę, vėjo kryptį, vėjo greitį, vėjo gūsius, kritulių intensyvumą, kritulių tipą, matomumą, kelio dangos būklę, kelio dangos vaizdą ir kita, kuri yra reikalinga efektyvesnei kelių priežiūrai užtikrinti (leidžia skubiai reaguoti kelius prižiūrinčių įmonių darbuotojams į pablogėjusias eismo sąlygas ir taikyti atitinkamas kelių priežiūros žiemą priemones) ir suteikti aktualią informaciją vairuotojams apie eismo sąlygas. Pasirinktai alternatyvai įgyvendinti planuojamas projektas ,,Eismo kontrolės sistemų diegimas“ buvo atrinktas vadovaujantis šiais kriterijais: - Projektas prisidės prie Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis priežasties - esama infrastruktūra dažnai netenkina saugumo parametrų, šalinimo; - Projektas sieks Susisiekimo plėtros programoje numatytų rodiklių; - Projektas prisidės prie Daline pažangos priemone siekiamo pokyčio iki 0 sumažinti žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičių per metus; - Projekto poreikis buvo identifikuotas Investicijų programos rengimo metu, bus įgyvendinamas TEN-T tinkle, sieks Investicijų programoje numatytų rodiklių; - Projektas buvo pasirinktas įvertinus Eismo kontrolės sistemos ir Greičio kontrolės sistemos diegimo alternatyvas. Projektas ,,Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas“ buvo atrinktas vadovaujantis šiais kriterijais: - Projektas prisidės prie Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis priežasties - esama infrastruktūra dažnai netenkina saugumo parametrų, šalinimo; - Projektas sieks Susisiekimo plėtros programoje numatytų rodiklių; - Projektas prisidės prie Daline pažangos priemone siekiamo pokyčio iki 0 sumažinti žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičių per metus; - Projektas buvo pasirinktas įvertinus Eismo kontrolės sistemos ir Greičio kontrolės sistemos diegimo alternatyvas. Prielaidos: Detalūs planuojamų įgyvendinti veiklų ekonominės naudos ir išlaidų santykio skaičiavimai pateikti pažangos priemonės skaičiuoklėje, juos atliekant remtasi šiomis prielaidomis: - Naudos komponentai (nelaimingų atsitikimų sumažėjimas) pasirinkti vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika. - Socialinė ekonominė nauda pradedama skaičiuoti nuo kitų metų po priemonės įgyvendinimo pradžios. - Įskaitinių eismo įvykių duomenys imami iš Eismo įvykių informacinės sistemos EĮIS. - Dėl intervencijos prognozuojamas nelaimingų atsitikimų sumažėjimas procentais nustatytas remiantis Automobilių kelių investicijų vadove pateiktais Tarva LT poveikio koeficientais. - Likutinė vertė apskaičiuojama vadovaujantis „Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašu TA KVS (ŽV) 18)“, pagal kurį, vykdant kelių verčių apskaitą, nusidėvėjimas skaičiuojamas tik keliams – 25 metams ir tiltams – 50 metų. Atskiri kelio elementai, kaip IT įrenginiai, yra įskaičiuoti į bendrą kelio vertę. Vidutinių, momentinių greičio matavimų sistemų ir KOS nusidėvėjimo laikotarpis atsižvelgiant į AB „Via Lietuva“ turimą patirtį dėl infrastruktūros objektų reinvesticijų poreikio, numatomas 10 metų. Šiuo metu sunku prognozuoti kokia eismo saugos situacija šiuose kelių ruožuose bus po 10 metų, ar IT įrenginiai šiuose ruožuose bus taip pat efektyvūs, todėl reinvesticijos nėra planuojamos. Esant prastai eismo saugos situacijai, šiuose ruožuose reinvesticijos būtų planuojamos iš tęstinių KPPP lėšų (skaičiavimai pateikiami darbalapio ,,Prielaidos AB „Via Lietuva““, 45 eilutėje, Alternatyvose atsispindi E.1.L eilutėje, kaip vienas iš likutinės vertės komponentų). - Veiklos išlaidos apskaičiuotos įvertinus vidutinio, momentinių greičio kontrolės sistemoms ir KOS stotelėms reikalingas išlaidas, vidutinis elektros suvartojimas 1 sistemai (kWh/mėn.) apskaičiuotas remiantis 2022 m. rugpjūčio mėn. duomenimis (skaičiavimai pateikiami darbalapio Prielaidos AB „Via Lietuva“64 eilutėje, kaip sudėtinis komponentas nurodomi Alternatyvų G.1. eilutėje). Nagrinėta veikla Nr. 1.2. Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas. Veiklos poreikis identifikuotas Investicijų programos rengimo metu, šalia kitų TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūros tobulinimo priemonių numatant modernizuoti geležinkelių transporto infrastruktūrą, užtikrinti eismo saugumą pervažose ir vieno lygio sankirtose, jas padarant saugesnėmis. Nagrinėta veikla skirta mažinti žūtis ir sunkius sužeidimus susikirtimo su geležinkelio bėgiais vietose – pervažose ir perėjose, atsižvelgiant į paskutiniais metais stebimas didėjančias eismo įvykių geležinkelio pervažose skaičiaus tendencijas: 2019 metais nebuvo sunkiai sužeistas ir nežuvo nė vienas geležinkelio pervažų naudotojas, tačiau: - 2020–2021 m. įvyko 4 eismo įvykiai geležinkelio pervažose, kurių metu buvo mirtinai ir sunkiai traumuoti pervažų naudotojai, išaugo bendras nedidelių eismo įvykių skaičius nuo 7 nedidelių eismo įvykių 2020 metais iki 11 eismo įvykių 2021 metais. 2021 metais didelių eismo įvykių geležinkelio pervažose lygis (milijardui traukinio kilometrų) sudarė 198, kai tuo tarpu UIC šalių vidurkis 81 (UIC duomenys 2019 metų); - 2022 m. perėjoje fiksuotas mirtinas pėsčiojo atvejis; - 2019–2023 m. vidutiniškai fiksuota 11 eismo įvykių pervažose, kurių metu nukentėjo 1,5 žmogaus (per metus). Veiklos siektini rodikliai: - Specialusis produkto rodiklis – Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės 2029 m. – 30 vnt. - Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelio pervažose skaičių per metus sumažinti iki 0 (2029 m.). Alternatyva Nr. 1. Eismo saugumo priemonių diegimas susikirtimo su geležinkeliu vietose: a) vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas, diegiant eismo saugumo priemones (25 pervažos); b) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas panaikinant vieno lygio susikirtimus (2 tuneliai); c) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų (viadukų) modernizavimas (3 viadukai). Alternatyvoje Nr. 1 nagrinėta veikla – susikirtimo su geležinkelio bėgiais vietose modernizuoti esamas pervažas (įdiegiant papildomas būtinas saugumo priemones – garso signalus, perėjas ir kt. - 25 pervažos, taip pat atnaujinant esamus blogos būklės viadukus – 3 viadukai, ir panaikinant vieno lygio susikirtimus su bėgiais itin judriose vietose, įrengiant tunelius (2 tuneliai). Rizikingiausių geležinkelio pervažų modernizavimas, diegiant papildomas saugumo priemones: signalizacijos įrenginius, kliūčių aptikimo sistemas, vaizdo stebėjimo sistemas, įrengiant ar rekonstruojant pėsčiųjų takus. Šios alternatyvos įgyvendinimas yra reikšmingas siekiant skirtingų transporto sistemų intermodalumo, integralumo, darnesnio judumo, laiko taupymo, ekonominės sinergijos. Įgyvendinus tokio pobūdžio atnaujinimo, modernizavimo ir įrengimo veiklas, pasiekiamas aukštesnis skirtingų susisiekimo rūšių naudojimo efektyvumas bei saugumas visiems transporto priemonių naudotojams (įgyvendinto projekto pavyzdys – Valčiūnų pervaža). Išvada: alternatyva pasirenkama įgyvendinti, atsižvelgiant į kainą ir geresnį siekiamų rezultatų užtikrinimą. Alternatyva Nr. 2. Eismo saugumo priemonių diegimas susikirtimo su geležinkeliu vietose: a) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas panaikinant vieno lygio susikirtimus (27 viadukai); b) dviejų lygių pėsčiųjų perėjų (viadukų) modernizavimas (3 viadukai). Alternatyvoje Nr. 2 nagrinėta veikla – esamų dviejų lygių perėjų (viadukų) modernizavimas (3 viadukai) ir vieno lygio geležinkelio pervažų ir perėjų naikinimas, įrengiant dviejų lygių perėjas (27 viadukai). Veiksmu siekiama iš esmės atnaujinti 3 blogos būklės viadukus ir pilnai panaikinti geležinkelio bėgių kirtimo vietas 27 pervažose ir perėjose, jų vietoje įrengiant 2 lygių pėsčiųjų perėjas, skirtas pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimui. Pasirinktas sprendinys – modernizuoti ir įrengti viadukus (30 objektų). Išvada: alternatyva nepasirinkta dėl žymiai didesnių laiko ir investicijų sąnaudų. Pagal pasirinktą alternatyvą, planuojama įgyvendinti 6 projektus, grupuojant susikirtimo su geležinkelio bėgiais modernizavimo sprendinių pagrindu: - Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas. Planuojami projektai: 1.1. „Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimas“. Modernizuojama 10 pervažų, įrengiant eismo saugumo priemones; 1.2. „Pervažų saugumo didinimo programa. III etapas. 14 prioritetinių pervažų modernizavimas“. Modernizuojama 10 pervažų, įrengiant eismo saugumo priemones; 1.3. „Pervažos Vilnius – Klaipėda 351+780 km (Kretinga) modernizavimas“. Modernizuojama 1 pervaža, įrengiant eismo saugumo priemones ir įrengiant pėstiesiems ir dviratininkams skirtą perėją per geležinkelio bėgius; - Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir / ar modernizavimas. Planuojami projektai: 2.1. „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius-Klaipėda 375+117 km“ (Klaipėdos Pušyno g.). Naikinama vieno lygio perėja per geležinkelio bėgius, tunelio pagalba įrengiant 2 lygių pėstiesiems ir dviratininkams skirtą perėją; 2.2. „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius-Klaipėda 353+595 km“ (Kretingos Palangos g.). Naikinama vieno lygio perėja per geležinkelio bėgius, tunelio pagalba įrengiant 2 lygių pėstiesiems ir dviratininkams skirtą perėją; 2.3. „Kybartų, Radviliškio, Panevėžio pėsčiųjų viadukų atnaujinimas“ Modernizuojami 3 esami prastos techninės būklės pėsčiųjų viadukai, išlaikant 2 lygių pėstiesiems ir dviratininkams skirtas perėjas. Įgyvendinant projektus IXB ir IXB/I koridoriuose identifikuotose rekonstruotinose pervažose bus įrengiamos papildomos eismo saugos priemonės (modernizuotos 30 rizikingiausių geležinkelių pervažų ir perėjų): Eil. Nr.; Ruožas, pervažos vieta, kategorija; Kertamų geležinkelio kelių skaičius; Tinklas; Esama signalizacijos sistema. Projektas „Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimas“. 1.; Lentvaris-Vievis, 22+593, 3; 2; Core; APS. 2.; Gimbogala-Radviliškis (190+935), 4; 1; Core +RFC8; APS. 3.; Radviliškis-Šilėnai, 202+386, 3; 3; Core +RFC8; APS. 4.; Radviliškis-Šilėnai, 196+902, 3; 3; Core +RFC8; APS. 5.; Radviliškis-Šilėnai, 194+757, 3; 4; Core +RFC8; APS. 6.; Gimbogala-Radviliškis, 188+631, 2; 3; Core +RFC8; APS. 7.; Gimbogala-Radviliškis, 192+108, 2; 8; Core +RFC8; APS. 8.; Kyviškės-Kena, 24+629, 3; 2; Core; APS. 9.; N.Vilnia-Kyviškės, 11+882, 1; 2; Core; APS. 10.; Kyviškės-Kena, 21+544, 4; 2; Core; APS. Projektas „Pervažų saugumo didinimo programa. III etapas. 14 prioritetinių pervažų modernizavimas“. 1.; Panevėžys-Subačius, 55+001, 2; 2 + (1) *; Comprehensive; APS. 2.; Gustonys-Panevėžys, 52+530, 2; 3 + (1) *; Comprehensive; APS. 3.; Šilutė-Stoniškiai, 50+148, 3; 3; Comprehensive; APS. 4.; Kyviškės-Valčiūnai, 10+209, 4; 4; Core; APS. 5.; Lentvaris-Senieji Trakai, 1+458, 3; 8; Comprehensive; APS. 6.; Draugystė-Rimkai, 3+060, 1; 2; Core; APS. 7.; Senieji Trakai-Rūdiškės, 20+016, 4; 2; Comprehensive; APS. 8.; Kazlų Rūda-Vinčai, 4+262, 4; 2; Core extend (RFC8); APS. 9.; Skapiškis-Rokiškis, 129+632, 4; 1; Comprehensive; APS. 10.; Vinčai-Marijampolė, 20+888, 4; 2; Core extend (RFC8); APS. 11.; Valkininkai-Matuizos, 40+732, 3; 2; Comprehensive; APS. 12.; Rimkai-Vilkyčiai, 22+579, 4; 1; Comprehensive; APS. 13.; Vinčai-Marijampolė, 9+766, 3; 3; Core extend (RFC8); APS. 14.; Matuizos-Varėna, 49+866, 4; 1; Comprehensive; APS. Projektas „Pervažų saugumo didinimo programa. V etapas (Kretingos Šventosios g.)“. 1.; Kūlupėnai-Kretinga, 351+707 km, 3; 1; Core; APS-b. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius-Klaipėda 375+117 km“ (Klaipėdos Pušyno g.). 1.; Vilnius-Klaipėda, 375+117 km, pėsčiųjų perėja tarpstotis; 3; Core; -. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius-Klaipėda 353+595 km“ (Kretingos Palangos g.). 1.; Vilnius-Klaipėda, 353+595 km, pėsčiųjų perėja, stotis; 5; Core; -. Projektas „Kybartų, Radviliškio, Panevėžio pėsčiųjų viadukų atnaujinimas“. 1.; Kybartų viadukas; -; Comprehensive; -. 2.; Radviliškio viadukas; -; Core; -. 3.; Panevėžio viadukas; -; Comprehensive; -. * Siaurasis geležinkelis Atrenkant geležinkelio kirtimo vietų, kuriose būtina atnaujinti, modernizuoti ar įrengti papildomas saugumo priemones, buvo vadovautasi: - Esamų perėjų, viadukų ir pan. geležinkelio bėgių kirtimo vietų technine būkle; - Analizuojant ir išskiriant rizikingiausias pagrindinio ir visuotinio geležinkelio tinklo pervažas. Rizikingiausios TEN-T pagrindinio geležinkelio tinklo pervažos atrinktos pagal 2020 m. pervažų modernizavimo sąrašą, sudarytą vadovaujantis LTG geležinkelio pervažų reitingavimo metodika, pagal kurią geležinkelio pervažos vertinamos atsižvelgiant į eilę parametrų: automobilių intensyvumas ir uždarytai pervažai tenkantis automobilių kiekis, matomumo sąlygos, esami signalizacijos įrenginiai, maksimalūs traukinių ir automobilių greičiai, įvykę eismo įvykiai ir pan. Rizikingiausiose geležinkelio pervažose esamos pervažų automatinės signalizacijos sistemos yra įdiegtos mažiausiai prieš 20 metų. Aptarnavimas sudėtingas, kadangi gamintojai nebegamina atsarginių senų sistemų dalių. Šiose pervažose nėra įrengti užtvarai ir jos nėra sergimos, t. y. nėra įrengta apsauga nuo to, kad į pervažą bet kada gali įvažiuoti/ įeiti ir su pravažiuojančiu traukiniu susidurti pervažos naudotojas, taip sukeldamas pavojingas situacijas ir žalą tiek traukiniams ir jų keleiviams bei darbuotojams, tiek kitiems pervažų naudotojams, apribodami traukinių judėjimą bei suformuodami automobilių prastovas prie geležinkelio pervažos, taip dar papildomai padidindami ir CO2 taršą. Šiose pervažose 2015–2019 m. užfiksuoti 3 eismo įvykiai, kuriuose žuvo 2 žmonės, o 1-as buvo traumuotas. Identifikuotų geležinkelio pervažų modernizavimas (projektuose, apibrėžtuose 1.1.-1.3. p.) apima: - naujos pervažos signalizacijos įrangos įrengimą (pervažos signalizacijos įranga, šviesoforai, užtvarai, garsinė signalizacija ir kt.); - traukinio vietos nustatymo įrangą (bėgių grandinių, ašies jutiklių ar kt. įranga bei sąsajos); - įrengiamus pėsčiųjų takus ir pėsčiųjų takų signalizaciją (pėsčiųjų takų signalizacija, pėsčiųjų tako šviesoforai, kliūties aptikimo sistema); - vaizdo stebėjimo sistemą (vaizdo kameros, įrašymo įrenginys, duomenų perdavimo įranga, stebėjimo pultas); - apsauginę/priešgaisrinę signalizaciją (esamų, naujai įrengiamų konteinerių apsaugos sistemos); - stočių elektrinės centralizacijos sistemų atnaujinimą / pritaikymą; - eismo valdymo centro (toliau – EVC) DaVinci pritaikymą / atnaujinimą (programinė, aparatinė įranga). Intensyviausiai naudojamose pervažose / perėjose Klaipėdos (Pušyno g.) bei Kretingoje (Palangos g.) (projektai, apibrėžti 2.1.-2.2. p.) papildomų aukščiau nuodytų eismo saugumo priemonių diegimas nėra tikslingas dėl geležinkelio bėgių ir perėjos padėties, matomumo ir kt. aplinkos apribojimų bei itin didelių pervažų / perėjų naudotojų skaičiaus: - Klaipėdos m. Pušyno g. esanti perėja itin intensyviai naudojama pėsčiųjų ir dviratininkų , tačiau joje nėra saugu dėl blogo matomumo: pėsčiųjų matomumui iš miesto pusės trukdo triukšmo sienutės, linija elektrifikuojama. Geležinkelio kelias yra kreivėje, kas mažina matomumą ir traukinio mašinistui. 2022-02-20 šioje perėjoje fiksuotas mirtinas pėsčiojo atvejis; - Kretingos m. Palangos g. esanti pėsčiųjų perėja per geležinkelį yra ypač intensyvi, jungiant gyvenamuosius rajonus per geležinkelį. Perėja įrengta Palangos gatvės tęsinyje ir eina per 5 geležinkelio kelius, iš jų viena sąvaža ir vyksta traukinių manevravimas. Pėsčiųjų matomumui taip pat trukdo triukšmo sienutės, linija elektrifikuojama, keleivinių traukinių greitis be sustojimo Kretingoje dar labiau didina pavojų eismo saugai Dėl šių priežasčių čia vieno lygio perėjos visai naikinamos, įrengiant dviejų lygių perėjas. Perėjas įrengiant tuneliuose, visiškai atskiriami geležinkelio transporto ir pėsčiųjų / dviratininkų srautai, užkardinant nelaimingų atsitikimų galimybėms. Esamų viadukų atnaujinimą (projektas, pažymėtas 2.3 p.) lėmė šios priežastys: 1. Kybartų viadukas. Kybartų viaduku kasdien naudojasi kasdien naudojasi nemaža geležinkelio keleivių ir šalia esančių gyventojų dalis: naudojimo intensyvumas – 316 gyv./parą ir min 100 kel./parą. Viaduko techninė būklė yra prasta: skilusios laiptsijos, vietomis matosi laikančioji armatūra; vanduo veržiasi per laiptų maršų sujungimus, taip ardydamas betono gaminį; vaikščiojamoji danga duobėta (atstatyta, kad būtų saugu pėstiesiems) ir kt. Neatlikus rekonstrukcijos, viadukas dėl blogos būklės turės būti uždarytas pėsčiųjų eismui, tačiau pėsčiųjų eismo organizavimo klausimas liktų atviras (šiuo metu nėra patogaus ir pagrįsto kelio kirsti geležinkelio bėgius artimosiose prieigose). Tokiu būdu padidės grėsmė, kad gyventojai geležinkelio kelius kirs nelegaliose ir nesaugiose vietose. 2. Radviliškio viadukas. Viaduku kasdien naudojasi nemaža geležinkelio keleivių ir šalia esančių gyventojų dalis: naudojimo intensyvumas – 248 gyv./parą ir min 137 kel./parą. Dėl trūkstamų PRM priemonių keleiviai į II-ą peroną patenka per tarnybinę perėją, kuri nėra skirta pėstiesiems. Pėsčiųjų viadukas yra virš 9 geležinkelio kelių, iš kurių 2 elektrifikuojami, todėl ant viaduko konstrukcijų turėtų papildomai būti įrengiamos apsaugos / skydai, kurių svoris taip pat gali turėti įtakos statini stabilumui. Esamos konstrukcijos nepritaikytos esamiems srautams ir naudojimo intensyvumui, įgyvendinamiems sprendiniams, todėl viaduko eksploatavimas tampa itin rizikingas. 3. Panevėžio viadukas. Viaduku kasdien naudojasi nemaža geležinkelio keleivių ir šalia esančių gyventojų dalis: naudojimo intensyvumas – 250 gyv./parą ir min 40 kel./parą. Panevėžio viadukas – ypač ilgas: per 17 kelių su defektinėmis atramomis ir laiptais. Laiptų nusileidimai veda tik į vieną keleivių peroną, vieną aikštelę - tarnybines gamybines patalpas ir į miestą. Esamas sprendinys apsunkina keleivių ir miesto gyventojų judėjimą, mobilumą, kelia grėsmę įvairų greitį pasirinkusiems asmenims susižaloti judėjimo stotyje ir jos prieigose metu. Projektai buvo atrinkti vadovaujantis šiais kriterijais: - Projektai prisidės prie Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis priežasties - esama infrastruktūra dažnai netenkina saugumo parametrų, šalinimo; - Projektai sieks Susisiekimo plėtros programoje numatytų rodiklių; - Projektai prisidės prie Pažangos priemone siekiamo pokyčio iki 0 sumažinti žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelio pervažose skaičių per metus; - Projektų poreikis buvo identifikuotas Investicijų programos rengimo metu, bus įgyvendinami TEN-T ir visuotiniame tinkle, sieks Investicijų programoje numatytų rodiklių; - Projektai buvo pasirinkti įvertinus alternatyvas Nr. 1 ir Nr. 2; - Modernizuotų pervažų sąrašas sudarytas vadovaujantis LTG geležinkelio pervažų reitingavimo metodika. Prielaidos alternatyvoms Nr. 1 ir Nr. 2: - Naudos komponentai (nelaimingų atsitikimų sumažėjimas, laiko sutaupymai) pasirinkti vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika[1]. - Socialinė ekonominė nauda pradedama skaičiuoti nuo kitų metų po priemonės įgyvendinimo pradžios. - Paros autotransporto eismo intensyvumas skaičiuojamas remiantis Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų rekomendacijomis. Paros geležinkelių transporto eismo intensyvumo duomenys imami iš LTGI Eismo analitika renkamų statistinių duomenų. Geležinkelių transporto eismo intensyvumas koreguotas atsižvelgiant į esamas geopolitines tendencijas ir ilguoju periodu numatomas bendras 10 proc. intensyvumo sumažėjimas, lyginant su 2021 metų duomenimis. - Įskaitinių geležinkelių transporto eismo įvykių duomenys imami pagal vidinę apskaitą ir geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto saugos tyrimų vadovo klasifikaciją. - Dėl intervencijos prognozuojamas nelaimingų atsitikimų sumažėjimas nustatytas, remiantis modernizuotų geležinkelio pervažų stebėsena, kai tokiose pervažose po jų modernizavimo nebuvo mirtinai ar sunkiai traumuotų asmenų. - Likutinė vertė apskaičiuojama, įvertinus planuojamo sukurti ilgalaikio turto panaudojimo specifiką ir planuojamas vykdyti veiklas, ilgalaikio turto nusidėvėjimas įvertintas pagal gamintojo numatytą eksploatavimo laikotarpį – 15 m., kurio pagrįstumą patvirtina ankstesnės įrangos eksploatavimo patirtis, kurios naudingo tarnavimo laikotarpis neviršijo 15 m. gamintojo numatyto naudingo tarnavimo laikotarpio. Gelžbetoninių tiltų nusidėvėjimo laikotarpis 75 metai nustatytas pagal 2014-12-18 AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-1154 (ir vėlesnėmis jo redakcijomis) patvirtintus Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. - Veiklos išlaidos apskaičiuotos, įvertinus pervažų modernizavimui (kliūties aptikimo sistema, vaizdo stebėjimo sistema bei kelio dangos pervažos prieigose stebėjimo sistema), pervažų naikinimo, pastatant viaduką (papildomas apšvietimas), reikalingas išlaidas, vidutinis elektros suvartojimas 1 sistemai (kWh/mėn.) apskaičiuotas, remiantis 2022 m. birželio mėn. duomenimis (skaičiavimai pateikiami darbalapyje Prielaidos (LTGI), nurodomi Alternatyvų G.7. G.10. eilutėse). Abiejose alternatyvose nagrinėta veikla 1.3. Sankryžų rekonstravimas. Rodiklis: Rekonstruotos sankryžos – 14 vnt. AB „Via Lietuva“ 2021 m. atliktos 2020 m. įskaitinių eismo įvykių analizės rezultatai atskleidė, kad iš visų įskaitinių eismo įvykių, kurių priežastimis nustatyti kelių infrastruktūros trūkumai, didžiausią eismo įvykių skaičių nulėmė greičio kontrolės priemonių stoka kelyje (net 93 atvejai) ir nesaugios sankryžos (32 atvejai). Vieno lygio sankryžų pertvarkymas, jas rekonstruojant yra viena iš efektyviausių užtikrinant eismo saugą keliuose – jas pertvarkant, pagal parengtus techninius projektus, numatomos iškilių salelių, žiedinių sankryžų įrengimo, šviesoforinių sankryžų modernizavimo ir kitos, techniniuose projektuose nustatytos priemonės. Prielaidos: - Investicijų poreikis nustatytas, atsižvelgus į ankstesniais metais atliktų darbų kainas. - Likutinė vertė nurodoma, įvertinus 25 metų nusidėvėjimo normatyvus, paskaičiavimai pateikti darbalapyje Prielaidos AB „Via Lietuva“ 274–278 eilutėse, abiejose alternatyvose atsispindi E.1.L eilutėje, kaip vienas iš likutinės vertės komponentų). - Veiklos išlaidos apskaičiuotos, įvertinus juodųjų dėmių šalinimo veiklomis sukurtų priemonių priežiūros išlaidas ir reikiamas sąnaudas, jei juodųjų dėmių šalinimo veiklos nebūtų įgyvendinamos (skaičiavimai pateikiami darbalapio Prielaidos AB „Via Lietuva“ 284–289 eilutėse, kaip sudėtinis komponentas nurodomi alternatyvų G.1. eilutėje). Šios veiklos projektai atrenkami pagal AB „Via Lietuva“ patvirtintas metodikas ir pagal jas sudarytas rekonstruotinų objektų prioritetines eiles. Abiejose alternatyvose nagrinėta veikla 1.4. Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas. Rodiklis: Panaikintų juodųjų dėmių dalis, proc. 60 (2020 m.) 100 proc. (2030 m.). Transporto kompetencijų agentūra kiekvienais metais sudaro ir skelbia atnaujintą juodųjų dėmių žemėlapį kelio arba gatvės ruožas ar sankryža (įskaitant kelius ir gatves su skiriamąja juosta) laikomi juodosiomis dėmėmis, jeigu juose per pastaruosius 4 kalendorinius metus yra įvykę 4 arba daugiau įskaitinių (t. y. kuriuose nukentėjo žmonės) eismo įvykių. Nuolatinės KPPP investicijos sąlygoja juodųjų dėmių mažėjimą, tačiau didėjantys transporto srautai kelia vis didesnius iššūkius. Veikla bus siekiama, kad iki 2030 m. šių avaringų vietų visiškai neliktų, reguliacinė veikla jau atlikta – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-51 ,,Dėl juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ detalizuotas juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimų reikalavimų ir tvarkos aprašas, paskirti atsakingi subjektai. Valstybinės reikšmės keliuose 2022 m. identifikuotos 29 juodosios dėmės ir parengtas juodųjų dėmių sąrašas. AB „Via Lietuva“ suplanavo konkrečias priemones juodųjų dėmių panaikinimui arba reikšmingam jų rizikos eismo dalyvių judumui sumažinimui 2023–2025 metams. Detalūs planuojamų įgyvendinti veiklos ekonominės naudos ir išlaidų santykio skaičiavimai pateikti pažangos priemonės skaičiuoklėje, juos atliekant remtasi šiomis prielaidomis: - Naudos komponentas (nelaimingų atsitikimų sumažėjimas) pasirinktas vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika. - Socialinė ekonominė nauda pradedama skaičiuoti nuo kitų metų po priemonės įgyvendinimo pradžios. - Įskaitinių eismo įvykių duomenys imami iš Eismo įvykių informacinės sistemos EĮIS. - Dėl intervencijos prognozuojamas nelaimingų atsitikimų sumažėjimas procentais nustatytas remiantis Automobilių kelių investicijų vadove pateiktais Tarva LT poveikio koeficientais. - Likutinė vertė apskaičiuojama – vadovaujantis „Valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašu TA KVS (ŽV) 18) (skaičiavimai pateikiami darbalapio ,,Prielaidos AB „Via Lietuva““, 378–382 eilutėse, alternatyvose atsispindi E.1.L eilutėje, kaip vienas iš likutinės vertės komponentų). - Veiklos išlaidos apskaičiuotos įvertinus juodųjų dėmių šalinimo veiklomis sukurtų priemonių priežiūros išlaidas ir reikiamas sąnaudas, jei juodųjų dėmių šalinimo veiklos nebūtų įgyvendinamos (skaičiavimai pateikiami darbalapio Prielaidos AB „Via Lietuva“388–393 eilutėse, kaip sudėtinis komponentas nurodomi alternatyvų G.1. eilutėje). Prielaidos, kuriomis remiamasi atliekant skaičiavimus, daromos remiantis šiuo metu turimais duomenimis, tikslios projektų vertės, naudos, kilometražas, priežiūros ir kitos išlaidos bus nustatyti rengiant kiekvieno projekto investicinį projektą ir alternatyvų analizę.

Abiejose alternatyvose nagrinėta veikla nagrinėta veikla 1.6. Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste Veiklos siektini rodikliai: - Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas) 2028 m.; - Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas, ne mažiau 330 dienų per metus (2029 m.). Šventosios valstybiniam jūrų uostui (toliau – Šventosios uostas), esančiam Palangos m. savivaldybėje, trūksta tinkamos infrastruktūros, leidžiančios užtikrinti saugų įvairių laivų įplaukimą ir uosto funkcionavimą. Mažųjų laivų ir žvejybinių laivų skaičius Lietuvoje auga, tačiau Šventosios infrastruktūros nepritaikymas riboja galimybes verslui bei sportui plėstis. Be to, uosto įplauką nuolat užneša smėlis, trukdydamas saugiai švartuotis net mažiesiems laivams. Tai kelia ir aplinkosauginių problemų – blogina Palangos paplūdimių apsaugą nuo erozijos. Kadangi Palangos m. sav. yra vienintelis jūrų uostas – Šventosios valstybinis jūrų uostas, kurio veikla reglamentuota LR Šventosios jūrų uosto įstatymu bei kitais lydimaisiais poįstatyminiais teisės aktais, tai strateginis projektu teikiamos (plečiamos) paslaugos sprendinys yra tik vienas – siekiant išsikelto tikslo, būtina gerinti laivybos saugumą Šventosios jūrų uoste nulemiantį ekonomikos augimą ir turizmo plėtrą Palangos m. savivaldybėje bei tik viena techninio lygmens veikla – investuoti į Šventosios uosto infrastruktūros plėtrą. Uosto plėtra svarbi ir regioniniu mastu – ji įtvirtinta LR BP ir BP sprendiniuose, LR NPP, Programoje, Šventosios jūrų uosto įstatyme ir vietos lygmens teisiniuose bei strateginiuose dokumentuose. Be to, remiantis CPVA Investicijų projektų rengimo metodika (toliau – Metodika), alternatyvų analizė apsiribojama tik viena alternatyva, kai alternatyvos jau yra išanalizuotos aukštesniuose planavimo dokumentuose ir / arba dėl jų jau yra priimti sprendimai. Šio IP atveju būtent taip ir yra – sprendiniai yra įvardinti tiek BP, tiek NPP, tiek Programoje. Atsižvelgiant į tai, alternatyvų analizė apsiribojo tik viena (antroji) alternatyva, o pirma, Status quo alternatyva, palikta tik projekto kuriamo pokyčio atvaizdavimui. Prielaidos, kuriomis remiamasi atliekant skaičiavimus, daromos remiantis šiuo metu turimais duomenimis, Šventosios uosto vystymo techninio projekto sprendiniais ir skaičiavimais bei Metodikos ekonominiais įverčiais. Prielaidos: 1) Pradinių investicijų dydžiai ir techniniai Šventosios uosto parametrai paremti Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens uostų statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos techniniu projektu; 2) Naudos komponentai pasirinkti vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika; 3) Socialinė ekonominė nauda pradedama skaičiuoti po penkių metų po rangos darbų pabaigos; 4) Likutinė vertė apskaičiuojama įvertinus 100 metų nusidėvėjimo normatyvus, paskaičiavimai pateikti darbalapyje Prielaidos. Pažangos priemonė gali būti pildoma ir tikslinama.

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“.

AB „Via Lietuva“ duomenys, internetinė prieiga: https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/eismo_saugumas/statistika/eismo_ivykiuose_nukenteje_eismo_dalyviai_2000-2020.pdf

AB „Via Lietuva“ duomenys, internetinė prieiga: https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/eismo_saugumas/statistika/eismo_ivykiuose_nukenteje_eismo_dalyviai_2000-2020.pdf

Transporto kompetencijų agentūra „Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2017-2020 m.“, internetinė prieiga: https://tka.lt/assets/uploads/sites/3/2021/07/2017-2020-m-Eismo-ivykiu-statistika-LT.pdf

https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Veikla/Planavimo_dokumentai/2022-06-08%2Bvalstybines-reiksmes-keliu-prieziuros-ir-pletros-iki-2035m.pdf.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 256 ,,Dėl Valstybinės eismo saugumo programos ,,Vizija – nulis“ patvirtinimo,  panaikinta 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 ,,Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“

2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72

Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 151 „Dėl Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-86 „Dėl Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. plano patvirtinimo“.

2020 metų Nacionalinė reformų darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo“.

2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“, internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/483818/darbotvarke_DVR.pdf

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio 2021 m. spalio 7 d. potvarkis Nr. 4-57 ,,Dėl darbo grupių pažangos priemonėms parengti sudarymo“ (2022 m. birželio 15 d. Nr. 4-44 redakcija).

Lietuvos Respublikos Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymas, 2004 m. balandžio 22 d. Nr. IX-2152

Veiklą – 6 076 420 Eur sudaro: Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas (2 716 830 Eur), Momentinių greičio matuoklių įrengimas (359 590 Eur), Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas (3 000 000 Eur).

https://www.ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fdocuments%2Ffiles%2FPriemoniu+skaiciuokle_v1_0_20210211.xlsm

Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/81.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/713787f0202d11e58a4198cd62929b7a/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70972890940511e5a6f4e928c954d72b

Klaipėdos mieste esanti pėsčiųjų perėja per geležinkelį yra intensyvi, jungianti gyvenamuosius rajonus ir poilsio zonas per geležinkelį. Perėja įrengta Pušyno ir Parko gatvių tęsinyje ir eina per 3 geležinkelio kelius, geležinkelio kelias yra kreivėje, kas mažina matomumą ir traukinio mašinistui. Per geležinkelio perėją vyksta intensyvus pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas. Ja kasdien į stotelę prie Klaipėdos universiteto skuba daugybė žmonių, kiti ja iš Vitės kvartalo eina į parką arba iš Kretingos gatvės pusės keliauja link jūros

AB „Via Lietuva“ direktoriaus 2020-04-08  įsakymas Nr. V-57 ,,Dėl Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų rekomendacijų ir VMPEI TM 20 patvirtinimo“.