LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

2025  METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2026-03-

Vilnius

2026 m.

TURINYS

VADOVO PRANEŠIMAS...........................................................................................................................3

I SKYRIUS. STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS...........................................4

II SKYRIUS. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS......................................................................................5

2.1. PROGRAMA 10-001 (F) „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“..............................................8

2.2. PROGRAMA 10-002 (V) „Susisiekimo ministerijos valdymo programa“...........................................26

III SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI...................................................................................27

Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 135 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 11  d. nutarimo Nr. 25 redakcija) nuostatomis.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2025–2027 metų strateginis veiklos planas patvirtintas susisiekimo ministro 2025 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3-44 (susisiekimo ministro 2025 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-424 redakcija).

# VADOVO PRANEŠIMAS

Džiaugiuosi, kad 2025 m. pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus strateginėse susisiekimo  srityse, kad būtų užtikrintos palankios sąlygos susisiekimo sektoriui augti, o visa sektoriaus veikla atitiktų gyventojų ir verslo poreikius bei lūkesčius.

2025 m. transporto sektoriaus veikla buvo veikiama sudėtingų politinių ir ekonominių krizių, tačiau pagrindiniai ekonominiai transporto srities rodikliai išliko stabilūs. Dabartinė geopolitinė realybė parodė, kad turime iš esmės stiprinti strateginį transporto tinklą, integruoti jį į Europos transporto tinklus, didinti kritinės transporto infrastruktūros atsparumą ir transporto infrastruktūrą pritaikyti kariniam mobilumui.

Siekiame, kad plėtojama, atnaujinama ir modernizuojama šalies transporto infrastruktūra kurtų pridėtinę vertę valstybei, jos gyventojams ir taptų teigiamų pokyčių vizitine kortele šalies svečiams. Didžiausias dėmesys skiriamas šalies kelių būklei gerinti.  2025 m. tvarkėme visą šalies kelių tinklą – nuo tarptautinių transporto koridorių ir magistralių iki regionams svarbių krašto bei rajoninių kelių. Investavome tiek į byrančių tiltų ir viadukų atstatymą, tiek į žvyrkelių asfaltavimą regionuose.

2025 m. įsteigtas Kelių fondas, kuris užtikrins stabilesnį ir ilgalaikį finansavimą šalies kelių tiesimui, rekonstrukcijai ir priežiūrai. Šis fondas leis kryptingiau investuoti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius, gerinti jų kokybę bei eismo saugumą. Siekdami gerinti junglumą šalies viduje ir su Europos Sąjungos transporto infrastruktūros tinklais, toliau tęsėme kelių transporto jungties „Via Baltica“, kelių „Vilnius–Utena“ ir „Kaunas–Prienai–Alytus“ projektų, europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą. Sprendžiant klimato kaitos ir oro taršos iššūkius, Europos Sąjungos fondų ir programų investicijų pagalba tęsėme alternatyvių degalų naudojimo skatinimą transporto sektoriuje.

2025 m. atidarytas naujasis Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalas, Kauno oro uoste įgyvendintas Šiaurinio perono plėtros projektas ir duris atvėręs atnaujintas keleivių terminalas leidžia aptarnauti daugiau keleivių ir skrydžių, todėl didėja turizmo bei verslo kelionių apimtys. Nepaisant iššūkių, 2025 m. Lietuvos oro uostams buvo rekordiniai – aptarnauta 7,2 mln. keleivių, arba 9,1 proc. daugiau nei   2024 m.

2025 m. stiprinome Lietuvos bendradarbiavimą su kitomis šalimis, siekėme atverti naujus maršrutus, vežti keleivius ir tarptautinius krovinius oro transportu, keliais ir geležinkeliais, taip pat ir per Klaipėdos jūrų uostą.

Šiuo metu vyksta didžiausias Lietuvos traukinių parko atnaujinimas nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Vilnius–Klaipėda maršrutu jau šiemet riedės modernūs elektriniai traukiniai, žymintys naują etapą šalies geležinkelių istorijoje – žalesnį, tylesnį ir patogesnį keliavimo būdą.

2025 m. sėkmingai tęsėme reguliarius susitikimus regionuose, kuriuose siekėme kartu aptarti vietos iššūkius ir galimybes. Girdime gyventojų rūpestį kelių būklės, eismo saugos, pašto paslaugų teikimo ir kitais vietos bendruomenėms aktualiais klausimais – visa tai spręsti įmanoma tik savivaldai ir centrinei valdžiai kartu.

Susisiekimo ministerija ir 2026 m. tęs pradėtus darbus, kuriant tokią susisiekimo sistemą, kad žmonėms judėti tiek miestuose, tiek tarp jų būtų kuo patogiau, paprasčiau ir saugiau. Taip pat ministerija skirtas biudžeto lėšas sieks investuoti į patogią, saugią ir aplinką tausojančią transporto infrastruktūrą, pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų plėtrą.

Susisiekimo ministras

Juras Taminskas

I SKYRIUS. STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Susisiekimo ministerija prisideda prie šių 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) strateginių tikslų siekimo: „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ (NPP-05), „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ (NPP-06) ir „Stiprinti nacionalinį saugumą“ (NPP-10).

NPP-05 ir NPP-06 tikslo poveikio rodikliai nurodyti 1 lentelėje. Už didžiąją dalį NPP-06 tikslo poveikio rodiklių atsakinga Aplinkos ministerija, už NPP-10 tikslo – Krašto apsaugos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija. 2025 m. veiklos ataskaitoje nurodomi NPP poveikio rodikliai ir jų reikšmės, kurie buvo nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 938 redakcijoje3.

1 lentelė. Strateginių tikslų „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ (NPP-05) ir „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ (NPP-06) poveikio rodikliai

| NPP strateginis tikslas ir jo poveikio rodiklis (matavimo vienetai) | Paskutinė žinoma reikšmė (metai) | 2025 m. siektina reikšmė arba kitimo tendencija | 2025 metai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 tikslas. Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą |  |  |  |  |
| 1. Nutiesta geležinkelių jungtis „Rail Baltica“ (techninis progresas, proc.) | 5,6 (2024) | 10,5 | 17,21 |  |
| 2. Sukurtas infrastruktūros pralaidumas Vilniaus ir Kauno oro uostuose aptarnaujamam viena kryptimi keleivių sk. per valandą (keleivių per valandą) | 1 590 (2024) | 3 120 | 3 500 |  |
| 3. Transporto paslaugų eksportas (mlrd. Eur) | 10,56 (2024) | didėjimas | 10,8 |  |
| 4. Elektrifikuotų geležinkelių dalis (%) | 8 (2024) | didėjimas | 8 |  |
| 5. Pagrindinio ir visuotinio TEN-T geležinkelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus (%) | 78,29 (2024) | didėjimas | 78,29 |  |
| 6. Pagrindinio TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus (%) | 69,39 (2024) | didėjimas | 71,6 |  |
| 7. Eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius (vnt.) | 124 (2024) | mažėjimas | 137 |  |
| 6 tikslas. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir darnų gamtos išteklių naudojimą, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui |  |  |  |  |
| 1. Transporto sektoriuje išmetamų ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. lygiu (%) | 43,47 (2023) | –14 | 37,8 (2024) |  |
| 2. Visų rūšių viešuoju transportu pervežtų keleivių skaičius (mln.) | 351,9 (2024) | didėjimas | 368,2 |  |
| 10 tikslas. Stiprinti nacionalinį saugumą |  |  |  |  |
| (Rodikliai nepateikti šiame fragmente) | - | - | - |  |

* Šioje lentelėje ir toliau tekste 2025 m. reikšmės pateikiamos išankstinės (preliminarios)

Strateginių tikslų „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ (NPP-05) ir „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ (NPP-06) poveikio rodiklių aprašymai pateikiami ataskaitos II skyriuje, prie kiekvieno pažangos tikslo pasiekimo atskirai.

II SKYRIUS. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

2 lentelė. Valstybės veiklos srityse įgyvndinamos programos, pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, jų asignavimai ir kitos lėšos bei poveikio rodikliai

| Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio kodas | Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arbą tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio pavadinimas | Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur) |  |  |  | Poveikio rodiklių reikšmės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planas (įskaitant patikslinimus) | Vykdymas | Plano vykdymo proc. | Vykdymas nuo pažangos uždavinio įgyvendinimo pradžios | Faktinio poveikio rodiklio reikšmė |  | Siektina poveikio rodiklio reikšmė | Faktinė poveikio rodiklio reikšmė |  | Poveikio rodiklio pasiekimo proc. | Siektina poveikio rodiklio reikšmė |  |  |
|  |  | 2025 m. | 2025 m. | 2025 m. |  | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2025m. |  | 2025 m. | 2026 m. |  | 2030 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 10 | TRANSPORTAS IR RYŠIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-001 (F) | PROGRAMA: Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-001-05-03 | Pažangos uždavinys: gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugą | 414 087,0 | 400 325,5 | 96,7 | 893 668,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-05-03-03-01 | Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius (vienetais) |  |  |  |  | 112 | 115 | 106 | 113 |  | 106,6 | 115 |  | 120 |
| E-10-001-05-03-02 | Valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalies sumažėjimas (procentai) |  |  |  |  | 36,16 | 43,57 | 42,63 | 44,98 |  | 94,8 | - | - |  |
| E-10-001-05-03-03 | Žuvusiųjų keliuose skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų |  |  |  |  | 55 | 43 | 45 | 48,0 |  | 93,7 | 42 | 30 |  |
| E-10-001-05-03-04 | Sunkiai sužeistų eismo dalyvių keliuose skaičiaus pokytis, palyginti su pradine situacija (procentai) |  |  |  |  | -24,5 | -33,7 | -25 | -32,8 |  | 131,2 | -30 | -50 |  |
| 10-001-05-04 | Pažangos uždavinys: gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę | 22 033,0 | 20 004,1 | 90,8 | 39 729,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-05-04-01 | Visų rūšių viešuoju transportu pervežtų keleivių skaičius (asmenys mln.) |  |  |  |  | 334,7 | 351,9 | 383,0 | 368,2 |  | 96,1 | 356 | 420 |  |
| E-10-001-05-04-02 | Krovinių vežimas visų rūšių transportu (mln. tonų) |  |  |  |  | 155,4 | 172,6 | 165,0 | 172,5 |  | 4,5 | 169 | 170 |  |
| E-10-001-05-04-03 | Namų ūkių, turinčių galimybę naudoti 100 Mbps spartos interneto ryšį, dalis (procentai) |  |  |  |  | 86,0 | 88,0 | 95,0 | 89,5 |  | 94,2 | 90 |  | 100 |
| E-10-001-05-04-05 | 5 G ryšio aprėptyje esančių namų ūkių miestų teritorijose dalis (procentai) |  |  |  |  | 90,0 | 92,0 | 98,0 | 99,7 |  | 101,7 | 99 |  | 100 |
| 10-001-06-01 | Pažangos uždavinys: Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą | 83 212,0 | 69 471,5 | 83,5 | 96 971,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-06-01-01 | Transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu (procentai) |  |  |  |  | 43,47 | 37,8 | 17,06 | 37,8 (2024 m.) | - |  | 21,5 |  | -14 |
| E-10-001-06-01-02 | Transporto sektoriuje išmetamo NOx kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu (procentai) |  |  |  |  | -29,5 | -- | -49,5 | -29,5 (2023 m.) | - |  | -49,8 |  | -51 |
| E-10-001-06-01-03 | Atsinaujinčių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju energijos suvartojimu transporto sektoriuje (procentais) |  |  |  |  | 7,2 | 6,8 | 11,0 | 8,98 | 81,6 |  | 11 | 15 |  |
| 10-001-11-01 | Tęstinės veiklos uždavinys: Užtikrinti optimalų transporto (kelių, vandens, geležinkelių ir oro) pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą, koordinuoti šių sričių veiklą | 742 844,6 | 732 379,9 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-10-001-11-01-01 | Transporto sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė (mln. Eur) |  |  |  |  | 7280,2 | 7333,0 | 6 950,0 | 7663,0* |  | 110,3 | 6 950 |  | 7 500 |
| E-10-001-11-01-02 | Gyventojų pasitenkinimas judumu (procentai) |  |  |  |  | 55,4 | 56,8 | 50,7 | 54,04 |  | 106,6 | 50,8 |  | – |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso: |  | 1 181 398,8 | 1 141 403,2 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jo: 1.1. valstybės biudžeto lėšos |  | 714 310,0 | 692 985,5 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  | 28 175,0 | 26 740,6 | 94,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 438 384,7 | 421 152,0 | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 529,1 | 525,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | 80 777,8 | 80 777,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: 2.1.skolintos lėšos |  | 80 777,8 | 80 777,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Valstybės rezervas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Solidarumo lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 10-001 programai (1+2+3+4) |  | 1 262 176,6 | 1 222 181,0 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-002 (V) | 2 PROGRAMA: Susisiekimo ministerijos valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-002-11-01(P) | Uždavinys: Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą | 11 341,8 | 11 143,5 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso: |  | 9 824,6 | 9 626,3 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jo: - valstybės biudžeto lėšos |  | 9385,0 | 9 188,1 | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 432,0 | 432,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 7,6 | 6,2 | 81,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | 1 517,2 | 1 517,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: 2.1.skolintos lėšos |  | 770,3 | 770,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Valstybės rezervas |  | 746,9 | 746,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 10-002 programai (1+2+3+4) |  | 11 341,8 | 11 143,5 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO 1 IR 2 PROGRAMOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso: |  | 1 191 223,4 | 1 151 029,5 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Iš jo: valstybės biudžeto lėšos |  | 723 695,0 | 702 173,6 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  | 28 175,0 | 26 740,6 | 94,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 438 816,7 | 421 584,0 | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 536,7 | 531,3 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | 82 295,0 | 82 295,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: skolintos lėšos |  | 81 548,1 | 81 548,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės rezervas |  | 746,9 | 746,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valstybės valdomų įmonių lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 10 valstybės veiklos sričiai „Transportas ir ryšiai“ (1 +2 + 3+ 4) |  | 1 273 518,4 | 1 233 324,5 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Valstybės duomenų agentūra tikslius duomenis skelbs 2026 m. II pusm.

2. 1. Programa 10-001 (F) „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“

Pažangos uždavinių įgyvendinimo pasiekimai

5.3. pažangos uždavinys „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis,  užtikrinti eismo saugumą“

Lietuvos banko duomenimis, palyginti 2025 m. I-III ketv. laikotarpio duomenis su 2024 m. I-III ketv. laikotarpiu, bendras Lietuvos paslaugų eksportas augo 11,9 proc. Bendroje paslaugų eksporto dalyje transporto paslaugos 2025 m. sudarė 44,1 proc., atitinkamai 2024 m. – 47,8 proc. Lietuvos transporto paslaugų eksportas 2025 m. I-III ketv. laikotarpiu buvo 3,3 proc. didesnis, nei jis buvo 2024 m. atitinkamu laikotarpiu (1 grafikas).

1 grafikas. Lietuvos paslaugų eksporto ir Lietuvos transporto eksporto apimčių dinamika

11,9%

3,3 %

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas

Lietuvos užimama centrinė pozicija tarp Vakarų Europos ir Šiaurės šalių turi didelę įtaką transporto paslaugų eksportui. Esant didelei ES rinkos svarbai, Lietuvos transporto įmonės didino investicijas į transporto priemonių parką, kuris atitiktų nustatytus ES reikalavimus, sugebėjo pasinaudoti dėl augančios tarptautinės prekybos išaugusia transporto paslaugų paklausa. Prie veiklos rezultatų prisideda ir tai, kad įmonėms pavyksta išlaikyti ir surasti naujų prekybos partnerių Vakarų šalių rinkose. Išankstiniais duomenimis, 2025 m. transporto paslaugų eksporto apimtis sieks apie 10,8 mlrd. Eur ir apie 3,0 proc. viršys 2024 m. pasiektas transporto paslaugų eksporto apimtis (2 grafikas).

2 grafikas. Transporto paslaugų eksporto apimčių dinamika, mln. Eur

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas, 2025 m. faktiniai duomenys – išankstiniai duomenys

Didžiausią Lietuvos transporto paslaugų dalį sudaro eksportas į ES šalis. 2025 m. I–III ketv. tai sudarė apie 77 proc. (6 255,6 mln. Eur), atitinkamai 2024 m. I–III ketv. laikotarpyje – 77,5 proc. (6 100,8 mln. Eur), bendroje Lietuvos paslaugų eksporto dalyje. Transporto paslaugų eksportas per 2025 m. I–III ketv. augo 3 proc. ir sudarė 8,1 mlrd. Eur. Iš pagrindinių rinkų labiausiai traukėsi transporto paslaugų eksportas į Prancūziją (–9 proc.) ir Italiją (–7 proc.), o sparčiausias augimas fiksuotas Jungtinės Karalystės (+22 proc.), Šveicarijos (+21 proc.) ir Ispanijos (+20 proc.) rinkose. Vokietijos rinka išliko stabili ir beveik nepakito (+0,3 proc.). Tuo pat metu eksportas į Rusiją ir Baltarusiją, 2020 m. užėmęs atitinkamai trečią ir šeštą vietas, 2025 m. smuko iki nereikšmingų apimčių, taip atspindint sektoriaus persiorientavimą į Vakarų rinkas.

Prie Lietuvos transporto paslaugų eksporto augimo prisideda transporto sektoriuje vykdomi investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinus sukuriama konkurencinga, patraukli, saugi transporto infrastruktūra, sudaranti transporto paslaugas teikiančioms įmonėms palankias sąlygas plėsti verslą ir teikti kuo daugiau paslaugų.

Išliekant sudėtingai geopolitinei situacijai regione nacionaliniam saugumui svarbios infrastruktūros vystymas yra vienas iš pagrindinių Susisiekimo ministerijos prioritetų. Todėl labai svarbu, kad pagrindiniam transeuropinio transporto tinklui (toliau – TEN-T) Lietuvoje priskirti keliai atitiktų ES nustatytus reikalavimus. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija ir geležinkelių infrastruktūros tobulinimas yra svarbūs ir reikšmingi ES kariniam ir civiliam mobilumui.

Pagrindiniam TEN-T kelių tinklui Lietuvoje priskiriami du keliai – tarptautiniai transporto koridoriai „Via Baltica“ ir A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Magistralinis tinklo kelias E67 „Via Baltica“ yra strateginio Šiaurės jūros–Baltijos pagrindinio tinklo – transporto koridoriaus dalis.

2025 m. buvo tęsiami rekonstravimo darbai paskutiniame „Via Baltica“ 12 km ilgio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože iki Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos (85,00–97,06 km), metų pabaigoje šiame ruože atvertas eismas. „Via Baltica“ projekto įgyvendinimas suteikia didelę naudą tiek vietiniam, tiek tarptautiniam tranzitiniam eismui. Europos kelių tinkle užtikrintos saugios, atitinkančios transporto srautus, ir kelių kategorijai keliamus ES reikalavimus (Reglamentas Nr. 1315/2013), eismo sąlygas. Taip pat pagerinta transporto paslaugų kokybė, sudarytos patogios sąlygos tarptautiniam bei vietiniam civiliniam ir kariniam susisiekimui. Sutrumpėja kelionės laikas, sumažėja eismo įvykių rizika, pagerintas TEN-T kelių infrastruktūros Lietuvos teritorijoje įvaizdis.

2025 m. pasirašytos sutartys dėl magistralės „Via Baltica“ nuo Kauno iki Latvijos sienos (magistraliniai keliai A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ir A17 Panevėžio aplinkkelis, bendras atstumas – apie 160 km) specialiojo teritorijų planavimo dokumentų parengimo. Tai yra pirmasis žingsnis ruošiantis šiuos „Via Baltica“ ruožus pertvarkyti į šiuolaikišką keturių eismo juostų automagistralę.

2025 m. intensyviai vykdyti kritinės būklės tilto per Kruną (TEN-T kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožas 87,335 km) rekonstravimo darbai, svarbūs pritaikant transporto infrastruktūrą dvejopo (karinio ir civilinio) naudojimo reikmėms – pastatytas dviejų dalių laikinas tiltas, demontuotas vienas esamas tiltas Kaunas–Vilnius kryptimi ir pastatytas naujas. Metų pabaigoje naujai pastatytu tiltu paleistas eismas ir pradėtas antrasis Krunos tilto rekonstravimo etapas. Darbus planuojama pabaigti 2027 m. pradžioje.

Įgyvendinus investicinius projektus TEN-T tinklo keliuose, pagrindinio TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus, 2025 m. sudarė 71,6  proc., o tai yra 5 procentiniais punktais daugiau nei 2023 m.

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A14 Vilnius–Utena užima tarpinę vietą tarp Lietuvos teritoriją kertančių TEN-T  tinklo ir nacionalinių kelių. Ši magistralė yra viena pagrindinių šalies transporto arterijų, vedančių iš šalies sostinės į aplinkines savivaldybes ir užtikrina susisiekimą su Rytų Lietuvos regionu, kurį numatyta įtraukti į naujai formuojamą tarptautinį Pietryčių transporto koridorių (Lazdijai–  Alytus–Vilnius–Utena). Kelias A14 Vilnius–Utena yra vienas problemiškiausių Lietuvoje, tai vienintelis magistralinis kelias su cementbetonio danga, kuri yra susidėvėjusi, deformuota ir kelia pavojų eismo saugai. 2025 m. pradėti ir intensyviai vykdyti šio kelio ruožo nuo Nemenčinės–Maišiagalos sankryžos iki Molėtų (21,50–64,33 km) rekonstravimo darbai. Rekonstruojamame 42,8 km ilgio ruože taip pat įrengiamos 2 požemines laukinių gyvūnų perėjos, iš esmės pertvarkomos 2 sankryžos, atnaujinami autobusų sustojimo peronai ir įrengiami laukimo paviljonai.

Geopolitinės situacijos kontekste karinio mobilumo jungčių stiprinimas išlieka tarp prioritetinių Lietuvos tikslų. 2025 m. AB „Via Lietuva“ aktyviai vykdė dvigubos paskirties – karinės ir civilinės – kelių infrastruktūros pritaikymo darbus. Rekonstrukcijos ir remonto darbai baigti krašto kelyje Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai (9,6–14,3 km ir 21,8–26,3 km), kurio plotis iki remonto buvo mažiau nei 5 m. Užbaigtas įgyvendinti Jonavos aplinkkelio statybos I etapo projektas, parengtas II etapo techninis darbo projektas ir gautas leidimas statybai, pagal kurį numatyta nutiesti naują, beveik 7 km magistralinio kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožą. Įgyvendinus šį projektą, ne tik pagerės eismo saugumo situacija regione, bet ir bus sudarytos geresnės sąlygos karinės technikos judėjimui aplink Ruklos poligoną. Karinio kontrmobilumo priemonių, siekiant didinti atgrasomąjį ir gynybinį valstybės potencialą, įgyvendinimas – specialusis valstybės įpareigojimas AB „Via Lietuva“. 2025 m., įgyvendinant šį valstybės įpareigojimą, 15-oje objektų įrengtos kontrmobilumo priemonės

2025 m. buvo tęsiamas ir kitų valstybinės reikšmės krašto kelių, kurių plotis yra mažiau nei 5 m, modernizavimas – kapitaliai suremontuota daugiau kaip 35 km šių krašto kelių. Darbai baigti valstybinės reikšmės krašto keliuose Nr. 191 Paliūniškis–Vabalninkas (9,1–20,4 km), Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris (3,3–17,7 km). Vykdant šiuos projektus, važiuojamoji dalis rekonstruota ir išplatinta iki 7 metrų, įrengtos dvi eismo juostos skirtingomis kryptimis su saugos juostomis, iš esmės sutvarkyta kita infrastruktūra.

„Rail Baltica“ projektas yra plyno lauko geležinkelio transporto infrastruktūros projektas, kurio tikslas yra integruoti Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą, sujungiant Helsinkį, Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių, Varšuvą. Vystant „Rail Baltica“ geležinkelio liniją ruože nuo Kauno iki Panevėžio buvo vykdomi aktyvūs geležinkelio sankasos ir susijusių inžinerinių statinių statybos darbai 114 km ilgio atkarpoje. Pasirašyta sutartis dėl „Rail Baltica“ elektrifikacijos posistemės projektavimo ir statybos. 2025 m. „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo techninis progresas siekė 17,2 proc., o tai beveik 4 kartus daugiau nei jis buvo 2024 m. (4,4 proc.). 2025 m. pradėtas europinės vėžės bėgių įrengimas, nutiesta 8,8 km. Siekiama, kad 2026 m. statybos darbai apimtų 43 proc. visos I-ojo etapo „Rail Baltica“ geležinkelio linijos. Taip pat 2025 m. vykdytos ir 2026 m. bus tęsiamos projektavimo paslaugų procedūros kituose „Rail Baltica“ geležinkelio linijos geografiniuose ruožuose.

Įgyvendinant investicinius projektus geležinkelių tinklo modernizacijai ir plėtrai, siekiama, kad modernizuoti geležinkeliai atitiktų aukštus techninius ir saugumo standartus, užtikrintų didesnį krovinių ir keleivių srautų efektyvumą bei patikimumą. Pagrindinio ir visuotinio TEN-T geležinkelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus, siekia 78,29 proc. Tai rodo sėkmingą europinės transporto infrastruktūros modernizaciją, didesnį geležinkelių saugumą ir patikimumą, spartesnį krovinių ir keleivių judėjimą bei efektyvesnį tinklo naudojimą.

2025 m. elektrifikuotų geležinkelių dalis visame geležinkelių tinkle sudarė 8 proc. Siekiant padidinti šią dalį, 2025 m. buvo tęsiami geležinkelio ruožo Vilnius–Klaipėda elektrifikavimo darbai, įrengiant 363 km ilgio kontaktinį tinklą (užbaigta 96 proc. darbų), įjungta įtampa baigtame statyti 42 km ilgio Vilniaus geležinkelio mazgo tinkle bei pradėtas jo testavimas, tęsiami darbai geležinkelio ruože Kaišiadorys–Klaipėda, kur pagrindiniuose keliuose jau atlikta virš 95 proc. darbų. Sėkmingai vyksta traukos pastočių prijungimas prie Litgrid tinklo. 2025 m. pajungtos dvi traukos pastotės, 2026 m. planuojama prijungti dar dvi.

Elektrifikavimo programa taip pat apima susijusius elektrinių bei elektrinių-baterinių keleivinių traukinių įsigijimo (eksploatacija nuo 2026 m. spalio mėn.) ir elektrinių lokomotyvų krovinių vežimui įsigijimo (17 vnt., eksploatacija 2028 m.) projektus. 2025 m. spalio 13 d. į Lietuvą atgabentas pirmasis iš įsigyjamų naujų elektrinių traukinių, o gruodžio 15 d. – pirmasis elektrinis-baterinis traukinys.

Labai svarbus valstybinės reikšmės kelių kokybės rodiklis – kelių dangos būklės indeksas (toliau – DBI), kuris, priklausomai nuo kelių reikšmės, gali būti vertinamas nuo labai geros būklės (DBI nuo 0 iki 1), iki labai blogos būklės (nuo 4 iki 5) penkiabalėje sistemoje. Atitinkamai rodiklis parodo, kokia valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga dalis netenkina nustatytų reikalavimų palyginti su bendru valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga tinklu. Suminis kelio DBI – tai apibendrinantis būklės indeksas, apibūdinantis kelio dangos būklę, įvertinant saugumo, komforto ir kitus indeksus.

2025 m. planuota dalį valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių DBI reikšmė viršija leistinas ribas, sumažinti iki 42,63 proc. AB „Via Lietuva“ duomenimis valstybinės reikšmės (krašto)  kelių su bloga kelio dangos būkle dalis 2025 m. pabaigoje sudarė 44,98 proc. (3 grafikas).

3 grafikas. Valstybinės reikšmės (krašto) kelių dangos būklės indekso (DBI) dinamika, proc.

Duomenų šaltinis: AB „Via Lietuva“

Kokybiškas pasiekiamumas oro transportu – būtina Lietuvos ekonomikos plėtros sąlyga,  buvo ir yra svarbu užtikrinti tinkamą skrydžių saugos ir aviacinio saugumo priemonių lygį, skatinti naujų maršrutų atsiradimą bei keleivių srauto augimą Lietuvos oro uostuose. 2025 m.  besitęsianti geopolitinė situacija dėl Rusijos karinių veiksmų prieš Ukrainą, įvairūs veiklos iššūkiai toliau veikė civilinės aviacijos įmones, formavo ir AB Lietuvos oro uostai (toliau – AB LOU) veiklos rezultatus. 2025 m. taikant oro bendrovių veiklos oro uostuose skatinimo ir maršrutų augimo skatinimo programas iš Lietuvos oro uostų skrydžiai buvo vykdomi 113 krypčių (2024 m. – 115 krypčių) (4 grafikas).

4 grafikas. Skrydžių krypčių iš Lietuvos oro uostų skaičius (vnt.)

Šaltinis. AB LOU

2025 m. šalies oro uostų tinkle atsirado naujų skrydžių ir vežėjų – oro linijos „Flydubai“ ir „Israir“. 2025 m. vasaros aviacijos sezonu iš Vilniaus startavo „Wizz Air“ skrydžiai į Bergeną (Norvegija), Budapeštą (Vengrija), Kataniją (Italija), Bilundą (Danija), taip pat – „airBaltic“ skrydžiai į Prahą (Čekija) ir Tiraną (Albanija). Kauno oro uosto skrydžiai buvo organizuojami į Peskarą (Italija), o Palangos oro uoste vasaros aviacijos sezonu pradėti užsakomieji skrydžiai į Antaliją (Turkija) ir Šarm Al Šeichą (Egiptas). Aviacijos žiemos sezono naujiena Palangoje buvo reguliarūs „Wizz Air“ skrydžiai į Norvegijos sostinę Oslą, o iš Vilniaus –  į Turku (Suomija), su „Flydubai“ – į Dubajų (JAE).

Tiek naujai atidaryti maršrutai, tiek prieš pandemiją buvusių krypčių ir įprastinio sezoniškumo atkūrimas ir plėtra turi reikšmingą įtaką valstybės ekonomikai – taip sudaroma patrauklesnė aplinka tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti, skatinama dvišalė prekyba, didėja atvykstamasis turizmas.

Eismo sauga taip pat nepraranda svarbos. Žuvusiųjų skaičius Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose 1 mln. gyventojų 2025 m. yra 11,6 proc. didesnis nei 2024 m. (5 grafikas).

5  grafikas. Žuvusiųjų keliuose skaičiaus 1 mln. gyventojų per metus dinamika, vnt.

Šaltinis: VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

2025 m. žuvo 13 asmenų daugiau  (137 eismo dalyviai) nei 2024 m. (124 eismo dalyvių) (6 grafikas). Nors įgyvendinant saugaus eismo užtikrinimo priemones kiekvienais metais siekiama, kad žuvusiųjų skaičius mažėtų, pastebima, kad nėra nuoseklaus žuvusiųjų skaičiaus mažėjimo. 2025 m. dėl daugelio subjektyvių priežasčių eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičius didesnis nei 2024 m.

6  grafikas. Avarijų, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičiaus keliuose dinamika, vnt.

10,5%

5,3%

0,6%

Šaltinis VšĮ Transporto kompetencijos agentūra

2025 m. eismo įvykių, palyginti su 2024 m., padidėjo nežymiai, tik 0,6 proc., sužeistųjų skaičius padidėjo 5,3 proc., žuvusiųjų skaičius padidėjo net 10,5 proc. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, 2025 m. 32 proc. visų žuvusiųjų buvo automobilių vairuotojai (44 žuvusieji), 29 proc. – pėstieji (39 žuvusieji), 20 proc. – keleiviai (27 žuvusieji), 12 proc. – motociklų vairuotojai (17 žuvusiųjų), ir 7 proc. žuvusiųjų sudarė kiti eismo dalyviai (dviratininkai, mopedų vairuotojai) (10 žuvusiųjų).

Dėl vairuotojų kaltės žuvo net 80 proc. visų žuvusiųjų (109 žuvusieji). Pagrindinė priežastis –  kelių eismo taisyklių pažeidimai (saugaus greičio nepasirinkimas ar leistino greičio viršijimas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą, reikalavimo duoti kelią nevykdymas ir kt.). Pagal šalies regionus didžiausia pažanga pasiekta Marijampolės ir Klaipėdos apskrityse – čia žuvusiųjų keliuose atitinkamai sumažėjo apie 36 ir 33 proc. Situacija pablogėjo Tauragės apskrityje – žuvusiųjų skaičius padidėjo 3 kartus, bei Šiaulių apskrityje – žuvusiųjų skaičius padidėjo 91 proc.

Susisiekimo ministerija kartu su AB „Via Lietuva“, kitais socialiniais partneriais kiekvienais metais įgyvendina įvairias inžinerines saugaus eismo priemones, vykdo aktyvią ir didelės apimties socialinę reklamą, švietėjišką veiklą.  AB „Via Lietuva“ 2025 m. vykdė eismo saugos inžinerinių priemonių diegimo darbus tose vietose, kuriose, tikėtina, gali susidaryti juodoji dėmė. Juodosios dėmės – tai kelio ruožai ar sankryžos, kuriose per pastaruosius ketverius metus įvyko ne mažiau kaip keturi įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose žuvo arba buvo sužaloti žmonės. Juodųjų dėmių kasmet mažėja: 2025 m. jų nustatyta 30, 2024 m. – jų buvo 33, o palyginti su 2020 m. šis skaičius sumažėjo daugiau kaip 30 proc. Ypač reikšmingas pokytis fiksuotas žuvusiųjų statistikoje – jų šiose vietose sumažėjo net 80 proc. Įgyvendindama strateginius valstybės tikslus, AB „Via Lietuva“ 2025 m. įdiegė tokias eismo saugumo priemones pavojingiausiose vietose, kaip papildomas kelio ženklinimas, apšvietimas, greičio mažinimo kalneliai ar atitvarų įrengimas, ir kompleksiniai inžineriniai sprendimai, apimantys sankryžų pertvarkymą, papildomų eismo juostų ar saugos salelių įrengimą. Šių priemonių diegimas prisideda prie eismo įvykių keliuose mažinimo ir realių rezultatų – sumažėjusių juodųjų dėmių skaičiaus keliuose ir didesnio visų eismo dalyvių saugumo. Eismo saugumo statistikos gerinimas išlieka dideliu iššūkiu, nes teigiamoms tendencijoms ateityje išlaikyti būtinos nuolatinės visų institucijų ir eismo dalyvių pastangos, atsakingas elgesys, atidumas ir pagarba vienų kitiems kelyje.

5.4. pažangos uždavinys „Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę“

Analizuojant keleivių vežimą, 2025 m. visomis transporto rūšimis vežta 368,2 mln. keleivių, arba 16,3 mln. keleivių (4,6 proc.) daugiau, nei faktiškai buvo vežta 2024 m. (351,9 mln. keleivių). Vidutiniškai apie 5 proc. keleivių vežama oro, geležinkelių ir vandens transportu, o  apie 95 proc. keleivių – kelių transportu (7 grafikas).

4,7%.

7 grafikas. Keleivių vežimo pagal transporto rūšis dinamika, mln. keleivių

9,1%.

7,2%.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Atsižvelgdama į tai, kad daugiausia keleivių vežama kelių transportu, Susisiekimo ministerija daug dėmesio skiria viešojo transporto ir infrastruktūros plėtrai, siekiant didinti keliavimo viešuoju transportu patogumą ir patrauklumą, kartu mažinant asmeninių transporto priemonių naudojimą ir kuro suvartojimą.  Palyginimui, 1993 m. Lietuvos vežėjai turėjo tik 960 licencijuotų autobusų ir krovininių automobilių, o 2025 m. rugsėjo 1 d. – 9 135 veiklos licencijas, suteikiančias teisę vežti keleivius ir krovinius.

Keliavimą geležinkelių transportu 2025 m. pasirinko 5,9 mln. keleivių arba 7,2 proc. daugiau nei 2024 m. 2025 m. vežimai vietinio susisiekimo maršrutais, palyginti su 2024 m., išaugo 5,4 proc. ir siekė 5,3 mln. keleivių. Keliauti traukiniais skatinama pritaikant maršrutų tvarkaraščius pagal keleivių poreikius, gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir aptarnavimą traukiniuose, plečiant bilietų pardavimo kanalus, taikant dinaminę kainodarą, atnaujinant riedmenų parką, taikant lojalumo programas bei vykdant kitas kampanijas, didinančias keliavimo traukiniais patrauklumą. Skatinant daugiarūšio transporto naudojimą šalyje ir partnerystę su viešojo transporto vežėjais, tęsiamas projekto „jungtinis bilietas“ įgyvendinimas, siūlant keleiviams įsigyti jungtinį traukinio ir autobuso bilietą didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 2025 m. jungtinio bilieto paslauga jau veikė keturiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Populiariausiu vietinio susisiekimo maršrutu išlieka Vilnius–Kaunas–Vilnius (37,9 proc. visų vietinių vežimų), kuriuo per 2025 m. keliavo 2 mln. keleivių.

Strateginiai prioritetai keleivių vežimui geležinkeliais Lietuvoje apima patogaus susisiekimo užtikrinimą tarp Lietuvos didžiųjų miestų, o keleivių pritraukimo priemonių planai apima „Nuo durų iki durų“ (angl. „Door-to-Door“) kelionių vystymą, kelionės paketų kartu su papildomomis paslaugomis siūlymą, bilietų pardavimo kanalų bei dinaminės kainodaros plėtrą.

2025 m. tarptautinio susisiekimo vežimai buvo vykdomi traukiniais į Lenkiją, Latviją ir Estiją, taip pat tranzitiniais traukiniais per Lietuvos Respublikos teritoriją susisiekime su Kaliningrado sritimi. Bendras keleivių skaičius tarptautinių pervežimų segmente 2025 m., palyginti su 2024 m., išaugo 13,5 proc. ir siekė 0,6 mln. keleivių. 2025 m. užtikrintas kasdienis geležinkelio susisiekimas tarp Baltijos šalių sostinių – nuo 2025 m. vasario mėn. bendradarbiaujant su Latvijos ir Estijos partneriais bei suderinus traukinių tvarkaraščius ir patogų persėdimą, maršrutas Vilnius–Ryga–Vilnius prailgintas iki Talino. Traukiniai kasdien kursuoja maršrutu Vilnius–Joniškis–Ryga–Talinas. Per 2025 m. šiuo maršrutu keliavo 98 tūkst. keleivių, iš jų 66 tūkst. tenka tarptautiniam segmentui. 2025 m. taip pat išplėsti tarptautiniai maršrutai į Lenkiją – nuo 2025 m. gruodžio mėn., tęsiant bendradarbiavimą su Lenkijos partneriais, Lenkijos kryptimi į Krokuvą, Ščeciną ir Suvalkus kasdien kursuoja trys traukiniai. 2025 m. Lenkijos kryptimi keliavo 136 tūkst. keleivių, iš jų 49 tūkst. tenka tarptautiniam segmentui.

2025 m. Klaipėdos uostas išlaikė keleivių srautų augimo tendenciją. Jūriniu transportu per uostą atvykusių ir išvykusių keleivių skaičius padidėjo, palyginti su ankstesniais metais, o tai rodo stabilų keltų linijų ir kruizinės laivybos segmentų aktyvumą. 2025 m. per Klaipėdos uostą laivais atvyko ir išvyko apie 415 tūkst. keleivių. Palyginti su 2024 m., kai fiksuota apie 381 tūkst. keleivių, bendras keleivių skaičius išaugo maždaug 9 proc. Augimą daugiausia lėmė tarptautinių keltų reisų paklausa ir kruizinio turizmo plėtra.

Kruizinės laivybos segmentas 2025 m. pasiekė rekordinius rodiklius. Per metus Klaipėdos uoste apsilankė 59 kruiziniai laivai, kuriais atvyko 76,6 tūkst. kruizinių keleivių. Tai yra didžiausias kruizinių keleivių skaičius per visą uosto istoriją ir apie 19 proc. daugiau nei 2024 m. Didėjantis laivais atvykstančių ir išvykstančių keleivių skaičius rodo augantį jūrinių kelionių patrauklumą tiek reguliaraus susisiekimo, tiek turizmo tikslais, stiprėjančias Klaipėdos uosto pozicijas Baltijos jūros regiono keleivinėje laivyboje, teigiamą kruizinio turizmo poveikį miesto ir regiono ekonominei bei turizmo infrastruktūros plėtrai.

2025 m. vidaus vandens kelių transportu keliavo 9,1 proc. mažiau keleivių nei 2024 m. Daugiausiai keleivių yra pervežama vidaus keltais, apie 96 proc. visų keliaujančių vidaus vandens kelių transportu.   Kuršių neriją su žemynine Klaipėdos dalimi jungiantys Smiltynės perkėlos keltai 2025 m. iš viso perkėlė 3,0 mln. keleivių (2024 m. – 3,3 mln. keleivių) ir 358,4 tūkst. transporto priemonių.

2025 m. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai kartu aptarnavo apie 7,2 mln. keleivių – 9,1 proc. daugiau palyginti su 2024 metais (8 grafikas). Tai yra naujas visų laikų Lietuvos pasiekiamumo oru rekordas – ilgalaikės strategijos, kryptingų investicijų ir nuoseklaus darbo rezultatas.

8  grafikas. Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius (mln. žmonių per metus)

Duomenų šaltinis. AB LOU

Didžiausią keleivių skaičių aptarnavo Vilniaus oro uostas – per 5,11 mln. (6,4 proc. daugiau palyginti su 2024 m.). Kauno oro uosto paslaugomis pasinaudojo apie 1,6 mln. keleivių (12 proc. daugiau), o Palangos – beveik 448,4 tūkst. keleivių (18,7 proc. daugiau). Lietuvos oro uostai (Vilniaus, Kauno ir Palangos)  sudarė 40,3 proc. Baltijos rinkos ir aplenkė Rygos oro uostą, kurį 2025 m. rinkosi apie 7,11 mln. keleivių.

Bendras keleivių skaičiaus augimas 2025 m. atspindėjo ne tik didėjančią kelionių paklausą, bet ir kryptingas investicijas į oro uostų infrastruktūrą, paslaugų kokybę bei skrydžių tinklo plėtrą. Lietuvos oro uostų rezultatai sudarė tvirtą pagrindą tolesniam aviacijos sektoriaus vystymui ir prisidėjo prie šalies ekonominio bei turistinio konkurencingumo didinimo. Nauji vežėjai, naujos kryptys ir nuosekliai įgyvendinti modernizacijos bei plėtros projektai žmonėms reiškia paprastesnes ir patogesnes keliones, didesnį pasirinkimą bei geresnes jungtis su pasauliu.

2025 m. Lietuvos oro uostuose 4,4 proc. aptarnauta daugiau skrydžių (59,3 tūkst. vnt.), nei jų buvo aptarnauta 2024 m. (56,8 tūkst. vnt.) (9 grafikas). Palyginti su 2024 m., pernai Vilniuje aptarnautų skrydžių skaičius augo 2,5 proc., Kaune – 8,1 proc., Palangoje – 12,6 proc.

9 grafikas. Lietuvos oro uostuose aptarnaujamų skrydžių skaičius (tūkst. vnt. per metus)

Duomenų šaltinis. AB LOU

Populiariausios reguliarių skrydžių kryptys iš Lietuvos oro uostų pernai, kaip ir ankstesniais metais buvo Londonas, kurį kelionės kryptimi rinkosi daugiau negu 846 tūkst. keleivių. Antra pagal kelionių oru populiarumą kryptis buvo Kopenhaga, toliau rikiavosi Ryga, Varšuva, Frankfurtas. Toliau populiariausių krypčių dešimtuką tęsė: Oslas, Milanas, Stokholmas, Dublinas ir Stambulas. Svarbiausios tarptautinės jungtys buvo tikslingai stiprinamos bendradarbiaujant su partneriais – oro linijų bendrovėmis. Jos didino skrydžių dažnius, keitė orlaivius į didesnius, suteikdamos daugiau vietų keleiviams. Dėl to pernai dar patogiau pasiekiami tapo tokie Europos aviacijos mazgai kaip Amsterdamas, Kopenhaga, Stokholmas, Frankfurtas, Briuselis ar Helsinkis, taip pat Azijos susisiekimo oru centras – Dubajus. Kartu atsivėrė geresnės galimybės planuoti jungiamuosius skrydžius ir keliones į Šiaurės Ameriką, Aziją, Afriką.

Dėl didėjančio skrydžių skaičiaus ir sparčiai augančių keleivių srautų Lietuvos oro uostams vis dar kyla iššūkių, siekiant suvaldyti keleivių procesus ir užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei keleivių patirtį. 2025 m., kaip ir ankstesniais metais, pagrindinės klientų patirties veiklos sritys buvo  infrastruktūros priežiūra ir naujojo Vilniaus terminalo plėtra, švaros ir saugumo užtikrinimas kelionės procese, klientų aptarnavimo kompetencijų vystymas, klientų pažinimas per atliekamus tyrimus ir apklausas, oro uosto bendruomenės vystymas, įtraukiant darbuotojus ir partnerius. Daug dėmesio buvo skiriama klientų aptarnavimo standarto įgyvendinimui ir mokymams, atliekama periodinė kokybės kontrolė darbuotojams bei oro uosto partneriams, teikiamas grįžtamasis ryšys, aptarimai, diskusijos dėl keleivių patirties gerinimo.

2025 m. visomis transporto rūšimis vežta 172,5 mln. t krovinių – tai nežymiai (0,1 mln. t) mažiau nei 2024 m. (172,6 mln.t.), daugiausiai krovinių gabenta kelių transportu – apie 80 proc., geležinkelių transportu – apie 15 proc., vandens transportu – apie 5 proc. (10 grafikas). Didžiausią dalį sudaro tarptautiniai pervežimai, kuriuos daugiausiai lemia kaimyninių šalių politika pervežimų klausimais, ekonominiai pokyčiai regione, pasaulinių rinkų tendencijos ir kt. Krovinių vežimui kelių transportu didelę reikšmę turi patogi susisiekimo keliais infrastruktūra.

2022 m. vasarį prasidėjęs karas Ukrainoje, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų pritaikytos sankcijos Rusijai ir Baltarusijai lemia krovinių, vežamų geležinkelių transportu, srautų mažėjimą, ypač Kaliningrado srities kryptimi. 2025 m. geležinkelio transportu vežamų krovinių kiekis sumažėjo 4,7 proc., palyginti su 2024 m., arba vežta 1,2 mln. t. mažiau, nei 2024 m.

10 grafikas. Krovinių vežimo pagal transporto rūšis dinamika, mln. t.

0,3%

7,2%

-4,7%

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Tradiciškai geležinkeliais gabenami sunkūs ar birūs kroviniai – nafta ir jos produktai, cheminės ir mineralinės trąšos, skalda ir kitos statybinės medžiagos, grūdai. Šių krovinių grupių pervežimai vyravo ir 2025 m. laikotarpiu. Bendri naftos ir jos produktų pervežimai išliko stabilūs, daugiau vežta trąšų ir grūdinių kultūrų, kritimas fiksuotas maisto produktų bei statybinių medžiagų pervežimo segmentuose.

Reikšmingai pasikeitus veiklos sąlygoms, dėmesys krovinių vežimo veikloje ir toliau skiriamas nuosaikiam augimui Lietuvos vidaus rinkoje. Tam skiriamos ir būtinos investicijos vagonų (pusvagonių, grūdvežių) parkui atnaujinti. Santykinė vietinių vežimų dalis bendrose krovinių vežimo apimtyse 2025 m. išaugo iki 65,3 proc., tuo tarpu iki geopolitinių veiksnių sąlygotų pokyčių sudarė apie trečdalį vežtų krovinių kiekio. Vietiniai pervežimai, palyginti su 2024 m., kito neženkliai ir siekė 16,0 mln. tonų. Ataskaitiniais metais vietiniais maršrutais daugiau vežta trąšų, tai lėmė atnaujinta AB „Lifosa“ veikla.

Intermodalinių pervežimų konteineriniais traukiniais apimtys per 2025 m., palyginti su 2024 m., sumažėjo 35,0 proc. iki 68,5 tūkst. TEU. Tam įtakos turi toliau mažėjantys srautai susisiekime su NVS šalimis. Intermodalinių pervežimų puspriekabių traukiniais apimtys išliko stabilios. Šie vežimai 2025 m.  siekė 5 220 puspriekabių, kaip ir 2024 m. Intermodaliniai vežimai vidaus rinkoje į / iš Vilniaus ir Kauno intermodalinių terminalų dėl nekonkurencingos kainodaros, palyginti su autotransportu, ir didelių infrastruktūros mokesčių šiuo metu yra ekonomiškai nepelningi, todėl artimiausiu metu spartus šio srauto augimas nenumatomas. Nuosaikus augimas planuojamas tarptautinėje intermodalinių krovinių vežimo veikloje maršrutu Kauno intermodalinis terminalas – Duisburgas (Vokietija) ir „Rail Baltica“ vėžėje ateityje.

2025 m., kaip ir 2024 m., AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – AB KVJUD) turėjo prisitaikyti prie geopolitinių įvykių pasaulyje sąlygotų pokyčių. 2025 m. Klaipėdos uoste buvo perkrauta apie 39,0 mln. t. krovinių, arba apie 10 proc. daugiau nei 2024 m. (11 grafikas).

11 grafikas. Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, mln. t

Šaltinis: AB KVJUD  duomenys

Ryškiausiai 2025 m. Klaipėdos uoste augo konteinerių krova. Iš viso perkrauta beveik 13 mln. tonų. Tai yra 29 proc. daugiau nei 2024 m., kai konteinerių krova siekė 10,0 mln. tonų ribą. Iš viso per  2025 m. perkrauta 1,3 mln. TEU (standartizuotų konteinerių), o iki šiol rekordiniu laikytas 2024 m. rezultatas – 1,1 mln. TEU – viršijo 22 proc. Palyginti su 2024 m., 2025 m. 19 proc. augo suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krova, kuri siekė 2,4 mln. tonų ribą. Krovos apimčių 2025 ir 2024 m. skirtumą ryškino tai, kad 2024 m. SGD laivas-saugykla „Independence“ dėl planinės patikros ir remonto mėnesį nedirbo. Svarbią dalį bendroje Klaipėdos uosto krovoje ir toliau išlaikė keltais gabenamų transporto priemonių (ro-ro) segmentas, palyginti su 2024 m., ūgtelėjęs 6 proc. ir pasiekęs 6,5 mln. tonų.

Užtikrintas 2025 m. krovos augimas dar labiau stiprino Klaipėdos uosto lyderystę tarp Baltijos valstybių uostų. Pasiekęs 39 mln. tonų krovos ribą Klaipėdos uostas padidino ir savo užimamos rinkos dalį. 2025 m. ji sudarė 41,4 proc., o užpernai siekė 39 proc. Pagal užimamą rinkos dalį po Klaipėdos rikiuojasi Ryga (17,8 proc.), Talinas (14,6 proc.), Lietuvoje veikiantis Būtingės terminalas (9,9 proc.), Ventspilis (9,1 proc.) ir Liepoja (7,3 proc.).

2025 m. krovinių gabenimo srityje AB Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – AB VVKD) pasiekė rekordą pergabendama 1 250 tonų grūdų krovinį vienu reisu. Per 2025 m. vidaus vandenimis pergabenta 65,361 tūkst. tonų krovinių. Šis pergabentų krovinių vidaus vandens keliais skaičius paaugo beveik 22 tūkst. tonų palyginti su 2024 m.

2025 m. Skaitmeninio dešimtmečio ataskaitos duomenimis, Lietuva pasiekė gerų rezultatų 5G ryšio diegimo ir aprėpties srityje –  99,7 proc. apgyvendintų šalies vietovių yra padengta 5G ryšiu, šalis viršija ES vidurkį (94,3 proc.). Nors Lietuva gali pasigirti beveik visuotine 5G ryšio aprėptimi ir nuolatinėmis investicijomis į infrastruktūrą, tačiau vis dar susiduria su iššūkiais plečiant fiksuotojo labai pralaidaus elektroninių ryšių tinklo (VHCN) aprėptį, ypač kaimo vietovėse. Per pastaruosius metus VHCN tinklo aprėptis Lietuvoje didėjo nežymiai ir pasiekė 78,3 proc. Į patalpas įvestų šviesolaidinių linijų (FTTP) aprėptis taip pat auga nežymiai ir siekia 78,3 proc. (šiuo metu ji vis dar viršija ES vidurkį – 69,2 proc.), Lietuva įneša teigiamą indėlį, siekiant ES skaitmeninio dešimtmečio tikslų. Tikėtina, kad Lietuvoje plačiajuosčio ryšio plėtra sulėtėjo dėl to, kad pagrindiniai veiksmai yra nukreipti į 5G tinklų plėtrą, dar neįgyvendinti itin spartaus ryšio infrastruktūros projektai, taip pat reikalingos papildomos investicijos, siekiant gigabaitinio junglumo tikslo Lietuvoje įgyvendinimo.

Susisiekimo ministerija, siekdama įgyvendinti Lietuvos ir ES strateginiuose dokumentuose nustatytus itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus – užtikrinti, kad visiems Europos namų ūkiams būtų prieinamas interneto ryšys, kurio sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir kuri gali būti padidinta iki gigabitinės, toliau įgyvendino Lietuvos Respublikos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros 2021–2027 m. plane numatytas priemones. 2025 m. buvo įgyvendinamas projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ (toliau – ISRI), kurio tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio „baltosiose teritorijose“ socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams bei duomenų perdavimo paslaugų teikėjams. Gigabitinės spartos ryšio prieigą kaimiškose / nutolusiose vietovėse yra planuojama suteikti 5 000 subjektų. Per 2025 m. itin spartaus ryšio galimybė sudaryta 2515 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų. Objektai prijungti itin spartaus ryšio mobiliųjų operatorių bazines stotis prijungus prie šviesolaidinio tinklo ar šviesolaidinėmis linijomis.

Taip pat įgyvendinamas  itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtros projektas (toliau – ISRI-2), statant ryšio bokštus ir tiesiant šviesolaidines kabelių linijas, kurio tikslas užtikrinti gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą šalies „baltosiose teritorijose“ esantiems namų ūkiams ir įmonėms. 2025 m., įgyvendinant  projektą ISRI-2, buvo vykdomos ryšio bokštų statybos, techninės priežiūros, aktyvinės įrangos viešųjų pirkimų procedūros. Pasirašyta 60 ryšio bokštų projektavimo ir statybos sutarčių.

Šie projektai yra reikšmingas žingsnis siekiant užtikrinti labai didelio pralaidumo ryšį ir jo didžiules galimybes komerciškai nepatraukliose Lietuvos kaimo vietovėse. Ilguoju laikotarpiu projektų vykdymo metu sukurta plačiajuosčio ryšio infrastruktūra ir jos teikiamos galimybės tikėtina turės teigiamą poveikį paslaugų prieinamumui ir naudojimui „baltosiose teritorijose“, ir prisidės prie skaitmeninio junglumo, taip pat ir ne mažesnės kaip 100 Mb/s spartos užtikrinimo. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, šiuo metu galimybę naudotis itin spartaus plačiajuosčio ryšio prieiga turi 89,5 proc. Lietuvos namų ūkių.

2025 m. tapo reikšmingi tarptautiniam projektui „Nepertraukiamas 5G ryšys Via Baltica transporto koridoriuje“. Magistralėje pradėti pirmieji praktinio įgyvendinimo darbai, užtikrinantys sklandžią projekto plėtrą ir pasirengimą tolimesniems etapams. 2025 m. m. oficialiai startavo projektas – buvo pasirašytos nacionalinės įgyvendinimo sutartys su pagrindiniais partneriais, įskaitant Lietuvos telekomunikacijų bendroves. Paruoštos techninės ir planavimo priemonės leido pradėti naujos 5G infrastruktūros diegimą – magistralėje numatyta pastatyti radijo bokštus ir aktyvias 5G įrangos vietas, ypač pasienio zonose, kur iki šiol dažnai trūko ryšio. Tai padės užtikrinti nenutrūkstamą ir patikimą mobilųjį ryšį tiek Lietuvos, tiek tarptautiniame transporte. Projektas ne tik modernizuoja transporto magistralę, bet ir kuria sąlygas išmaniems eismo valdymo sprendimams, autonominių transporto priemonių diegimui bei logistikos procesų optimizavimui. Įgyvendinamos priemonės sudaro tvirtą pagrindą, kad iki 2027 m. 5G aprėptis visoje „Via Baltica“ magistralėje būtų nenutrūkstama, o Lietuva taptų modernios ir skaitmeninės transporto infrastruktūros lyderė Baltijos regione.

2023 m. sukūrus teisinę aplinką inovacijų skatinimo priemonei „Sandbox“ (liet. – smėliadėžė) įgyvendinti, kuria siekiama skatinti susisiekimo inovacijas – skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems būtinas 5G ryšys, kūrimą, testavimą ir vystymą, 2025 m. buvo įgyvendinti projektai, kurių apimtyje testuojami ir vystomi inovatyvūs sprendimai, skirti  patogesnėms kelionėms viešuoju transportu, išmaniajam automobilių parkavimui, vairuotojų mokymui ir testavimui, išmaniosios sistemos logistikos sektoriui ir pan., taip pat startuolių idėjos siuntų pristatymo ir krovinių vežimo maršrutų optimizavimui, sprendimai autonomiškai valdomoms judėjimo priemonėms bei kt.

6.1. pažangos uždavinys „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyvių  degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti  transporto sukeliamą aplinkos taršą“

Transporto sektoriaus žalinimas ir taršos mažinimas išlieka vienos iš svarbiausių Susisiekimo ministerijos plėtros programos 2022–2030 m. spręstinų problemų. Susisiekimo ministerija, įgyvendindama NPP 6.1. pažangos uždavinį, siekia sumažinti transporto sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) ir azoto oksidų koncentracijos (toliau – NOx) kiekį, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu: iki 2030 m. ŠESD kiekis turi būti sumažintas iki -14 proc., o NOx kiekis – -51 proc.

Pagal Aplinkos ministerijos skelbiamus skaičiavimus, ŠESD emisijos transporto sektoriuje 2024 m. siekė 5907,7 ktne CO2 ekv., o 2025 m. prognozuojama, kad sumažės ir sieks 5848,9 ktne CO2 ekv. palyginti su 2005 m. NOx išmetimai kelių transporte sudaro 59,9 proc. viso šalies NOx išmetimų kiekio.  2023 m. palyginti su 2005 m., ši tarša sumažėjo ir siekė 22,6 tūkst. t (2005 m. buvo 30 tūks.t, 2022 m.– 22,7 tūkst. t). Palyginimui, 2023 m. ne kelių transporto ir mechanizmų dalis visos šalies išmetimų kiekyje sudarė tik 8,4 proc. (2022 m. – 7,5 proc.). Pagal transporto priemones didžiausius išmetimus (2023 m. duomenys) kelia sunkiasvorės transporto priemonės – iš viso 63,8 proc. viso kelių sektoriaus NOx teršalų, lengvieji keleiviniai automobiliai – 31,4 proc. 2023 m., kaip ankstesniais metais, kelių transporto sektoriuje daugiausia sudeginta dyzelino  – 65,5 tūkst. TJ, palyginimui antras šalyje populiariausias kuras yra benzinas ir sudaro tik 11 tūkst. TJ.

Atsižvelgiant į tai, kad  transporto sektorius sukelia apie trečdalį visos šalies ŠESD taršos, 2025 m. Susisiekimo ministerija kartu su kitomis atsakingomis institucijomis aktyviai vykdė veiklas, susijusias su Lietuvos Respublikos nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021–2030 metams (toliau – NEKSVP), jame numatytų priemonių įgyvendinimu ir pokyčio stebėsena. 2025 m. kovo mėn. Aplinkos ministerijai buvo pateiktas NEKSVP nustatytų transporto sektoriaus priemonių įgyvendinimo progresas, 2025 m. rugpjūčio mėn. pateikti pasiūlymai dėl naujų priemonių įtraukimo, rodiklių pakeitimo ar įgyvendinimo terminų atidėjimo. Paminėtina, kad energetiniam efektyvumui didinti ir taršiausio kelių transporto sektoriaus taršai mažinti Susiekimo ministerija šalia kitų naujų priemonių įtraukimo, pvz. Žalio dyzelino apskaitos reforma, siekiant sutvarkyti duomenų dėl žaliojo dyzelino naudojimo neatitikimą tarp institucijų, tikslesnei ŠESD duomenų apskaitai, taip pat pasiūlė iš esmės peržiūrėti NEKSVP jau esančią priemonę – pradėti tarpinstitucines derybas dėl pirmą kartą šalyje registruojamų automobilių registracijos mokesčio didinimo poreikio.

Pagal Aplinkos ministerijos teikiamus duomenis, 2025 m. ŠESD kiekis, palyginti su 2005 m. lygiu,  transporto sektoriuje sudarys 37,8 proc., jis toliau mažės ir 2030 m. prognozuojama bus sumažintas iki 10,3 proc. Esminės 2025 m. Susisiekimo ministerijos atnaujintos ir pasiūlytos NEKSVP priemonės yra orientuotos į platesnį alternatyviųjų degalų (toliau – AD) naudojimą, AD varomų visų klasių transporto priemonių naudojimo skatinimą, joms įkrauti ar papildyti (elektra, vandeniliu, biodujomis) reikalingos infrastruktūros vystymą, viešojo transporto priemonių atnaujinimą, patrauklumo naudotis viešuoju transportu didinimą, darnaus judumo mieste planų ir su jais susijusių priemonių (pvz., mažos taršos zonos miestuose) įgyvendinimą, bevariklio transporto naudojimo skatinimą (pvz., dviračių takų plėtra), visuomenės ir verslo informavimą, siekiant keisti keliavimo įpročius, ekonomišką ir ekologišką vairavimą, geležinkelių elektrifikavimą ir patrauklumo naudotis geležinkelių transportu didinimą, intermodalinių vežimų skatinimą, tvaresnių degalų tiekimą oro uostuose, orlaivių įkrovimą elektra, vidaus ir jūrų uostų atnaujinimą, pritaikymą AD varomiems laivams, tokių laivų įsigijimą ir kt. veiklas.

Šalies transporto sektoriuje net 97,5 proc. ŠESD išmeta kelių transportas, o 53,8 proc. viso šio kiekio sudaro lengvųjų transporto priemonių išmetamas ŠESD. Vienu iš pagrindinių iššūkių išlieka tai, kad nors gyventojų šalyje mažėja, tačiau šalyje registruotų automobilių skaičius ir toliau auga, o jų dalis pagal pagrindinę naudojamą kuro rūšį išlieka panaši: 2025 m. pabaigoje VĮ Regitra duomenimis bendras lengvųjų automobilių parkas Lietuvoje siekė 1 818 271 vnt. (2024 m. – 1 724 296 vnt.), kurio 64,5 proc. sudarė dyzeliniai automobiliai (2024 m. – 64,8 proc.). Automobilių parkas išlieka senas – vidutinis lengvųjų automobilių amžius Lietuvoje viršija 17 metų, o pirmą kartą šalyje registruojamų automobilių amžius yra vidutiniškai 10,4 metų. Nors 2025 m. elektromobilių skaičius šalyje, palyginti su 2024 m., padidėjo  net 57 proc. (2024 m. pabaigoje buvo 28,8 tūkst. vnt., 2025 m. pabaigoje – 45,3 tūkst. vnt.), tačiau jie sudarė tik ~2,5 proc. visų automobilių skaičiaus. Viešai prieinamų įkrovimo prieigų skaičius 2025 m., palyginti su 2024 m., padidėjo 88 proc. (2024 m. pabaigoje buvo 2,5 tūkst. vnt., 2025 m. pabaigoje –  4,7 tūkst. vnt.), tačiau jų vidutinis naudojimas nepakankamai sparčiai augant elektromobilių skaičiui išlieka žemas ir vidutiniškai sudaro iki 5 proc. Taip pat 2025 m. pabaigoje šalyje registruoti 802 elektriniai autobusai / troleibusai (iš viso šalyje registruoti 8 322 vnt.) ir 18 elektra varomų vilkikų (iš viso šalyje registruota ~113 tūkst. vnt.). Kol kas nėra įrengtos įkrovimo infrastruktūros, skirtos tik sunkiajam transportui.

Vienos svarbiausių užduočių, siekiant sušvelninti klimato kaitą ir sumažinti ŠESD ir NOx išskyrimą transporto, ypač kelių, sektoriuje, apima darnaus judumo kultūros skatinimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą, skatinant alternatyviųjų energijos šaltinių (degalų) naudojimą transporte bei tam reikalingos infrastruktūros sukūrimą, taip  pat –  transporto parko atnaujinimą. Todėl Susisiekimo ministerija, skirdama dėmesį ŠESD ir transportui būdingų oro teršalų daliai Lietuvoje mažinti, tęsia 2022 m. pradėtą įgyvendinti NPP 6.1. uždavinio priemonę „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“:

- iš Modernizavimo fondo nuo 2022 m. vidurio iki  2025 m. pabaigos iš viso išmokėta 41,72 mln. Eur (kas sudaro 83,4 proc. fondo lėšų) kompensacijų 11 962 elektromobilių įsigijimui: juridiniams asmenims – 14,64 mln. Eur už 3 659 naujus elektromobilius, fiziniams asmenims – 27,08 mln. Eur už 2 530 naujų ir 5 773 naudotus elektromobilius. Sulaukus didelio juridinių asmenų susidomėjimo, skirtos lėšos išnaudotos ir kvietimas 2025 m. gruodžio 18 d. uždarytas, o fizinių asmenų kvietimas preliminariai planuojama, kad baigsis 2026 m. I pusmetį.

- tęsiami 2023 m. paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – EGADP), priemones, skirtas įsigyti lengvąsias elektra arba vandeniliu varomas transporto priemones viešajam sektoriui – nuo 2023 m. rugpjūčio iki 2025 m. pabaigos išmokėta 870 tūkst. Eur kompensacijų už 78 įsigytus elektromobilius.

- viešai prieinamų įkrovimo prieigų plėtrai skatinti iš EGADP lėšų 2023 m. rugsėjį – 2025 m. gruodį patvirtinta ir vertinama paraiškų už 7,928 mln. Eur 808 įkrovimo prieigoms įrengti. Pasirašytos finansavimo sutartys dėl 707 prieigų įrengimo.

- 2023 m. buvo pasirašytos finansavimo sutartys dėl 2 vandenilio papildymo stotelių įrengimo iš EGADP lėšų, tačiau dėl vienos stotelės įrengimo 2025 m. pradėta sutarties nutraukimo procedūra.

- 2025 m. pabaigos duomenimis, iš EGADP lėšų skirtas 53,9 mln. Eur finansavimas 248 ekologiškiems miesto ir priemiestiniams autobusams įsigyti.

2025 m. sukurta Viešojo transporto duomenų rinkimo platforma, siekiant surinkti tikslią informaciją ir viešojo transporto atnaujinimo pagal degalus poreikį, tokiu būdu didinant energijos vartojimo efektyvumą pagal realiai šalyje registruotą transporto priemonių skaičių, kuriomis teikiama viešojo transporto paslauga (tik dalis savivaldybių turi savo viešojo transporto parkus, kitos viešojo transporto paslaugą perka iš privačių paslaugą teikiančių keleivių vežimo įmonių). Sisteminami skirtingų šaltinių duomenys, kurie apima savivaldybėse viešojo transporto paslaugas teikiančių transporto priemonių, vežėjų, pervežtų keleivių skaičių, informaciją apie transporto priemonių markes, naudojimų degalų tipą, ridą, amžių, pritaikymą neįgaliesiems ir kt. Pagal platformos duomenis, 2025 m. pabaigoje šalyje iš viso viešojo transporto paslauga buvo vykdoma 3 186 transporto priemonėmis, iš kurių 1 122 naudojo tik iš atsinaujinančių išteklių gaunamus alternatyviuosius degalus, t. y. elektrą ir gamtines dujas. Šių transporto priemonių vidutinis amžius siekia 11,5 metų.  Platformos duomenys yra nuolat atnaujinami.

Ne tik viešojo transporto parkams atnaujinti, tačiau ir didinti viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, visos naujai įsigyjamos transporto priemonės, kuriomis bus teikiama viešojo transporto paslauga turi būti ne tik netaršios, bet ir pritaikytos asmenims su negalia ir riboto judumo asmenims. 2025 m. duomenimis, toks viešojo transporto priemonių (miesto, priemiestinio, tolimojo, keltų, traukinių) Lietuvoje pritaikymas siekė 30 proc.. Šis pritaikymo procentas augs kasmet palaipsniui, įgyvendinant Transporto veiklos pagrindų įstatymo 11 str. nustatytus įpareigojimus, pagal kuriuos nuo 2022 m. lapkričio 1 d. pirmą kartą Lietuvoje registruojamos transporto priemonės (autobusai, troleibusai ir keleiviniai laivai) turi būti pritaikytos asmenims su negalia ir riboto judumo asmenims. Keleiviams geležinkeliais vežti naudojami geležinkelių riedmenys, taip pat turi būti pritaikyti neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Pažymėtina, kad bent asmenims su judėjimo negalia pritaikytos viešojo transporto priemonės sudaro 53 proc. viso viešojo transporto priemonių. Judėjimo negalia yra viena iš labiausiai mobilumą ribojančių negalios formų, todėl būtent šios grupės poreikius atitinkančio transporto dalies augimas yra reikšmingas progreso rodiklis.

Atsižvelgiant į tai, kad suplanuotos Modernizavimo fondo ir EGADP lėšomis finansuojamos priemonėms netaršių transporto priemonių įsigijimo ir įkrovimo infrastruktūros plėtros skatinimui baigsis 2026 m. II ketv., 2025 m. pradėta ieškoti kitų galimų finansavimo šaltinių priemonių tęstinumui užtikrinti ir naujų priemonių iniciavimui. 2025 m. pabaigoje, gavus Modernizavimo fondo komisijos pritarimą, pradėtos rengti galimų priemonių paraiškos (61 mln. Eur, 2026–2030 m.). 2025 m. Europos Komisijai, bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija, taip pat pateiktas Lietuvos socialinio klimato fondo plano projektas su priemonėmis, kurios galėtų būti finansuojamos iš Socialinio klimato fondo  (toliau – SKF) lėšų. Šios priemonės (440 mln. Eur, 2027–2032 m.) bus skiriamos pažeidžiamiems transporto naudotojams, kurių pajamos yra žemos ir kurie susiduria su transporto įperkamumo, pasiekiamumo, prieinamumo problemomis. Parengti priemonių projektai lėšoms iš Modernizavimo fondo ir SKF gauti, apima elektromobilių įsigijimo skatinimą, įkrovimo infrastruktūros išlaikymą ir plėtrą, sunkiasvorių transporto priemonių (krovininių ir autobusų), varomų elektra ir vandeniliu, įsigijimo skatinimą bei reikalingos įkrovimo infrastruktūros vystymą, multimodalinio transporto skatinimą, viešojo transporto ir mokyklinių autobusų parko atnaujinimą, dviračių įsigijimo skatinimą ir dviračių takų plėtrą, užsakomojo transporto plėtra, bei judumo paslaugos piniginės sukūrimą.

Siekiant tinkamai įgyvendinti ES neutralumo klimatui ilgalaikius tikslus ir tarpinių tikslų užtikrinimą – iki 2030 m. sumažinti ES ŠESD emisijas bent 55 proc. – 2025 m. didelis dėmesys taip pat buvo skiriamas su transporto sektoriumi susijusiems ES teisės aktų paketo „Fit for 55“ dokumentams:

- įgyvendinant Reglamento (ES) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation) nuostatas, parengtas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimo projektas, kuris priimtas 2025 m. lapkričio 27 d. LR Seimo posėdyje. Įstatymo pakeitimas įsigaliojo 2025 m. gruodžio 15 d.  Reglamentas aviacinių degalų tiekėjus įpareigoja tiekti aviacinius degalus su įmaišyta tvarių aviacinių degalų (toliau – SAF) dalimi. Nuo 2025 m. sausio 1 d.  SAF procentinė dalis aviaciniuose degaluose turi sudaryti bent 2 proc. Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytos sankcijos už Reglamento pažeidimus ir paskirta atsakingoji institucija – Lietuvos transporto saugos administracija, skirsianti baudas už pažeidimus.

- įgyvendinant 2023 m. rugsėjo 13 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1805 dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako kuro naudojimo jūrų transporto sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB nuostatas, parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Reglamento (ES) 2023/1805 įgyvendinimo“ projektas, kuris 2025 m. gruodžio 5 d. pateiktas suinteresuotoms institucijoms pakartotiniam derinimui. Nutarimu institucijoms priskiriamos funkcijos Reglamente nustatytų reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti. Įvertinus gautas pastabas nutarimo projektas bus teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

Įgyvendinant atnaujinto Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas, pagal  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1804 dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, kuriuo panaikinama Direktyva 2014/94/ES (toliau – AFIR) nuostatas, 2025 m.:

- parengtas Viešai prieinamų įkrovimo prieigų informacinės sistemos (toliau – EV IS) duomenų ataskaitų skelbimo tvarkos aprašas (Susisiekimo ministro 2025-01-24 įsakymas Nr. 3-33), kuriuo siekiama užtikrinti, kad EV IS duomenys būtų plačiau ir paprasčiau prieinami visiems duomenų naudotojams, didinti elektromobilių naudojimo patrauklumą ir įgyvendinti nustatytus elektromobilumo plėtros tikslus.

- patvirtintas Viešai prieinamų įkrovimo prieigų pritaikymo naudotis visoms visuomenės grupėms ir asmenims reikalavimų aprašas (Susisiekimo ir Aplinkos ministrų 2025-03-13 įsakymas Nr. 3-101), kurio tikslas – nustatyti bendrus minimalius įkrovimo prieigų pritaikymo reikalavimus, sudarančius galimybes naudotojams (visoms visuomenės grupėms ir asmenims, įskaitant asmenis su negalia, turinčius ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, ir asmenis, turinčius kitų funkcinių sutrikimų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus asmenis, besilaukiančias moteris, laikinų sutrikimų turinčius asmenis) plačiau ir patogiau naudotis įkrovimo infrastruktūra, ir taip didinti elektromobilių naudojimo patrauklumą, siekiant elektromobilumo plėtros tikslų.

- patvirtintas Elektrinių kelių transporto priemonių naudojimo ir įkrovimo prieigų plėtros Lietuvoje veiksmų planas (Susisiekimo ir Energetikos ministrų 2025-12-19 įsakymas Nr. 3-407), kurio tikslas – atsižvelgiant į ES ir nacionalinius nustatytus tikslus ir reikalavimus, įvertinant esamą situaciją šalyje, numatyti reikalingas priemones ir veiksmus, kuriais būtų didinamas elektrinių kelių transporto priemonių naudojimas ir užtikrinama efektyvi elektrinių kelių transporto priemonių įkrovimo prieigų plėtra Lietuvoje.

Viešai prieinamų įkrovimo prieigų informacinė sistema buvo pritaikyta gauti duomenis ir naujausiu OCPI 2.3 standartu (pagal AFIR reikalavimus). Įkrovimo operatoriai dar neperduoda duomenų šiuo standartu, todėl aktyviai ieškoma praktinių naujo standarto testavimo galimybių. Sistema teikia apibendrintus duomenis apie Lietuvoje veikiančias viešai prieinamas įkrovimo prieigas, taip pat detalias kas mėnesines ataskaitas. Atlikti sistemos modulio atnaujinimo darbai (atnaujintas svetainės dizainas, pakeistas žemėlapis), sistema pritaikyta naudoti per mobiliuosius įrenginius. 2025 m. pabaigoje, pagal sistemos duomenis, įkrovimo paslaugą šalyje vykdė 47 įkrovimo operatoriai įrengtose 4,6 tūkst. viešai prieinamose įkrovimo prieigose (2024 m. pabaigoje įkrovimo prieigų buvo 2,5 tūkst. vnt., t. y. jų skaičius padidėjo beveik dvigubai).

Parengtas ir 2025 m. Europos Komisijai pateiktas transporto sektoriuje naudojamų alternatyviųjų degalų rinkai plėtoti ir atitinkamai infrastruktūrai diegti skirtas Nacionalinės politikos sistemos projektas, kuris  apima: rinkos dabartinės padėties ir būsimos raidos, kiek tai susiję su transporto sektoriuje naudojamais alternatyviaisiais degalais, vertinimą, alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtros vertinimą, atsižvelgiant į galimybę naudotis alternatyviųjų degalų infrastruktūra vykdant įvairiarūšį vežimą; nacionalinius tikslus, uždavinius ir planuojamas ar patvirtintas priemones, būtinas privalomų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, bei įgyvendinimui suplanuotą finansavimą. Atsižvelgiant į Europos Komisijos pastabas ir pasiūlymus, galutinę Nacionalinę politikos sistemą (įgyvendinant AFIR nuostatas), patvirtintą Vyriausybės protokoliniu sprendimu, planuojama pateikti Europos Komisijai 2026 m. I ketv.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas – vienas iš svarbiausių ES ir Lietuvos nacionalinių tikslų. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, didžiausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas įvertinus efektyvumo priemonių ekonominį pagrįstumą yra pramonės, pastatų ir transporto sektoriuose. Oficialiosios statistikos portalo duomenis, transporto sektoriuje suvartojama apie 38 proc. visos galutinės energijos, todėl būtina šiame sektoriuje didinti energijos suvartojimo efektyvumą ir diegti su juo susijusias priemones. Pagrindinis Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslas energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje – užtikrinti, kad: iki 2030 m. pirminės ir galutinės energijos intensyvumas būtų 1,5 karto mažesnis negu 2017 m.; iki 2050 m. – apie 2,4 karto mažesnis negu 2017 m.. Pagrindinės strateginio energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslo pasiekimo transporto sektoriuje kryptys: didinti energijos vartojimo efektyvumą transporto sektoriuje, atnaujinant automobilių parką, pereinant prie modernaus ir efektyvaus viešojo transporto, optimizuojant transporto ir alternatyvių degalų panaudojimo infrastruktūrą, ją elektrifikuojant ar naudojant alternatyvius degalus. Energijos vartojimo efektyvumo didinimui svarbu ne tik elektrą naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtra, bet ir jų skatinamas krautis įkrovimo infrastruktūroje, kurioje tiekiama elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI).

Siekiant koordinuoti viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtrą ne tik pagal AFIR reikalavimus, tačiau ir nacionalinių tikslų įgyvendinimo užtikrinimą, dėl energetinio efektyvumo ir AEI naudojimo didinimo, ŠESD ir iškastinių degalų mažinimo, 2025 m. taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas savivaldybių teritorijose, vietinės reikšmės keliuose, iki 2030 m. planuojamų įrengti viešai prieinamų įkrovimo prieigų planams (toliau – Planai). Vadovaujantis Alternatyviųjų degalų įstatymo 23 str. nuostatomis, savivaldybės suderinusios su Susisiekimo ministerija, tvirtina Planus, kuriuose numatoma iki 2030 m. įrengti viešai prieinamas įkrovimo prieigas. Savivaldybės privalo atnaujinti Planus ne rečiau kaip kas trejus metus arba esant kitam poreikiui. Šiuose Planuose turi būti nurodytos prioritetinės vietos viešai prieinamoms įkrovimo prieigoms įrengti. Atnaujindama Planus savivaldybė privalo užtikrinti viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtrą tose vietose, kuriose privatus sektorius negali įrengti prieigų (valstybinė žemė patikėjimo teise valdoma savivaldybės).

Savivaldybės, įgyvendindamos Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas, privalo ne tik derinti Planus, tačiau ir kartą per metus teikti informaciją apie planuojamą ir pagal Planus jau įrengtą įkrovimo infrastruktūrą. 2025 m. eigoje visų savivaldybių pateikti duomenys apie Planus, jų įgyvendinimą ir pakeitimus yra sisteminami, atnaujinami ir atvaizduojami žemėlapyje. Pagal 2025 m. pabaigoje Susisiekimo ministerijos susistemintus duomenis, 60 savivaldybių yra parengusios ir suderinusios Planus su Susisiekimo ministerija; 49 iš 60 savivaldybių yra patvirtinusios Planus ir pradėjusios jų įgyvendinimą. Planuose numatytas poreikis įrengti ~5,2 tūkst. viešai prieinamų įkrovimo prieigų, iš kurių ~2,3 tūkst. įprastos galios (iki 22 kW imtinai) ir 3 tūkst. didelės galios (virš 22 kW). Bendra planuojamą įkrovimo prieigų galia – ~187 MW. Iš Planuose numatytų įkrovimo prieigų 638 yra įrengtos. Šie duomenys yra atnaujinami ir nuolat kintantys. Siekiant spartinti viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtrą savivaldybėse pagal Planus, Finansų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos užsakymu 2025 m. parengtos ir savivaldybėms pristatytos Rekomendacijos (gairės) ir pavyzdiniai dokumentų šablonai, savivaldybių viešiesiems konkursams organizuoti dėl viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimo.

2025 m. buvo įgyvendinta viešinimo kampanija „Persėsk į elektromobilį“, kurios  tikslas – paskatinti visuomenę, viešąjį sektorių ir verslą persėsti į elektromobilius, plėsti įkrovimo infrastruktūrą, bei informuoti apie tam taikomas finansines priemones. Kampanija pasiekė 2,38 mln. kontaktų, vaizdo turinys peržiūrėtas 91 tūkst. kartų, reklama socialiuose tinkluose parodyta 668 tūkst. kartų, o banerinės reklamos automobilių pardavimo portale – 1,1 mln. kartų, taip pat buvo įrengti devyni informaciniai lauko stendai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. Kampanijos metu buvo publikuojamos laidos ir straipsniai. Pažymėtina, kad  viešinimo kampanija buvo vykdyta ir  2023–2024 m. Pagrindiniai jų tikslai buvo orientuoti į  visuomenės informavimą ir elektromobilumo populiarinimą, skatinant keisti keliavimo įpročius,  o 2025 m. – daugiau į tikslines auditorijas, akcentuojant finansinių skatinimo priemonių taikymą, gilesnio turinio temos komunikavimą – kaip pasirinkti elektromobilį ir kodėl juo važiuoti apsimoka. Paminėtina, kad viešinimo kampanija yra finansuota ES LIFE programos lėšomis Susiekimo ministerijai ir toliau aktyviai dalyvaujant LIFE integruotojo projekto “Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ 2022–2030 m. veiklose.

2025 m. įgyvendintas ir tarptautinis Interreg Baltijos jūros regiono projektas „Tarptautinio vandenilio pildymo stotelių tinklo vilkikams kūrimas“ (HyTruck). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2022 m. sausio mėn. – 2025 m. gruodžio mėn.) kartu su Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos partneriais atlikta: sukurtas erdvinio planavimo priemonių rinkinys, skirtas nustatyti tinkamas vietas vandenilio pildymo stotelių infrastruktūrai; parengtos vandenilio pildymo infrastruktūros planavimo gairės, suteikiančios viešosioms institucijoms nuoseklią metodiką vietos parinkimui ir projektavimui; parengtas techninių standartų katalogas, kuriame apibendrinti esami ir kuriami sunkiojo transporto vandenilio pildymo standartai; atlikta technoekonominė analizė, kuri nagrinėja ekonomiškai veiksmingus žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo į stoteles sprendimus; įgyvendintos veiklos penkiuose pilotiniuose regionuose, tarp kurių ir Lietuvos Kauno ir Panevėžio regionai, ir kurių įgyvendinimo metu parengtos regioninės erdvinio vystymo koncepcijos, apžvelgta esama padėtis, veiklos sąlygos ir identifikuotos potencialios vietos vandenilio pildymo infrastruktūrai kurti; parengta tarptautinė vandenilio stotelių erdvinio vystymo koncepcija Baltijos jūros regionui; parengtos finansavimo ir politikos rekomendacijos; pasirašytas memorandumas tarp projekto partnerių, kuriuo įsipareigota toliau tęsti bendradarbiavimą siekiant platesnio vandenilio panaudojimo sunkiajame transporte.

2025 m. AB „Via Lietuva“ toliau vykdė darnaus judumo infrastruktūros tvarkymo ir plėtros projektus šalyje – prie valstybinės reikšmės kelių įrengta ar sutvarkyta 27,285 km pėsčiųjų ir dviračių takų, paskelbti viešojo pirkimo konkursai dėl pėsčiųjų ir dviračių takų ruožų, kurių bendras ilgis – kiek daugiau nei 50 km, įrengimo ar sutvarkymo.  Darnaus judumo infrastruktūros tvarkymo ir plėtros projektai skatina darnų judumą – mažinamos ŠESD emisijos, transportui būdingų oro teršalų dalis, prisidedama prie dviračių infrastruktūros tinklo plėtros šalyje, gerinamos sąlygos vietoves pasiekti bevarikliu transportu, skatinama judėti tvariau ir sveikiau.

AB KVJUD nuosekliai įgyvendina darnios plėtros ir aplinkos tausojimo priemones, siekdamas mažinti veiklos poveikį aplinkai ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų. AB KVJUD orientuojasi į technologinius sprendimus, energetinį efektyvumą ir tarptautinių aplinkosaugos standartų taikymą. Svarbiausi pasiekimai apima žaliojo vandenilio technologijų diegimą, skirtą alternatyvių degalų naudojimui uosto veikloje ir transporto sektoriuje, taip pat krantinių elektrifikavimo projektus, leidžiančius sumažinti laivų išmetamų teršalų kiekį stovėjimo metu. Be to, atnaujinamas uosto tarnybinių laivų parkas, diegiant hibridinius ir aplinkai draugiškus sprendimus. Uoste įdiegta aplinkos vadybos sistema ir taikomi „žaliojo uosto“ principai užtikrina sistemingą oro taršos, triukšmo ir kitų aplinkos rodiklių stebėseną. Investicijos į žaliąją infrastruktūrą ir atsinaujinančią energetiką sudaro pagrindą ilgalaikei, subalansuotai uosto plėtrai. Įgyvendintos priemonės rodo AB KVJUD siekį išlikti konkurencingu, moderniu ir aplinkai atsakingu transporto bei logistikos centru Baltijos jūros regione.

2.2. Tęstinės veiklos uždavinių įgyvendinimo pasiekimai

11.1 tęstinės veiklos uždavinys „Užtikrinti optimalų transporto (kelių, vandens, geležinkelių ir oro), pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą, kooridinuoti šių sričių veiklą“

Įgyvendinant programos tęstinės veiklos uždavinį siekiama užtikrinti subalansuotą transporto, pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą. Buvo tęsiami regioninės ir vietinės reikšmės kelių tinklo modernizavimo ir remonto darbai, užtikrinama kelių priežiūra ir eismo sauga, plėtojama vandens transporto sistema modernizuojant jūrų ir vidaus vandenų transporto infrastruktūrą ir sudarant sąlygas vystyti daugiarūšį (multimodalinį) ir įvairiarūšį (intermodalinį) transportą, atnaujinama ir modernizuojama viešoji geležinkelių infrastruktūra, gerinama keleivių aptarnavimo kokybė Lietuvos oro uostuose.

2025 m. AB „Via Lietuva“ tęsė ne tik strateginių kelių infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimą, bet ir atliko regioniniam susisiekimui svarbių  krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcijas. 2025 m. iš viso buvo atnaujinta 120,2 km valstybinės reikšmės kelių.  AB „Via Lietuva“,  įgyvendindama aplinkosauginius ir eismo saugos projektus, įrengė 5,45 km triukšmo valdymo priemonių, beveik 40 km laukinių gyvūnų apsaugos sistemų, 14 žiedinių sankryžų. Per rekordiškai trumpą laiką – 6 mėn. – žiedinė sankryža įrengta magistraliniame kelyje A13 Klaipėda–Liepoja (ties 30,2 km). Ši, buvusi keturšalė, sankryža buvo viena avaringiausių Lietuvoje. Taip pat sutvarkytos 43 vieno lygio (šviesoforais reguliuojamos ir nereguliuojamos) sankryžos. Triukšmo valdymo priemonių (triukšmo užtvarų) įrengimas prisideda prie visuomenės sveikatos gerinimo ir neigiamo triukšmo poveikio aplinkai mažinimo, laukinių gyvūnų apsaugos sistemos gerina eismo saugą, žiedinės sankryžos užtikrina didesnį eismo laidumą. Šio tipo sankryžos yra saugiausios, nes eliminuojami kairieji posūkiai ir sankryžų kirtimas tiesiai, todėl mažėja sankryžos konfliktinių taškų.

2025 m. buvo toliau atnaujinama pėsčiųjų infrastruktūra – per metus atnaujinta arba naujai įrengta 113 pėsčiųjų perėjų (iš kurių 75 vnt. iš nesaugių pėsčiųjų perėjų prioritetinės eilės), paskelbti pirkimai bei pasirašytos sutartys dėl dar 102 perėjų sutvarkymo, kurų darbai bus vykdomi 2026 m.

2025 m. vykdydama iškeltą tikslą – spartesnį valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimą, Susisiekimo ministerija atnaujino standartizuotas kelio dangų projektavimo taisykles, kuriose numatyta, kad mažo intensyvumo keliuose su žvyro danga galima taikyti supaprastintas dangos  konstrukcijas, leidžiančias maksimaliai panaudoti esamą žvyrkelio dangą ir jos medžiagas. 2025 m. pasirašyta 19 sutarčių dėl daugiau nei 100 km žvyrkelių asfaltavimo, pradėti darbai trijuose ruožuose, kurių bendras ilgis – apie 20 km. 2026 m. planuojama asfaltuoti apie 100 km kelių su žvyro danga. Įgyvendinus projektus, pagerės kasdienis žmonių susisiekimas, bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti pagrindinius kelius, rajonų centrus, patogiai nuvažiuoti į ugdymo, gydymo įstaigas, pagerės žmonių gyvenimo kokybė, sveikata, sumažės automobilių eksploatacijos išlaidos, bus  tausojama aplinka. Kokybiškos gyvenimo sąlygos, patogus susisiekimas skatina regionų plėtrą bei turizmą

Nuolatinė ir periodinė valstybinių kelių priežiūra, kelių remontai 2025 m. buvo ir toliau išlieka esminė racionali priemonė užtikrinant saugų ir komfortišką judumą jau sukurtais keliais, sudaranti prielaidas išsaugoti jau įvykdytas investicijas. Siekiant užtikrinti kelių priežiūros kokybę, 2025 m. buvo atlikti prevenciniai patikrinimai 1 802 kilometruose, kurių metu buvo vertinama atliekamų nuolatinės ir periodinės priežiūros darbų kokybė.

AB „LTG Infra“, siekdama užtikrinti saugą ir sklandų pagrindinių veiklų tęstinumą, 2025 m. toliau vykdė pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo darbus, įgyvendino iešmų keitimo programą, remontavo defektinius tiltus, pervažas, pakeitė kondicionavimo sistemas infrastruktūros objektuose, vykdė kitus turto atnaujinimo darbus.

2025 m.  AB VVKD  eksploatavo 500 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių  (12 grafikas).

12 grafikas. Eksploatuojamų vandens kelių ilgis, km

Duomenų šaltinis: AB VVKD

Navigacijos trukmės ilginimas yra vienas svarbiausių AB VVKD prioritetų.  2025 m. pradžioje, atšilus orams ir nestebėjus ledonešio grėsmės, navigacijos sezonas pradėtas kovo 20 d., jo pabaiga paskelbta 2025 m. gruodžio 10 d. 2025 m. navigacijos sezonas buvo išlaikyta 265 paras (13 grafikas) kaip ir 2024 m.

13 grafikas. Navigacijos trukmė, paros

Duomenų šaltinis: AB VVKD

2024 m. buvo pradėta ir 2025 m. užbaigta Marvelės krovininio uosto infrastruktūros plėtra. Uoste įvykdyti infrastruktūros darbai, kurie apima 10 000 m² naujos trinkelių dangos įrengimą, lietaus vandens surinkimo sistemų ir betoninės atraminės sienelės statybą. Projektas buvo vykdomas laikantis „žaliojo pirkimo“ principų. Tai reiškia, kad visi darbai ir naudojamos medžiagos atitinka griežtus aplinkosaugos standartus.

Įmonė prisidėjo prie reikšmingų vidaus vandens infrastruktūros atnaujinimo darbų bendradarbiaujant su miestų ir rajonų savivaldybėmis. 2025 m. rugpjūčio mėn. vykdyti Kintų įplaukos atnaujinimo darbai, kurių metu išvalytas 580 metrų ilgio ruožas. Atnaujinus įplauką užtikrinamas saugesnis laivų judėjimas turistams ir bendruomenei. 2026 m. navigacijos sezono metu planuojami panašaus pobūdžio įplaukos valymo darbai Šturmuose.

Vykdoma veikla, įgyvendinamos įvairios priemonės lemia registruotų vandens transporto priemonių skaičiaus augimą, kuris nuo 2021 m. iki 2025 m. padidėjo 12,9  proc. arba 3 255  vnt. (14 grafikas).

14 grafikas. Registruotų vandens transporto priemonių skaičius, vnt.

Duomenų šaltinis: Lietuvos transporto saugos administracija

Augantis laivybos potencialas pastebimas ne tik Kaune ir uostamiestyje, Nemuno upės aukštupyje (Prienuose, Birštone ir Druskininkuose), bet ir visoje Lietuvoje.

2025 m. Susisiekimo sektoriaus valstybės valdomos įmonės (toliau – VVĮ) ir toliau  veiklą vykdė esant sudėtingoms geopolitinėms sąlygoms ir ekonominiam neapibrėžtumui regione. Tačiau, nežiūrint į tai,     VšĮ Valdymo koordinavimo centro duomenimis, 2025 m. pirmą  pusmetį transporto sektorius išliko antras pagal dydį Lietuvos ekonomikos sektorius po energetikos sektoriaus, lenkiantis tokius sektorius kaip miškininkystė, statyba ir nekilnojamojo turto operacijos.  Antrąjį pagal dydį – susisiekimo sektorių sudarė 10 įmonių, kurios bendrai valdė 4,5 mlrd. Eur  turto, o per pirmąjį 2025 m. pusmetį apyvarta siekė 463,3 mln. Eur  arba 19,6 proc. viso VVĮ portfelio apyvartos.

Kad pasiekiama gerų rezultatų transporto srityje rodo tokio rodiklio, kaip transporto ir logistikos sektoriaus sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės (toliau – BPV) augimas (15 grafikas). Išankstiniais duomenimis, 2025 m. transporto ir logistikos sektoriuje BPV sukurta 2,2 proc. daugiau nei 2024 m.

15 grafikas. Transporto ir logistikos sektoriuje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės dinamika, mln. Eur

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Lietuva, turėdama išplėtotą  transporto infrastruktūrą, yra svarbi transporto ir logistikos paslaugų valstybė, todėl susisiekimo sektoriaus indėlis į bendrą šalies sukuriamą BPV yra reikšmingas. Transporto ir logistikos sektoriaus sukuriamos BPV indėlis į visą šalies ekonomiką sudaro apie 11 proc.

Susisiekimo sektoriaus VVĮ 2025 m. už 2024 m. sumokėjo 70,7 mln. Eur dividendų ir tai yra 1,5 karto daugiau nei buvo sumokėta 2024 m. už 2023 m. dividendų ir pelno įmokų. (3 lentelė).

3 lentelė. Pagrindiniai Susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių veiklos rodikliai (mln. Eur)

| Akcinė bendrovė | Pajamos |  | Grynasis pelnas |  | Sumokėti dividendai ir pelno įmokos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 m. (faktas) | 2025 m. (laukiamas) | 2024 m. (faktas) | 2025 m. (laukiamas) | 2024 m. už 2023 m. | 2025 m. už 2024 m. |
| 1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupė | 504,4 | 507,3 | 36,9 | 38,5 | 13,0 | 33,3 |
| 2. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 61,2 | 61,5 | 25,3 | 20,6 | 19,6 | 19,0 |
| 3. AB „Smiltynės perkėla“ | 9,9 | 9,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| 4. AB Vidaus vandens kelių direkcija | 5,6 | 5,9 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. AB Lietuvos oro uostai | 65,9 | 72,1 | 11,2 | 1,6 | 5,1 | 6,9 |
| 6. AB „Oro navigacija“ | 33,4 | 37,3 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 |
| 7. AB „Kelių priežiūra“ | 137,4 | 141,9 | 7,0 | 4,8 | 0,0 | 3,1 |
| 8. AB „Via Lietuva“ | 23,8 | 26,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. AB Lietuvos paštas | 110,6 | 130,0 | 0,2 | 7,5 | 3,1 | 2,2 |
| 10. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | 17,6 | 17,2 | 1,2 | 3,0 | 1,7 | 1,2 |
| 11. AB „Viamatika“ | 9,4 | 9,1 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
| 12. AB „Detonas“ | 5,0 | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Viso VVĮ: | 984,2 | 1021,5 | 90,7 | 83,4 | 47,2 | 70,7 |

Duomenų šaltinis: Susisiekimo ministerijos suvestiniai duomenys

Susisiekimo ministerijos pavaldume esančių akcinių bendrovių 2025 m. veiklos laukiami finansiniai rezultatai:

- gautos pajamos (1 021,5 mln. Eur) yra 3,8 proc. (37,3  mln. Eur) didesnės nei 2024 m. (984,2 mln. Eur), tačiau 3,7 proc. (39,4 mln. Eur) mažesnės nei planuota gauti pajamų per 2025 m. (1 060,9 mln. Eur);

- EBITDA (293,5 mln. Eur) yra 2,2 proc. didesnė nei planuota (287,3 mln. Eur) per 2025 m., o EBITDA marža yra tokia pati kaip ir buvo 2024 m. (~29 proc.) ir viršija 2025 m. planuotą (27,1 proc.);

- grynasis pelnas (83,4 mln. Eur) yra 0,8 proc. didesnis nei planuota uždirbti (82,7 mln. Eur) grynojo pelno per 2025 m., o grynojo pelno marža (8,2 proc.)  yra apie 10 proc. mažesnė už 2024 m. turėtą pelno maržą (9,2 proc.).

Vienas iš Susisiekimo ministerijos siekių – skaidri, maksimalią naudą valstybei kurianti ministerijos bei visų jos reguliavimo srities įmonių ir įstaigų veikla. Susisiekimo ministerija, siekdama, kad sektoriaus veikla atitiktų gyventojų poreikius ir lūkesčius, vykdo klientų patirties valdymo tyrimus, pasitelkdama Net Promoter Score (toliau – NPS) rodiklį ir tyrimų metodologiją, t. y. tiria klientų (piliečių) pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities transporto sektoriaus įmonių teikiamomis paslaugomis. 2025 m. gyventojų pasitenkinimas judumu sudarė 54,04 proc. (16 grafikas.)

16 grafikas. Gyventojų pasitenkinimas judumu, proc.

Duomenų šaltinis: Susisiekimo ministerijos suvestiniai duomenys

Prie klientų rekomendavimo indekso (NPS) rezultato daugiausiai prisidėjo puikūs AB KVJUD, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB LOU teikiamų paslaugų vertinimai, visų šių įmonių klientų rekomendavimo indeksas viršijo 55 proc. AB KVJUD paslaugų kokybę palankiausiai vertino laivų kapitonai, pabrėždami aukštą locmanų profesionalumą bei vilkikų paslaugų prieinamumą ir kokybę. AB „Lietuvos geležinkelių“ klientai teigiamai atsiliepė apie bendrovės pastangas gerinti kelionės patirtį, atnaujinant riedmenis ir modernizuojant keleivių informavimo sistemas. AB LOU atliktame paslaugų kokybės vertinime klientai palankiai įvertino atnaujintas maitinimo ir prekybos vietas bei pagerintą eilių valdymo infrastruktūrą. 2025 m. AB LOU atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 9 iš 10 žmonių pastebi, jog šalies susisiekimo oru kokybė per pastaruosius metus pagerėjo. Respondentai įvardijo svarbiausiais pokyčiais bendradarbiavimą su tradicinėmis oro linijomis, investicijas į infrastruktūrą ir darbuotojus bei skrydžių skatinimo modelių diegimą.

Iš esmės galima teigti, kad ministerijos strateginiai tikslai pasiekti. Tikslų pasiekimą atspindintys svarbiausi susisiekimo sektoriaus rodikliai parodo, kad susisiekimo sektorius išlieka kertiniu šalies ekonomikos ramsčiu. Įgyvendinant susisiekimo sektoriaus investicinius projektus, modernizuojama transporto infrastruktūra, teikiamos konkurencingos ir kokybiškos transporto ir ryšių paslaugos, dėl ko išlieka gana aukšti, patys svarbiausi ir parodantys, kad veikla vykdoma teisinga linkme, gyventojų ir verslo pasitenkinimo judumu rodikliai.

2.2. Programa 10-002 (V) „Susisiekimo ministerijos valdymo programa“

11.1 tęstinės veiklos uždavinys „Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą“

Įgyvendinant programos tęstinės veiklos uždavinį buvo koordinuojama ministerijos veikla ir Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 151 „Dėl Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, numatytų veiksmų įgyvendinimas.

2025 m. buvo įgyvendinti šie veiksmai:

1.7.6 veiksmas. Įtvirtinti kokybiškų universaliųjų pašto paslaugų modelį ir išplėsti paštomatų naudojimą universaliosioms pašto paslaugoms teikti regionuose.

Veiksmui įgyvendinti parengti kokybiškų universaliųjų pašto paslaugų modeliui įtvirtinti reikalingi teisės aktai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 20 d. įsakymu „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintas universaliosios pašto paslaugos teikimo reikalavimų aprašas, kuriuo nustatyti nauji paštomatų tinklo reikalavimai bei nustatyta, kad universaliosios pašto paslaugos paštomatais būtų teikiamos nuo 2027 m. sausio 1 d. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas vykdo paštomatų diegimo darbus ir plečia jų tinklą visoje Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. rugpjūčio 6 d. nutarimais Nr. 568 „Dėl Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos ir periodinių leidinių pristatymo paslaugos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos ir periodinių leidinių pristatymo paslaugos kompensavimo tvarkos aprašas (panaikinant ankstesnes atskiras kompensavimo taisykles) ir universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarkos aprašas, kuriuo atnaujinta universaliosios pašto paslaugos teikėjo atrankos ir įpareigojimo teikti universaliąją pašto paslaugą procedūra.

8.1.1 veiksmas. Sukurti tvarų kelių priežiūros ir plėtros finansavimo modelį, parengiant Valstybinio kelių fondo veiklos principus reglamentuojančius teisės aktus.

2025-06-30 Seimas priėmė Valstybinio kelių fondo įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimo projektų paketą. Priėmus Valstybino kelių fondo įstatymą ir susijusių teisės aktų pakeitimus, nuo 2026 m. sausio 1 d. pradeda veikti Valstybinis kelių fondas, skirtas finansuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, jų pritaikymą valstybės gynybiniams pajėgumams ir civilinei saugai stiprinti bei aplinkkelių tiesimą. Fondas padės užtikrinti stabilų valstybinės reikšmės kelių finansavimą, sustabdyti kelių būklės blogėjimą ir pradėti sistemingą jos gerinimą, taip pat padidinti Lietuvos ekonominį konkurencingumą ir regionų pasiekiamumą, sustiprinti nacionalinį saugumą, efektyviau planuoti ir įgyvendinti strateginius projektus.

Valstybinio kelių fondo lėšas sudarys įvairūs šaltiniai – ne tik valstybės biudžeto lėšos, bet ir kelių naudotojo mokesčio ir kelių rinkliavos įplaukos, transporto priemonių registracijos mokesčiai, pajamos iš baudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, kelių mokesčių nesumokėjimą ir kitos pajamos. Į fondą taip pat keliaus pasiskolintos lėšos, pajamos už investuotas laisvas fondo lėšas ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Pažymėtina, kad dauguma Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatytų veiksmų perkelti ir vykdomi įgyvendinant Dvidešimtosios  Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 895 „Dėl Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

III. SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI

4 lentelė. VVĮ pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Valstybės valdomos įmonės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) | Faktinės rodiklių reikmės |  | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) |  | Planuojamos rodiklių reikšmės* |  |  | Laukiamas faktas už 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. | 2024 m. |  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. AB Lietuvos paštas | Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | 13,9 | 8,3 | Pelningumas | Vidutinis metinis koreguotas EBITDA, mln. Eur | ≥4,1 |  |  | 12,1 |
|  | Metinis grynosios skolos santykis su nuosavu kapitalu, kartai | 0,3 | 0,25 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartai | ≤1,7 |  |  | 0,9 |
| 2. AB „Lietuvos geležinkeliai” | Vidutinis metinis koreguotas EBITDA pelningumas, proc. | 25,8 | 35,4 | Pelningumas | Vidutinis metinis koreguoto EBITDA pelningumas, proc. | ≥ 27 |  |  | 34,7 |
|  | Metinis grynosios skolos santykis su koreguota EBITDA, kartai | -0,6 | -0,2 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis grynosios skolos santykis su koreguotu EBITDA, kartai | ≤ 4 |  |  | 0,2 |
| 3. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | 5,2 | 4,7 | Pelningumas | Metinis EBITDA pelningumas, proc. | ≥50 |  |  | 57,1 |
|  | Metinis grynosios skolos santykis su EBITDA, kartai | 0,43 | 0,61 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis grynosios skolos santykis su EBITDA, kartai. | ≤ 5 |  |  | 2,37 |
| 4. AB „Kelių priežiūra” | Vidutinė nuosavo kapitalo grąža ROE iš komercinės veiklos, proc. | 5,8 | 8,9 | Pelningumas | Komercinės veiklos pelningumas prieš mokesčius (EBT), proc. | ≥5,0 | ≥5,1 | ≥5,2 | 5 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,15 | 0,14 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų iš kredito institucijų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | ≥0,15 |  |  | 0,2 |
| 5. AB Lietuvos oro uostai | Metinė EBITDA, mln. Eur | 24,7 | 22,1 | Pelningumas | Metinė EBITDA, mln. Eur | ≥ 21 | ≥ 23 | ≥ 24 | 19,6 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,3 | 0,6 | Optimali kapitalo struktūra | Grynosios metinės finansinės skolos santykis su EBITDA, kartais | ≤ 5,5 |  |  | 4,7 |
| 6. AB „Via Lietuva“ | Vidutinė metinė EBITDA, mln. Eur | 3,6 | 4,7 | Pelningumas | Metinis koreguotas EBITDA, mln. Eur | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,7 |
|  | Investicijų finansavimo struktūra, proc. | 47 | 58 | Investicijų finansavimo struktūra | Atliekamų investicijų dalis kitomis nei KPPP lėšomis (skolintomis, ES arba kitomis) finansuoti ≥ 30, proc. | ≥ 30 |  |  | 37 |
| 7. AB „Oro navigacija“ | Koreguotas EBIT pelningumas, proc. | 7,5 | 8,2 | Pelningumas | Koreguotas EBIT pelningumas, proc. | ≥6,3 |  |  | 8,5 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,0 | 0,0 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,04-0,08 | 0,03-0,1 |  | 0,0 |
| 8. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | Metinis EBITDA pelningumas, proc. | 21,9 | 25,9 | Pelningumas | Metinis EBITDA, mln. Eur | ≥5,7 | ≥6,0 | ≥6,3 | 7,7 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu | 0,3 | 0,28 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | ≤1 |  |  | 0,29 |
| 9. AB „Smiltynės perkėla” | Vidutinis metinis EBITDA pelningumas, proc. | 28,7 | 28,0 | Pelningumas | Vidutinis metinis EBITDA pelningumas, proc. | ≥ 30 |  |  | 31 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,9 | 1,1 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | ≤ 2,5 |  |  | 1,6 |
| 10. AB „Viamatika“ | Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | 34,4 | 31,3 | Pelningumas | Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc. | ≥ 15 |  |  | 22,9 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,2 | 0,02 | Optimali kapitalo struktūra | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | riba 0,1-0,2 karto |  |  | 0,02 |
| 11. AB „Detonas” | Vidutinė metinė EBITDA, mln. Eur | 0,9 | 1,36 | Pelningumas | Vidutinis metinis EBITDA, tūkst. Eur | ≥668 |  |  | 835 |
|  | Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu, kartais | 0,1 | 0,12 | Optimali kapitalo struktūra | Koreguotas metinis finansinių skolų santykis su EBITDA, kartais | ≤ 3 |  |  | 0,4 |
| 12. AB Vidaus vandens kelių direkcija | Metinė EBITDA, tūkst. Eur | 392 | 427 | Pelningumas | Grynasis metinis pelnas, tūkst. Eur | 30 | 40 | 50 | -366 |
|  | Atliekamų investicijų skolintomis arba ES lėšomis finansuoti, proc. | 100 | 77 | Investicijų finansavimo struktūra | Atliekamų investicijų skolintomis arba ES lėšomis finansuoti, ≥ 50 proc. | ≥ 50 |  |  | 91,5 |

*2025–2027 m. siektini pagrindiniai finansiniai rodikliai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-12-11 nutarimu Nr. 1074 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2025–2027 metų laikotarpiu patvirtinimo“.

5 lentelė. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Viešosios įstaigos pavadinimas | Strateginis tikslas arba programos tikslas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) | Faktinės rodiklių reikmės | Laukiamas 2025 m. įvykdymas | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 m. |  | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) | Tobulinti civilinės aviacijos veiklą ir didinti kelių transporto eismo saugumą | Komercinės aviacijos avarijų kiekis, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Įvykdytų neteisėtų veikų (fizinių ir kibernetinių) reikšmingai sutrikdančių komercinės aviacijos veiklą, skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Mirtinų eismo įvykių, susijusių su kelių infrastruktūros inžinerinėmis priežastimis, skaičius avaringose vietose, kuriose įgyvendintos TKA pasiūlytos saugos priemonės, vnt. | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis | Klientų pasitenkinimo indekso (NPS) tyrimo rezultatas, proc. | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 |
|  |  |  | Laiku suteiktų administracinių paslaugų dalis, proc. | 93 | 80 | 90 | 92 | 94 |
|  |  | Padidinti darbuotojų įsitraukimą | Darbuotojų įsitraukimas, proc. | 63 | 74 | 77 | 78 | 79 |
|  |  |  | TKA darbuotojų darbo užmokesčio atitikimas rinkos darbo užmokesčiui, proc. | X | 40 | 47 | 51 | 61 |
|  |  | Tapti finansiškai tvaria ir efektyvia organizacija | TKA veiklos atsparumo fondas, tūkst. Eur | X | 1042 | 1042 | 1022 | 1130 |
|  |  |  | TKA teikiamų Priežiūros paslaugų suteikimo vidutinės trukmės sutrumpėjimas, proc. | X | 30 d. | 6,5 | 7 | 4 |
| 2. | VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ | Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė | Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius, augančiais sk. | 6132 | 6549 | 7750 | 8250 | 9000 |
|  |  |  | Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos, augančiais sk. | 2046 | 2132 | 2200 | 2280 | 2330 |
|  |  |  | Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius, augančiais sk. | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
|  |  |  | Prijungtų socialinę ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius, augančiais sk. | 618 | 2500 | 5000 | - | - |
|  |  |  | Surinkta, išanalizuota ir skelbta informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Klientų aptarnavimo kokybė | Įstaigos klientų pasitenkinimas, proc. | 95,64 | 94,85 | 94 | 94 | 95 |
|  |  | Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas | Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, proc. | 98 | 100 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  | Nepageidaujama darbuotojų kaita, proc. | 6,3 | 2 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas | Sukurti ir įdiegti inovatyvūs sprendimai, augančiais sk. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|  |  |  | CO2 kiekis kg sąlyginiam tinklo elementui | 283,53 | 229 | 227 | 225 | 223 |
|  |  |  | KWh kiekis sąlyginei paslaugai | 205,27 | 298 | 288 | 279 | 273 |

_____________________________

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6282e960927c11ed8df094f359a60216

Strateginiai veiklos planai - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 938 redakcija)

Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį | Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“.

Pagal naujausius skelbiamus – 2023 m. – duomenis.

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1069 „Dėl Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021– 2030  m. patvirtinimo“.

2025 m. taikyta reikšmingai patobulinta duomenų surinkimo metodika. Savivaldybės pildė detalius, vieningai taikomus klausimynus, leidusius nuosekliai ir tiksliai įvertinti savivaldybių viešojo transporto (VT) parko pritaikomumą įvairias negalios formas turintiems asmenims. Toks metodinis pokytis suteikė galimybę fiksuoti anksčiau nepakankamai išryškėjusius neatitikimus, todėl 2025 m. gauta rodiklio reikšmė yra tikslesnė, nors ir žemesnė nei skaičiuota ankstesniais laikotarpiais, kai duomenys buvo labiau apibendrinti. Rodiklio reikšmės sumažėjimas nėra susijęs su realaus pritaikomumo mažėjimu, bet su duomenų kokybės pagerėjimu.

2025-m.-I-pusmecio-ataskaita-VKC.pdf

Rezultatai už 2025 m. bus skelbiami 2026 m. I pusmečio pabaigoje