PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2023 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3-163

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Skirti asignavimai, tūkst. Eur

| Iš viso | 245 541 |
| --- | --- |
| Iš jų: ES lėšos | 185 561 |
| bendrojo finansavimo lėšos | 22 247 |
| valstybės biudžeto lėšos | 37 726 |
| kitos lėšos | 7 |

2. Priemonių įgyvendinimas

| Priemonės kodas, veiksmo numeris | Uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimas | Asignavimai priemonei, tūkst. Eur | Atsakingi vykdytojai | Stebėsenos rodiklio pavadinimas, mato vnt. | Stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | metų | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| TRANSPORTO IR RYŠIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-001-05-03 (P) | Uždavinys. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-001-05-03-01 (PP) | Priemonė. Gerinti susisiekimą kelių transportu | 65651 | Kelių ir oro transporto politikos grupė (toliau – KOPTG) | TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus TEN-T tinklo keliams (procentai) | 64,09 |  |  |  | 64,09 |
|  |  |  | KOTPG | Krašto kelių dalis, atitinkanti suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) siektiną reikšmę (procentai) | 62,29 |  |  |  | 62,29 |
|  |  |  | KOTPG | Naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų ar modernizuotų kelių metinis naudotojų skaičius per metus (kelių keleivių km per metus) | 429 230 788 |  |  |  | 429 230 788 |
|  |  |  | KOTPG | Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas (keleivių dienų skaičius per metus) | 5985 |  |  |  | 5985 |
| 1. | Koordinuoti kelių rekonstrukcijos projektų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, įgyvendinimą |  | KOPTG | Pasirašytos „Via Baltica“ kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo rangos darbų sutartys (vienetai) | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | KOTPG | Baigtas „Via Baltica“ kelio A5 Kaunas – Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas (kilometrai) | 6,5 |  |  | 6,5 |  |
|  |  |  | KOTPG | Baigtas „Via Baltica“ kelio A5 Kaunas – Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstravimas (kilometrai) | 6 |  |  |  | 6 |
|  |  |  | KOTPG | Pasirašyta magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 93,65 iki 95,60 km rekonstravimo rangos darbų sutartis (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | KOTPG | Pasirašyta magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 64,3 iki 93,65 km kapitalinio remonto rangos darbų sutartis (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | KOTPG | Pasirašyta valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,6 iki 31,1 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo sutartis (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
| 2. | Peržiūrėti kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir nupirkti jo naujos redakcijos parengimo paslaugą |  | KOTPG | Parengta viešojo pirkimo techninė specifikacija (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | KOTPG | Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
| 3. | Peržiūrėti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintus normatyvinius statybos techninius dokumentus, nustatančius reikalavimus Lietuvos kelių projektavimui, inicijuoti naujų dokumentų projektų parengimą |  | KOTPG | Naujų dokumentų projektų parengimo inicijavimas pagal nustatytą poreikį (procentai) | 100 |  |  |  | 100 |
| 10-001-05-03-06 (PP) | Priemonė. Gerinti eismo saugą | 2033 | KOTPG | Panaikintų juodųjų dėmių dalis (procentai) | 72 |  |  |  | 72 |
|  |  |  |  | Žuvusių ir sužeistų asmenų geležinkelių pervažose skaičius per metus | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Žuvusiųjų asmenų TEN-T tinklo keliuose skaičius per metus | 42 |  |  |  | 42 |
| 1. | Parengti Kelių eismo taisyklių pakeitimo projektą eismo saugumui užtikrinti ir eismo organizavimo būdams patobulinti |  | KOTPG | Parengtas Kelių eismo taisyklių pakeitimo projektas (vienetai) | 1 |  | 1 |  |  |
| 10-001-11-01 (T) | Uždavinys. Užtikrinti optimalų transporto (kelių, vandens, geležinkelių ir oro), pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą, koordinuoti šių sričių veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-001-11-01-01 (TE) | Priemonė. Įgyvendinti transporto ir telekomunikacijų projektus, finansuojamus Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis | 94670 | Tarptautinio bendradarbiavimo grupė (toliau – TBG) | Nutiestos europinės geležinkelio vėžės ilgis („Rail Baltica“ projektas) (kilometrai) | 131 |  |  |  | 131 |
| 1. | Koordinuoti projekto „Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra“ įgyvendinimo eigą |  | TBG | Pristatyta projekto eiga Projektų portfelio komisijos posėdžiuose (vienetai) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-001-11-01-02 (TP) | Priemonė. Įgyvendinti ministerijai ir ministro valdymo srities įmonėms ir įstaigoms nustatytus uždavinius, vykdyti veiklą, reikalingą Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmams įgyvendinti | 4243 | Biudžeto ir investicijų departamento (toliau – BID) Strateginio planavimo skyrius (toliau – BID SPS) | Įgyvendinta ataskaitiniais metais numatytų Susisiekimo ministerijos koordinuojamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų (vienetai) | 4 |  |  |  | 4 |
| 10-001-11-01-03 (TP) | Priemonė. Kompensuoti nuostolius, patirtus teikiant periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves, prenumeratoriams paslaugas ir universaliąją pašto paslaugą | 7 863 | Ateities susisiekimo politikos grupė (toliau – ASPG) | Pristatytų periodinių leidinių kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves, prenumeratoriams skaičius (mln. vienetų) | 14 | 3,5 | 6,9 | 10,5 | 14 |
|  |  |  | ASPG | Suteiktos universaliosios pašto paslaugos skaičius (mln. vienetų) | 7,7 | 1,6 | 3,3 | 5,1 | 7,7 |
| 1. | Parengti įsakymų dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo paslaugos ir nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo projektus |  | ASPG | Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo projektai (vienetai) | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
| 10-001-11-01-04 (TE) | Priemonė. Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas | 38451 | BID ES investicijų koordinavimo skyrius (toliau – BID ESIKS) | Sukurtų pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų skaičius (vienetai) | 198 | 133 | 147 | 160 | 198 |
| 1. | Vykdyti priemonės įgyvendinimo ir rizikingų projektų stebėseną |  | BID ESIKS | Pagal poreikį suorganizuoti posėdžiai rizikingiems projektams aptarti (procentai) | 100 |  |  |  | 100 |
| 10-001-11-01-05 (TE) | Priemonė. Tvarkyti valstybės informacinius išteklius | 150 | ASPG | Modernizuota Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinė sistema, pritaikant ją didesniam naudotojų ratui ir teikti platesnį paslaugų spektrą (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 1. | Užtikrinti tinkamą valstybės biudžeto asignavimų, skirtų priemonei vykdyti, panaudojimą |  | ASPG | Užtikrinti valstybės biudžeto asignavimų, skirtų priemonei vykdyti mokėjimą (procentai) | 100 |  |  |  | 100 |
| 10-001-11-01-09 (TE) | Priemonė. Finansuoti vietinės reikšmės kelių, ekologiško viešojo transporto plėtrą ir darnaus judumo priemonių įgyvendinimą savivaldybėse | 22 624 | BID ESIKS | Įgyvendinti savivaldybių projektai, finansuojami ES lėšomis (vienetai) | 276 | 215 | 235 | 270 | 276 |
|  |  |  | BID ESIKS | Nupirkta naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių (vienetai) | 179 | 165 | 165 | 173 | 179 |
| 1. | Suorganizuoti priemonės įgyvendinimo ir rizikingų projektų stebėsenai Transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sektorių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo stebėsenos komisijos (toliau – Stebėsenos komisija) posėdžius |  | BID ESIKS | Suorganizuoti Stebėsenos komisijos posėdžiai | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-001-11-01-25 (PR) | Priemonė. Pervesti lėšas narystės tarptautinėse organizacijose įmokoms | 400 |  | – |  |  |  |  |  |
| 1. | Koordinuoti lėšų narystės tarptautinėse organizacijose įmokoms pervedimą |  | BID Ekonomikos ir apskaitos skyrius (toliau – BID EAS) | Pervestos lėšos tarptautinėms organizacijoms (procentai) | 100 |  |  |  | 100 |

| SM VALDYMO PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-002-11-01 (T) | Uždavinys. Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-002-11-01-01 (TP) | Priemonė. Vykdyti ministerijos funkcijas ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas | 9456 | Teisės ir personalo skyrius (toliau – TPS) | Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui (pareigybių skaičius) | 7,4 |  |  |  | 7,4 |
|  |  |  | TPS | Bendrosios veiklos srities darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus, išskyrus įstaigos vadovą) skaičius vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus, išskyrus įstaigos vadovą) (pareigybių skaičius) | 3,9 |  |  |  | 3,9 |
|  |  |  | TPS | Įstaigos darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) savanoriška kaita (procentai) | 3,7 |  |  |  | 3,7 |
|  |  |  | Organizacijos valdymo departamentas (toliau – OVD) | Įstaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų (įskaitant ir siunčiamų) elektroninių dokumentų skaičius nuo visų įstaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų dokumentų skaičiaus (procentai) | 75 |  |  |  | 75 |
|  |  |  | BID EAS | Vienam darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) tenkanti finansų valdymo funkcijai vykdyti reikalingų išlaidų dalis (Eur) | 671,87 |  |  |  | 596,34 |
| 1. | Parengti teisės akto pakeitimo dėl elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos funkcionavimo pradžios įgyvendinamuosius teisės aktus |  | KOTPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 2 |  |  | 2 |  |
| 2. | Parengti teisės akto pakeitimo, kuriuo reformuojama tolimojo reguliaraus susisiekimo funkcionavimo sistema, įgyvendinamuosius teisės aktus |  | KOTPG | Parengti ir patvirtinti ministro įsakymai (vienetai) | 2 |  | 2 |  |  |
| 3. | Kartu su VĮ Lietuvos oro uostais skatinti susisiekimą oru su Londono Hitrou arba Sičio oro uostu |  | KOTPG | Pasirašyta rizikos pasidalijimo partnerystės sutartis (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
| 4. | Sukurti galimybę Lietuvos oro vežėjams vykdyti skrydžius į JAV ir organizuoti JAV Federalinės aviacijos administracijos (toliau – FAA) audito atlikimą |  | KOTPG | Atliktas FAA auditas, siekiant įvertinti Lietuvos Respublikoje registruotų oro vežėjų civilinės aviacijos priežiūros sistemą (vienetai) | 1 |  | 1 |  |  |
| 5. | Parengti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2023–2025 metų sąmatą, kurioje numatytos tęstinės lėšos vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir lėšos valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams |  | KOTPG | Patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2023–2025 metų sąmata (vienetai) | 1 | 1 |  |  |  |
| 6. | Sukurti Sandbox režimą (įskaitant finansavimą) inovatyviems susisiekimo technologiniams sprendimams testuoti ir pritaikyti praktiškai |  | ASPG | Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas (vienetai) | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 7. | Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo projektą dėl mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijų |  | ASPG | Parengtas teisės akto projektas (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
| 8. | Atnaujinti Transporto sektoriaus pritaikymo individualių poreikių turintiems asmenims priemonių planą |  | ASPG | Parengtas teisės akto pakeitimo projektas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 9. | Parengti Dviračių transporto plėtros iki 2035 metų gairių projektą |  | ASPG | Parengtas teisės akto projektas (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
| 10. | Parengti įstatymų pakeitimų projektus, įgyvendinančius 5G ryšio plėtros gairių priemones |  | ASPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 2 |  | 2 |  |  |
| 11. | Atnaujinti elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepciją |  | ASPG | Parengtas teisės akto projektas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 12. | Vykdyti Susisiekimo ministerijos finansinę kontrolę ir veiklos stebėseną |  | BID EAS | Parengti planai, sutartys, sąmatos, ataskaitos ir jų rinkiniai (vienetai) | 130 | 60 | 30 | 20 | 20 |
| 13. | Parengti ir pateikti Finansų ministerijai informaciją apie 2024 m. papildomų lėšų poreikį bei siekiamus rezultatus biudžeto projekto rengimo plane nustatyta tvarka ir prireikus – informaciją pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų |  | BID SPS | Parengta ir Finansų ministerijai pateikta informacija (vienetai) | 2 |  | 2 |  |  |
| 14. | Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2024–2026 m. strateginio veiklos plano (toliau – SVP) projektą |  | BID SPS | Parengtas SVP projektas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 15. | Surinkti ir apibendrinti informaciją apie Susisiekimo ministerijai priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų vykdymo eigą bei teikti ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai Stebėsenos informacinėje sistemoje |  | BID SPS | Pateiktos ataskaitos Stebėsenos informacinėje sistemoje (vienetai) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16. | Užtikrinti Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų panaudojimą ir jų paskirstymą pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas, projektų vykdytojus ir investicijų projektus |  | BID SPS | Pateikti siūlymai Finansų ministerijai dėl valstybės kapitalo investicijų Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje perskirstymo (procentai) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Parengti ir patvirtinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos (toliau – Plėtros programa) pakeitimą |  | BID SPS | Parengtas ir patvirtintas Plėtros programos pakeitimas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 18. | Parengti ir patvirtinti pažangos priemonių aprašus |  | BID SPS | Parengti ir patvirtinti pažangos priemonių aprašai (vienetai) | 4 |  | 1 | 3 |  |
| 19. | Papildyti patvirtintų pažangos priemonių aprašus |  | BID SPS | Patvirtinti papildyti pažangos priemonių aprašai (vienetai) | 6 | 1 | 2 | 3 |  |
| 20. | Parengti susisiekimo plėtros iki 2050 m. strateginių gairių projektą |  | BID vadovai, BID SPS | Parengtas susisiekimo plėtros iki 2050 m. strateginių gairių projektas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 21. | Atlikti valstybės valdomų įmonių (toliau –VVĮ) ir viešųjų įstaigų, kurių dalininko (savininko) turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, strateginių veiklos planų projektų vertinimą |  | Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius (toliau – VTĮVS) | Parengtos vertinimo ataskaitos su išvadomis ir siūlymais (vienetai) | 15 |  |  |  | 15 |
| 22. | Vykdyti Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui (toliau – VGI) patikėjimo teise perduoto turto pokyčių stebėseną |  | VTĮVS | Vykdyta stebėsena (vienetai) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Atlikti VGI valdytojo teikiamos informacijos apie VGI valdytojui patikėjimo teise perduoto turto naudojimą pagal paskirtį ir jo valdymo efektyvumą ir ataskaitos apie gautas pajamas iš VGI valdytojui patikėjimo teise perduoto turto ir turto, valdomo kitais teisėtais pagrindais, naudojimo ir joms uždirbti patirtas sąnaudas analizę |  | VTĮVS | Atlikta analizė (vienetai) | 1 |  | 1 |  |  |
| 24. | Parengti teisinę bazę dėl VĮ LOU pertvarkymo į AB ir sukoordinuoti VĮ LOU pertvarkymo veiksmų įgyvendinimą |  | VTĮVS | Parengta teisinė bazė (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
| 25. | Nuolat stebėti VVĮ ir VšĮ valdybų sudėtis, kadencijas ir, esant poreikiui, inicijuoti atrankos procedūras |  | VTĮVS | Surengta atrankos komisijų posėdžių, parengta susisiekimo ministro įsakymų projektų dėl valdybos narių paskyrimo / išrinkimo (procentai) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | Atnaujinti pertvarkytų VĮ į AB lūkesčių raštus |  | VTĮVS | Parengta ir susisiekimo ministro įsakymu pritarta lūkesčių raštams (vienetai) | 4 | 3 |  | 1 |  |
| 27. | Atlikti VVĮ ir viešųjų įstaigų, kurių dalininko (savininko) turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, finansinių ataskaitų rinkinių ir VVĮ pelno (nuostolių) paskirstymo analizę ir parengti susisiekimo ministro įsakymų projektus dėl jų patvirtinimo |  | VTĮVS | Patvirtinta VVĮ ir VšĮ 2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai ir paskirstytas VVĮ 2022 m. paskirstytinas pelnas (nuostoliai) (vienetai) | 15 |  | 15 |  |  |
| 28. | Parengti einamaisiais finansiniais metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų planą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas |  | OVD | Parengtas planas (vienetai) | 1 | 1 |  |  |  |
| 29. | Parengti per kalendorinius metus atliktų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą pagal tipinę Atn-3 formą vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis |  | OVD | Parengta ataskaita (vienetai) | 1 | 1 |  |  |  |
| 30. | Parengti 2023 m. ministerijos dokumentacijos planą |  | OVD | Parengtas planas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 31. | Atlikti Susisiekimo ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtų ir kitų audituojamų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditus |  | Centralizuoto vidaus audito skyrius | Parengtos vidaus audito ataskaitos (vienetai) | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 32. | Nuolat informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie Susisiekimo ministerijos ir transporto sektoriaus svarbiausius sprendimus, vykdomus projektus, darbus ir reikšmingus įvykius |  | Komunikacijos skyrius (toliau – KS) | Parengti pranešimai žiniasklaidai (vienetai) | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 33. | Užtikrinti, kad Susisiekimo ministerijos pranešimai būtų publikuoti nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse |  | KS | Susisiekimo ministerijos pranešimai vidutiniškai publikuoti ne mažiau kaip dvejose nacionalinės žiniasklaidos priemonėse (procentai) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 34. | Operatyviai teikti komentarus žiniasklaidai ir visuomenei apie susisiekimo sektoriaus aktualijas |  | KS | Parengti atsakymai žurnalistams per 1 darbo dieną (jeigu nereikia rinkti duomenų) ir per 5 darbo dienas (jeigu reikia rinkti duomenis) (procentai) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 35. | Įteisinti galimybę (įstatymu) vidaus vandenų transporto valdytojams turėti važtaraščius nuotoliniu būdu |  | Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupė (toliau – VGTPG) | Parengtas teisės akto projektas (vienetai) | 2 |  |  | 1 | 1 |
| 36. | Užtikrinti AB KVJUD audito rekomendacijų įvykdymą |  | VGTPD | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 11 | 11 |  |  |  |
| 37. | Parengti Vandens transporto strateginių gairių iki 2035 m. projektą |  | VGTPG | Parengtas strateginis dokumentas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 38. | Parengti planą dėl OPS įrengimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste |  | VGTPG | Parengtas planas (vienetai) | 1 |  | 1 |  |  |
| 39. | Parengti Vandens transporto kodekso įgyvendinamieji teisės aktų projektai |  | VGTPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 40. | Parengti Saugios laivybos ir Prekybinės laivybos įstatymų įgyvendinamieji teisės aktų projektai |  | VGTPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 41. | Užtikrinti geležinkelių keleivių teisių įgyvendinimo kontrolę |  | VGTPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 4 |  |  | 3 | 1 |
| 42. | Užtikrinti tinkamą paskirtų atitikties vertinimo įstaigų priežiūrą |  | VGTPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 2 |  |  |  | 2 |
| 43. | Užtikrinti darbuotojų, atliekančių geležinkelių transporto eismo saugai svarbias užduotis, kvalifikacinių reikalavimų nustatymo ir mokymo sistemos atitiktį Reglamento (ES) 2019/773 nuostatoms |  | VGTPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 44. | Supaprastinti pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais procedūras |  | VGTPG | Parengti teisės aktų projektai (vienetai) | 1 |  |  | 1 |  |
| 45. | Įgyvendinti valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo veiklas |  | Infrastruktūros plėtros grupė (toliau – IPG) | Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai (vienetai) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 46. | Pabaigti ypatingos valstybinės svarbos ir strateginės reikšmės turinčias žemės visuomenės poreikiams paėmimo procedūras |  | IPG | Įregistruoti žemės sklypai ir statiniai Valstybės vardu (procentai) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47. | Koordinuoti Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo investicijų projekto savalaikį ir tinkamą įgyvendinimą |  | TBG | Įgyvendintas projektas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 48. | Pristatyti Lietuvos susisiekimo sektorių užsienio rinkoms |  | TBG, specialieji atašė | Surengti dvišaliai vadovybės susitikimai / parengti pristatymai (vienetai) | 50 | 5 | 25 | 10 | 10 |
| 49. | Užtikrinti valstybės rinkliavų perskaičiavimą |  | TBG | Perengti teisės aktų projektai (procentai) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 50. | Sukurti kroviniu srautų duomenų analizės įrankį |  | TBG | Sukurtas kroviniu srautų duomenų analizės įrankio prototipas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |
| 51. | Parengti užsienio rinkų diversifikavimo planą |  | TBG | Patvirtintas planas (vienetai) | 1 |  |  |  | 1 |

___________________________________